# 2026-04-15 작업 계획 검토 및 수정안

사용자 원안 + Claude 검토 의견. 실행 전 합의용.

## 🎯 원안 요약 (사용자)

- 용어 합의 md — 잔상/파동 등 새로 만든 고유명사 정리

- admin 동작 테스트 — 콘솔 테스트 + play 연동 확인

- 연출 레이어 K/L/M 마저 구현 (부정 제약 / 포트 경향성 / 유령 경로)

- 단순한 기억 하나 만들어서 작동 확인 (기존 기억은 텍스트 장황)

- play 자잘한 버그 + UX 정리, 장면 하나 만들며 admin 개선/디버그

- 포트 활성화 여부 확인 (질문)

- play-test 리팩토링 타이밍 (질문)

## 📍 현재 구현 상태 (질문 답변)

### K. 부정 제약 (exclusions)

- ✅ DB: scenes.exclusions 컬럼 + migration 존재

- ✅ 레거시 editorScreen: textarea UI + 저장 동작

- ✅ 엔진: SceneNavigator.js, admin-trajectory.js, repo.js 반영

- ❌ Canvas 탭 씬 편집 패널에는 UI 없음 (권장 위치였음)

- ❌ K-6~K-10 런타임 동작 실제 검증 안 됨 (play에서 제외되는지 확인 안 함)

### L. 포트 경향성

- ❌ 전혀 미구현. UI / 스키마 / 엔진 모두 없음.

### M. 유령 경로

- ❌ 전혀 미구현.

### 결론: “포트 활성화”는 아직 안 함. K만 절반.

## 🔄 Claude의 수정 제안

### 순서 재배치

원안 순서 (용어 → 테스트 → K/L/M → 단순 기억 → play 개선)는 K/L/M을 테스트 베드 없이 만드는 문제가 있음. L/M은 씬 여러 개가 있어야 의미 있는데, 장황한 기존 기억으론 효과 확인 어려움.

제안 순서:

- 용어 합의 md (원안 그대로 1순위)

  - 산출: docs/용어사전-260415.md

  - 포함: 잔상(각 세부 개념 분리), 파동함수/감정파동, 포트/브릿지/앵커, 오염 vs 변질 vs 이본, strata pin vs scene pin, accessiblePinIds 등

  - 각 용어마다 (a) 정의 (b) 저장 위치 (c) 누가 쓰나 (d) 혼동 주의 4항목

- 단순 데모 기억 1개 생성 ← 원안보다 앞당김

  - 장면 3-4개, 짧은 텍스트, 감정 벡터 극명하게 구분

  - 이유: 이후 모든 테스트/개발의 공통 픽스처. K/L/M 검증 전제.

  - Admin UI로 직접 만들기 (Canvas 통합 UX 자체 점검도 겸함)

- Admin 동작 테스트 1차 (현재 기능만)

  - 콘솔: test/exclusion_console_tester.js 외 기존 테스터 목록화 후 일괄 실행

  - play 연동: 데모 기억으로 Record → Play → Archive → Strata 한 바퀴

  - 산출: 버그 리스트 → Feedback.md에 번호 부여

- 연출 레이어 K 완성 (Canvas 이관)

  - Canvas 씬 편집 패널에 exclusions UI 추가 (scenes.meta.exclusions OR column 통일 결정 필요 — 선결 이슈)

  - K-6~K-10 플레이 검증 (데모 기억 + 제약 1~2개 삽입)

  - 레거시 textarea 제거는 Phase 4 때

- play UX/버그 정리 1차 ← 원안 5를 여기로

  - 3단계 테스트에서 나온 리스트 소화

  - 데모 기억으로 계속 돈다

- L. 포트 경향성 (신규)

  - 스키마 설계부터: scenes.meta.ports: [{emotion_bias, weight, hint_text?}]

  - 엔진: 궤적 엔진 출력 재정렬

  - UI: Canvas 씬 편집 패널에 포트 CRUD

  - 데모 기억에 포트 2-3개 달아서 play 확인

- M. 유령 경로 (신규)

  - memories.ghost_paths 스키마

  - Canvas에서 씬 클릭 시퀀스로 경로 지정

  - strata 렌더

- Admin 테스트 2차 + 데모 기억 다듬기

- Phase 4 레거시 정리 + SoundscapeBeta 대청소 (Feedback.md 기존 계획)

### 빼기 제안

- 없음. 원안의 모든 항목이 필요.

### 추가 제안

- 데이터 계약 문서 갱신: docs/데이터계약_브릿지_v1-260412.md에 ports/ghost_paths/exclusions 스키마 추가 (용어사전과 쌍으로)

- 선결 결정 1개: exclusions 저장 위치를 scenes.exclusions (column) vs scenes.meta.exclusions (jsonb) 중 하나로 통일. 현재 K 원문엔 “둘 다 엔진이 읽음”인데 이중 소스는 나중에 반드시 sync 버그 됨.

## 🧪 play-test 리팩토링 타이밍

결론: 이 전체 사이클 끝나고 (Phase 4 직전 또는 직후).

이유: - play-test는 현재 데모 기억/K/L/M 검증의 도구. 도구를 손보며 검사하면 원인 분리 불가. - 단, 테스트 중 블로킹 버그만 최소 수정 (리팩토링 아님, 패치). 이건 5단계 play UX 정리에 포함. - 본격 리팩토링은 레거시 정리(Phase 4)와 묶어서. 그때 SoundscapeBeta 제거 + editorScreen 제거 + play-test 구조 개선을 한 브랜치에서.

## ⚖️ 트레이드오프

- 데모 기억을 앞당기는 비용: 아직 Canvas UX가 완성 안 됐을 수 있어, 만들다가 Canvas 버그 먼저 잡게 될 가능성. → 오히려 좋음 (진짜 작가 시나리오 테스트)

- L/M을 뒤로 미루는 비용: 부정 제약만으로 연출 부족감 있을 수 있음. → 데모 기억이 단순하니 K만으로도 체감 가능

## ✅ 결정 사항 (2026-04-15 확정)

- 순서 재배치 승인 — 데모 기억을 2번째로.

- exclusions 저장 위치: scenes.exclusions (column) 으로 통일. meta.exclusions 경로는 제거. 엔진이 매 턴 읽는 필드이므로 column이 맞음.

- L/M 스키마는 착수 시점에 설계. 지금 계획서엔 “L/M을 만든다”만 명시. 데이터 모양(포트 하나에 감정 1개인지 여러 개인지, 힌트 텍스트 유무 등)은 그때 결정.

- play-test 리팩토링은 Phase 4와 묶음. 지금은 블로킹 버그 패치만.