# 별이엔진 단일화 — 갈아끼우기 전 베이스라인 대조 (2026-05-18)

## 목적

play-test.html은 별이엔진 로직을 인라인 함수 byeoriCalculateStep(2082줄)으로 복사해서 갖고 있다. 이를 진짜 모듈 js/core/ByeoriEngine.js의 calculateStep으로 단일화한다(통합 후보 1). 코드를 건드리기 전에, 두 구현이 실제로 어디서 어떻게 다른지 한 줄씩 대조한 기록.

## 대조 대상

- 모듈 원본: js/core/ByeoriEngine.js — calculateStep / _getMismatchType / _getTransitionPattern

- play-test 복사본: play-test.html — byeoriCalculateStep(2082) / getMismatchType(2048) / getTransitionPattern(2065)

## 대조 결과

| 조각 | 차이 | 행동 영향 |
| --- | --- | --- |
| getMismatchType | 없음 — 완전 동일 | 없음 |
| getTransitionPattern | 인자 1개 차이(origTraj). displacement 조기판정에서 원본은 userTraj.length>=3 && origTraj.length>=3, 복사본은 userTraj.length>=3 | 없음 — userTraj/origTraj는 매 호출 짝으로 push되어 길이가 항상 같음 → 두 조건은 동치 |
| byeoriCalculateStep 본체 (level / shape / void / alignment / bucket / mismatch / transition_pattern) | 없음 — 식·함수 동일 | 없음 |
| affective_position | 원본 projectEmotionToVAD(base, anchorEmotions), 복사본 projectEmotionToVADContour(base) — 다른 함수 | 있음 — 좌표 산출 방식이 다름 |

## 결론

유일한 행동 차이는 affective_position 한 필드뿐이다. alignment·bucket·transition_pattern·mismatch_type 은 두 구현이 동일하게 산출한다.

주의: 앞선 세션 대화에서 “transition_pattern displacement 판정이 갈아끼우면 달라진다”고 했으나, 정밀 대조 결과 달라지지 않는다. origTraj 길이 조건은 userTraj 길이 조건과 항상 동치인 중복 조건이었다.

affective_position은 LUMEN 3D 등고선 지형에서 핀·앵커 위치 계산에 쓰이며, play-test는 등고선 전용 변형판 projectEmotionToVADContour를 의도적으로 쓴다. 엔진 내부 계산에는 affective_position 이 전혀 쓰이지 않으므로(반환 객체에만 담김), 갈아끼운 뒤 이 필드만 덮어쓰면 된다.

## 갈아끼우기 계획 (다음 단계)

play-test.html 모듈 블록(<script type="module">, 508줄~)에 import 한 줄을 더하고, 인라인 본체를 얇은 wrapper로 교체한다:

import { calculateStep } from './js/core/ByeoriEngine.js';   // 추가

function byeoriCalculateStep(input, context) {
  const r = calculateStep(input, context);
  r.affective_position = projectEmotionToVADContour(
    (input.userVector && input.userVector.base) || input.userVector
  );
  return r;
}

- 인라인 본체(2082~2129) → 위 wrapper로 교체.

- getMismatchType(2048)·getTransitionPattern(2065): byeoriCalculateStep 외 사용처가 없으면 제거(착수 시 grep으로 확인). projectEmotionToVADContour는 3787줄에서도 쓰므로 유지.

- 호출 4곳(3623 / 3649 / 3689 / 3713): 함수 이름이 그대로라 무수정.

이 wrapper를 쓰면 play-test의 관측 가능한 행동은 현재와 완전히 동일하다. 변하는 것은 “엔진 로직이 검증된 단일 출처에서 온다”는 사실뿐 — 복사본 갈라짐(drift) 위험이 사라진다.

## 검증

- vitest 회귀(test/unit/pipeline.regression.test.js) — ByeoriEngine 골든 픽스처 통과 확인.

- play-test 한 판 — alignment 콘솔 로그가 갈아끼우기 전후 같은 입력에 같은 값인지 육안 확인.

## 후속 (이번 범위 밖)

- play-test.html이 math.js 함수(calculateEmotionScore 등)를 import하는지 인라인 복사하는지 — 또 다른 복사본일 수 있음. 다음 정리 대상.

- index의 죽은 텍스트 플레이 루프 은퇴(통합 후보 2).