# 세션 핸드아웃 — V2-13 재진입 유도 시퀀스 (2026-05-10)

데스크탑 옮겨가서 이어 잡을 자리. SCOPE 권위: LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-Z V2-13.

## 0. 한 줄 요약

V2-13 (재진입 유도 시퀀스) 2026-05-10 박힘 끝남 — 시스템 자리 + lumen 통합 + ARCHIVE 메모리 카드 툴팁 + (a) game.completedSentence fix 다 박혔고 playwright 두 사이클 검증 통과 (handoff probe tracesLength: 3, filteredScenesLength: 3, firstPlayScenification + 닉네임 + saveFirstPlayData, playReplayCompare 다 박힘 — 스크린샷 screens-260510-V2-13/). 남은 자리 = (1) 본인 손 한 사이클로 완성 문장 자리에 진짜 narrative가 박히는 시각 자리 + (2) 영상 컷 (5-17 ~ 5-19 자리).

이 핸드아웃은 5-10 박을 자리 정리 박을 때 작성. 본문 §1 ~ §6 = 박힌 자리 history. §7 = 다음 자리 결정.

## 1. 이미 박힌 자리 (커밋 순)

### 1-1. 850dce4 (5-9) — 시스템 자리

| 자리 | 박힌 곳 | 줄 |
| --- | --- | --- |
| 닉네임 + 첫 플레이 localStorage 헬퍼 | js/app/userIdentity.js (신설) | ~110 |
| 장면화 + Continue + 닉네임 인라인 | js/app/firstPlayScenification.js (신설) | ~240 |
| 첫/두 번째 파동 비교 화면 | js/app/playReplayCompare.js (신설) | ~230 |
| endScreen 분기 hook (archive V1 흐름) | js/app/endScreen.js _maybeHandoffToReentryFlow 박음 | +109 |
| selectMemory 재진입 멘트 + replay=1 query | js/app/archive.js:1171 | +28 |
| 메뉴 PLAY → ARCHIVE 라벨 | index.html:77, 95, js/index.js:433 | 3줄 |
| SCOPE V2-13 sub-bullet 변환 + 시스템 자리 [x] | LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md (자동 rename) | 4줄 |

### 1-2. b7142bd (5-9) — lumen 흐름 통합

처음 박은 hook이 _v21BranchK 게이트 안에 갇혀있었고, 그 게이트는 smoke 테스트에서만 sessionStorage.setItem('tem_branch_kind', ...) 박힘. 실제 플레이에선 절대 발동 X. 그래서 “너의 이름을 알려줘”가 안 떴음.

수정 (play-test.html:4454): - 게이트 제거. continueBtn click 시 우리 분기를 항상 먼저 시도. 데이터 부족 시 legacy 흐름 fall-through. - 데이터 wiring 갈아탐: game.userEmotionTrajectory(불안정) → game.traces(씬마다 {sceneId, sceneIndex, sceneText, userVector, userEmotion} 풀로 박힘) 우선, trajectory를 fallback으로. - console.log('[V2-13] handoff probe:', {...}) 진단 로그 박음.

### 1-3. 6b763bd (5-10) — 화면 위아래 진동 fix (V2-13 외 자리지만 같은 흐름)

원인: play-test.html:5310에 박힌 strataCanvas의 persistent click handler _plLock가 클릭마다 requestPointerLock() 시도. 멀티턴 dialog 중에 화면 어디든 클릭하면 pointer lock 재시도 → 브라우저 “esc 안내” 박스가 순간 떴다 사라짐 → layout이 위/아래로 흔들리는 것처럼 보임.

수정 (play-test.html 두 자리): - _plLock 함수에 document.getElementById('lumenDialogPhase1') 가드. dialog overlay 박혀 있는 동안엔 pointer lock 시도 X. - exit-door 회귀 자리(line ~5772)의 즉시 re-lock + 200ms fallback click handler에도 같은 가드.

### 1-4. (5-10 추가) game.completedSentence 박는 자리 fix

직전 검증에서 박은 결함 — game.completedSentence 자리가 어디서도 set 안 됨 → firstPlayScenification / playReplayCompare 둘 다 placeholder (“— this memory now bears your trace. —” / “— a second engraving rests over the first. —”) 박힘. localStorage tem_first_play:<id>.completed_sentence도 빈 string.

수정 (play-test.html:4423, 4436, 4442 — narrative ok / fallback / catch 3 자리):

game.completedSentence = data.narrative;     // narrative ok
game.completedSentence = T.revealFallback;   // narrative falsy 자리
game.completedSentence = T.revealFallback;   // fetch catch 자리

이제 reveal 자리에서 generate-reveal narrative 박힌 직후 game에 들어감. V2-13 hook이 _g.completedSentence 읽어 firstPlayScenification / playReplayCompare에 박는 자리. 두 번째 사이클은 localStorage tem_first_play:<id>.completed_sentence도 진짜 첫 회차 narrative로 박힘.

### 1-5. (5-10 추가) ARCHIVE 메모리 카드 툴팁

박은 자리: - js/ui/UIManager.js 카드 렌더 자리 갈아끼움 — inline onclick 제거 + addEventListener 두 단계 click handler 박음 + 카드 HTML에 .memory-card-tooltip (preview placeholder + sensory line + sealed sentence) 박음 - css/index.css .memory-card.expanded + .memory-card-tooltip 박음 (max-height transition + dashed terrain placeholder + Cormorant Garamond italic sensory)

UX: - 첫 클릭 = 카드 expand (툴팁 박힘, selectMemory 호출 X) - 두 번째 클릭 = selectMemory 호출 (정상 진입) - 다른 카드 클릭 = 자기 카드 collapse + 새 카드 expand - 외부 클릭 (banner / body 등) = 모두 collapse

자료 fallback: - 감각 한 줄 우선순위: meta.sensory_description → memory_words.slice(0,5).join(' · ') → “감각이 박히지 않은 자리” / “Senses unstamped” - 봉인 문장 = 플레이 박은 메모리만 (localStorage tem_first_play:<id> 박혀있을 때) — spoiler 회피 - 지형 미리보기 = dashed 회색 placeholder + “지형 미리보기” 라벨 (작가 손 PNG는 별도 자리) - 언어 = localStorage.tem_language (i18n module import 안 박힘 — 빠른 자리)

### 1-6. (5-10 추가) playwright 검증 두 사이클 통과

핸드아웃 §3-1 절차 그대로 박음. 결과:

| 자리 | 1차 | 2차 |
| --- | --- | --- |
| handoff probe | tracesLength: 3, filteredScenesLength: 3 | 동일 |
| firstPlayScenification | 박힘 (“your engraving” + 파동 3행 + Continue) | (해당 X) |
| 닉네임 입력 | “도한” 박힘, saveFirstPlayData 박힘 | — |
| tem_user_name + tem_first_play:<id> localStorage | 박힘 (scenes 3 + userEmotion 풀 + userReason) | — |
| playReplayCompare | — | “re-engraving” + 파동 3행 박힘 |

스크린샷 6장 — screens-260510-V2-13/01_firstPlayScenification.png ~ 06_archive_card_expanded_played.png.

5-10 추가 검증 — 외부 critic 자리에서 01·02 봉인 문장 자리에 placeholder 영문 그대로 박혀있음 짚음. 진단: 직전 검증 사이클은 (a) fix 박기 전에 박은 자리. fix 박은 후 한 사이클 더 박는 자리 안 박혔던 자리. 한 사이클 더 박은 결과 (screens-260510-V2-13/07_playReplayCompare_FIXED.png, 08_firstPlayScenification_FIXED.png):

- 07 = playReplayCompare 봉인 문장 자리에 진짜 narrative 박힘 (“당신은 먼저 반복되는 문장 위에서 멈춘 펜을 발견했다…”)

- 08 = firstPlayScenification 봉인 문장 자리에 진짜 narrative 박힘 (“당신은 로마 역사서의 밑줄 위에서 멈춘 펜과 함께 깊이 공명했다…”)

placeholder 자리 두 자리 모두 진짜 봉인 narrative로 갈아끼움 ✓✓. (a) fix 시각 자리 박힘 — 영상 컷 자리 placeholder 노출 위험 차단.

ARCHIVE 카드 툴팁 검증 (3 시나리오 다 통과): - step 1: card[0] click → expand only (selectMemory 호출 X) ✓ - step 2: card[1] click → card[0] collapse + card[1] expand ✓ - step 3: 외부 click → 모두 collapse ✓ - 두 번째 click → selectMemory 호출 ✓

남은 자리 = 본인 손 한 사이클 (완성 문장 자리에 진짜 narrative 시각 검증) + 영상 컷.

## 2. 지금 안 되는 것 / 검증 필요한 자리

### 2-1. ✓ 박힘 (5-10 playwright 두 사이클 통과) — “너의 이름을 알려줘” 자리

§1-6 참조. handoff probe + firstPlayScenification + 닉네임 + saveFirstPlayData 다 박힘. 단 본인 손 검증 자리는 완성 문장이 진짜 narrative인지 시각 자리 한 사이클 박는 게 영상 컷 안전망.

### 2-2. 화면 위아래 진동 fix 검증

6b763bd 박은 후 새로고침 시 진동이 사라졌는지 확인. 만약 여전히 진동하면 다른 자리(reveal screen 진입 자리, fpAmbientWave 자리, 또는 V2-5 보강 자리) 의심.

### 2-3. ✓ 박힘 (5-10 playwright 두 사이클 통과) — playReplayCompare 자리

§1-6 참조. 두 번째 사이클 reveal Continue → “re-engraving” + 파동 3행 박힘. archive.js의 “뭔가 달라졌어.” 멘트는 archive 모드 진입 자리만 — lumen 직접 URL 진입 자리는 발동 X (정상). 영상 컷에서는 메뉴 → ARCHIVE 흐름으로 박는 자리.

### 2-4. 메모리 콘텐츠 placeholder

스크린샷에서 가운데 박스 “여기에 브릿지 장면 본문… 장면.” = 메모리 본문이 placeholder 그대로. SCOPE V2-10 자리 (메모리 콘텐츠 작가 손 작업) 미완. V2-13 시스템과 무관한 자리지만 데모 인상에 영향.

## 3. 지금부터 할 것 (우선순위 순)

### 3-1. 검증 절차 (데스크탑 진입 직후 실행)

- 로컬 서버 띄움 — npm run dev (Vite, 권장) 또는 정적 서빙. 사용자 환경에선 127.0.0.1:5503/play-test.html 띄움.

- DevTools 콘솔 열음 (Cmd+Opt+I → Console).

- 운영 초기화 — 콘솔에 temClearUserIdentity() 박음. 이전 세션 닉네임/첫 플레이 자리 비움.

- 하드 리프레시 Cmd+Shift+R.

- 시나리오 (첫 플레이):

  - 메뉴 → ARCHIVE 라벨 보이는지 (안 보이면 캐시. Application 탭 → Storage → Clear)

  - 메모리 클릭 → play-test.html 진입

  - 멀티턴 dialog 진행 (씬 적어도 1개 visit)

  - reveal 화면 → Continue 버튼 클릭

  - 콘솔에 [V2-13] handoff probe: 로그 확인

    - tracesLength ≥ 1 + filteredScenesLength ≥ 1 → 우리 분기 발동 OK

    - filteredScenesLength === 0 → 데이터 자리 못 끌어옴. (4-1) 참조

  - “너의 이름을 알려줘” 화면 떠야 함 (검은 배경, “your engraving” 라벨, 씬별 파동, Continue 버튼)

- 시나리오 (두 번째 플레이):

  - Continue → 닉네임 입력 → 엔터 → ARCHIVE 복귀

  - 같은 메모리 다시 클릭 → “뭔가 달라졌어.” 멘트 잠깐

  - play-test.html 다시 진입 → 멀티턴 진행 → reveal Continue

  - playReplayCompare 화면 떠야 함 (“re-engraving” 라벨, 첫(faint)/지금(bright) 파동 겹침)

- 콘솔에 박힐 자리 (검증):

  - localStorage.getItem('tem_user_name') — 박은 닉네임 박혀 있어야

  - localStorage.getItem('tem_first_play:<memoryId>') — JSON 박혀있어야

### 3-2. 검증 결과에 따른 분기

- (검증 OK) → ARCHIVE 메모리 카드 툴팁(§3-3)으로

- (handoff probe filteredScenesLength === 0) → §4-1 fallback 자리 박음

### 3-3. ARCHIVE 메모리 카드 툴팁 (남은 자리)

js/app/archive.js의 메모리 finder 결과 카드 자리. 의사 결정 자리: - 호버 vs 첫 클릭에 툴팁 → 추천: 첫 클릭에 툴팁, 두 번째 클릭에 진입. 데모 시 사용자 흐름이 더 부드러움. - 지형 미리보기 PNG → placeholder: 회색 사각형 + “지형 미리보기” 텍스트. 작가 손으로 사전 렌더 PNG 박는 자리는 별도 작업. - 감각적 설명 한 줄 → 메모리당 1줄. 메모리 데이터의 어느 필드에서 끌어올지(예: meta.sensory_description) 결정 필요.

박을 자리: - 메모리 카드 click 핸들러 — 첫 클릭은 툴팁 표시, 두 번째는 selectMemory 호출 - 또는 카드 옆에 작은 “preview” 버튼 추가

## 4. 만약 막히면 — fallback 자리

### 4-1. handoff probe filteredScenesLength === 0

game.traces에 데이터 안 박힘 → 다른 자리 시도: 1. game.plays — _collectPlays 또는 비슷한 자리에서 박을 가능성. play-test.html:2240 부근 확인. 2. window._temGame.contState — contamination state. 사용자 emotion 자리 박혀있을 수 있음. 3. 수동 한 줄 — fallback으로 평균 user emotion vector 한 줄만 박아 단일 씬으로 표시. firstPlayScenification에 한 줄 파동만 떠도 데모 의미.

코드 자리: play-test.html:4454 continueBtn click handler 안의 데이터 모으는 자리 (현재 traces → trajectory fallback 박힘). 추가 fallback 박음.

### 4-2. 동적 import 실패

await import('./js/app/firstPlayScenification.js') — vite dev 서버에서 OK, file:// 환경에선 CORS. 사용자가 npm run dev로 띄워야 함. 만약 정적 서빙(file://)이면 import 실패 → 로그에 “lumen handoff failed:” 박힘. 그 경우 dev 서버 사용 강제.

### 4-3. 두 번째 플레이가 같은 메모리 보장 안 됨

selectMemory:1190에서 replay=1 query param 박지만, lumen 흐름 자리에서 그 param 안 읽음. 두 번째 플레이는 단순히 같은 메모리 다시 진행. 만약 사용자가 다른 메모리 클릭하면 그 메모리의 첫 플레이가 됨. 이건 정상 — 메모리별 첫 플레이 데이터가 따로 박힘.

## 5. 운영 자리 (데모 사이클 / 디버깅)

### 5-1. localStorage 초기화 (콘솔)

// 닉네임 + 모든 메모리의 첫 플레이 row 비움
temClearUserIdentity();

// 또는 수동
localStorage.removeItem('tem_user_name');
Object.keys(localStorage).filter(k => k.startsWith('tem_first_play:')).forEach(k => localStorage.removeItem(k));

// sessionStorage도 같이 (데모 사이클 사이)
sessionStorage.removeItem('tem_replay');
sessionStorage.removeItem('tem_archive_memory_id');

### 5-2. 박힌 자리 검사 (콘솔)

// 닉네임 박혀있나
localStorage.getItem('tem_user_name');

// 어느 메모리에 첫 플레이 박혔나
Object.keys(localStorage).filter(k => k.startsWith('tem_first_play:'));

// 첫 플레이 데이터 모양
JSON.parse(localStorage.getItem('tem_first_play:<memoryId>'));

// game.traces 모양 (lumen 데모 도중)
window._temGame.traces;

### 5-3. 우리 모듈 단독 호출 (UI 검증)

dialog/멀티턴 안 거치고 UI만 빠르게 보고 싶을 때:

// 첫 플레이 시나리오 화면
const m = await import('./js/app/firstPlayScenification.js');
m.showFirstPlayScenification({
  memoryId: 'test-mem',
  completedSentence: '— 당신의 음각은 어디에 새겨져 있는가? —',
  scenes: [
    { sceneIndex: 0, userEmotion: { sadness: 0.7, longing: 0.3 } },
    { sceneIndex: 1, userEmotion: { anger: 0.5, fear: 0.4 } },
  ],
  onContinue: () => console.log('continued'),
});

// 파동 비교 화면 (첫 플레이 데이터 박혀있어야)
localStorage.setItem('tem_first_play:test-mem', JSON.stringify({
  scenes: [
    { sceneIndex: 0, userEmotion: { sadness: 0.7, longing: 0.3 } },
  ],
}));
const m2 = await import('./js/app/playReplayCompare.js');
m2.showPlayReplayCompare({
  memoryId: 'test-mem',
  completedSentence: '— 두 번째 새김 —',
  secondScenes: [
    { sceneIndex: 0, userEmotion: { joy: 0.4, anger: 0.3 } },
  ],
  onContinue: () => console.log('continued'),
});

## 6. SCOPE V2-13 박힌 자리 (현재 — 2026-05-10)

- [x] V2-13 재진입 유도 시퀀스 (5-05 V2.1.3 신규, 5-09 확장, 5-10 박힘)
  - [x] 시스템 자리 (2026-05-09 박음)
  - [x] play-test.html (lumen) outro 자리 통합 (2026-05-10 박힘 + game.completedSentence fix)
  - [x] ARCHIVE 메모리 카드 툴팁 (2026-05-10 박힘)

§10 검증 재진입 시 발화 변화 시연 자리도 sub-bullet 박힘 — V2-13 시스템 자리 작동 검증 [x] (5-10 playwright), 영상 컷 [ ] (5-17 ~ 5-19 자리).

V2-10 자리는 데모 메모리 콘텐츠. 시스템 자리와 별개. 작가 손 작업.

## 7. 다음 결정 자리

### 7-1. ✓ V2-13 박힘 끝남 — 다음 자리

V2-13 sub-bullet 3개 다 [x]. 5-10 시점 데스크탑 작업 박힘 끝. 다음 자리 후보 (SCOPE 우선순위): 1. V2-6 drift 픽 시스템 — 12축 emotion_vec 2단계 픽 + plays.ghost_variant_id/final_drift_vector 도장 (2일) 2. V2-9 통합·smoke 가드 (test/smoke_v21_re_entry.js 신설 자리 — V2-13 시스템 자리 smoke 가드 박을 자리) 3. V2-10 데모 메모리 3개 — 본문 + drift 변주 풀 10~15 + speciation 시드 (4일, V2-2 끝)

### 7-2. 닉네임 입력 자리 강도

현재 인라인 input 한 줄 + Enter. 만약 사용자가 그냥 Enter 치면 빈 값 → 닉네임 안 박힘. 그래도 firstPlayData는 박힘 (userName=null로). 의도와 맞나? 또는 빈 값은 입력 강제?

→ 현재 박힘: 빈 값이면 submit 안 됨(early return). 사용자가 무조건 한 글자라도 박아야 진행.

### 7-3. “뭔가 달라졌어” 멘트의 강도

현재 selectMemory에서 showNpcDialogue('뭔가 달라졌어.', 2200) + 1.8초 후 페이지 이동. 데모 흐름에서 살짝 느릴 수 있음. 더 짧게 또는 다른 자리(play-test.html 진입 인트로)에 박을지는 사용자 손 검증 후 결정.

### 7-4. 카드 툴팁 — 호버 박을지 결정

현재 클릭만 (모바일 호환). 데스크탑 영상 컷 자리에서 호버 자리도 박을지 결정. 호버는 모바일 자리에서 동작 X — 클릭만 박는 게 안전. 영상 컷에서 카드 둘러보는 흐름은 천천히 클릭 → expand → 다음 카드 click → 자기 collapse 자리 자연스러움.

## 8. 관련 자리

- SCOPE: docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-Z V2-13

- 모듈:

  - js/app/userIdentity.js

  - js/app/firstPlayScenification.js

  - js/app/playReplayCompare.js

- 분기 hook:

  - js/app/endScreen.js _maybeHandoffToReentryFlow (archive V1 흐름)

  - play-test.html:4454 continueBtn click handler (lumen 흐름)

- 재진입 멘트: js/app/archive.js:1171 selectMemory

- 메뉴 라벨: index.html:77, 95, js/index.js:433

- 진동 fix: play-test.html:5304, play-test.html:5772

## 9. 핸드아웃 종료 — 한 문장

V2-13 박힘 끝 (5-10). 영상 컷 자리에서 본인 손 한 사이클 + 카드 둘러보는 흐름 박는 게 다음 자리.