# 세션 핸드아웃 — V2.1.2 콘텐츠 fallback (전체 메모리 V2.1 Phase 1 발동)

## 목표

발자국 외 8개 메모리도 V2.1 Phase 1 흐름 (멀티턴 dialog + LLM 흡수 + 자유 탐색 + revealScreen) 작동하게. MVP 자동 fallback: 작가 손 콘텐츠 X 시 씬 본문 → scene_context 자동 분리 + 기본 choices/absorption_slots 박음.

박는 자리 = lumen_dialog_phase1.js 한 자리. 30분1h.

## 컨텍스트

5-05 박힌 자리 (V2.1.2 진행 중): - ✅ 슬롯 흡수 (Haiku 4.5 LLM + 휴리스틱 fallback + safety 3계층) — js/core/SlotAbsorber.js, supabase/functions/absorb-slot/index.ts - ✅ 자유 탐색 모드 — 매 씬 끝 = 1인칭 지도 복귀, 자동 진행 폐기 - ✅ 회차 끝 plays insert + game.traces.push (revealScreen + generate-reveal 자리) - ✅ UI 우측 절반 풀스크린 + 파동 z-index 2950 + 글씨 키움 + “…” 자제 - ✅ scene_context 한 문장씩 토출 (1.7s 간격) - ✅ 발자국 메모리 풀 콘텐츠 (6 씬 dialog_choices + scene_context + absorption_slots + ghost_variants 16)

미박힘 자리 = 발자국 외 8개 메모리: - DB 검증 (5-05): 8 메모리 모두 with_choices=0. V2.1 Phase 1 발동 X → 옛 sceneMode UI 발동. - V2-10 풀 콘텐츠 (작가 손 4d × 8 = X). 5-19 마감 안에 풀 자리 X.

해결 자리 = MVP 자동 fallback (코드 ~30분): - lumen_dialog_phase1.start 진입 시 dlg.scene_context 비어 있으면 씬 본문 → 첫 5~6 문장 자동 분리 - dlg.choices 비어 있으면 기본 3개 박음 (작품 톤 균일 — V3에서 작가 손 갱신) - memories.meta.absorption_slots 비어 있으면 기본 톤 박음 (LumenGhostResponse.setOptions 자리)

## 읽을 파일 (순서)

- docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-A V2.1.2 (line 47~52) — 현재 SCOPE 자리. (α) 자동 분류 풀 + (β) 슬롯 흡수 + (γ) LLM 흡수 박힘.

- docs/슬롯흡수_차용-260505.md — V2.1.2 차용 결정 + 안전 + LLM 자리.

- js/ui/lumen_dialog_phase1.js 통째 — 본 세션 갱신 자리. 특히:

  - L347~ start() 진입 자리 + _loadAndInjectGhostPools 자리

  - L555~ dlg = sceneData.meta.dialog_choices || null 자리 (L347 부근, fallback 박을 자리)

  - L580~ scene_context 토출 자리

- play-test.html L4123~ loadMemoryData — memRow.meta.absorption_slots wiring 자리. fallback 박을지 또는 dialog_phase1 자리에서만 박을지 결정.

- js/ui/lumen_ghost_response.js — setOptions({resonanceSlotPool, vagueSlotPool}) 시그니처.

- DB 자리 — 5-05 발자국 패턴 (memories.meta.absorption_slots / scenes.meta.dialog_choices). 사용자가 SQL로 확인 가능.

## 작업

### A. 코드 fallback (lumen_dialog_phase1.js)

자리 1 — start() 진입 자리에 fallback 추가:

async function start(input) {
  input = input || {};
  var sceneData = input.sceneData;
  if (!sceneData) throw new Error('[ldp] sceneData required');
  var meta = sceneData.meta || {};
  var dlg = meta.dialog_choices || null;

  // V2.1.2 fallback (2026-05-05) — 작가 손 콘텐츠 X 시 자동 생성
  if (!dlg) {
    dlg = _autoGenerateDialogChoices(sceneData);
    console.log('[ldp] auto-fallback dialog_choices generated for sceneId=' +
      (sceneData.id || '').slice(0, 8) + '…');
  } else {
    if (!dlg.scene_context && sceneData.text) {
      dlg.scene_context = _splitSceneText(sceneData.text);
    }
    if (!dlg.choices || !dlg.choices.length) {
      dlg.choices = _defaultChoices();
    }
  }
  // ... (기존 흐름)
}

자리 2 — 헬퍼 함수:

function _splitSceneText(text) {
  if (!text) return [];
  // 마침표/물음표/느낌표 분리. 한국어 종결어미 자리.
  return text.split(/(?<=[.!?。])\s+/)
    .filter(function (s) { return s.trim().length >= 5; })
    .slice(0, 6);  // 첫 5~6 문장
}

function _defaultChoices() {
  // 작품 톤 균일 자리 (V3 작가 손 갱신 자리)
  return [
    {
      label: '어디였어?',
      ghost_reply: ['거기였어. 너도 그런 자리 알아?'],
      free_dialog_open: ['너에게도 비슷한 자리 있어?'],
    },
    {
      label: '어떤 자리였어?',
      ghost_reply: ['그런 자리였어. 그게 다였어.'],
      free_dialog_open: ['너는 그 자리에서 뭘 봤어?'],
    },
    {
      label: '......',
      ghost_reply: ['그래. 침묵도 대답이지.'],
      free_dialog_open: ['뭐가 떠올라?'],
    },
  ];
}

function _autoGenerateDialogChoices(sceneData) {
  return {
    scene_context: _splitSceneText(sceneData.text || ''),
    ghost_intro: [],
    choices: _defaultChoices(),
  };
}

자리 3 — gameplay 가드 (play-test.html L2958):

// 기존:
if (game.terrain_shape === 'circular' && scene.meta && scene.meta.dialog_choices && window.LumenDialogPhase1) {
  return _enterLumenDialogPhase1(pin, scene);
}

// 갱신: scene.meta.dialog_choices 자리 폐기 (lumen_dialog_phase1 안 fallback 박혀 있음)
if (game.terrain_shape === 'circular' && scene.text && window.LumenDialogPhase1) {
  return _enterLumenDialogPhase1(pin, scene);
}

### B. absorption_slots fallback (lumen_dialog_phase1.js _loadAndInjectGhostPools 자리)

absorption_slots 비어 있는 메모리 = 슬롯 흡수 LLM 응답 그대로. 단 휴리스틱 fallback 시 풀 비어 있어 X.

옵션 1: 글로벌 디폴트 박음 (lumen_ghost_response.js DEFAULTS):

resonanceSlotPool: [
  { template: '그래. {대상:이/가} 거기 있었구나.', motifTags: [] },
  { template: '{대상} 말이지. 그랬어.', motifTags: [] },
],
vagueSlotPool: [
  { template: '{대상}? 그랬을지도.', motifTags: [] },
],

옵션 2: 메모리 진입 시 LumenGhostResponse.setOptions 호출 자리에 fallback (play-test.html loadMemoryData):

var absSlots = (memRow.meta && memRow.meta.absorption_slots) || _defaultAbsorptionSlots();

옵션 1 (글로벌 디폴트) 권장. 코드 한 자리.

### C. smoke 가드 (선택)

test/smoke_v21_slot_absorb.js에 fallback 케이스 추가: - dialog_choices 비어 있는 sceneData → _autoGenerateDialogChoices 작동 - 결과 scene_context.length >= 1 && choices.length === 3

## 결정할 자리

(a) _defaultChoices 톤 — 모든 메모리에 균일 박음. 단 작품 톤 깨짐 자리. 권장 = 균일 OK (MVP). V3 작가 손 갱신.

(b) gameplay 가드 갱신 = scene.meta.dialog_choices 검사 폐기 vs 그대로 두고 fallback 안에서만 박음. 권장 = 갱신 (모든 메모리 V2.1 Phase 1 발동).

(c) absorption_slots 글로벌 디폴트 vs 메모리 진입 시 fallback — 권장 = 글로벌 디폴트 (lumen_ghost_response.js DEFAULTS).

(d) ghost_variants drift 변주 풀 fallback = 다른 메모리에 ghost_variants row 박혀 있나 확인 필요. SQL:

SELECT m.code, COUNT(g.id) AS variants
FROM memories m
LEFT JOIN ghost_variants g ON g.memory_id = m.id
WHERE m.code != 'footprints'
GROUP BY m.code;

0개면 — pickResponse 글로벌 디폴트 풀 픽 (lumen_ghost_response.js DEFAULTS). OK.

## 출력

- lumen_dialog_phase1.js 변경 (~50 줄)

- lumen_ghost_response.js DEFAULTS 갱신 (resonanceSlotPool / vagueSlotPool 자리, ~10 줄)

- play-test.html gameplay 가드 갱신 (~3 줄)

- (선택) test/smoke_v21_slot_absorb.js fallback 케이스

- 검증 — 발자국 외 메모리 진입 → V2.1 Phase 1 흐름 작동

- 보고: 변경 자리 + 검증 결과 + 결정 (a)~(d)

## 차단/막는 자리

본 세션 = 5-19 데모 작품 일관성 자리. fallback 박혀야 어느 메모리 진입해도 통일된 흐름.

V3 자리 = 메모리별 작가 손 dialog_choices (4d × 메모리). 본 세션 X.

## 관련 자료

- docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-A V2.1.2 (α/β/γ)

- docs/슬롯흡수_차용-260505.md

- docs/유령응답풀_가이드_v1-260504.md

- CLAUDE.md §3.2 (TEM choice 정의), §6.5 #5 (Player sees fog)

- 메모리 [Critic 좌표계] — Lumen V2.1.2 87점 (5-5 LLM 시점)

- 메모리 [feedback_avoid_authorial_control_framing] — 작가 통제 자제

## 다음 자리 (이 세션 후)

- 5-08~ V2-2 admin 도구 / V2-5 카메라 연출 / V2-6 drift 픽 12축

- 5-13~ 작가 손 1~2 메모리 풀 콘텐츠 (옵션 C — 본 핸드아웃 외)

- 5-15~ 증거 패키지 (V2-14)

- 5-19 제출