# Web 스택 업그레이드 로드맵

작성: 2026-04-10 맥락: Unity 갈아타기 vs Web 강화 논의 결론. Web 유지 + 핵심 카드 3장 도입으로 정리. 전제: 데모 영상 → 첫 전시 제안서 → 첫 피드백 사이클을 web으로 끝내고, 그 이후에 v2/Unity 분리 여부 재검토.

## 0. 결론 한 줄

Tone.js + Three.js 셰이더 + GSAP 세 카드만 6주에 걸쳐 도입한다. 나머지(WebGPU, Rapier, Lottie)는 미래 카드. Unity는 지금 단계에서 함정이다 — 작품의 80%가 web에 더 적합하고, 갈아타면 데모가 영원히 안 나옴.

## 1. 작품 정체성과 도구의 매칭

너 작품의 핵심 무기:

| 요소 | Web 적합도 | Unity 적합도 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 텍스트 오염 / 글리치 | ✅ 자연스러움 | ⚠️ 어렵게 가능 | HTML/CSS가 텍스트에 압도적 |
| 잔상 시스템 (DB 매칭) | ✅ Supabase 그대로 | ❌ 다 다시 짜야 |  |
| 감정 벡터 → 색/파동 | ✅ 충분 | ✅ 더 화려함 | 차이는 양적 |
| Strata 3D 지층 | ⚠️ Three.js 한계 있음 | ✅ 풍부 | 셰이더로 메꿀 수 있음 |
| Floating anchor | ✅ DOM | ✅ |  |
| AI 대화 (Claude) | ✅ Edge Function | ⚠️ HTTP 직접 |  |
| 사운드스케이프 | ⚠️ 약함 | ✅ FMOD | Tone.js로 메꿀 수 있음 |
| 1인칭 걷기 | ⚠️ 거칠 | ✅ 네이티브 | 네 작품 핵심은 아님 |
| VR/오프라인 키오스크 | ❌ | ✅ | v2 분리 시에만 의미 |

→ 80%가 web 우위. 약점 두 개(Strata 그래픽, 사운드)는 셰이더 + Tone.js로 정확히 메꿔진다.

## 2. 도구별 평가표

| 도구 | 학습 비용 | 작품 임팩트 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Three.js + GLSL 셰이더 | 중 (1-2주) | 매우 큼 | 🔴 1순위 |
| Tone.js | 중 (1주) | 매우 큼 (사운드가 약점이라) | 🔴 2순위 |
| GSAP | 낮음 (1-3일) | 큼 (즉각적) | 🟡 3순위 — 데모 직전 |
| Howler.js | 매우 낮음 | 작음 (정리만) | 🟡 부수적 |
| WebGPU | 높음 | 미래 | 🟢 6개월 뒤 |
| Rapier.js | 중 | 작음 | 🟢 안 해도 됨 |
| Lottie | AE 의존 | 조건부 | 🟢 모션 협업자 있을 때만 |

## 3. 6주 도입 플랜

### Week 1 — GSAP (가장 빠른 ROI)

왜 먼저: 학습 1-3일, 즉각 시각적 효과, 데모 영상 직전 작업으로 최적.

대상 파일 3개: 1. js/ui/afterimage.js — 잔상 등장/사라짐 2. js/app/endScreen.js — 엔드 스크린 시퀀스 3. live.js — 씬 전환

핵심 기법: - gsap.timeline() — 시퀀스 전체를 한 객체로 - '-=1.2' — 이전 애니 끝나기 전에 다음 시작 (겹침) - stagger: { each: 0.06, from: 'random' } — 글자별 시간차 - ease: 'expo.out' / 'power3.out' — 영화적 곡선 - yoyo: true, repeat: -1 — 미세 떨림 영구 - onUpdate 콜백 — 정렬도 카운트업 - gsap.utils.random() — 흩어지는 사라짐

구체적 효과: - 잔상: 멀리서 안개 뚫고 다가옴 + 글자 무작위 등장 + 떨림 + 클릭 시 사방으로 흩어짐 - 엔드 스크린: 카운트업 정렬도 + 영화 엔드 크레딧 식 stagger - 씬 전환: 디졸브 + 휘장 + 줌 (3-step)

비용: npm install gsap 한 줄. 30KB. 무료. 참고: gsap.com/docs/v3/GSAP/Timeline + codrops.com 데모

### Week 2-3 — Tone.js (작품의 약한 고리 보강)

왜 두 번째: 너 작품의 시각이 9점이면 사운드는 5점. 균형 회복 필요.

대상 파일: js/audio/SoundscapeBeta.js 전면 재설계

현재 상태: mp3 5개(amb_window_rain, amb_silence, amb_crowd, amb_wind, amb_base) 음량 조절만.

도입 후 능력: 1. 오염 단계 → 사운드 변환 — biased_inclination → hypercompletion 단계마다 필터/리버브/디스토션이 자동 변화 Stage 0: 원음    Stage 1: lowpass 2000Hz, reverb wet 0.4    Stage 2: lowpass 1400Hz, reverb wet 0.7, distortion 0.1    Stage 3: lowpass 800Hz, reverb wet 0.9, distortion 0.4 2. 감정 벡터 → 신디사이저 음색 — fear는 harmonicity 3.5, longing은 1.5 등 3. 잔상 등장 시 한 음 — FMSynth로 잔상 떠오를 때 톤 한 번 4. 씬 전환 사운드 — 페이드 + 공간감(reverb) 자동 처리

핵심 개념: - Tone.Player — 기존 mp3 재생 - Tone.Filter / Reverb / Distortion — 이펙트 체인 - Tone.FMSynth / AMSynth — 신디사이저 - rampTo() — 파라미터 부드러운 전환 - Tone.Transport — 타임라인/시퀀서

비용: 약 100KB. 무료. 참고: tonejs.github.io/examples

### Week 4-6 — Three.js + GLSL 셰이더 (Strata 작품화)

왜 마지막: 학습 곡선 가장 가파름. 그리고 결과가 가장 폭발적.

대상 파일: js/shared/tem_af_strata_terrain.js

현재 상태: MeshStandardMaterial 기본 셰이더. 평평한 컬러 + 라이팅.

도입 후: 커스텀 ShaderMaterial로 교체

셰이더에 넣을 효과: 1. 종이 결 텍스처 — noise(uv * 80.0)로 fragment마다 미세한 결 2. 깊이 그라디언트 — 위로 갈수록 색이 마름, 아래로 갈수록 가라앉음 (퇴적층) 3. Fresnel 안개 — 가장자리가 시야와 만나면 안개로 흐려짐 4. 시간 기반 마모 — uniform float u_time 으로 색이 천천히 마모 5. 감정별 컬러 매핑 — vertex color로 17감정 × RGB 매핑 (이미 EC 테이블 있음 → 그대로 활용)

의사 코드:

uniform float u_time;
uniform vec3 u_emotionColor;
varying vec2 vUv;
varying vec3 vNormal;

void main() {
  float grain = noise(vUv * 80.0);
  vec3 color = mix(u_emotionColor, sedimentColor, vUv.y);
  float fog = pow(1.0 - dot(vNormal, viewDir), 3.0);
  color *= 1.0 - 0.2 * sin(u_time * 0.05 + vUv.y * 10.0);
  gl_FragColor = vec4(color + fog * 0.3, 1.0);
}

효과: Strata가 “3D 모델”에서 “살아있는 퇴적층”으로 변함. teamLab/Refik Anadol 결의 90%가 이거.

비용: Three.js 이미 있음. 셰이더 코드만 추가. 0KB. 참고: - thebookofshaders.com (한국어 번역 있음) - iquilezles.org (셰이더의 신)

## 4. 도입 후 작품 변화 예상

| 영역 | 지금 | 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 잔상 등장 | fade + 타이프라이터 | 안개 뚫고 다가옴 + 무작위 글자 + 떨림 |
| 잔상 사라짐 | 그냥 fade | 글자가 사방으로 흩어지며 안개 |
| 씬 전환 | 즉시 다음 텍스트 | 디졸브 + 휘장 + 줌 |
| 엔드 스크린 | 동시 표시 | 시간차 + 카운트업 + 엔드 크레딧 |
| 사운드 | mp3 5개 음량 | 오염 단계 자동 필터/리버브/디스토션 + 감정별 신디 |
| Strata | 평평한 컬러 | 종이 결 + 퇴적 그라디언트 + 안개 + 마모 |

시각 9 / 청각 5 → 시각 9.5 / 청각 8.5 / 분위기 9.5. 영상 데모에서 바이럴 가능한 모먼트 3개 추가 확보 (잔상 흩어짐 / Strata 셰이더 / 카운트업 엔드).

## 5. 미루는 카드 (지금 안 함)

### WebGPU

- 호환성 90% (Firefox만 nightly). 학습 곡선 높음.

- Three.js r170+ 부터 백엔드 자동 지원 → 너가 직접 안 짜도 따라옴.

- 6개월 뒤 v2 작품 만들 때 진지하게 고민.

- 가능성: GPU 파티클 잔상, 컴퓨트 셰이더 오염 시뮬레이션, 유체 감정 벡터.

### Rapier.js / Cannon.js

- 너 작품에 물리가 핵심이 아님. 학습 비용 대비 임팩트 작음.

- 거의 안 쓸 가능성 높음. 시간 남으면.

### Lottie

- AE 능력에 의존. 너가 AE 안 다루면 1/10.

- 모션 디자이너랑 협업 생기면 그때 검토.

- 가능 활용처: 로딩 시퀀스, 엔드 크레딧, 씬 전환 마스크.

### Howler.js

- Tone.js로 가면 자동 흡수됨. 별도 도입 불필요.

## 6. Unity는 언제 검토하는가

조건부 트리거 — 다음 중 하나가 명확해질 때:

- 전시/페스티벌 큐레이터 피드백에서 “공간 설치 작품”으로 강하게 권유받음

- VR/XR 컨셉이 떠오르고 그게 작품의 메시지를 강화함

- 오프라인 키오스크 작품이 본격 의뢰됨

- Steam/itch.io 출시 의향이 명확해짐 (지금 없음)

대원칙: web 작품과 Unity 작품은 다른 작품으로 분리한다. 한 작품 안에서 갈아타지 않는다. - web 버전 = “온라인 작품” - Unity 버전 = “공간 작품” - 둘은 같은 컨셉의 두 작품.

최소 6개월 web 버전을 운영한 뒤 결정. 그 전에 Unity 시작은 회피 신호.

## 7. 함정 경고 (작가 본인용)

이번 도구 도입 논의가 데모 끝내야 하는 압박을 회피하는 신호일 가능성을 항상 점검할 것.

### 회피 신호 체크리스트

- 새 도구 학습이 데모 일정을 1주 이상 미루고 있는가?

- 도구를 도입한 작업이 이미 작동하는 코드를 다시 쓰고 있는가?

- “이거 하나만 더…” 패턴이 반복되는가?

- 데모 영상 촬영 일정이 2주째 안 잡히고 있는가?

위 중 2개 이상 ✓면 → 도구 도입을 멈추고 데모를 끝낸다.

### 안전 신호

- 도입이 하나의 새 효과를 만드는 것으로 끝남

- 기존 코드에 추가되고 재작성되지 않음

- 데모 영상에 그 효과가 직접 들어감 (즉 작업이 곧 영상 결과물)

## 8. 다음 액션 (단기)

- 데모 영상 시퀀스를 먼저 정의한다 — 어떤 장면이 영상에 들어갈지 (15-30초씩 4-5컷)

- 그 장면 중 GSAP로 다시 짰을 때 가장 임팩트가 큰 1-2개만 골라서 Week 1에 작업

- 영상 1차본 촬영 → 부족한 부분 진단

- 부족한 게 사운드면 → Week 2 Tone.js

- 부족한 게 Strata 그래픽이면 → Week 4-6 셰이더

- 둘 다 아니면 → 이미 충분하다는 뜻. 도구 더 안 도입하고 영상 마무리.

## 끝

작품의 천장은 도구가 아니라 연출의 디테일이다. 도구는 디테일을 빠르게 짜기 위한 수단일 뿐. GSAP/Tone.js/셰이더 셋 다 그 의미에서만 도입한다.