# V2-6 drift 픽 — 병렬 세션 핸드아웃 (2026-05-13)

목적: V2-6 drift 픽 시스템을 여러 세션 동시 작업으로 박는다. 세션끼리 같은 파일 안 건드리게 파일 단위로 묶음. 권위 문서: LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §9-5 + 세션핸드아웃_v26_drift픽_브레인스토밍-260512.md §6-X (결정 확정). 결정 권위: 본 핸드아웃 §0-A 의 결정 11개 = 2026-05-13 도한 님 답. 세션이 임의로 바꾸지 X.

## 0. 파일 충돌 매트릭스 + 병렬 wave

### 0-1. 파일 ↔ 핸드아웃 매핑 (충돌 없음 — 각 핸드아웃 = 다른 파일)

| 핸드아웃 | 건드리는 파일 | 신규/수정 | 의존 (먼저 끝나야) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | js/core/DriftPicker.js | 신규 | 없음 |
| H2 | test/smoke_v21_drift_picker.test.js | 신규 | H1 (pickDriftUtterance 인터페이스) |
| H3 | supabase/functions/record-drift-cumulative/index.ts | 신규 | 없음 |
| H4 | play-test.html | 수정 | H1 + H3 (invoke 이름) |
| H5 | js/app/opening.js | 수정 | H1 + H3 |
| H6 | js/content/narrative_fallback_strings.js | 수정 (현재 한국어 6개 → 13+13) | 없음 |
| H7 | test/smoke_v21_re_entry.js | 신규 | 없음 (V2-13 기존 자리 회귀 가드) |
| H8 | js/ui/lumen_visual_effects.js | 수정 (선택) | 없음 |
| 메인 | docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md (한 줄) + npm test 회귀 + 본인 손 1사이클 | — | 전부 |

H4 와 H5 는 비슷한 wiring 인데 다른 파일 — 병렬 가능. 단 H4 먼저 박고 그 패턴 참고해서 H5 박으면 효율적 (의존은 아니고 권장).

### 0-2. 병렬 wave

Wave 1 (즉시 — 의존 0):   H1 / H3 / H6 / H7 / H8  + 메인(SCOPE 한 줄)
                              │              │
                              ▼              ▼
Wave 2 (H1 끝나면):        H2
Wave 3 (H1+H3 끝나면):     H4 / H5
                              │
                              ▼
Wave 4 (전부 끝나면):      메인 — npm test 회귀 + 본인 손 1사이클 통합 체크 (screens-260513-V2-6/ 박음)

### 0-3. 세션 지시 템플릿 (각 세션에 이거 박아 보냄)

“당신은 docs/V2-6_병렬세션_핸드아웃-260513.md 의 §H{N} 자리만 박습니다. §0-A (공통 자료) + §H{N} 만 읽고, 그 파일 외에는 건드리지 마세요. 끝나면 §H{N} 의 ‘검증’ 절차 돌리고 결과 보고.”

## 0-A. 공통 자료 (모든 세션 읽을 자리)

### 결정 11개 (2026-05-13 확정 — 임의 변경 X)

| # | 자리 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 1 | softmax temperature default | 0.8 (무작위성 높게) |
| 2 | 활성 풀 N default | 8 (변주 8개 미만이면 풀 전체) |
| 3 | baseline (변위 기준점) | 회차 시작 시점 사용자 fingerprint — 원본/작가 정답 X |
| 4 | 직전 변주 패널티 | 장치 H1 에 박음 (확률 ×0.3), 강도 튜닝만 V2-12 |
| 5 | 매 턴 누적 자리 | SeekerFingerprint.mergeTurn 이 이미 담당 — 추가 hook 없음 (회차 시작/끝 fp 캡처는 wiring 자리 H4/H5 에서) |
| 6 | memories.cumulative_emotion_vec 갱신자 | Edge function record-drift-cumulative 신설 (H3). 클라이언트 직접 UPDATE X (보안 + 두 번 손 안 감) |
| 7 | drift 시 toast | OFF — 절대 안 함 (변주 자체가 신호. CLAUDE.md §6.5 #6 패턴 이름 사용자에게 안 말함) |
| 8 | V2-13 비교 화면에 유령 발화 추가 | 영상 단계(5-15~)로 미룸 — 본 작업 범위 X |
| 9 | wiring 흐름 | 둘 다 — lumen(play-test.html = H4) + archive(opening.js = H5) |
| 10 | vitest 케이스 | 25개 다 박음 (H2) — 숙제 안 남김 |
| 11 | 폴백 문구 | 한국어 13 + 영어 13 (H6). 본인 손질 자리 — 시드 박고 톤은 작가가 손봄 |

### 인터페이스 카탈로그 (이미 박혀있는 자산 — 손대지 X, 호출만)

js/core/SeekerFingerprint.js - EMOTION_KEYS — 12축 라벨 frozen 배열. 모든 12축 객체의 키 출처. - initFingerprint() → { emotion_vec: {}, motif_words: [], attribution: null, core_fear: null, ... } - mergeTurn(fp, turnResult, alpha) — fp.emotion_vec 를 EMA 로 갱신 (in-place mutate). default α=0.6. 매 턴 호출됨. - TOTAL_TURNS = 3

js/core/ContaminationTracker.js (:285-333) - computeDriftVector(current, baseline) → 12축 변위 객체 (current[k] - baseline[k], 음수 가능, 4자리 반올림). 이게 drift 픽의 driftVector 입력. - updateCumulativeEmotionVec(cumulative, sessionEmotionVec, alpha=0.10) → 새 누적 12축 객체 (입력 mutate X). H3 Edge function 안에서 이 로직 재현 (또는 import). - EMOTION_AXES_12 (= EMOTION_KEYS 재수출)

js/core/GhostBranchTrigger.js (V2-4, 기존) - decideBranch(seeker, ghostVariants, thresholds?) → { kind: 'drift'|'speciation', topVariant, topScore(0~1), runnerUpDelta, reason } - DEFAULT_THRESHOLDS = { drift_high: 0.7, speciation_low: 0.4 } - buildSpeciationRow(args) → ghost_variants insert payload (speciation 자리 — 이미 wiring 됨, 손 안 댐) - drift 픽은 decision.kind === 'drift' 일 때만 발동.

js/core/SeekerMatchEngine.js (기존) - scoreCard(card, ghostCard) → { score, ... }. 절대값 score. - ghostVariantToCard(ghostVariantRow) → 매칭 카드 어댑터 - pickGhostVariant(...) → 1등 결정성 픽. V2-6 픽이랑 다른 알고리즘. 손 안 댐. score=0 → null 리턴 룰 (V2-4 핸드오프). - DEFAULT_WEIGHTS = { alpha, beta, gamma, delta, epsilon }

DB 스키마 (마이그레이션 박힘): - ghost_variants 테이블 — 컬럼: id, memory_id, kind('drift'|'speciation'), parent_variant_id, emotion_vec(jsonb), attribution, core_fear, modality, role, motif_tags(text[]), utterance, pose, created_by, is_seed, created_at. RLS: SELECT anyone / INSERT·UPDATE·DELETE admin only (자동 생성은 edge function service_role 우회). - plays 테이블 — 추가 컬럼 ghost_variant_id(uuid), final_drift_vector(jsonb), dialog_turns(jsonb array). (마이그레이션 20260504000000_v21_drift_pick_vectors.sql + 20260503000000_...) - memories 테이블 — 추가 컬럼 cumulative_emotion_vec(jsonb).

### 폐기 자리 (착각 방지 — SCOPE §9-5 + 핸드아웃 §9)

- ❌ 0.2/0.5/0.8 양자화 라벨 / ❌ 1차원 intended_drift 컬럼 / ❌ argmax NN(가장 가까운 1개 결정성 픽 — softmax sampling 필수) / ❌ drift_residue audit 테이블(V3) / ❌ 데모 결정성 모드(rngSeed 는 vitest 자리만)

## H1 — js/core/DriftPicker.js (신규)

의존: 없음. 이 핸드아웃이 다른 핸드아웃(H2/H4/H5)이 의존하는 인터페이스를 정의한다 — 시그니처 함부로 안 바꿈.

### 목표

2단계 픽 알고리즘 박기. SeekerMatchEngine.js 에 박지 말고 분리 신규 파일 (이유: pickGhostVariant 는 1등 결정성 픽으로 그대로 유지 — 같은 파일에 박으면 헷갈림).

### 사전 읽기

- js/core/SeekerMatchEngine.js — scoreCard / ghostVariantToCard / cosine 헬퍼 패턴

- test/smoke_v21_match_engine.test.js — vitest 패턴 (44 케이스)

- js/core/ContaminationTracker.js:285-333 — computeDriftVector (입력으로 받음)

- §0-A 인터페이스 카탈로그

### 박을 인터페이스 (확정 — H2/H4/H5 가 의존)

/**
 * V2-6 drift 변주 픽 — 2단계 (글로벌 좁힘 → 회차 변위 softmax sampling) + 필터 점진 풀기 + 직전 패널티.
 *
 * @param {Object} opts
 * @param {Object}  opts.cumulativeEmotionVec  - memories.cumulative_emotion_vec (12축 부분 객체 또는 null/{}). Step 1 입력.
 * @param {Object}  opts.driftVector           - ContaminationTracker.computeDriftVector 결과 (12축, 음수 가능). Step 3 입력.
 * @param {Array}   opts.ghostVariants         - 그 메모리의 ghost_variants row 중 kind==='drift' 만 (호출자가 필터해서 넘김).
 * @param {Object}  opts.fingerprint           - { motif_words: string[], attribution: string|null }. Step 2 의미 필터 입력.
 * @param {String|null} opts.lastVariantId     - 직전 회차 사용 변주 id (sessionStorage). 없으면 null.
 * @param {Object}  [opts.tuning]              - { temperature=0.8, narrowN=8, lastPenalty=0.3 }. 기본값 = §0-A 결정 1·2·4.
 * @param {Function} [opts.rng]                - 0~1 난수 함수 (vitest 결정성용 fixed seed 주입). 기본 Math.random.
 * @returns {{ variant: Object|null, driftVectorAtPick: Object, fallbackKind: String|null }}
 *          variant     = 박힌 ghost_variants row (폴백이면 null)
 *          driftVectorAtPick = 픽 시점 driftVector 복사본 (도장용)
 *          fallbackKind = null (정상) | 'narrative_silence' (풀 빔 — 호출자가 narrative_fallback_strings 호출)
 */
export function pickDriftUtterance(opts) { ... }

// tuning 기본값 export — H2 vitest defaults 회귀에서 검증
export const DRIFT_PICKER_DEFAULTS = Object.freeze({ temperature: 0.8, narrowN: 8, lastPenalty: 0.3 });

### 알고리즘 5단계

| 단계 | 자리 | 폴백 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 글로벌 좁힘 | ghostVariants 중 각 variant.emotion_vec 와 cumulativeEmotionVec 의 cosine 거리 가까운 N=8개 남김. cumulativeEmotionVec 비었으면({}) Step 1 skip (전부 통과). | 풀 < 8 이면 풀 전체 |
| Step 2 의미 필터 | 좁힌 풀 안에서 fingerprint.motif_words 와 variant.motif_tags 교집합 있는 것 우선 → 없으면 fingerprint.attribution === variant.attribution 인 것 → 그것도 없으면 무필터(좁힌 풀 그대로). 무필터 = Step 1 결과 풀 안만. 다른 메모리 침범 절대 X (애초에 ghostVariants 가 그 메모리 것만 들어옴). | 단계씩 풀어도 0 이면 Step 5 |
| Step 3 softmax 픽 | Step 2 통과 풀 각 variant.emotion_vec 와 driftVector cosine 유사도 계산 → softmax(temperature=0.8) 확률 → rng() 로 sampling. driftVector 가 사실상 0 벡터면 유사도 균일 → 균일 확률 sampling. | — |
| Step 4 직전 패널티 | Step 3 으로 뽑힌 게 lastVariantId 와 같으면, 그 variant 확률 ×0.3 후 재정규화 → 다시 sampling 1회. (풀에 변주 1개뿐이면 패널티 무시 — 어쩔 수 없음.) | — |
| Step 5 폴백 | Step 1~2 결과 풀이 0 (그 메모리에 drift 변주 없음 / 전부 emotion_vec={} 등) | { variant: null, driftVectorAtPick: {...driftVector}, fallbackKind: 'narrative_silence' } 반환. 조용히 1개 선택 절대 X (CLAUDE.md §6.5 #4) |

### 검증

- H2 vitest 25 케이스로 자동 박힘. H1 세션은 함수 박고 끝 — npm test -- test/smoke_v21_drift_picker.test.js 는 H2 끝난 후.

- H1 세션 자체 검증: 콘솔에서 import { pickDriftUtterance } from './js/core/DriftPicker.js' 박고 mock opts 한 번 호출 → { variant, driftVectorAtPick, fallbackKind } 모양 리턴 확인.

### 건드리면 안 되는 자리

- SeekerMatchEngine.js, GhostBranchTrigger.js, ContaminationTracker.js — import 만. 수정 X.

## H2 — test/smoke_v21_drift_picker.test.js (신규)

의존: H1 (pickDriftUtterance + DRIFT_PICKER_DEFAULTS 인터페이스). H1 끝나면 시작.

### 목표

vitest 25 케이스. test/smoke_v21_match_engine.test.js 패턴 차용.

### 25 케이스 분배

| 카테고리 | 케이스 수 | 자리 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 글로벌 좁힘 | 3 | 풀 < N / == N / > N. cumulativeEmotionVec 비었을 때 skip |
| Step 2 의미 필터 풀기 | 4 | 모티프 교집합 있음 / 귀인만 일치 / 무필터로 떨어짐 / 풀 빔 → Step 5 |
| Step 3 softmax sampling 결정론 | 5 | fixed rng seed 로 재현 / temperature 0/0.8/1.0 분포 비교 / driftVector=0 → 균일 |
| Step 4 직전 패널티 | 3 | lastVariantId == picked / != picked / null / 변주 1개뿐일 때 패널티 무시 |
| Step 5 fallback | 2 | 풀 빔 → fallbackKind=‘narrative_silence’ / 모든 variant.emotion_vec={} |
| 분포 검증 | 1 | 100회 동일 입력 → 빈도 분포 (가장 가까운 변주가 가장 자주, 단 다른 것도 나옴) |
| score=0 회귀 (V2-4 핸드오프) | 3 | pickGhostVariant score=0→null 룰과 충돌 없음 확인 (drift 픽은 별 알고리즘) |
| defaults 회귀 | 4 | DRIFT_PICKER_DEFAULTS = {temperature:0.8, narrowN:8, lastPenalty:0.3}. tuning 미지정 시 default 적용. tuning 부분 지정 시 나머지 default |

### 검증

- npm test -- test/smoke_v21_drift_picker.test.js → 25 PASS

- npm test → 전체 회귀 PASS (메인 세션이 Wave 4 에서 한 번 더 돌림)

### 건드리면 안 되는 자리

- DriftPicker.js 수정 X — 버그 발견 시 H1 세션에 보고 (또는 메인이 조율). test 파일만 박음.

## H3 — supabase/functions/record-drift-cumulative/index.ts (신규)

의존: 없음. invoke 시그니처를 정의 — H4/H5 가 이 이름·페이로드로 호출.

### 목표

회차 끝마다 그 메모리의 memories.cumulative_emotion_vec 를 EMA 로 갱신하는 Edge function. service_role 로 UPDATE (RLS 우회). record-absorption (= insert-ghost-variant) 패턴 차용.

### 사전 읽기

- supabase/functions/insert-ghost-variant/index.ts — service_role 우회 + verify_jwt=false 패턴

- supabase/functions/_shared — 공통 헬퍼 (cors 등)

- js/core/ContaminationTracker.js:300 — updateCumulativeEmotionVec 로직 (이걸 TS 로 재현 또는 inline)

### 박을 인터페이스 (확정 — H4/H5 가 의존)

POST /functions/v1/record-drift-cumulative
body: { memoryId: string, sessionEmotionVec: object, alpha?: number }   // alpha 기본 0.10
처리:
  1. SELECT memories.cumulative_emotion_vec WHERE id = memoryId  (service_role)
  2. next = updateCumulativeEmotionVec(prev, sessionEmotionVec, alpha)   // EMA: α·session + (1-α)·prev, >0.001 만 남김
  3. UPDATE memories SET cumulative_emotion_vec = next WHERE id = memoryId
  4. return { ok: true, cumulative: next }   (실패 시 { ok: false, error })
설정: verify_jwt=false, deno serve, temperature 무관(LLM 없음), timeout 5s

### 검증

- supabase functions deploy record-drift-cumulative (배포는 사용자 손 — 핸드아웃에 “deploy 필요” 명시)

- 콘솔: await window._temSupabase.functions.invoke('record-drift-cumulative', { body: { memoryId: '<id>', sessionEmotionVec: { sadness: 0.5 } } }) → { ok: true, cumulative: {...} }

- 같은 memoryId 두 번 호출 → cumulative 가 EMA 로 움직임 (두 번째가 첫 번째와 다름)

### 건드리면 안 되는 자리

- memories 테이블 다른 컬럼 절대 안 건드림 — cumulative_emotion_vec 만 UPDATE.

- 기존 edge function 들 손 X.

## H4 — play-test.html (수정) — lumen 흐름 wiring

의존: H1 (pickDriftUtterance) + H3 (record-drift-cumulative invoke 이름). 둘 다 끝나면 시작. (인터페이스만 합의되면 병렬 가능 — §0-A 카탈로그 + H1·H3 의 “박을 인터페이스” 절 참조)

### 목표

1인칭 공간(lumen 흐름) 멀티턴 회차에 drift 픽 wiring. play-test.html 한 파일만 건드림.

### 사전 읽기

- play-test.html:4341 — sealBtn click 핸들러 (회차 끝 자리)

- play-test.html:4454 — continueBtn click 핸들러 (V2-13 handoff 자리)

- play-test.html:3792-3810 — insertPlay(scene, vec, reasonLabel, result, isVoid) 함수 (plays insert — 도장 컬럼 추가할 자리). 호출 자리 = :3762, :3784

- js/ui/lumen_dialog_phase1.js — dialog turn loop (멀티턴 turn 1/2/3, fingerprint 누적 자리). 회차 시작 baseline 캡처 자리 후보.

- 세션핸드아웃_v213_재진입유도-260510.md §1-2 — game.traces 데이터 자리

- §0-A 인터페이스 카탈로그

### 박을 자리

- 회차 시작 (멀티턴 첫 진입) — baselineEmotionVec 캡처. 우선순위: dialog phase1 turn 1 직전 fingerprint.emotion_vec → 없으면 오프닝 fingerprint (sessionStorage) → 둘 다 없으면 turn 1 끝 emotion_vec 를 baseline 으로 (즉 변위 = turn 2·3 이동량만). 로컬 변수 또는 sessionStorage.tem_run_baseline_vec.

- 회차 끝 (sealBtn click / exit-door long-press):

- driftVector = computeDriftVector(회차끝 fp.emotion_vec, baselineEmotionVec)
decision = decideBranch(seekerCard, ghostVariants)          // V2-4 기존
if (decision.kind === 'drift') {
  picked = pickDriftUtterance({
    cumulativeEmotionVec: memory.cumulative_emotion_vec || {},
    driftVector,
    ghostVariants: ghostVariants.filter(v => v.kind === 'drift'),
    fingerprint: { motif_words: fp.motif_words, attribution: fp.attribution },
    lastVariantId: sessionStorage.getItem('tem_last_variant_id') || null,
  })
  // 도장
  insertPlay 호출 시 ghost_variant_id = picked.variant?.id || null, final_drift_vector = driftVector 같이 박음
  sessionStorage.setItem('tem_last_variant_id', picked.variant?.id || '')
  if (picked.fallbackKind === 'narrative_silence') {
    // narrative_fallback_strings (H6) 호출 → inline 으로 화면에 한 줄. toast 아님 (결정 7 = drift toast OFF, 단 폴백은 침묵 회피라 별개 — inline 텍스트)
    console.log('[V2-6] fallback narrative_silence')
  }
}
// record-drift-cumulative invoke (drift / speciation 무관 — 회차 끝 항상)
await window._temSupabase.functions.invoke('record-drift-cumulative', { body: { memoryId: memory.id, sessionEmotionVec: fp.emotion_vec } })

- insertPlay 수정 — 시그니처에 driftStamp 인자 추가 ({ ghost_variant_id, final_drift_vector } 또는 null). row 박는 자리에 두 컬럼 추가. 호출 자리 두 곳(:3762, :3784)에 driftStamp 전달 — drift 회차 외엔 null.

### 검증 (H4 세션)

- npm run dev → ARCHIVE → 메모리 → 멀티턴 3턴 → reveal → Continue

- 콘솔: await window._temSupabase.from('plays').select('id, ghost_variant_id, final_drift_vector').order('created_at',{ascending:false}).limit(1) → ghost_variant_id 박힘 (drift 회차면), final_drift_vector 12축 부분 객체

- 콘솔: await window._temSupabase.from('memories').select('cumulative_emotion_vec').eq('id','<id>') → 갱신됨

- (통합 1사이클 = 메인 세션 Wave 4 — 두 번째 회차 다른 변주 확인)

### 건드리면 안 되는 자리

- opening.js 절대 X (= H5 자리). DriftPicker.js·record-drift-cumulative 수정 X — 호출만.

- speciation 자리 (buildSpeciationRow 호출 등) 이미 박힘 — 손 X.

- V2-13 닉네임/비교 화면 자리 손 X.

## H5 — js/app/opening.js (수정) — archive 흐름 wiring

의존: H1 + H3. H4 와 거의 같은 wiring (다른 파일). 권장: H4 끝난 패턴 보고 박으면 빠름.

### 목표

archive 흐름(메뉴 → ARCHIVE → 메모리 클릭 → 오프닝 멀티턴) 회차에 drift 픽 wiring. js/app/opening.js 한 파일만.

### 사전 읽기

- js/app/opening.js — _handleOpeningSubmit (오프닝 멀티턴 제출 핸들러) 통째

- H4 핸드아웃 (같은 파이프라인 — 회차 시작 baseline / 회차 끝 decideBranch + pickDriftUtterance + 도장 + invoke)

- §0-A 인터페이스 카탈로그

### 박을 자리

H4 와 동일 파이프라인: 1. 회차 시작 (멀티턴 첫 진입) → baselineEmotionVec 캡처 (opening 흐름은 initFingerprint() 직후 또는 turn 1 직전 emotion_vec) 2. 매 턴 → mergeTurn 이 이미 누적 (추가 hook 없음 — 결정 5) 3. 회차 끝 (pickTopMemory + pickGhostVariant 호출 자리 = 현재 sessionStorage 박는 자리) → - driftVector = computeDriftVector(fp.emotion_vec, baselineEmotionVec) - decision = decideBranch(seekerCard, ghostVariants) (이미 wiring 됨 — speciation 자리) - if (decision.kind === 'drift') → pickDriftUtterance({...}) → plays 도장 (opening 흐름의 plays insert 자리 찾아서 ghost_variant_id + final_drift_vector) → sessionStorage.tem_last_variant_id - record-drift-cumulative invoke (회차 끝 항상) - picked.fallbackKind === 'narrative_silence' → narrative_fallback_strings inline

### 검증 (H5 세션)

- archive 흐름 풀 사이클 (메뉴 → ARCHIVE → 메모리 → 멀티턴 → 회차 끝) → 콘솔에서 plays 도장 + memories cumulative 확인 (H4 와 동일 쿼리)

### 건드리면 안 되는 자리

- play-test.html 절대 X (= H4 자리). DriftPicker.js·record-drift-cumulative 수정 X.

- 기존 speciation wiring (buildSpeciationRow + edge function 호출) 손 X — drift 분기만 추가.

## H6 — js/content/narrative_fallback_strings.js (수정: 한국어 6 → 13+13)

의존: 없음. (현재 한국어 6개 박혀있음 — 2026-05-13 메인 세션이 초안 박음.)

### 목표

폴백 문구를 한국어 13 + 영어 13 으로 확장. 톤 = 작품 톤 (“…남았다”, “…머문다”, “…거기 있었어”). 게임 톤(“다시 해보세요!”, “정답!”) 절대 X. 결마다 분배 (resonance / vague / dissonance).

### 사전 읽기

- 현재 js/content/narrative_fallback_strings.js — 구조 (NARRATIVE_FALLBACK_STRINGS + pickFallbackString + fallbackPoolSizes)

- CLAUDE.md §6.5 #4 — fallback narrative justification

- SCOPE §9-5 폴백 문구 자리

### 박을 자리

- NARRATIVE_FALLBACK_STRINGS.ko 를 13개로 늘림 (현재 6개 = resonance 2 + vague 2 + dissonance 2 → 예: resonance 5 + vague 4 + dissonance 4 = 13). 현재 6개 톤 유지하면서 7개 추가.

- NARRATIVE_FALLBACK_STRINGS.en 13개 채움 (같은 분배). 시드 톤: “The memory falls silent for a moment.” / “The nearest reverberation rises.” / “—Yes. I was there too.” 등.

- pickFallbackString / fallbackPoolSizes 시그니처 그대로.

- 파일 헤더 주석에 “한국어 13 + 영어 13 = SCOPE §9-5 자리. 작가 손질 가능.” 명시.

주의 — 콘텐츠 자리: 시드는 박되, 본인(작가) 톤이랑 안 맞으면 갈아끼울 자리. 핸드아웃에 그렇게 박힘. 무리하게 “완벽한” 13개 만들려 하지 말고, 톤 맞는 시드 박고 끝.

### 검증

- import 후 콘솔: fallbackPoolSizes() → { ko: 13, en: 13 }

- pickFallbackString('resonance') / pickFallbackString('dissonance', 'en') → 비어있지 않은 문자열

### 건드리면 안 되는 자리

- 다른 파일 X. 이 파일의 함수 시그니처(pickFallbackString, fallbackPoolSizes) X — 문구 배열만 늘림.

## H7 — test/smoke_v21_re_entry.js (신규)

의존: 없음. V2-13 (이미 박힌 재진입 자리) 회귀 가드. SCOPE [231] 에 박을 예정으로 박혀있음.

### 목표

DevTools 콘솔 붙여넣기형 회귀 가드 (vitest 아님 — DOM/시각 자리). 세션핸드아웃_v213_재진입유도-260510.md §3-1 시나리오 자동화.

### 사전 읽기

- 세션핸드아웃_v213_재진입유도-260510.md §3-1 (검증 절차) + §5 (콘솔 헬퍼)

- play-test.html:4454 — handoff probe 자리 ([V2-13] handoff probe: 로그)

- js/app/userIdentity.js — temClearUserIdentity() + localStorage 키 (tem_user_name, tem_first_play:<id>)

- js/app/firstPlayScenification.js / js/app/playReplayCompare.js — DOM 엘리먼트 id

### 박을 자리

- async function smokeReEntry() — 자동 클릭 흐름 + 검증:

  - temClearUserIdentity() 후 상태 비었나

  - 첫 회차 흐름 → handoff probe 로그 캡처 → tracesLength ≥ 1 && filteredScenesLength ≥ 1

  - localStorage.tem_user_name + localStorage['tem_first_play:<id>'] 박혔나 (JSON 파싱)

  - 두 번째 회차 → playReplayCompare DOM 떴나

- 마지막에 PASS/FAIL 콘솔 출력 + console.assert 다수

### 검증

- 콘솔에 붙여넣고 smokeReEntry() → PASS 출력

### 건드리면 안 되는 자리

- 신규 파일만 — 다른 파일 X.

## H8 — js/ui/lumen_visual_effects.js (수정, 선택) — V2-5 잔불

의존: 없음. 선택 자리 — 본인이 V2-5 보강 두 자리(파동 부활 + lerp)로 충분하다 판단하면 미박, SCOPE [42] V2-5 [x] 처리하고 넘어감.

### 목표

drift 강도에 비례하는 카메라 미세 진동 + 조명 색조 변경. play-test.html 안 건드림 (= H4 자리, 충돌 회피). visual_effects 안에서만.

### 사전 읽기

- js/ui/lumen_visual_effects.js (145줄) — 기존 효과 함수 패턴

- js/ui/lumen_drift_visualizer.js — 파동 펄스 자리 (차용)

- SCOPE [42] V2-5 + 보강 두 자리 (이미 [x])

### 박을 자리

- applyDriftCameraShake(intensity) 함수 — intensity 0~1, requestAnimationFrame 자리에서 카메라 미세 흔들기 (진폭 = intensity × 작은 상수)

- 조명 색조 = 두 줄 파동 색 자리 차용 (drift 강도 입력) — 옵션

- dialog phase1 매 턴 자리에서 호출되도록 — 단 dialog_phase1.js 수정이 필요하면 그건 H4 와 충돌. 그래서: visual_effects 가 자체 폴(setInterval/rAF)로 window._temGame 상태 읽어서 적용하는 방식 (dialog_phase1 안 건드림). 또는 H8 을 아예 미루고 V2-12 로.

권장: H8 은 시간 여유 있을 때만. 데모 핵심 아님. dialog_phase1.js 수정이 필요하면 H4 와 충돌하니 visual_effects 자체 폴 방식 또는 미룸.

### 검증

- 본인 손 한 바퀴 — 결 어긋날수록 화면 미세 떨림 체감

### 건드리면 안 되는 자리

- play-test.html, lumen_dialog_phase1.js 절대 X (H4 와 충돌). visual_effects 단독.

## 메인 세션 자리 (= 이 핸드아웃 박는 세션 / Wave 4)

- Wave 1 시작 전: docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-Z “2026-05-11 진행” 블록에 한 줄 — “결정 11개 + 파일별 핸드아웃 = docs/V2-6_병렬세션_핸드아웃-260513.md”. (작음)

- Wave 4 (전부 끝나면):

  - npm test → 전체 회귀 PASS (H2 25 케이스 + 기존 전부)

  - 본인 손 1사이클 — npm run dev → ARCHIVE → 메모리 → 멀티턴 3턴 → reveal → Continue → 닉네임 → 메뉴 복귀 → 같은 메모리 다시 → 두 번째 회차 → 콘솔에서 plays 두 행 ghost_variant_id 서로 다른 ID 확인 (직전 패널티 작동 증거) + final_drift_vector 12축 부분 객체. screens-260513-V2-6/ 박음.

  - SCOPE §0-Z V2-6 [x] 갱신 + 핸드아웃 §6-X 에 “박힘 끝” 추가.

## 비상 (5-14 까지 미완 시 — SCOPE §11 시나리오 A)

- H1 본체 + H4 (lumen wiring) + 도장만 박고 → H2 vitest 핵심 14개만 / H5 archive wiring 미룸 / H3 Edge function 미룸 (클라이언트 임시) / H6 한국어만 / H8 미룸.

- 단 도한 님 결정 = “완전히 끝내고 quilt” — 비상은 진짜 막힐 때만.

## 종료 — 한 문장

V2-6 = 9개 파일, 8개 병렬 핸드아웃 (H1~H8) + 메인. 충돌 0 (각 핸드아웃 = 다른 파일). Wave 1 = H1·H3·H6·H7·H8 동시 → Wave 2 = H2 → Wave 3 = H4·H5 → Wave 4 = 메인 통합 체크.