# TEM Lumen 2026 — 업데이트 계획

작성: 2026-04-20 기준 커밋: 4f49a1e (main) 연계 문서: .claude/plans/interactive-media-arts-hidden-biscuit.md (IMA 비평 평가)

## 0. 컨텍스트

IMA 비평 평가에서 드러난 치명적 약점 세 가지 — 몸 부재(2.1), 개념-감각 단절(2.2), 인터랙션 필연성(2.7) — 를 동시에 메우기 위한 구조 전환. 선형 scene flow를 공간 내비게이션으로 대체하고, AF 지형을 PLAY 메인으로 승격한다. 남는 약점(2.3 개인 아바타 유령, 2.5 제도적 위치, 2.6 미술사 계보, 실관객 검증)은 이번 업데이트 스코프 외이며 별도 트랙으로 취급.

핵심 원칙: - 새 도구 금지 (Tone.js·새 shader·새 엔진 X). 기존 Three.js + Web Audio API + Supabase + Vanilla ES6로 해결. - 기존 작동 코드를 수정하지 말고 감싸는 어댑터로 확장. enterFirstPerson·buildMemoryItems·computeAfTerrainFields는 손대지 않는다. - 15–25분 풀 세션이 모든 서브시스템의 설계 제약. - 보상 기호 금지, 카피 기호 금지 (“이제 돌아갑니다” 류 금지).

## 1. 확정된 구현 방향

### 1.1 플레이어 플로우

오프닝 → 첫 입력(3필드: 찾는 대상 / 감각 하나 / 시기)
  ↓ (GSAP 3–5초, 입력이 문으로 흡수)
PLAY (AF 지형 위 WASD 1인칭)
  ↓
중심 도달 (void, 무보상)
  ↓
귀환 (왔던 길 되돌아감, 이동 1.3–1.5배 빠름)
  ↓
바깥 문 통과
  ↓ (이때 처음 메뉴 출현)
  ├─ 또다른 나와 대화
  └─ 아카이브(목록형)

- ESC는 유지(접근성). 누를 시 “귀환 없이 나가시겠습니까?” 확인 → 미귀환(未歸還) 플래그로 기록.

- Record 모드는 메뉴에서 제거, 기능은 Play 내부에 유지.

### 1.2 공간 구조

- 동심원 위상 고정, 크기 고정(반경 R). 기억마다 형태 파라미터만 변형.

- 매핑: VAD → 지형 질감, clarity → 해상도. 확률적 편향, 결정적 아님(점성술 방지).

- 중심은 void. 바깥 유령 = 집합적·다수 잔상 합성 / 안쪽 유령 = 개별적·깊은 잔상.

### 1.3 이동·시야·음향

- WASD 반응성 ↔ 오염 3축:

  - 고오염 → 이동 끈적함

  - 이질성↑ → 방향 어긋남

  - 수렴↑ → 드리프트

  - 발산↑ → 입력 증폭

- 시야 제한: 기존 Floating Anchor + Clarity 재사용. 새 fog shader 금지.

- 음향 풍부화 (Web Audio API): 깊이 드론 레이어링, 유령 근접 whisper, 지형 오염 noise floor. 시각 좁아질 때 청각 단서 증가.

### 1.4 유령

- 지형에서 응결(바깥 따라다니지 않음). 특정 좌표의 오염 밀도 임계값에서 생성.

- 유령이 관객을 동행. 유령 주변만 살짝 보임. 통제 불가. 깊이 갈수록 파편화·깜박임.

- 손전등·도구 수여 금지(RPG 문법).

### 1.5 깊이 점수

- 단일 지표 금지. 합성: sensory-first 응답률 + 감정 이질성 + clarity score.

- 첫 입력 clarity = 개인 baseline, 이후 편차로 측정.

- 얕은 응답 시 바깥으로 밀려남(유지 비용).

- 판정 기준은 artist statement에 명시(공략 방지).

### 1.6 귀환 변화 (코어 예술적 결정)

- “분명히 다른 점들”이 관객에게 “내가 잘못 기억하나” 수준의 의심을 유발.

- 구체:

  - 유령 말투·파편 순서 미세 변화

  - 지형 색감 shift

  - 같은 위치 유령 자세 변화

  - 이전 입력 파편이 다른 유령 입에서

  - 이동 질감 변화 (오염 3축 재샘플링)

- 귀환 전용 사건 2–3개 배치 (입력 파편 공중 출몰 등).

- 자기 목소리로 변하는 유령: 관객 첫 입력 3필드 → TTS 합성 → 귀환 중반 이후 유령 입에서 재생. Freud의 unheimlich를 공간 이동에 박아넣는 구조.

- 세션 종료 고지: “당신의 파편은 다른 누군가의 유령으로 흘러갑니다.” 다음 세션 유령 출처에 부분 오염된 표기.

### 1.7 Artist Statement 축

- 통과 의례의 형식 차용, 목적 뒤집기.

- 귀환한 관객은 얻는 게 아니라 자기 기억 확신을 잃고 나온다.

- 지형은 기억에서 생성 — 두 관객이 같은 terrain을 공유하지 않음.

- 음성 V2 연기 사유 재서술: “지형 층이 먼저 확립되어야 음성이 그 위에 퇴적될 수 있음.” “screen-based prototype, 음성 확장 V2 설계됨”으로 포지셔닝.

## 2. 현재 지형 로직 파악

### 2.1 좌표계

- AF 축 정의: js/shared/tem_af_strata_terrain.js:8-9

  - AX = {self_blame:-1, other_blame:0, fate_blame:1}

  - FZ = {abandonment:-1, rejection:-0.33, powerlessness:0.33, loss:1}

- 산출 함수: pX(), pZ() — 감정 → 귀인/공포 축 정규화 (tem_af_strata_terrain.js:37-50)

- 범위: x, z ∈ [-1, 1]

- 3D 좌표: PlaneGeometry (x, y=높이, z). 지형 고정 크기 112×112 유닛 (SZ=112, G=160 샘플).

- 높이 결정 요소: plays count + 장면별 감정 크기(eMag) + contamination depth.

### 2.2 지형 생성

- 실제 heightmap (mesh-free 스프라이트 아님). PlaneGeometry 160×160 정점.

- 매 실행마다 재생성: buildTerrain(filterIdx) 호출 시 geometry clone + shader onBeforeCompile.

- Material: MeshStandardMaterial + wireframe overlay + strata 레이어 shader (fbm3 noise, crevice falloff, tem_af_strata_terrain.js:763-790).

- Fog: FogExp2(0x12121a, 0.006~0.008) 균일.

- void 함몰: sc.voidScore > 0.3에서 gaussian 깊이(-14 unit) (tem_af_strata_terrain.js:415-421).

### 2.3 카메라와 이동 — 가장 중요한 발견

- Orbit 카메라가 기본 (tem_af_strata_terrain.js:967).

- FPS WASD 모드가 완전 구현돼 있음 (tem_af_strata_terrain.js:1127-1246):

  - enterFirstPerson() / exitFirstPerson()

  - 키 입력: W/ArrowUp→전진, S/ArrowDown→후진, A/ArrowLeft→좌, D/ArrowRight→우

  - 마우스 look (yaw/pitch), pointer lock, 중력, 높이 clamp

  - dt 기반 이동 _fpTick() (L1203)

- 커밋 6d08560는 손전등·달리기를 제거했지만 기반 FPS 시스템은 살아있다. Lumen은 이걸 승격만 하면 된다.

- 궤적 기록은 없음. _fpPos.x/z를 시간 배열에 누적하는 코드 부재.

### 2.4 세이브·영속성

- Supabase plays 테이블: memory_id, user_emotion, alignment, mismatch_type 저장 (tem_af_strata_terrain.js:213).

- 공간 궤적 저장 없음. 어드민 trajectory 뷰어(js/admin-trajectory.js)는 scene graph만 시각화, 3D 좌표 안 씀.

### 2.5 재사용 점수표

| 항목 | 상태 | 재사용성 |
| --- | --- | --- |
| AF 좌표 변환 (pX/pZ) | 완성 | ★★★★★ 그대로 |
| heightmap 생성 (computeAfTerrainFields) | 완성 | ★★★★★ 그대로 |
| WASD FPS 이동 | 완성 | ★★★★★ 승격만 |
| shader strata 레이어 | 완성 | ★★★★☆ void 강조만 추가 |
| void 중심 표현 | 함몰만 | ★★☆☆☆ fog·shader 강화 필요 |
| 궤적 기록 | 없음 | 0 — 신규 |
| 동심원 변환 | 없음 | 0 — 신규 (쉬움) |
| WASD ↔ 오염 3축 | 없음 | 0 — 신규 |
| 귀환 재생 | 없음 | 0 — 신규 |

결론: 기존 60% 재사용, 신규 40%. 위험 요소보다 기회가 크다. FPS 시스템이 이미 있다는 것이 가장 좋은 소식.

## 3. 동심원 맵 형성 — 설계

### 3.1 데카르트 → 극좌표 전환

현재 (x, z) 데카르트 유클리드 거리로 radius = √(x² + z²) 를 추가 컬럼화. 새 메시는 필요 없고, 기존 heightmap 위에 반경 기반 포스트프로세싱 layer 추가.

radius = sqrt(x² + z²)   // 0 ~ √2 (모서리)
angle  = atan2(z, x)     // -π ~ π

지형 반경 R은 SZ/2 = 56 유닛. 반경 [0, R]을 N개 레이어로 분할(예: 4–5개).

### 3.2 레이어별 특성

| 레이어 | 반경 | 특성 | 유령 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바깥 (peripheral) | 0.8R~R | 이동 자유, 시야 넓음, clarity 높음 | 집합적·다수 잔상 합성 |
| 중간 (mid) | 0.4R~0.8R | 오염 3축 반응성 증가 시작 | 혼합 |
| 내부 (inner) | 0.1R~0.4R | 유령 개별화, 시야 좁아짐 | 개별적·깊은 잔상 |
| 중심 void | 0~0.1R | 유령 소리 멈춤, 입력 파편 응결, 무보상 | 없음(침묵) |

레이어 경계는 시각적으로 명시하지 않는다. 관객은 몸의 감각(끈적함·드리프트·어긋남)으로만 “깊어짐”을 알아챈다.

### 3.3 크기 고정, 형태만 변형

- 반경 R은 모든 기억 공통(56 유닛).

- 기억별 변형: 지형 질감(VAD)·높이 분포(clarity)·유령 응결 좌표·void 가장자리 불규칙성.

- 기존 buildMemoryItems()가 이미 per-memory 필터링을 지원 → 파라미터 확장으로 충분.

### 3.4 Void 중심 강화

현재 gaussian 함몰만 있음. 추가: - gH() (heightfield sampler, L1116·1170·1231) 에 반경 계산 후처리: radius < 0.1R 일 때 깊이 ×1.5, 바닥 darken. - Fragment shader 수정 (onBeforeCompile) — 새 shader 파일 금지, 기존 shader에 uniform 추가로 반경 기반 fog 강도 증가. - void 근처 입력 파편 하나 응결 (existing echo word floater sprite 재사용, L849+).

### 3.5 재사용 가능 판정

가능하다. 기존 로직을 수정하지 않고 어댑터 모듈 js/ui/lumen_terrain_adapter.js를 새로 만들어 enterFirstPerson·_fpTick·gH를 래핑. 어댑터는: 1. 매 tick 반경 계산 후 오염 3축 → 이동 벡터 변환 2. 궤적 push (_fpTrajectory.push({t,x,z,h,yaw})) 3. 반경 < 0.1R 감지 시 onEnterVoid() 이벤트 발행 4. exitFirstPerson 오버라이드: 귀환 재생 또는 플러시

## 4. WASD ↔ 오염 3축 매핑 — 구체

기존 입력→이동 변환 (L1218-1221) 은 순수 키→방향 벡터. 어댑터에서 다음을 적용:

baseVelocity = inputVector * speed
velocity     = baseVelocity
             * (1 - 0.6 * contamination_depth)      // 끈적함
             + perpendicular(baseVelocity) * heterogeneity * drift_amp  // 어긋남
             + (toCenter * convergence) * drift_speed                    // 수렴→중심쪽 드리프트
             * (1 + divergence * noise_amp)                              // 발산→입력 증폭

contamination_depth·heterogeneity·convergence·divergence는 js/core/ContaminationTracker.js 에서 이미 계산됨 — 어댑터에서 참조만 하면 된다.

신규 코드: computeContaminatedVelocity(input, contTracker, pos) 함수 하나로 충분.

## 5. 귀환 메커니즘 — 구체

### 5.1 궤적 기록

- _fpTick 내 매 prime 프레임(예: 150ms)마다 push: {t_ms, x, z, h, yaw}

- 메모리 상한: 10분 세션 × 150ms ≈ 4000 포인트 → 충분히 가볍다.

### 5.2 귀환 트리거

- 관객이 void 중심(radius < 0.1R) 도달 + 정지 3초 유지 시 onVoidDwell 이벤트.

- 어떤 카피도 안 띄운다. 단서:

  - 유령 whisper 페이드 아웃

  - 입력 파편 sprite 중심에 응결 (기존 echo word floater 재사용)

  - 화면 “호흡” 감속 (fog 밀도 +30%, 2초)

- 관객이 스스로 돌아서야 작품이 성립. 돌아서지 않고 30초 지나면 fog 밀도 추가 +20% (불편 유도, 강제 아님).

### 5.3 귀환 상태

- returning = true 플래그 후:

  - 이동 속도 ×1.3~1.5 (몸이 경로 기억)

  - 지형 색감 shift (기존 material uniform 조정)

  - 유령 재샘플링: 같은 좌표, 다른 말투·자세

  - 입력 파편이 다른 유령 입에서 튀어나옴 (이전 orient된 파편 배열 재셔플)

  - TTS 합성 음성 (다음 섹션 참조) 중반 이후 유령 whisper에 mix-in

### 5.4 자기 목소리 유령 (TTS 경로)

핵심: 음성 V2 없이 즉시 구현 가능. - 관객 첫 입력 3필드 텍스트 → Web Speech API SpeechSynthesisUtterance 생성. - 한국어 voice 우선 선택, pitch ±0.2 랜덤, rate 0.9. - 귀환 중반(radius 0.5R 통과 시점)부터 유령 whisper 채널에 기존 whisper 60% + TTS 40% mix. - 주의: Web Speech API는 브라우저별 voice 품질 편차 큼. Chrome/Edge에서 한국어 voice 품질 사전 확인 필수. 품질 미달 시 fallback으로 저장된 generic whisper만 사용.

### 5.5 타이밍 — 사용자 질문 응답

이전 대화에서 물었던 “스며듦 vs 급격한 각성” 중 스며듦(귀환 시작부터 조금씩 섞음) 을 추천. 사유: - 통과 의례의 “재통합” 감각에 부합 (일어남이 아니라 녹아듦) - 관객이 “뭐가 달라졌지?” 의심 상태에 더 오래 머물게 함 - 급격한 각성은 게임적 reveal 문법에 가까워 RPG 문법을 피하려는 원칙과 충돌

단, 관객 파일럿에서 “스며듦이 눈치채지 못하고 끝남”이 관찰되면 귀환 직전 마지막 10%에만 ratio 역전(TTS 70%)하는 하이브리드로 조정.

## 6. Admin 영향 — 작가용 체크리스트

### 6.1 Admin 현황 요약

- 진입: /admin.html, Supabase Auth + profiles.role='admin' RLS

- 탭 5개: 목록/편집/잔상/Canvas/운영 (js/admin.js, js/admin-trajectory.js)

- RLS 정책: supabase/migrations/20250215000000_fix_admin_rls_policies.sql

### 6.2 Lumen 변경이 강제하는 Admin 작업 (까먹으면 안 될 것)

#### DB 스키마 추가 (마이그레이션 1건)

- memories.terrain_shape (enum: circular/spiral/dispersed)

- memories.layer_radii (JSON, 레이어별 반경 + 오염 임계값)

- memories.center_void_x, center_void_y (float; 중심이 정확히 원점이 아닐 수도)

- memories.return_trigger_distance (float, 기본 0.1·R)

- memories.ghost_condensation_points (JSON array, [{x, z, pollution_threshold}])

- memories.vad_to_texture_map (JSON, VAD 3축 → texture ID)

- plays.spatial_trajectory (JSONB, [{t,x,z,h,yaw,cont}])

- plays.unreturned_flag (boolean, default false)

- plays.first_input_field1/2/3 (text) — TTS 재생용

- plays.return_duration_ms (integer)

#### RLS 정책 갱신

- 위 plays 신규 컬럼들에 플레이어 INSERT/UPDATE 허용, admin SELECT 허용

- memories 신규 컬럼은 admin UPDATE 허용 (기존 정책에 자동 포함되는지 확인)

#### Admin UI 추가 작업

- 목록 탭: 메모리 카드에 terrain_shape 배지 표시

- 편집 탭 > 메타 패널:

  - terrain_shape 드롭다운

  - layer_radii 슬라이더 (최소 3, 최대 6 레이어)

  - center_void 좌표 (x, z 입력)

  - return_trigger_distance 슬라이더

- Canvas 탭 > 지형 모드:

  - 동심원 레이어 원 렌더 (기존 SVG 위에 overlay)

  - 중심 void 마커

  - 유령 응결점 마커 + 임계값 게이지

  - 페르소나 재생 시 공간 궤적 선 렌더 (기존 시뮬 코드 L4103-4147 활용)

- 운영 탭: plays 목록 필터 — 귀환/미귀환/void 미도달 구분

- plays 상세 뷰: 첫 입력 3필드 표시 + TTS 재생 버튼 (디버그용)

#### 데이터 이행

- 기존 memories의 terrain_shape 기본값 circular 일괄 채움

- 기존 plays 레코드의 unreturned_flag = NULL (미확정으로 보존)

- sound_map 레거시 — Phase 4 drop 예정. Lumen 작업 중 건드리지 말 것. 별도 마이그레이션 사이클에서 정리.

### 6.3 건드리지 말아야 할 것

- memories ← scenes ← choices FK cascade 순서 (deleteMemoryGraph() in repo.js)

- profiles.role enum 값 — 변경 시 RLS 정책 20개 전수 갱신

- contamination 3축 가중치 stage_1+stage_2+stage_3 = 1 정규화 검증

- EMOTION_LABELS (js/admin.js:687) ↔ schema.sql 매칭

- localStorage tv_positions_${memoryId} — 메모리 ID 변경 금지 (고아 데이터)

- Strata Three.js 미로드 시 Canvas SVG fallback — 항상 유지

### 6.4 문서상 존재하지만 Admin에 없는 것 (이번에 같이 할지 결정 필요)

| 기능 | 상태 | Lumen과 연관성 | 이번에? |
| --- | --- | --- | --- |
| trajectory_bridges 수동 생성/편집 | DB 테이블 자체 부재 | 높음 (귀환 파편 흐름) | 예 권장 |
| ghost_presets DB 테이블 | 코드는 js/shared/ghost_presets.js에 static 상수 | 중 | 아니오 (별도 트랙) |
| 연출 레이어 포트 경향성 | 미구현 | 낮음 | 아니오 |
| plays 수동 시뮬레이션 | 페르소나 생성만 있음 | 중 | 검토 |

## 7. 실제 새 작업 5개 — 우선순위와 견적

| # | 작업 | 난이도 | 의존 | 예상 세션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오프닝 → 첫입력(3필드) → 진입 플로우 | 중 | GSAP, 기존 opening.js | 2~3 |
| 2 | 귀환 구조 + 귀환 후 변화 (TTS, 파편 재샘플링, 유령 재샘플링) | 상 | 1, 4 | 4~5 |
| 3 | 이동 반응성 (오염 3축 → WASD 어댑터) | 중 | ContaminationTracker 재사용 | 2 |
| 4 | scene 단위 잔상의 공간 배치 (엔드 스크린 → 3D 씬) | 중 | 기존 echo word floater 확장 | 2 |
| 5 | 메뉴 아키텍처 (Record 숨김, 귀환 후 또다른나+아카이브 노출) | 하 | 기존 menu | 1 |
| 0 | (선행) Lumen terrain adapter 모듈 + DB 마이그레이션 | 중 | — | 2 |

총 견적: 13~15 세션. 순서는 0 → 3 → 1 → 4 → 2 → 5 권장 (어댑터·마이그레이션 먼저, 귀환 마지막).

### 그대로 쓰는 것 (손대지 말 것)

- AF 지형 생성 (tem_af_strata_terrain.js 중 buildMemoryItems, computeAfTerrainFields, enterFirstPerson, _fpTick)

- Floating Anchor + Clarity 시스템

- 유령 매칭 로직

- Record Flow V3 백엔드 (js/app/confession.js)

- Byeori 엔진 (js/core/ByeoriEngine.js)

- Contamination Tracker (js/core/ContaminationTracker.js)

- 안전 시스템 (ESC·모달 복구)

## 8. 검증 전략

### 8.1 기술 검증

- Lumen 어댑터 단위 테스트: computeContaminatedVelocity(), 궤적 push/rewind 로직.

- Chrome·Safari·Firefox 최신판에서 pointer lock + Web Speech API 동작 확인.

- plays.spatial_trajectory JSONB 쓰기 부하 측정 (세션당 4000 포인트 × 동시 10명).

### 8.2 체험 검증 (IMA 간판을 위해 반드시 필요)

- 실관객 파일럿 n ≥ 10. 현재 페르소나 시뮬 293 plays로는 backtracking 피로·중심 도달 신호·TTS 언캐니 효과 전부 가설.

- 측정 항목:

  - 세션 완료율 (귀환 도달 % vs 미귀환 ESC %)

  - void 체류 시간 (3초 dwell 후 스스로 돌아선 비율)

  - “귀환 중 뭔가 달라졌다”는 자유 응답 빈도

  - TTS 목소리 인식 시점 (사후 인터뷰)

- 파일럿은 Lumen 구현 완료 후 1주 내 실시 권장. 작품 외부 3~5명 미리 포섭.

## 9. 리스크와 회피

| 리스크 | 발생 시 | 회피/완화 |
| --- | --- | --- |
| Backtracking 피로 | 세션 완료율 <50% | 귀환 속도 ×1.5로 상향, 귀환 경로 짧은 메모리부터 파일럿 |
| Void 중심에서 30초 멈춤 | 관객 혼란 | fog 밀도 점진 증가 + 입력 파편 응결로 단서, 카피는 계속 금지 |
| Web Speech API 한국어 voice 품질 불량 | TTS 유령이 싸구려 | fallback generic whisper + pitch shift로 최소 연출 유지 |
| 오염 3축이 너무 강해 이동 불능 | 2축 기준 0.8 초과 구간 | 이동 불능 대신 “감각 과포화” 시각 효과 + 강제 감속 |
| 스키마 마이그레이션 실패 | 기존 plays 읽기 깨짐 | 모든 신규 컬럼 NULLABLE, 기존 SELECT 쿼리 backward-compatible |
| enterFirstPerson 기존 코드 변경 | regression | 어댑터 패턴 엄수, 원본 함수는 한 글자도 수정 금지 |

## 10. 이번 스코프 밖 (명시적으로 연기)

- 2.3 개인 아바타 유령 (관객 A → 다음 세션 B의 개별 유령): trajectory_bridges 링크 로직은 이번에 안 만든다. 파편 흐름 카피만 작동, 실제 개인 아바타 출현은 다음 사이클.

- 2.5 제도적 위치 선택 (Ars Electronica vs ICIDS vs 갤러리): 구현 완료 후 파일럿 결과 보고 결정.

- 2.6 미술사 계보 선언: Van Gennep·Turner·Hershman·Cheng 등을 artist statement에 박는 작업은 Lumen 코드 완료 후 논문·statement 트랙에서.

- 음성 V2 (실시간 음성 톤·숨·침묵 감지): 지형 층 확립 후 다음 사이클.

- 실제 피험자 n ≥ 30 실험 (IEEE TAC 수준): 별도 리서치 트랙.

## 참고

- 원본 아이디어 정리: 이번 대화 턴 (2026-04-20)

- IMA 비평 평가: .claude/plans/interactive-media-arts-hidden-biscuit.md

- 선행 로드맵: docs/업그레이드_로드맵-260410.md

- 기존 지형 구현: js/shared/tem_af_strata_terrain.js, js/ui/strataView.js

- Admin 현황: js/admin.js, js/admin-trajectory.js