# 04_LUMEN

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/update_lumen-260420.md ═══════════════════════════════════════

# TEM Lumen 2026 — 업데이트 계획

작성: 2026-04-20 기준 커밋: 4f49a1e (main) 연계 문서: .claude/plans/interactive-media-arts-hidden-biscuit.md (IMA 비평 평가)

## 0. 컨텍스트

IMA 비평 평가에서 드러난 치명적 약점 세 가지 — 몸 부재(2.1), 개념-감각 단절(2.2), 인터랙션 필연성(2.7) — 를 동시에 메우기 위한 구조 전환. 선형 scene flow를 공간 내비게이션으로 대체하고, AF 지형을 PLAY 메인으로 승격한다. 남는 약점(2.3 개인 아바타 유령, 2.5 제도적 위치, 2.6 미술사 계보, 실관객 검증)은 이번 업데이트 스코프 외이며 별도 트랙으로 취급.

핵심 원칙: - 새 도구 금지 (Tone.js·새 shader·새 엔진 X). 기존 Three.js + Web Audio API + Supabase + Vanilla ES6로 해결. - 기존 작동 코드를 수정하지 말고 감싸는 어댑터로 확장. enterFirstPerson·buildMemoryItems·computeAfTerrainFields는 손대지 않는다. - 15–25분 풀 세션이 모든 서브시스템의 설계 제약. - 보상 기호 금지, 카피 기호 금지 (“이제 돌아갑니다” 류 금지).

## 1. 확정된 구현 방향

### 1.1 플레이어 플로우

오프닝 → 첫 입력(3필드: 찾는 대상 / 감각 하나 / 시기)
  ↓ (GSAP 3–5초, 입력이 문으로 흡수)
PLAY (AF 지형 위 WASD 1인칭)
  ↓
중심 도달 (void, 무보상)
  ↓
귀환 (왔던 길 되돌아감, 이동 1.3–1.5배 빠름)
  ↓
바깥 문 통과
  ↓ (이때 처음 메뉴 출현)
  ├─ 또다른 나와 대화
  └─ 아카이브(목록형)

- ESC는 유지(접근성). 누를 시 “귀환 없이 나가시겠습니까?” 확인 → 미귀환(未歸還) 플래그로 기록.

- Record 모드는 메뉴에서 제거, 기능은 Play 내부에 유지.

### 1.2 공간 구조

- 동심원 위상 고정, 크기 고정(반경 R). 기억마다 형태 파라미터만 변형.

- 매핑: VAD → 지형 질감, clarity → 해상도. 확률적 편향, 결정적 아님(점성술 방지).

- 중심은 void. 바깥 유령 = 집합적·다수 잔상 합성 / 안쪽 유령 = 개별적·깊은 잔상.

### 1.3 이동·시야·음향

- WASD 반응성 ↔ 오염 3축:

  - 고오염 → 이동 끈적함

  - 이질성↑ → 방향 어긋남

  - 수렴↑ → 드리프트

  - 발산↑ → 입력 증폭

- 시야 제한: 기존 Floating Anchor + Clarity 재사용. 새 fog shader 금지.

- 음향 풍부화 (Web Audio API): 깊이 드론 레이어링, 유령 근접 whisper, 지형 오염 noise floor. 시각 좁아질 때 청각 단서 증가.

### 1.4 유령

- 지형에서 응결(바깥 따라다니지 않음). 특정 좌표의 오염 밀도 임계값에서 생성.

- 유령이 관객을 동행. 유령 주변만 살짝 보임. 통제 불가. 깊이 갈수록 파편화·깜박임.

- 손전등·도구 수여 금지(RPG 문법).

### 1.5 깊이 점수

- 단일 지표 금지. 합성: sensory-first 응답률 + 감정 이질성 + clarity score.

- 첫 입력 clarity = 개인 baseline, 이후 편차로 측정.

- 얕은 응답 시 바깥으로 밀려남(유지 비용).

- 판정 기준은 artist statement에 명시(공략 방지).

### 1.6 귀환 변화 (코어 예술적 결정)

- “분명히 다른 점들”이 관객에게 “내가 잘못 기억하나” 수준의 의심을 유발.

- 구체:

  - 유령 말투·파편 순서 미세 변화

  - 지형 색감 shift

  - 같은 위치 유령 자세 변화

  - 이전 입력 파편이 다른 유령 입에서

  - 이동 질감 변화 (오염 3축 재샘플링)

- 귀환 전용 사건 2–3개 배치 (입력 파편 공중 출몰 등).

- 자기 목소리로 변하는 유령: 관객 첫 입력 3필드 → TTS 합성 → 귀환 중반 이후 유령 입에서 재생. Freud의 unheimlich를 공간 이동에 박아넣는 구조.

- 세션 종료 고지: “당신의 파편은 다른 누군가의 유령으로 흘러갑니다.” 다음 세션 유령 출처에 부분 오염된 표기.

### 1.7 Artist Statement 축

- 통과 의례의 형식 차용, 목적 뒤집기.

- 귀환한 관객은 얻는 게 아니라 자기 기억 확신을 잃고 나온다.

- 지형은 기억에서 생성 — 두 관객이 같은 terrain을 공유하지 않음.

- 음성 V2 연기 사유 재서술: “지형 층이 먼저 확립되어야 음성이 그 위에 퇴적될 수 있음.” “screen-based prototype, 음성 확장 V2 설계됨”으로 포지셔닝.

## 2. 현재 지형 로직 파악

### 2.1 좌표계

- AF 축 정의: js/shared/tem_af_strata_terrain.js:8-9

  - AX = {self_blame:-1, other_blame:0, fate_blame:1}

  - FZ = {abandonment:-1, rejection:-0.33, powerlessness:0.33, loss:1}

- 산출 함수: pX(), pZ() — 감정 → 귀인/공포 축 정규화 (tem_af_strata_terrain.js:37-50)

- 범위: x, z ∈ [-1, 1]

- 3D 좌표: PlaneGeometry (x, y=높이, z). 지형 고정 크기 112×112 유닛 (SZ=112, G=160 샘플).

- 높이 결정 요소: plays count + 장면별 감정 크기(eMag) + contamination depth.

### 2.2 지형 생성

- 실제 heightmap (mesh-free 스프라이트 아님). PlaneGeometry 160×160 정점.

- 매 실행마다 재생성: buildTerrain(filterIdx) 호출 시 geometry clone + shader onBeforeCompile.

- Material: MeshStandardMaterial + wireframe overlay + strata 레이어 shader (fbm3 noise, crevice falloff, tem_af_strata_terrain.js:763-790).

- Fog: FogExp2(0x12121a, 0.006~0.008) 균일.

- void 함몰: sc.voidScore > 0.3에서 gaussian 깊이(-14 unit) (tem_af_strata_terrain.js:415-421).

### 2.3 카메라와 이동 — 가장 중요한 발견

- Orbit 카메라가 기본 (tem_af_strata_terrain.js:967).

- FPS WASD 모드가 완전 구현돼 있음 (tem_af_strata_terrain.js:1127-1246):

  - enterFirstPerson() / exitFirstPerson()

  - 키 입력: W/ArrowUp→전진, S/ArrowDown→후진, A/ArrowLeft→좌, D/ArrowRight→우

  - 마우스 look (yaw/pitch), pointer lock, 중력, 높이 clamp

  - dt 기반 이동 _fpTick() (L1203)

- 커밋 6d08560는 손전등·달리기를 제거했지만 기반 FPS 시스템은 살아있다. Lumen은 이걸 승격만 하면 된다.

- 궤적 기록은 없음. _fpPos.x/z를 시간 배열에 누적하는 코드 부재.

### 2.4 세이브·영속성

- Supabase plays 테이블: memory_id, user_emotion, alignment, mismatch_type 저장 (tem_af_strata_terrain.js:213).

- 공간 궤적 저장 없음. 어드민 trajectory 뷰어(js/admin-trajectory.js)는 scene graph만 시각화, 3D 좌표 안 씀.

### 2.5 재사용 점수표

| 항목 | 상태 | 재사용성 |
| --- | --- | --- |
| AF 좌표 변환 (pX/pZ) | 완성 | ★★★★★ 그대로 |
| heightmap 생성 (computeAfTerrainFields) | 완성 | ★★★★★ 그대로 |
| WASD FPS 이동 | 완성 | ★★★★★ 승격만 |
| shader strata 레이어 | 완성 | ★★★★☆ void 강조만 추가 |
| void 중심 표현 | 함몰만 | ★★☆☆☆ fog·shader 강화 필요 |
| 궤적 기록 | 없음 | 0 — 신규 |
| 동심원 변환 | 없음 | 0 — 신규 (쉬움) |
| WASD ↔ 오염 3축 | 없음 | 0 — 신규 |
| 귀환 재생 | 없음 | 0 — 신규 |

결론: 기존 60% 재사용, 신규 40%. 위험 요소보다 기회가 크다. FPS 시스템이 이미 있다는 것이 가장 좋은 소식.

## 3. 동심원 맵 형성 — 설계

### 3.1 데카르트 → 극좌표 전환

현재 (x, z) 데카르트 유클리드 거리로 radius = √(x² + z²) 를 추가 컬럼화. 새 메시는 필요 없고, 기존 heightmap 위에 반경 기반 포스트프로세싱 layer 추가.

radius = sqrt(x² + z²)   // 0 ~ √2 (모서리)
angle  = atan2(z, x)     // -π ~ π

지형 반경 R은 SZ/2 = 56 유닛. 반경 [0, R]을 N개 레이어로 분할(예: 4–5개).

### 3.2 레이어별 특성

| 레이어 | 반경 | 특성 | 유령 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바깥 (peripheral) | 0.8R~R | 이동 자유, 시야 넓음, clarity 높음 | 집합적·다수 잔상 합성 |
| 중간 (mid) | 0.4R~0.8R | 오염 3축 반응성 증가 시작 | 혼합 |
| 내부 (inner) | 0.1R~0.4R | 유령 개별화, 시야 좁아짐 | 개별적·깊은 잔상 |
| 중심 void | 0~0.1R | 유령 소리 멈춤, 입력 파편 응결, 무보상 | 없음(침묵) |

레이어 경계는 시각적으로 명시하지 않는다. 관객은 몸의 감각(끈적함·드리프트·어긋남)으로만 “깊어짐”을 알아챈다.

### 3.3 크기 고정, 형태만 변형

- 반경 R은 모든 기억 공통(56 유닛).

- 기억별 변형: 지형 질감(VAD)·높이 분포(clarity)·유령 응결 좌표·void 가장자리 불규칙성.

- 기존 buildMemoryItems()가 이미 per-memory 필터링을 지원 → 파라미터 확장으로 충분.

### 3.4 Void 중심 강화

현재 gaussian 함몰만 있음. 추가: - gH() (heightfield sampler, L1116·1170·1231) 에 반경 계산 후처리: radius < 0.1R 일 때 깊이 ×1.5, 바닥 darken. - Fragment shader 수정 (onBeforeCompile) — 새 shader 파일 금지, 기존 shader에 uniform 추가로 반경 기반 fog 강도 증가. - void 근처 입력 파편 하나 응결 (existing echo word floater sprite 재사용, L849+).

### 3.5 재사용 가능 판정

가능하다. 기존 로직을 수정하지 않고 어댑터 모듈 js/ui/lumen_terrain_adapter.js를 새로 만들어 enterFirstPerson·_fpTick·gH를 래핑. 어댑터는: 1. 매 tick 반경 계산 후 오염 3축 → 이동 벡터 변환 2. 궤적 push (_fpTrajectory.push({t,x,z,h,yaw})) 3. 반경 < 0.1R 감지 시 onEnterVoid() 이벤트 발행 4. exitFirstPerson 오버라이드: 귀환 재생 또는 플러시

## 4. WASD ↔ 오염 3축 매핑 — 구체

기존 입력→이동 변환 (L1218-1221) 은 순수 키→방향 벡터. 어댑터에서 다음을 적용:

baseVelocity = inputVector * speed
velocity     = baseVelocity
             * (1 - 0.6 * contamination_depth)      // 끈적함
             + perpendicular(baseVelocity) * heterogeneity * drift_amp  // 어긋남
             + (toCenter * convergence) * drift_speed                    // 수렴→중심쪽 드리프트
             * (1 + divergence * noise_amp)                              // 발산→입력 증폭

contamination_depth·heterogeneity·convergence·divergence는 js/core/ContaminationTracker.js 에서 이미 계산됨 — 어댑터에서 참조만 하면 된다.

신규 코드: computeContaminatedVelocity(input, contTracker, pos) 함수 하나로 충분.

## 5. 귀환 메커니즘 — 구체

### 5.1 궤적 기록

- _fpTick 내 매 prime 프레임(예: 150ms)마다 push: {t_ms, x, z, h, yaw}

- 메모리 상한: 10분 세션 × 150ms ≈ 4000 포인트 → 충분히 가볍다.

### 5.2 귀환 트리거

- 관객이 void 중심(radius < 0.1R) 도달 + 정지 3초 유지 시 onVoidDwell 이벤트.

- 어떤 카피도 안 띄운다. 단서:

  - 유령 whisper 페이드 아웃

  - 입력 파편 sprite 중심에 응결 (기존 echo word floater 재사용)

  - 화면 “호흡” 감속 (fog 밀도 +30%, 2초)

- 관객이 스스로 돌아서야 작품이 성립. 돌아서지 않고 30초 지나면 fog 밀도 추가 +20% (불편 유도, 강제 아님).

### 5.3 귀환 상태

- returning = true 플래그 후:

  - 이동 속도 ×1.3~1.5 (몸이 경로 기억)

  - 지형 색감 shift (기존 material uniform 조정)

  - 유령 재샘플링: 같은 좌표, 다른 말투·자세

  - 입력 파편이 다른 유령 입에서 튀어나옴 (이전 orient된 파편 배열 재셔플)

  - TTS 합성 음성 (다음 섹션 참조) 중반 이후 유령 whisper에 mix-in

### 5.4 자기 목소리 유령 (TTS 경로)

핵심: 음성 V2 없이 즉시 구현 가능. - 관객 첫 입력 3필드 텍스트 → Web Speech API SpeechSynthesisUtterance 생성. - 한국어 voice 우선 선택, pitch ±0.2 랜덤, rate 0.9. - 귀환 중반(radius 0.5R 통과 시점)부터 유령 whisper 채널에 기존 whisper 60% + TTS 40% mix. - 주의: Web Speech API는 브라우저별 voice 품질 편차 큼. Chrome/Edge에서 한국어 voice 품질 사전 확인 필수. 품질 미달 시 fallback으로 저장된 generic whisper만 사용.

### 5.5 타이밍 — 사용자 질문 응답

이전 대화에서 물었던 “스며듦 vs 급격한 각성” 중 스며듦(귀환 시작부터 조금씩 섞음) 을 추천. 사유: - 통과 의례의 “재통합” 감각에 부합 (일어남이 아니라 녹아듦) - 관객이 “뭐가 달라졌지?” 의심 상태에 더 오래 머물게 함 - 급격한 각성은 게임적 reveal 문법에 가까워 RPG 문법을 피하려는 원칙과 충돌

단, 관객 파일럿에서 “스며듦이 눈치채지 못하고 끝남”이 관찰되면 귀환 직전 마지막 10%에만 ratio 역전(TTS 70%)하는 하이브리드로 조정.

## 6. Admin 영향 — 작가용 체크리스트

### 6.1 Admin 현황 요약

- 진입: /admin.html, Supabase Auth + profiles.role='admin' RLS

- 탭 5개: 목록/편집/잔상/Canvas/운영 (js/admin.js, js/admin-trajectory.js)

- RLS 정책: supabase/migrations/20250215000000_fix_admin_rls_policies.sql

### 6.2 Lumen 변경이 강제하는 Admin 작업 (까먹으면 안 될 것)

#### DB 스키마 추가 (마이그레이션 1건)

- memories.terrain_shape (enum: circular/spiral/dispersed)

- memories.layer_radii (JSON, 레이어별 반경 + 오염 임계값)

- memories.center_void_x, center_void_y (float; 중심이 정확히 원점이 아닐 수도)

- memories.return_trigger_distance (float, 기본 0.1·R)

- memories.ghost_condensation_points (JSON array, [{x, z, pollution_threshold}])

- memories.vad_to_texture_map (JSON, VAD 3축 → texture ID)

- plays.spatial_trajectory (JSONB, [{t,x,z,h,yaw,cont}])

- plays.unreturned_flag (boolean, default false)

- plays.first_input_field1/2/3 (text) — TTS 재생용

- plays.return_duration_ms (integer)

#### RLS 정책 갱신

- 위 plays 신규 컬럼들에 플레이어 INSERT/UPDATE 허용, admin SELECT 허용

- memories 신규 컬럼은 admin UPDATE 허용 (기존 정책에 자동 포함되는지 확인)

#### Admin UI 추가 작업

- 목록 탭: 메모리 카드에 terrain_shape 배지 표시

- 편집 탭 > 메타 패널:

  - terrain_shape 드롭다운

  - layer_radii 슬라이더 (최소 3, 최대 6 레이어)

  - center_void 좌표 (x, z 입력)

  - return_trigger_distance 슬라이더

- Canvas 탭 > 지형 모드:

  - 동심원 레이어 원 렌더 (기존 SVG 위에 overlay)

  - 중심 void 마커

  - 유령 응결점 마커 + 임계값 게이지

  - 페르소나 재생 시 공간 궤적 선 렌더 (기존 시뮬 코드 L4103-4147 활용)

- 운영 탭: plays 목록 필터 — 귀환/미귀환/void 미도달 구분

- plays 상세 뷰: 첫 입력 3필드 표시 + TTS 재생 버튼 (디버그용)

#### 데이터 이행

- 기존 memories의 terrain_shape 기본값 circular 일괄 채움

- 기존 plays 레코드의 unreturned_flag = NULL (미확정으로 보존)

- sound_map 레거시 — Phase 4 drop 예정. Lumen 작업 중 건드리지 말 것. 별도 마이그레이션 사이클에서 정리.

### 6.3 건드리지 말아야 할 것

- memories ← scenes ← choices FK cascade 순서 (deleteMemoryGraph() in repo.js)

- profiles.role enum 값 — 변경 시 RLS 정책 20개 전수 갱신

- contamination 3축 가중치 stage_1+stage_2+stage_3 = 1 정규화 검증

- EMOTION_LABELS (js/admin.js:687) ↔ schema.sql 매칭

- localStorage tv_positions_${memoryId} — 메모리 ID 변경 금지 (고아 데이터)

- Strata Three.js 미로드 시 Canvas SVG fallback — 항상 유지

### 6.4 문서상 존재하지만 Admin에 없는 것 (이번에 같이 할지 결정 필요)

| 기능 | 상태 | Lumen과 연관성 | 이번에? |
| --- | --- | --- | --- |
| trajectory_bridges 수동 생성/편집 | DB 테이블 자체 부재 | 높음 (귀환 파편 흐름) | 예 권장 |
| ghost_presets DB 테이블 | 코드는 js/shared/ghost_presets.js에 static 상수 | 중 | 아니오 (별도 트랙) |
| 연출 레이어 포트 경향성 | 미구현 | 낮음 | 아니오 |
| plays 수동 시뮬레이션 | 페르소나 생성만 있음 | 중 | 검토 |

## 7. 실제 새 작업 5개 — 우선순위와 견적

| # | 작업 | 난이도 | 의존 | 예상 세션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오프닝 → 첫입력(3필드) → 진입 플로우 | 중 | GSAP, 기존 opening.js | 2~3 |
| 2 | 귀환 구조 + 귀환 후 변화 (TTS, 파편 재샘플링, 유령 재샘플링) | 상 | 1, 4 | 4~5 |
| 3 | 이동 반응성 (오염 3축 → WASD 어댑터) | 중 | ContaminationTracker 재사용 | 2 |
| 4 | scene 단위 잔상의 공간 배치 (엔드 스크린 → 3D 씬) | 중 | 기존 echo word floater 확장 | 2 |
| 5 | 메뉴 아키텍처 (Record 숨김, 귀환 후 또다른나+아카이브 노출) | 하 | 기존 menu | 1 |
| 0 | (선행) Lumen terrain adapter 모듈 + DB 마이그레이션 | 중 | — | 2 |

총 견적: 13~15 세션. 순서는 0 → 3 → 1 → 4 → 2 → 5 권장 (어댑터·마이그레이션 먼저, 귀환 마지막).

### 그대로 쓰는 것 (손대지 말 것)

- AF 지형 생성 (tem_af_strata_terrain.js 중 buildMemoryItems, computeAfTerrainFields, enterFirstPerson, _fpTick)

- Floating Anchor + Clarity 시스템

- 유령 매칭 로직

- Record Flow V3 백엔드 (js/app/confession.js)

- Byeori 엔진 (js/core/ByeoriEngine.js)

- Contamination Tracker (js/core/ContaminationTracker.js)

- 안전 시스템 (ESC·모달 복구)

## 8. 검증 전략

### 8.1 기술 검증

- Lumen 어댑터 단위 테스트: computeContaminatedVelocity(), 궤적 push/rewind 로직.

- Chrome·Safari·Firefox 최신판에서 pointer lock + Web Speech API 동작 확인.

- plays.spatial_trajectory JSONB 쓰기 부하 측정 (세션당 4000 포인트 × 동시 10명).

### 8.2 체험 검증 (IMA 간판을 위해 반드시 필요)

- 실관객 파일럿 n ≥ 10. 현재 페르소나 시뮬 293 plays로는 backtracking 피로·중심 도달 신호·TTS 언캐니 효과 전부 가설.

- 측정 항목:

  - 세션 완료율 (귀환 도달 % vs 미귀환 ESC %)

  - void 체류 시간 (3초 dwell 후 스스로 돌아선 비율)

  - “귀환 중 뭔가 달라졌다”는 자유 응답 빈도

  - TTS 목소리 인식 시점 (사후 인터뷰)

- 파일럿은 Lumen 구현 완료 후 1주 내 실시 권장. 작품 외부 3~5명 미리 포섭.

## 9. 리스크와 회피

| 리스크 | 발생 시 | 회피/완화 |
| --- | --- | --- |
| Backtracking 피로 | 세션 완료율 <50% | 귀환 속도 ×1.5로 상향, 귀환 경로 짧은 메모리부터 파일럿 |
| Void 중심에서 30초 멈춤 | 관객 혼란 | fog 밀도 점진 증가 + 입력 파편 응결로 단서, 카피는 계속 금지 |
| Web Speech API 한국어 voice 품질 불량 | TTS 유령이 싸구려 | fallback generic whisper + pitch shift로 최소 연출 유지 |
| 오염 3축이 너무 강해 이동 불능 | 2축 기준 0.8 초과 구간 | 이동 불능 대신 “감각 과포화” 시각 효과 + 강제 감속 |
| 스키마 마이그레이션 실패 | 기존 plays 읽기 깨짐 | 모든 신규 컬럼 NULLABLE, 기존 SELECT 쿼리 backward-compatible |
| enterFirstPerson 기존 코드 변경 | regression | 어댑터 패턴 엄수, 원본 함수는 한 글자도 수정 금지 |

## 10. 이번 스코프 밖 (명시적으로 연기)

- 2.3 개인 아바타 유령 (관객 A → 다음 세션 B의 개별 유령): trajectory_bridges 링크 로직은 이번에 안 만든다. 파편 흐름 카피만 작동, 실제 개인 아바타 출현은 다음 사이클.

- 2.5 제도적 위치 선택 (Ars Electronica vs ICIDS vs 갤러리): 구현 완료 후 파일럿 결과 보고 결정.

- 2.6 미술사 계보 선언: Van Gennep·Turner·Hershman·Cheng 등을 artist statement에 박는 작업은 Lumen 코드 완료 후 논문·statement 트랙에서.

- 음성 V2 (실시간 음성 톤·숨·침묵 감지): 지형 층 확립 후 다음 사이클.

- 실제 피험자 n ≥ 30 실험 (IEEE TAC 수준): 별도 리서치 트랙.

## 참고

- 원본 아이디어 정리: 이번 대화 턴 (2026-04-20)

- IMA 비평 평가: .claude/plans/interactive-media-arts-hidden-biscuit.md

- 선행 로드맵: docs/업그레이드_로드맵-260410.md

- 기존 지형 구현: js/shared/tem_af_strata_terrain.js, js/ui/strataView.js

- Admin 현황: js/admin.js, js/admin-trajectory.js

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/유령시스템_확정_v1-260418.md ═══════════════════════════════════════

# 유령 시스템 v1 (초고)

작성: 2026-04-18 상태: 초고. ghost_presets.js 선행 구현을 문서로 역추출 + 데모 scope 확정. 관련 코드: js/shared/ghost_presets.js 관련 문서: docs/잔상_시스템_설계-260409.md (엔드스크린 afterimage와 다름 — 구분 유지)

## 1. 왜 유령인가

문제: 남의 기억을 플레이하는데 플레이어는 자기 기억처럼 회상하게 된다. 위화감. (Feedback.md #4)

해결: 씬 핀을 “정보 마커”가 아니라 이 씬을 먼저 지나간 누군가의 잔상으로 본다. 플레이어는 그 잔상들과 대화하며 남의 기억에 접근한다.

→ 기억은 “네트워크에 저장된 텍스트”가 아니라 선대 체험자들의 잔상이 층층이 쌓인 지층이 된다. 이본론의 감각적 구현.

## 2. 두 층 구조

유령은 두 층으로 작동한다.

### 2.1 공유 archetype — “또다른 나”

대다수의 소극적 조우에서 플레이어가 만나는 유령은 기본 유령이다

### 2.2 개인 아바타 — “직전 전달자”

기여도가 큰 플레이어(공명/trueEnding 도달자)는 본인의 아바타가 잔상으로 남아 다음 세대의 직전 전달자 유령이 된다. 이 경우 유령은 공유 archetype이 아니라 특정 개인의 흔적이다.

→ 연결: trajectory_bridges 테이블에 기록된 공명 도달자의 궤적이 직전 전달자 유령의 데이터 소스.

## 3. 유령 타입 4종

ghost_presets.js 기준. 핀의 속성에 따라 프리셋 선택.

| type | 프리셋 키 | 원천 | 실루엣 | 상호작용 | 핵심 뉘앙스 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Core | core | scene_role=‘anchor’ | opacity 0.85, solid, warm | full | 최초 경험한 나. 감각 먼저. 본 대로. |
| Contaminated | bridge | scene_role=‘residual’ | opacity 0.95, thick, displaced | full | 해석 누적돼 원본을 잃은 나. 비뚤어진 확신. |
| Echo | echo | plays.user_emotion 기반 | opacity 0.35, dashed, cool | hover-only | 미약하게만 해석한 나. 한두 단어 조각. |
| Bridge-deferred | voidPin | void_info.sceneVoid=true | opacity 0.55, dotted, void | full | 결정 못 하고 옆에 선 나. 거의 침묵. |

## 4. 화법 원칙

핵심 규칙: 4개 타입 모두 “회상 실패자 화법”.

✅ 허용: “~했던 것 같아 / 그랬지 아마 / 왜 이게 기억나지” ❌ 금지: “~했다는 이야기를 들었어 / ~였대” (전달자 화법)

유령은 자신의 경험을 흐릿하게 기억하려는 자이지, 남의 이야기를 전달하는 나레이터가 아니다.

### 4.1 타입별 화법 결

- Core: 감각 서술. 짧은 문장. “…그게 무슨 냄새였더라.” “아직 손에 남아 있어.”

- Contaminated: 확언조. 불일치하는 확신. “맞아, 그랬지.” “분명히.”

- Echo: 조각. trail off. “…였나.” “그랬던가…”

- Bridge-deferred: 침묵과 반(半)언어. “…” “말하지 않기로 했어.”

## 5. 상호작용 구조

### 5.1 대화 이전 — 혼잣말 (monologue)

플레이어가 유령에 접근/호버할 때. monologue_templates 중 랜덤.

- Core: “…그게 무슨 냄새였더라.”

- Contaminated: “맞아, 그랬지.”

- Echo: “…였나.”

- Bridge-deferred: “…”

### 5.2 대화 중 (full interaction 타입만)

본문 대화는 씬별로 별도 작성. 프리셋의 voice.speech_pattern_hint를 따른다.

### 5.3 대화 이후 — 작별 (dialogue_end_variants)

대화 종료 시 플레이어-유령 간 공명도(resonance) 에 따라 분기.

| resonance | 변주 키 | Core 예 | Contaminated 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 0.7 | high | “너도 그걸 봤구나.” | “거봐, 네 기억도 같잖아.” |
| 0.35~0.7 | mid | “그런 장면이었어. 아마.” | “맞아. 그랬었던 것 같아.” |
| < 0.35 | low | “내가 기억하는 건 이게 다야.” | “원래 이랬던 거야.” |

공명도 계산은 별이엔진 V4 alignment_score 재활용.

### 5.4 Echo (hover-only)

클릭/대화 없음. 호버 시 말풍선만. 조각 한 줄.

## 6. 렌더링 스펙

### 6.1 실루엣

silhouette 필드: opacity / stroke / tone. - opacity: 0.35 (Echo) ~ 0.95 (Contaminated). 해석의 “굳기” 정도. - stroke: solid / thick / dashed / dotted. 경계의 확고함. - tone: warm / displaced / cool / void. 감정 톤.

### 6.2 교체 대상

현재 씬 핀(원형 마커 + 감정색)을 실루엣으로 교체. 2D 지도 + Strata 3D 양쪽.

### 6.3 정렬도 파동 2개

live.js:483-493 의 narratorWave + experiencerWave 2파동 렌더러를 플레이에서 재활용.

- narratorWave → 유령(씬 원본 감정) 파동

- experiencerWave → 플레이어 현재 응답 파동

- 두 파동의 일치도가 공명도의 시각 대응물

변환 함수: emotionVectorToWaveStyle() (math.js). 기존 그대로.

## 7. 데모 scope (2026-04-18)

### 포함

- 핀→프리셋 매핑 자동화 (scene_role / sceneVoid / plays 기반)

- 씬 핀을 실제 유령 실루엣으로 교체 (4 타입)

- 유령별 monologue 전/후 혼잣말

- 유령과 대화 중 정렬도 파동 2개 표시

- 씬은 많이 만들고, 1회 플레이에서 접근하는 씬은 ~5개 (play-test-지도_핀_접근규칙)

### 제외 (v2)

- 오염 단계 표시 / fixation 복합 신호 / 재조합 트리거

- 문→장면화 post-play 재구성 (Record_flow_v3 부록 참조)

- 개인 아바타 유령 (trajectory_bridges 기반) — 공유 archetype만 데모에

## 8. 열린 질문

- 대화 본문 콘텐츠: 씬별 본문 대화는 수기 작성? AI 자동 생성? 데모는 수기일 것.

- 유령 몇 마리: 1씬당 1유령 고정? 여러 유령이 한 씬에 겹칠 수 있나? (현재 프리셋 설계상 1씬=1프리셋)

- Echo 판정 경계: plays.user_emotion 기반이면, 해당 씬을 “약하게 해석한” 플레이 기록이 없는 초기 상태에선 Echo가 안 뜨는가?

- 공명도(resonance) 정의: dialogue_end에서 쓰는 공명도는 해당 유령과의 대화 turn-level 공명도인가, 씬 전체 alignment인가?

- 모바일 렌더링: 실루엣은 모바일에서 어떻게 보이는가? 접근성 대안 있나?

- Contaminated 유령은 “실패자 화법”과 “확언조”가 공존: 설계상 의도된 모순(확신과 진실의 불일치)이지만 실제 대사에서 균형 맞추기 어려움. 예시 더 필요.

## 9. 구현 순서 (데모)

현 합의 (2026-04-18 대화, 가이드는 ../CLAUDE.md로 통합됨):

- 이 문서 확정 ← 지금

- 장면핀-유령 대사 매핑 (ghost_presets.js + 씬별 대사 콘텐츠)

- 장면핀 → 유령 실루엣 렌더 교체

- UI 소폭 수정 + 정렬도 파동 2개 (live.js 로직 재활용)

- 대화 전/후 혼잣말 trigger 연결

각 단계 완료 시 이 문서의 §7 데모 scope 체크리스트 갱신.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/LUMEN_return_components-260421.md ═══════════════════════════════════════

# LUMEN 귀환 8 컴포넌트 최소 작동 정의

용도: Sprint 3 귀환 작업(작업 2-A/B/C/D, 총 3.5 세션)의 객관적 작동 기준. 5-01 통합일에 재검토, 5-02 Sprint 3 착수 전 최종 확정, 5-06 통합일에 항목별 Y/N 체크.

SCOPE 참조: docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260427.md §4 작업 2, §8.5.

원칙: 각 컴포넌트는 “최소 작동(MVP)” 기준만 기록. 정교화·튜닝은 이 기준 통과 후 잔여 시간에 할당. 기준 미충족 시 해당 컴포넌트는 시나리오 A로 포기 후보.

## 1. 궤적 기록 (작업 2-A 전반)

- 무엇: 관객의 FP 공간 이동을 시간별로 기록.

- 트리거: 지형 진입 시점부터 세션 종료까지 계속.

- 입력: 매 tick(150ms) 플레이어 pose

- 저장: plays.spatial_trajectory JSONB array — [{t, x, z, h, yaw, cont}, ...]

- 최소 작동:

  - 세션 종료 후 DB 조회 시 spatial_trajectory length > 10

  - t 단조 증가

  - x, z가 실제 이동 경로와 일치 (admin에서 시각 재생 확인)

- 검증: Supabase SQL SELECT jsonb_array_length(spatial_trajectory) FROM plays ORDER BY created_at DESC LIMIT 1;

## 2. rewind 재생 (작업 2-A 후반)

- 무엇: void 도달 후 카메라가 궤적을 역순으로 재생.

- 트리거: void 진입 이벤트 (onEnterVoid from adapter).

- 입력: 현재 세션의 spatial_trajectory.

- 출력: 관객이 WASD 입력 없이 카메라만 진입구 방향으로 자동 이동.

- 최소 작동:

  - rewind 시작 → void 방향에서 진입구 방향으로 카메라 이동

  - 진입 경로의 절반 이상을 역추적

  - 관객 입력 무시 (WASD 잠금)

- 검증: 본인 플레이 + rewind 관찰. 카메라가 역방향 움직이면 OK.

## 3. 색감 shift (작업 2-B 첫 레버)

- 무엇: 귀환 중 화면 색조 변화.

- 트리거: rewind 시작과 동시.

- 출력: 색온도·채도 한 방향으로 이동. 예: 채도 -20%, hue +10 degrees warm → cool.

- 최소 작동:

  - rewind 시 진입 때와 확연히 다른 색감

  - 귀환 완료 후 원복 (또는 귀환 완료 = fade to black)

- 검증: 스크린샷 진입 vs 귀환 비교. 동일 지점인데 색이 다르면 OK.

## 4. 속도 ×1.5 (작업 2-B 둘째 레버)

- 무엇: rewind 재생 속도 = 원본 궤적 속도 × 1.5.

- 트리거: rewind 시작.

- 구현: trajectory 재생 시 각 frame dt를 1.5로 나눠 샘플링.

- 최소 작동:

  - rewind 총 시간 ≈ 진입 시간 / 1.5

  - 체감적으로 “급하게 돌아온다”

- 검증: 진입 시간 대비 rewind 시간 스톱워치 측정 × 3세션.

## 5. 유령 자세 변화 (작업 2-B 셋째 레버)

- 무엇: rewind 동안 이미 조우한 유령의 자세·opacity 변화.

- 트리거: rewind 시작과 동시.

- 대상: 시선 교차로 만난 유령만 (작업 11 기준).

- 최소 작동:

  - 진입 때 standing → rewind 때 turned away or dimmer opacity

  - 최소 1개 유령에서 관찰 가능

- 검증: 진입 시 유령 스크린샷 vs rewind 시 유령 스크린샷. 육안 구분 가능해야.

## 6. 유령 말투 미세 변화 (작업 2-C 첫 레버)

- 무엇: 조우한 유령의 whisper/monologue 톤이 rewind 때 다른 버전.

- 트리거: rewind 중 해당 유령 근접.

- 구현: monologue_templates의 rewind 버전 추가. Ghost type별 1~2개씩.

- 최소 작동:

  - 진입 시 “…그게 무슨 냄새였더라.” → rewind 시 “…그건 그냥 그런 거였어.” 식

  - 최소 2 유령 타입에 적용 (Core, Contaminated)

- 검증: 텍스트 로그에서 한 세션 내 동일 유령의 2가지 monologue 출력 확인.

## 7. 입력 파편 재셔플 (작업 2-C 둘째 레버)

- 무엇: 오프닝에서 관객이 입력한 텍스트가 rewind 중 조각내어 재등장.

- 트리거: rewind 중 특정 포인트 (예: 유령 근처, 전환점).

- 저장: 관객 오프닝 입력을 세션에 캐시 (plays에 저장된 baseline도 활용 가능).

- 출력: 텍스트 fragment가 floating으로 잠깐 뜨고 사라짐.

- 최소 작동:

  - 관객이 입력한 문장에서 1~3 단어 fragment가 rewind 중 1~2회 등장

  - 페이드 인/아웃 자연스러움 (타이포그래피 안정)

- 검증: 녹화 영상에서 fragment 등장 프레임 확인.

## 8. 귀환 전용 사건 (작업 2-D)

- 무엇: rewind 경로상 2~3개 사건. 진입 때는 없던 연출.

- 예시:

  - 특정 좌표 지점 진입 시 fragment 공중 등장 (7번과 결합)

  - 천장에서 echo word 비처럼 떨어짐

  - 이미 조우한 유령 하나가 길을 막다가 사라짐

- 최소 작동:

  - 2개 이상의 사건이 rewind 중 발생

  - 각 사건은 rewind 에만 발생 (진입 시에는 없음)

- 검증: 한 메모리를 진입-only vs 진입+rewind 두 번 플레이 → rewind에만 있는 사건 2개 이상 확인.

## 시나리오 A 포기 우선순위

SCOPE §8.6: “5-09까지 3-A/B/C 중 하나라도 미완이면 2-D를 즉시 V2로 포기.”

이에 더해 Sprint 3 중 예산 초과 시 이 순서로 포기:

- #8 귀환 전용 사건 — 가장 비싸고 생략해도 귀환 구조 붕괴 안 함

- #7 입력 파편 재셔플 — 텍스트 관리 복잡. 단순화 가능 (일반 fragment로 대체)

- #6 유령 말투 미세 변화 — 2 타입으로 시작, 확장 포기

- #5 유령 자세 변화 — opacity 변경만으로도 단순 충족 가능

포기 불가 (귀환 구조 최소 요소): - #1 궤적 기록 - #2 rewind 재생 - #3 색감 shift - #4 속도 ×1.5

위 4개만 있어도 “관객이 돌아갈 때 공간이 다르게 보인다”는 작품 명제는 구현됨.

## 5-06 통합일 체크 템플릿

Sprint 3 끝(5-05) 후 5-06에 본인 한 바퀴 돌며 Y/N 체크:

- 1. 궤적 기록 (DB 값 확인)

- 2. rewind 재생 (카메라 역방향)

- 3. 색감 shift (스크린샷 비교)

- 4. 속도 ×1.5 (스톱워치)

- 5. 유령 자세 변화 (스크린샷 비교)

- 6. 유령 말투 미세 변화 (텍스트 로그)

- 7. 입력 파편 재셔플 (영상 프레임)

- 8. 귀환 전용 사건 (비교 재생)

통과 기준: 1~4 필수 Y. 5~8 중 최소 2개 Y. → Sprint 4(작업 8+9) 진행. 미달 시 → 시나리오 A/B/C 중 해당 판정 후 결정.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/lumen_memory_authoring_checklist-260421.md ═══════════════════════════════════════

# Lumen 메모리 저작 체크리스트

SQL 직접 INSERT로 Lumen 데모용 기억을 만들 때 연출 레버 누락 방지용 한 페이지. 메모리 1개 쓸 때마다 이걸 훑고, 각 레버의 값을 먼저 결정한 뒤 supabase/seeds/lumen_memory_template.sql에 박는다.

SCOPE 참조: docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260427.md §4 작업 7.

작성 순서 권장: 1 → 2 → 5 → 3 → 4 → 6 → 7 → 8. 서사 먼저, 감정 후, 공간 마지막.

## 1. 메모리 수준 메타 (memories row)

- title — 관객이 카드/입구에서 보는 이름. 10자 내외.

- lang — 'ko' | 'en' 하나로 고정.

- code — 내부 식별자. 예: E-LUM-001.

- completed_sentence — “이건 ~한 기억이었다” 한 문장. Play entry 호버 혼잣말 pool로 쓰임.

- memory_words — 키워드 text[]. 3~6개. 잔상 매칭·검색 인덱스. 예: ['병실','소독약','엄마'].

- terrain_shape — 'circular' 고정 (Lumen 전제).

## 2. 감정 지문 (memories 수준)

- sensory_anchor — Phase A 감각 무대. JSON: { modality: 'smell' | 'sound' | 'touch',       content: '<단어>',       weight: 0.0~1.0 } 첫 30초 틴트·앰비언스 톤 결정.

- original_vector — 작성자 감정 벡터 (17-dim 고정, 6-dim 섞지 말 것). 키: fear, sadness, anger, joy, longing, guilt, shame, numbness, disgust, surprise, pride, hope, envy, contempt, tenderness, loneliness, awe. 모든 메모리가 동일 키셋 유지.

- original_reason_vector — 귀인/대상. JSON: { attribution: { self, other, fate },   // 합 1.0       core_fear: { abandonment, rejection, powerlessness, loss } }  // 합 1.0 Strata AF 좌표 결정 (X = attribution, Z = core_fear).

## 3. 오염 초기값 (memories 수준)

- cont_depth — int. 기본 0 (신선). 2~3 주면 “이미 몇 번 해석된” 상태로 입장.

- cont_divergence — float 0~1. 0 기본. 높이면 파괴적 복제·편향 변이 흔적 시작부터.

- cont_convergence — float 0~1. 0 기본. 높이면 과잉 수선·고착 텍스처 시작부터.

- cont_heterogeneity — float 0~1. 0 기본. 높이면 alignment 분산 흔적.

- cont_stage_1 / cont_stage_2 / cont_stage_3 — 각 0~1. 합 1.0 근사. 오염 텍스처 혼합 비율.

- _cont_align_mean, _cont_align_m2 — Welford 내부. 초기 0, 0.

레거시 회피 (채우지 말 것): cont_drift, cont_fixation, cont_stage, sound_map.

## 4. 장면들 (scenes rows, N개)

메모리당 3~5 장면. 각 장면:

### 4-1. 순서·내용

- memory_id — FK

- scene_order — 1부터. 순서.

- text — 관객이 읽는 서사 텍스트. 60~200자.

- scene_type — 'normal' 기본. (branch/ending는 Record 생성 전용이라 수동에선 normal 유지 권장)

### 4-2. 감정 (엔진 비교 기준)

- original_emotion — JSON, 17-dim 감정 벡터. 이 값에 감정 강도 이미 반영(vector_weight 곱 쓰지 말 것). 예: {fear: 0.3, sadness: 0.6, longing: 0.5, ...}.

- original_reason_vector — 이 장면의 귀인/대상. memories 수준과 다를 수 있음.

- anchor_emotions — text[]. 이 장면에 “걸리는” 감정 앵커. 내면 독백 트리거. 예: ['guilt','longing'].

### 4-3. VOID (침묵 설계)

- void_info — JSON: { sceneVoid: bool,       // 이 장면 전체가 침묵 처리       emotionVoid: bool,     // 감정만 모름       reasonVoid: bool,      // 왜인지 모름       voidLevel: 'low' | 'high' } 장면 중 하나 이상을 VOID로 설계하면 작품의 “안개” 감각이 선다.

### 4-4. 오염 사전 생성 (top-level 컬럼, meta 아님)

- text_stage_1 — 편향적 기울어짐 버전. 원본에 · 침식. 작가가 직접 쓰거나 contaminationPresenter 알고리즘 흉내.

- text_stage_2 — 해석 병기 버전. 두 갈래 해석이 나란히.

- text_stage_3 — 과잉 완결 버전. ░▒▓ 글리치 + 반복 확신. 사전 생성하면 런타임 AI 호출 없이 바로 표출. 작가 통제.

### 4-5. meta jsonb (장면 수준)

- meta.scene_code — 장면 코드. 예: 'E-LUM-001-S02'.

- meta.sound_url — 장면별 mp3 경로. 없으면 omit. 작업 3c 이후 positional audio로 들림.

- meta.sound_volume — 0~1. 기본 1.0.

- meta.sound_radius — 숫자. 기본 15. 이 반경 안에 플레이어 오면 최대 볼륨.

- meta.echo_words — text[]. 장면 주변에 떠오를 공명 단어. 3~5개. 예: ['보고 있었다','모르는 얼굴'].

- meta.motif_tags — text[]. Play entry 감정진입점 매칭 시그널 (작업 13). 예: ['엄마','병실','소독약'].

제외 필드 (Lumen에선 안 씀): - meta.author_bridges (표출 기능 미구현) - vector_weight (READ 없음, 감정 강도는 original_emotion에 직접)

## 5. 선택지 (choices rows, 장면당 M개)

- scene_id — FK

- choice_order — 1부터

- text — 관객이 보는 선택지 표현. 짧게.

- emotion — 이 선택이 담는 감정 (단일 라벨). 17감정 중 하나.

- intensity — 0~1. 감정 강도.

중요: next_scene_id 없음. Choice는 다음 장면 지정 안 함. 감정 결만 기록.

선택지 2~3개/장면 권장. 하나는 침묵/회피 옵션(VOID 유도) 포함하면 이본 설계 강화.

## 6. Record = First Play (plays rows, 장면당 1개)

작가 본인의 원본 감정을 plays 테이블에 박아야 이후 관객 alignment 기준이 생김.

장면당 1 row: - [ ] memory_id — FK - [ ] scene_id — FK - [ ] user_id — NULL (익명) 또는 curator_id - [ ] user_emotion — scenes.original_emotion과 동일하게 - [ ] user_reason — scenes.original_reason_vector와 동일하게 - [ ] alignment — 1.0 고정 - [ ] mismatch_type — NULL - [ ] created_at — now()

## 7. 공간 좌표 (작업 12 Admin UI로 나중 입력)

- memories.ghost_condensation_points — JSON array. 2~3개. [{ x: -25, z: 18, pollution_threshold: 0.3 },      { x:   5, z: -22, pollution_threshold: 0.6 }] 관객이 이 좌표 근처로 걷고 오염이 임계 넘으면 유령 활성화. 원 반경 R=56 기준. 중심 void 근처엔 놓지 말 것.

Sprint 2 작업 12에서 Admin UI 완성 후 드래그 편집. SQL INSERT 시점엔 빈 배열로 두고 나중 업데이트.

## 8. 검증 체크 (SQL 실행 후)

- admin.html에서 메모리 로드 → 장면 수·감정 벡터 확인

- Strata 뷰에서 메모리 AF 좌표 위치 확인 (기대 위치와 매치하나)

- 체험 실행 → 첫 30초 안에 핵심 감정 느껴지나

- 오염 사전생성 텍스트 렌더 확인 (오염 단계 수동 바꿔서 text_stage_1/2/3 전부 나오는지)

- VOID 장면 정상 처리되나

- Play entry에서 키워드 입력 → 이 메모리가 매칭 후보에 뜨나 (작업 13 완료 후)

## 3개 메모리 감정 분산 점검표

이본 시연의 근거 = 3 메모리의 AF 좌표가 서로 충분히 떨어져야 함.

| 메모리 | attribution 주축 | core_fear 주축 | 주 감정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ko) | ? | ? | ? |
| 2 (en) | ? | ? | ? |
| 3 (ko) | ? | ? | ? |

→ 세 행이 같은 사분면에 몰리지 않도록. 예: self+loss / other+rejection / fate+powerlessness.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/lumen_memory_story_worksheet-260421.md ═══════════════════════════════════════

# Lumen 메모리 스토리 워크시트

이 문서는 한 기억(memory) 하나 작성할 때 쓰는 빈칸이다. 작성 순서대로 채우면 SQL 템플릿(supabase/seeds/lumen_memory_template.sql)으로 변환 가능한 값이 나온다.

관련: - 레퍼런스 (각 필드 의미): lumen_memory_authoring_checklist-260421.md - 실행 예시: 편지(E-004) 채움 — supabase/seeds/lumen_mem_E-004_fills.sql - SCOPE: LUMEN_DEMO_SCOPE-260427.md §4 작업 7

사용법: 이 파일을 docs/stories/<code>_<short_title>.md로 복사 → 빈칸 채움 → 값을 SQL로 옮겨 실행.

β 접근 기준 (2026-04-21 확정): text_stage_1, text_stage_3는 비움. text_stage_2(병기 해석)만 작성.

## 0. 메타 결정

code:  E-LUM-___        (예: E-LUM-001)
title: _______          (10자 내외. 관객이 카드에서 볼 이름)
lang:  ko / en          (하나 선택. 번역 안 함)

고려할 것: - 다른 Lumen 메모리와 AF 좌표 겹치지 않게 설계 (8번 섹션 점검표 먼저 보기)

## 1. 서사 씨앗

### 1-1. 한 줄 요약 (기억이 무엇에 대한 것인지)

### 1-2. 핵심 질문 (관객이 이 기억을 나올 때 남아야 할 질문)

예: “그 목소리는 정말 엄마였는가?” (편지의 경우)

### 1-3. completed_sentence (관객이 호버 시 혼잣말로 뜨는 한 문장)

예: “당신입니까? 지금 내 배 안에 있는 게.” (편지)

### 1-4. memory_words (3~6 키워드, 잔상 매칭·검색 인덱스)

[_____, _____, _____, _____]

### 1-5. 주 모티프 (씬 간 반복되며 연결될 이미지·단어·행위)

[_____, _____, _____]

고려할 것: 모티프는 최소 2~3 씬에서 다시 나와야 연결감 생김.

## 2. 감각 앵커 (sensory_anchor)

Phase A 감각 무대 — 기억의 전신 감각.

modality:  smell / sound / touch  (하나 선택)
content:   _______                 (한 단어)
weight:    0.0 ~ 1.0               (보통 0.7~0.9)

고려할 것: - 기억 전체를 관통하는 단일 감각. 장면 하나에만 나오면 이걸로 쓰지 말 것. - 편지의 경우: 발소리(sound, 0.85) — 여러 장면에서 반복되고 “당신”을 호출하는 신호.

## 3. 감정 좌표

### 3-1. AF 좌표 결정 (가장 먼저)

Attribution (귀인) — 합 1.0:

self:  ____ (자책)
other: ____ (타인 책임)
fate:  ____ (운명·구조)

Core fear (핵심 공포) — 합 1.0:

abandonment:   ____ (버림받음)
rejection:     ____ (거절당함)
powerlessness: ____ (무력감)
loss:          ____ (상실)

고려할 것: - 이 비율이 Strata 지형에서 이 기억의 위치를 결정 (X축=attribution, Z축=core_fear) - 다른 Lumen 메모리와 다른 사분면에 놓이도록 - 편지: self 0.25 · other 0.55 · fate 0.20 / abandonment 0.45 · loss 0.35

### 3-2. 17-dim 감정 지문 (0.0 ~ 1.0)

fear:        ____
sadness:     ____
anger:       ____
joy:         ____
longing:     ____
guilt:       ____
shame:       ____
numbness:    ____
disgust:     ____
surprise:    ____
pride:       ____
hope:        ____
envy:        ____
contempt:    ____
tenderness:  ____
loneliness:  ____
awe:         ____

고려할 것: - 이건 기억의 전반적 감정 팔레트. 장면별 감정은 6-6에서 따로 결정. - 주 감정 3~5개만 0.4 이상으로. 나머지는 0.0~0.2. - 17개 전부 0.5 이상이면 밋밋한 기억이 됨.

## 4. 오염 초기 상태

cont_depth:         ____    (0 = 신선 / 5~10 = 이미 해석 누적된 입장)
cont_divergence:    0.0     (기본 0)
cont_convergence:   0.0     (기본 0)
cont_heterogeneity: 0.0     (기본 0)
cont_stage_1:       0.33
cont_stage_2:       0.33
cont_stage_3:       0.34

고려할 것: - cont_depth를 0이 아닌 값으로 올리면 관객 첫 방문부터 텍스트가 오염 버전(text_stage_2)으로 표출됨 - 편지는 8로 설정 (102회 플레이 반영 + 극적 효과) - stage 혼합은 기본값으로. 특정 모드 강조 원하면 편향 (예: stage_2만 0.6, 나머지 0.2·0.2 — 병기 경향 기억)

## 5. 장면 목록 계획

장면 수: ___개 (권장 7~10, Lumen 공간에 핀이 풍부하도록)

각 장면의 한 줄 요약 먼저:

S0:  ________________________________
S1:  ________________________________
S2:  ________________________________
S3:  ________________________________
S4:  ________________________________
S5:  ________________________________
S6:  ________________________________
S7:  ________________________________
S8:  ________________________________
S9:  ________________________________
S10: ________________________________

고려할 것: - 장면 순서는 회상 순서이지 시간 순서가 아닐 수 있음. 관객은 공간에서 비선형으로 조우. - 최소 3 이상 (별이엔진 shape 점수 활성화 조건) - 엔딩 장면 하나 scene_type='ending' 지정

## 6. 장면별 상세 (각 장면마다 이 블록 하나씩 복제)

### Scene N

#### 6-1. 원본 텍스트 (scenes.text)

고려할 것: - 60~200자. 긴 문단보다 파편이 낫다. - 시제는 현재형 권장 (“엄마가 나를 봤다” < “엄마가 나를 본다”) - 감각 디테일 1~2개 박아넣기 (소리, 빛, 촉감, 냄새, 공간 배치)

#### 6-2. 장면 감정 벡터 (scenes.original_emotion)

17-dim 중 이 장면에 해당하는 것만 0이 아닌 값. 나머지는 0:

fear: ___, sadness: ___, longing: ___, guilt: ___,
(그 외 해당되는 것만)

#### 6-3. 장면 AF 좌표 (scenes.original_reason_vector)

기억 전체 AF와 같을 수도, 다를 수도. 장면마다 미묘하게 이동 가능.

attribution: {self: ___, other: ___, fate: ___}
core_fear:   {abandonment: ___, rejection: ___, powerlessness: ___, loss: ___}

#### 6-4. anchor_emotions (이 장면에 “걸리는” 감정 앵커)

[_____, _____]

고려할 것: 내면 독백 트리거. 17감정 이름 그대로 사용 (“longing”, “fear” 등) 또는 “isolation” 같은 관계 표현도 가능.

#### 6-5. VOID 설계

sceneVoid:   true/false   (이 장면 전체가 침묵/결손)
emotionVoid: true/false   (감정만 닫혀 있음)
reasonVoid:  true/false   (왜인지 말하지 않음)
voidLevel:   'low' / 'high'

고려할 것: - VOID 없는 장면은 네 값 모두 false · voidLevel=‘low’ - 침묵과 결손도 의미 있는 연출. 11씬 중 2~4 장면을 VOID로 두면 기억의 “안개” 감각 생김

#### 6-6. meta 필드

scene_code:   '<code>-S<N>'     (예: E-LUM-001-S03)
echo_words:   [_____, _____]    (장면 주변에 떠오를 핵심 단어·구)
motif_tags:   [_____, _____]    (반복 모티프 — 다른 장면과 공유)
sound_url:    _____              (mp3 경로. 없으면 비움)
sound_volume: 0.0 ~ 1.0
sound_radius: 15 (기본)          (이 반경 안에 들어오면 최대 볼륨)

고려할 것: - echo_words는 장면 핵심 문구 2~3개. 관객이 공간을 걸을 때 이 단어가 주변에 떠오름 - motif_tags는 장면 간 연결 키. 같은 태그 달린 장면끼리 감각적 연속성 - sound_url은 작업 3c 이후 positional audio로 들림. 이전까지는 데이터만

#### 6-7. text_stage_2 (병기 해석 버전) — β 선택에 따른 필수

원본 텍스트를 두 해석이 공존하는 버전으로 재작성.

작성 원칙: - “아니” / “혹은” / “아니면”으로 대체 해석 붙임 - 자기교정 문장 추가 (“들었다. 들었다고 믿었다.”) - 과거형·현재형 섞임 - 원본 길이 ±30% 이내

예시 (편지 S0): - 원본: “철문에 귀를 댄다. 발을 끄는 소리, 하품 소리. 당신은 노크조차 하지 못한다.” - stage_2: “철문에 귀를 댄다. 발소리와 하품 소리. 아니면 내가 듣고 싶었던 소리였는지도 모른다. 당신은 노크하지 못했다. 혹은 노크할 필요가 없었다.”

#### 6-8. 선택지 (choices, 장면당 2~3개)

choice 1:
  text:      _______________________
  emotion:   _______ (17감정 중 하나)
  intensity: 0.0 ~ 1.0

choice 2:
  text:      _______________________
  emotion:   _______
  intensity: 0.0 ~ 1.0

choice 3 (선택, 침묵/회피 옵션):
  text:      "..."
  emotion:   numbness / avoidance
  intensity: 0.3

고려할 것: - choice는 다음 장면을 결정하지 않음. 감정 결만 기록. - 2~3개 권장. 하나는 침묵(“…”) 옵션 넣으면 VOID 유도 가능.

## 7. 공간 좌표 (나중 작성 — 작업 12 Admin UI)

ghost_condensation_points: [
  { x: ___, z: ___, pollution_threshold: 0.0~1.0 },
  { x: ___, z: ___, pollution_threshold: ___ },
  { x: ___, z: ___, pollution_threshold: ___ }
]

고려할 것: - 원 반경 R=56 기준. 중심(0,0)은 void — 응결점 두지 말 것. - 2~3 점 권장. 너무 많으면 유령 조우 과밀. - threshold 낮으면(0.2~0.4) 처음부터 유령 활성화. 높으면(0.6~0.8) 기억이 오염된 후에만 등장. - 이 섹션은 SQL INSERT 시 빈 배열 []로 두고, Admin UI 완성 후 (Sprint 2 작업 12) 드래그로 편집.

## 8. 3 메모리 AF 좌표 분산 점검

이본 시연의 근거 — 3개 메모리가 AF 평면 다른 사분면에 자리잡아야.

Attribution 축 (X): self_blame(-1) ← other_blame(0) → fate_blame(+1)
Core fear 축 (Z):   abandonment(-1) ← rejection ← powerlessness → loss(+1)

이 메모리 위치 표시:

Memory <code>: attribution=__ / core_fear=__

다른 두 메모리 위치와 비교:

Memory 1:  attribution=__ / core_fear=__
Memory 2:  attribution=__ / core_fear=__
Memory 3:  attribution=__ / core_fear=__

최소 기준: - 세 메모리가 AF 평면 위 서로 다른 사분면에 하나씩 - 거리 유사하면 이본 시연 효과 약함 - 예 (편지 E-004): attribution=other 우세(0.55), core_fear=abandonment(0.45) — 좌하 사분면

## 9. 안전 체크 (SQL 실행 전)

- BLOCK_HIGH 트리거어 없음 (자살·살인·강간·성착취 직접 표현 없음)

- BLOCK_MID 트리거어 회피 (죽여버리·학교 폭력 등)

- PII 없음 (실명·주소·전화·주민번호·이메일)

- 17-dim 벡터 키 전부 있음 (빠진 키 있으면 0 명시)

- original_vector 합 범위 0~17 근방 (모든 키 합산)

- 감정·AF 반복 체크: 같은 값이 기계적으로 반복되지 않음

## 10. 변환 (워크시트 → SQL)

워크시트 완료 후: 1. supabase/seeds/lumen_memory_template.sql 복사 → lumen_mem_<code>.sql 2. 모든 <<PLACEHOLDER>> 실제 값으로 치환 3. Supabase SQL editor 또는 Claude에게 실행 요청

## 부록: 편지(E-004) 예시 값 매핑

| 워크시트 항목 | 편지 값 |
| --- | --- |
| 1-3. completed_sentence | “당신입니까? 지금 내 배 안에 있는 게.” |
| 2. sensory_anchor | sound · 발소리 · 0.85 |
| 3-1. Attribution | self 0.25 / other 0.55 / fate 0.20 |
| 3-1. Core fear | abandonment 0.45 / loss 0.35 |
| 3-2. 17-dim 주 감정 | longing 0.70, loneliness 0.60, fear 0.55 |
| 4. cont_depth | 8 |
| 5. 장면 수 | 11 |
| 7. ghost_condensation_points | 아직 비움 (작업 12 대기) |
| 8. AF 사분면 | 좌하 (other + abandonment/loss) |

참고 자료: 편지 fills SQL

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/handoff_task_15-260427.md ═══════════════════════════════════════

# Hand-off — 작업 15 (Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화)

이 문서는 한 세션의 컨텍스트를 다음 세션 / 다른 작업자가 이어받을 수 있게 정리한 핸드오프.

## 1. 무엇을 하고 있었나

사용자 비전 (원문): > admin에서 두 가지 레이어로 기억을 통제. (1) 궤적 레이어 = 기존 2-D 노드형, 드래그가 분기에 영향. (2) 위치 레이어 = strata 지형 위에 유령들이 서있고, 시뮬 재생 시 궤적에 따라 나타나거나 사라짐. 위 노드는 활성 장면 하이라이트.

작업 15 로 docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260427.md §4 에 추가 (당일 scope change). v1/v2/fallback 까지 진행. player runtime 연결은 미완.

## 2. 된 것 (커밋된 상태)

4 commits on main (마지막 1개는 미푸시):

| SHA | 내용 |
| --- | --- |
| 5247e7b | v1 — 두 레이어 분리, drag→stage_position, 시뮬 sync, 패턴 색, smoke 11/11. saveMemoryGraph meta 보존 latent 버그 동시 수정 |
| f6397d8 | resizer — 분할 핸들 (20%~85% 클램프, dblclick 50:50, localStorage 영속), smoke 5/5 |
| 18a1d50 | v2 — strata terrain mesh 직교 top-down (THREE.js OrthographicCamera), 시뮬 자동 재생 + 속도 슬라이더 |
| b6b22d2 | fallback chain — manual / af / emotion / order 4단계, 모든 씬이 무조건 깔림. 콘솔 smoke 20/20 |

d43b95f 에 test/ybot.fbx (34MB, .gitignore force add) — mannequin 모듈용.

origin 까지 push 된 마지막 = 18a1d50. b6b22d2 는 로컬 ahead 1.

## 3. 핵심 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| js/ui/lumen_admin_stage_view.js | 위치 레이어 모듈. SVG 오버레이 + THREE.js terrain canvas (z:0 아래) + 드래그 + fallback chain + sim sync |
| js/admin-trajectory.js | Canvas 탭 전체. bindLayerResizer, togglePlaySim, syncStageView 등 |
| admin.html | tv-canvas-wrap 상하 분할 + resizer 핸들 + 시뮬 패널 (▶재생/속도 슬라이더) |
| js/lib/repo.js:282-285 | saveMemoryGraph insertData 의 meta 추가 (latent 버그 fix) |
| test/smoke_task_15.js | 콘솔 smoke (DevTools 붙여넣기, 20 checks) |
| test/e2e/smoke_task_15.mjs, smoke_task_15_v2.mjs, smoke_layer_resizer.mjs | Playwright e2e |

scene.meta.stage_position = {x, z} — DB 컬럼 신설 X, JSONB 활용.

## 4. 안 된 것 — 핵심 갭

### 4-1. stage_position 이 player 에 미반영 (사용자가 마지막에 지적)

진단: - admin drag → scenes.meta.stage_position 저장 ✅ - player runtime (js/ui/lumen_scene_ghosts.js) 는 memories.ghost_condensation_points (메모리 단위 응결점) 만 사용. stage_position 키워드 grep 0건. - 두 개념 차이: - ghost_condensation_points = 메모리 단위 잔상 단어 좌표 풀. echo_words modulo 매핑. - stage_position = 씬 단위 1좌표. 한 씬 = 한 유령 매핑.

미결정 — 어느 옵션으로 갈지: - A. 두 레이어 공존 (추천) — scene_ghosts 가 응결점 sprite + scene-stage sprite 둘 다. 의미 분리 보존. - B. stage_position 으로 흡수 — 응결점 폐기, 씬 단위로 통합. 마이그레이션 필요. - C. admin 위치 레이어 = 응결점 편집기로 재정의 — stage_position 폐기. player 변경 0.

사용자 비전 (“씬 → 유령 → 위치”) 에 자연스러운 건 A 또는 B.

### 4-2. 다른 잔여

- 유령 시각화 — 점(circle)+라벨, 사용자 작업 중인 js/ui/lumen_scene_mannequins.js (323 lines, 신규) 통합 안 됨.

- 등장/퇴장 페이드 — 즉시 toggle, opacity 트랜지션 없음.

- CI 워크플로우 실패 — npm test 로컬 261/261 PASS. 사용자가 GH Actions 실패 보고했으나 실제 실패 로그 없이 진단 불가. 후보: ybot.fbx checkout 시간 / npm ci / node 버전 (CI:20, 로컬:24.11.1). 해결: 사용자에게 실패 단계 로그 요청 필요.

## 5. 다음 세션 시작점

- 사용자 답을 받을 것: 4-1 의 옵션 A/B/C 중 어느 쪽으로 갈지.

- CI 실패 로그: GitHub Actions 의 마지막 빨간 단계 식별 (Checkout / Setup Node / npm ci / npm test 중 어디).

- 검증: npm run dev → admin.html → Canvas 탭. status 라벨이 “씬 N · 수동 X · AF Y · 감정 Z · 순서 W” 표시되면 정상.

- 콘솔 smoke: DevTools Console 에 test/smoke_task_15.js 통째 붙여넣기 → 20/20 PASS 기대.

## 6. 사용자 컨텍스트 (핸드오버 시 주의)

- 학부생, 박사 진학 고려. 시간 추정 학부 기준.

- 페이스 calibration: 스코프 N 세션 ≈ 체감 4~5×. 촉박함 섣부르게 주장 X.

- 병렬 세션 선호 (충돌 없는 작업 적극 묶음).

- “지지됨·증명” 단어 금지 (overselling). 한계·confound 함께 첫 제시.

- LLM 추가 호출로 분기 판정 X (결정론적 룰 기반).

- 메모리에 계획·일정 류 저장 X (사실/결정/맥락만).

자세한 메모리 인덱스: ~/.claude/projects/-Users-parksojung-The-Etched-Mutation/memory/MEMORY.md.

## 7. 마지막 turn 요약

마지막 사용자 메시지: “이게 실제 위치에 반영되는 거 맞아?” → 답: 미반영. 옵션 A/B/C 제시. 사용자 응답 대기 중.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260427.md ═══════════════════════════════════════

# LUMEN 2026 DEMO SCOPE

제출 마감: 2026-05-23 안전 마감: 2026-05-19 (buffer 4일) 작성: 2026-04-21 기반 문서: docs/update_lumen-260420.md, IMA 비평 판정 (2026-04-20, 83점 B+) 최근 갱신: 2026-04-26 — 작업 15 (Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화) scope change 추가 + 당일 구현 완료 (smoke 11/11). v1 은 SVG 탑다운, 3D 터레인 렌더는 v2 로 이월. V2 의 “Canvas 지형 모드” 회수 후 완수.

## 0. 이 문서의 성격

계약서다. 문서 밖 작업은 Lumen 스코프 밖이다. 새 아이디어는 docs/V2_backlog.md로 이월한다. 이 문서를 수정하려면 명시적 결정 필요 — 커밋 메시지에 “scope change” 태그.

## 1. 코어 전환 (한 줄)

선형 씬 전환을 AF 지형 1인칭 공간 내비게이션으로 승격. 관객은 WASD로 걷고, 유령을 만나고, 중심 void에 도달한 뒤 귀환한다. 오염은 이동을 제어하지 않는다. 환경 연출(fog·vignette·bob·발소리·drone)에만 쓴다.

## 2. 작품 명제 (변경 불가)

- 관객은 남의 기억을 자기 기억처럼 체험한 뒤, 자기 기억 확신을 잃고 나온다

- 기억 공간은 관객마다 같지 않다 (이본)

- 관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다

+관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다 <–이거에 관한 회의 필요 (페어링 모델 풀문제 — §15 참조, 2026-04-28)

## 3. 이미 완료된 것 (오프닝/메뉴)

- 오프닝: 1필드 + 감정 칩 6개 (“어떤 기억을 찾고 있어?”)

- 메뉴: Record 흡수, 귀환 후 또다른 나 + 아카이브 노출

Lumen 코드 작업의 완료분은 §13 참조.

## 4. 남은 작업 (4.34.8 세션 + 파일럿)

| 작업 | 세션 | 권장 시작 |
| --- | --- | --- |
| 14 — 중심 void 표식 + 체류 트리거 | 0.5~1 | 즉시 (UX 결함) |
| 15 — Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화 | 1.5 | ✅ 완료 2026-04-26 (§13 부록) |
| 2-D — 귀환 전용 사건 + 통합 | 0.5 | 14 직후 |
| 7 — 시범 메모리 1개 (Admin 저작) | 0.3 | 14·2-D 안정화 후 |
| 10 — 파일럿 n=5~7 | 별도 | 5-09~13 |
| 8 — Artist statement | 1.0 | 5-13 파일럿 종료 직후 |
| 9 — 증거 패키지 (스크린샷·영상) | 1.5 | 5-14 코드 freeze 이후 |

순서는 의존 관계 + 데드라인 기준. 8·9 는 코드 변경이 멈춰야 의미 있음 → 마지막. 7 은 15 의 신규 admin 도구가 실제 저작 워크플로 — 15 선행.

### 작업 14 — 중심 void 표식 + 도달 체류 트리거 [0.5~1 세션] — 🔄 미착수 (2026-04-23 scope change)

발견: 작업 2-A 통합 중 UX 결함 확인. adapter 의 enterVoid 는 기하학적 경계(r < 5.6) 로만 발화. 맵 중심에는 시각 표식이 없어 플레이어가 void 인식 불가능. 자동 트리거로 두면 탐험 중 우연히 스쳐도 rewind 발동. 현재 play-test 에서 triggerEvent: null 로 자동 트리거 꺼둔 상태라 귀환 플로우가 실질적으로 수동 호출(forceStart)에만 작동.

작업 내용: - [ ] 신규 모듈 js/ui/lumen_void_marker.js — 중심 (0,0) 에 3D 시각 표식 배치 (느린 회전 원판 · 수직 빛 기둥 · 바닥 파동 중 1종 선정). 진입 거리에 따라 강화(opacity·scale·pulse). - [ ] 체류 타이머 — 5.6유닛 경계 진입 후 2~3초 누적 체류 시 rewind 트리거. 경계 밖 이탈 시 타이머 리셋. 스쳐 지나감 방지. - [ ] play-test.html 에서 LumenRewindPlayback 의 triggerEvent 를 void_marker 의 커스텀 이벤트로 재배선 (어댑터의 raw enterVoid 직접 구독 해제). - [ ] smoke test/smoke_task_14.js — 표식 scene 추가 확인 · 근접 시 opacity 증가 · 경계 2.5초 체류 시 rewind 시작 · 스쳐 지나감 (<1초) 시 rewind 미발동 · 경계 이탈 시 타이머 리셋. - [ ] 수락 기준: (a) 맵 진입 직후 플레이어가 중심 위치를 시각적으로 식별 가능, (b) 중심 방향 이동 중 드론+표식 강화 체감, (c) 2.5초 체류 시 자동 rewind, (d) 단순 통과(스치기) 시 rewind 안 발동.

### 작업 15 — Admin 궤적/위치 두 레이어 분리 + 시뮬 재생 동기화 [1.5~2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-26)

발견 / 동기: 현 admin canvas 의 2-D 지형도 노드 드래그가 VA 값(궤적 결정)과 시각 위치를 동시에 수정 (js/admin.js:2932-2935). 기억유전학 프레임에선 두 개념이 구분: (1) 궤적 레이어 = original_reason_vector / VA 로 결정되는 분기 가능성, (2) 위치 레이어 = 플레이어가 strata 위에서 보는 유령 좌표(연출). 한 레이어에서 둘을 동시에 만지면 분기 디버깅과 연출 의도가 서로 오염됨. 또한 12-4 시뮬 가시화는 노드 그래프만 — “이 궤적이면 플레이어가 어떤 유령을 어디서 보는가” 의 검증 부재.

구현 경로 (2026-04-26): - [x] Canvas 영역 상하 분할 — admin.html:468-505 tv-canvas-wrap 안에 .tv-layer-trajectory (55%) + .tv-layer-position (45%). 기존 SVG/legend 는 상단으로 이동. 하단은 신규 #tvStageRoot 컨테이너. - [x] 위치 레이어 데이터 모델 — scenes.meta.stage_position = {x, z} (DB 컬럼 신설 X). 비어 있으면 originalReasonVector.attribution × core_fear AF 투영 자동 fallback (js/ui/lumen_admin_stage_view.js:50-65) — admin.js renderScenePinsRef 와 동일 공식. - [x] 잠재 버그 동시 수정 — saveMemoryGraph insertData 가 meta 미포함이라 메모리 저장 시 모든 scene.meta(pin_override/motif_tags/stage_position 등) 가 날아가던 latent 버그 발견. js/lib/repo.js:282-285 한 줄 추가 (meta: scene.meta || null) 로 보존. - [x] 위치 레이어 드래그 — SVG 탑다운 (3D 풀 모달 재사용은 v2 로 이월, v1 은 strata 좌표계만 공유). clientToWorld getScreenCTM 역변환 → clampToTerrain (R=56 외곽 + void 5.6 내부 차단). 드래그 시점에 scene.meta.stage_position 만 갱신. originalReasonVector·VA·_diagAccessMatrix 어떤 것도 수정 X. mouseup 시 savePinOverride 패턴으로 supabase update 직접 commit. - [x] 시각 구분 — 자동(stage_position null, AF 투영) = 점선 헤일로, 수동 = 실선. - [x] 시뮬 재생 동기화 (가시성 b + 패턴 색 ii) — runners[A/B].currentIdx·candidateIdx·visited 를 admin-trajectory.js syncStageView 가 매 step 후 push. sim active 시 idle 씬 숨김. current=꽉 찬 강조 dot, candidate=transition_pattern 색 펄스 링, visited=dimmed. 패턴 색 6종: echo_follow #c4a882 / bridge #6aa383 / displacement #a88aa3 / contradiction #c97a6a / avoidance #7c7466 / fixation #9d8a4a. - [x] smoke test/e2e/smoke_task_15.mjs — 11/11 PASS: (1) 상하 분할 레이어 존재, (2) SVG mount + AF anchor 4개 라벨, (3) status 라벨, (4) 수동 stage_position → ghost 2개 렌더, (5) sim sync current+candidate + pulse animate, (6) sim active 시 idle 씬 숨김, (7) candidate 패턴 색 (contradiction=#c97a6a) 적용, (8) stage_position 변경이 originalReasonVector 미수정, (9) DB 라운드트립 (meta.stage_position 보존), (10) 콘솔 에러 0. - [x] 수락 기준 충족: (a) 드래그 = stage_position 만 수정, ARV/VA 불변 검증, (b) sim step → 상단 SVG overlay (기존 redrawSimOverlay) ↔ 하단 위치 레이어 (syncStageView) 동일 호출 sequence 로 동기화, (c) 6종 패턴 색 구분, (d) auto fallback 으로 ARV 만 있어도 ghost 등장, (e) v1 SVG 라 frame drop 무관.

구현 차이 (스코프 원안 vs 실제): - 원안 “3D top-down ortho strata mesh” → v1 은 2D SVG (strata 좌표계 공유) 로 시작 → v2 (2026-04-26 당일 후속) 에서 실제 strata terrain mesh 통합 완료. - 자동 fallback 좌표계: AF 투영 (attribution × core_fear) — admin.js 응결점 편집기와 동일 공식.

v2 후속 (2026-04-26) — admin Canvas 후반작업: - [x] Canvas 레이어 분할 핸들 — 6px 베이지 띠 드래그 (20%~85% 클램프), 더블클릭 50:50, localStorage tv_layer_split_pct 영속. smoke 5/5 PASS (test/e2e/smoke_layer_resizer.mjs) - [x] Strata terrain mesh 직교 top-down 렌더 — js/ui/lumen_admin_stage_view.js _initTerrainLayer + _loadTerrainForMemory. THREE.js OrthographicCamera (0,200,0)→(0,0,0), up=(0,0,-1) 으로 SVG viewBox 와 frustum 정확 일치. PlaneGeometry(112, 112, 79, 79) + vertexColors, MeshLambertMaterial. window.TemAfStrataTerrain.buildMemoryItems + computeAfTerrainFields(P, 0, {G:80, SZ:112}) 재사용 — strata canonical 함수 미수정. SVG (z:1) 위에, terrain canvas (z:0) 아래로 깔려 좌표 1:1 매핑. ResizeObserver 로 layer resizer 변동 자동 추종. - [x] 시뮬 자동 재생 — admin-trajectory.js togglePlaySim / startAutoplay / pauseAutoplay. ▶재생 토글 = 시작+autoplay / ⏸일시정지 / 종료 후 재클릭 = reset+restart. 속도 슬라이더 200~2500ms (#tvSimSpeed). 일시정지 상태에서 “다음 →” 수동 step 가능. 모든 runner done 시 자동 정지. - [x] smoke test/e2e/smoke_task_15_v2.mjs — terrain canvas mount + 위치 / mesh scene 추가 / 자동 step (visited 누적) / 일시정지 / 속도 슬라이더 / reset / 모듈 콘솔 에러 (supabase auth refresh 별개). 환경 token 만료 영향 받는 항목은 setup_admin_auth 재실행 후 재현 가능.

일정 영향: §7 총 코드 세션 17.1 → v1 ~1.5 + v2 ~0.4 = 18.9.

### 작업 2-D — 귀환 전용 사건 2~3개 + 통합 [0.5 세션]

(작업 2 의 2-A·2-B·2-C 는 §13 완료. 2-D 만 잔여.)

- 귀환 전용 사건 2~3개 (입력 파편 공중 출몰 등) + 통합

  - smoke test/smoke_task_2d.js — 귀환 세션에만 사건 트리거, 일반 세션에선 발화 안 됨

  - 수락 기준: 사건 2~3개 한 귀환 세션 안에 timing 겹침 없이 발생

### 작업 7 — Lumen 데모 메모리 창작 [0.3 세션, 시범]

(E-004 테스터 fills 는 §13 완료. Sprint 2 시범 메모리 잔여.)

Lumen 데모 메모리 창작 (Sprint 2 이후 작가 페이스): - [ ] 3개 목표 유지 (이본 시연) - [ ] 언어 분배 기본값: 2 ko + 1 en - [ ] 감정 분산: AF 좌표 서로 다른 사분면

Sprint 2에 할당된 0.3 세션: - [ ] Admin 저작기로 시범 메모리 1개 작성 (기능 검증 + 워크플로 체감) - [ ] 응결점·시뮬 가시화 동작 확인 - [ ] 수락 기준: 시범 메모리가 (a) Admin UI만으로 저작 완료 (b) FP 진입 → 응결점 → exit 풀 사이클 재생 (c) 12-4 비교 모드로 두 페르소나 분기 시각 확인

품질 기준 (레퍼런스): - 장면 7~10 (공간에 핀 풍부하도록) - text_stage_2만 작성 (β 접근) - PII/안전 트리거 회피 - 파일럿 n=5~7 반복 재생 견딜 감정 톤

관련 문서: - docs/lumen_memory_story_worksheet-260421.md — 워크시트 (Admin UI 실패 시 백업 경로) - docs/lumen_memory_authoring_checklist-260421.md — 레버 레퍼런스 - supabase/seeds/lumen_memory_template.sql — SQL 템플릿 (백업)

### 작업 10 — 파일럿 n=5~7 [별도, 5-09~13]

- ☐ 5월 초 대상자 확정

- ☐ 5-09~13 실시

- ☐ 조작적 정의는 5-07 외부 시연 전에 별도 체크리스트 md로 확정 (사후 cherry pick 방지)

- ☐ 결과는 작업 8·9에 반영

- 관찰 항목 (참고): 첫 30초 개념 감지, 튜토리얼 탐색 여부, void 체류, 귀환 후 자유 응답

- ☐ 수락 기준 (외부 활동 → smoke 면제): (a) n≥5 확보 or 시나리오 B 발동 (b) 조작적 정의 체크리스트가 실시 전 commit 됨 (c) 피험자별 관찰 기록 docs/pilot/*.md 존재

### 작업 8 — Artist statement 계보 명시 [1 세션] — 🔄 진행 중

- 3~4명 실명 레퍼런스 (본인이 실제 아는 작가만)

  - 후보: Lozano-Hemmer / Yoko Ono / 오수경 / 하차연 / Lynn Hershman Leeson / Ian Cheng

- TEM을 어느 계보 교차점에 놓는지 선언

- 수락 기준 (글쓰기 → smoke 면제): (a) 3~4명 모두 본인이 실제로 아는 범위 (b) TEM 3축 중 최소 2축이 계보와 교차하는 주장 성립 (c) 학부생 톤, overselling 없음

### 작업 9 — 증거 패키지 [1.5 세션]

- 스크린샷 4~10장 (시작 / 첫 유령 / 중간 / void / 귀환 / 종료)

- 1~2분 데모 영상 (OBS 녹화, 간단 편집)

- 짧은 프로젝트 설명 (Lumen 카테고리 맞춤)

- 수락 기준 (미디어 캡처 → smoke 면제): (a) 스크린샷 각 단계 구분 가능 (b) 영상 1~2분 끊김·크래시 없음 (c) 제출 양식 해상도·형식 요건 준수

## 5. V2 연기 (건드리지 말 것)

코드 건드릴 유혹이 올 때 여기로 이월:

- TTS / 자기 목소리 유령 / plays.first_input_field*

- 오염 3축 중 convergence, divergence (이동 제어 X)

- Admin UI 확장 (운영 탭 필터 등 — Canvas 지형 모드는 작업 15 로 회수, 2026-04-26)

- 화면 가장자리 왜곡 shader

- Reverb (ConvolverNode)

- 숨소리

- trajectory_bridges / 개인 아바타 유령

- 연출 레이어 L (포트 경향성), M (유령 경로)

- 기억유전학 v0.4 확장

- SoundscapeBeta + sound_map 전면 제거 (레거시 대청소)

- MM23L 자유 키 감정 모델 재설계

- ghost_presets DB화

## 6. 수정 금지 함수

모두 js/shared/tem_af_strata_terrain.js 한 파일에 위치. 어댑터는 이 파일을 import만 할 것.

enterFirstPerson       (L1159)
_fpTick                (L1159 enterFirstPerson 내부)
gH                     (L645)   ⚠️ 중복본: js/af-terrain-test-page.js:414 — canonical은 tem_af_strata_terrain.js
buildMemoryItems
computeAfTerrainFields

이 함수들은 한 글자도 수정하지 않는다. Lumen 작업은 어댑터 패턴으로만 확장한다. 위반 시 regression 위험이 크다.

## 7. 일정

| 구간 | 기간 | 내용 | 세션 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 0 (일본) | 4-21~22 | 문서 · DB SQL · 편지 fills · 귀환 컴포넌트 정의 | 1.3 (실제 1일에 ~완료) |
| 귀국/시차 | 4-23 | 휴식 | — |
| Sprint 1 | 4-24~26 | 작업 0 + 3 + 3b + 3c + 11 | 6.3 |
| 통합일 | 4-27 | 본인 한 바퀴 + 버그 리스트 (코드 금지) | — |
| Sprint 2 | 4-28~30 | 작업 1 + 4 + 7(시범) + 12-L + 13 | 5.5 |
| 통합일 | 5-01 | 메모리 1개 풀 사이클 체험 (귀환 빼고) | — |
| Sprint 3 | 5-02~05 | 작업 2 (귀환 풀) | 3.5 |
| 통합일 | 5-06 | 귀환 포함 풀 사이클 체험 | — |
| 외부 시연 | 5-07~08 | 친구 1~2명 비공식 | — |
| 파일럿 | 5-09~13 | n=5~7 실시 + 정리 | — |
| Sprint 4 | 5-14~16 | 작업 8 + 9 | 2.5 |
| 버퍼 | 5-17~19 | 파일럿 반영 + 최종 점검 + 제출 | — |

총 코드 세션: 18.9 (직전 17.1 + 작업 15 [Admin 두 레이어 분리 + 시뮬 동기화 v1 ~1.5 + v2 strata mesh + 분할 핸들 + 자동 재생 ~0.4, 2026-04-26 scope change → 당일 완료]) 총 기간: 28일 (4-22 ~ 5-19)

2026-04-25 시점 메모: Sprint 1·2·3 의 대부분이 4-21~23 에 압축 완료됨 (≈ 2주 선행). 남은 코드 ≈ 4.3~4.8 세션 (§4). 외부 시연·파일럿·8·9 의 계획 일자는 그대로 유지 (캡처/글쓰기는 코드 freeze 후가 정확).

## 8. 작업 원칙

- 스프린트 끝나면 통합일. 통합일에 코드 커밋 금지. 체험 + 메모만.

- 같은 파일을 2시간 내 3번 이상 수정 시도 시(기능 추가가 아니라 디버깅) 작업 중단, 10분 쉰 뒤 재개.

- 스코프 밖 작업 욕구는 즉시 docs/V2_backlog.md에 기록하고 본 작업 복귀.

- 통합일마다 “이번 스프린트에서 하고 싶었는데 안 한 것” 리스트를 V2_backlog.md로 이월.

- Week 3 귀환 작업 시작 전(5-01 통합일)에 귀환 8개 컴포넌트 “최소 작동 정의” 문서 재검토.

- 5-09까지 3-A/B/C 중 하나라도 미완이면 2-D(귀환 전용 사건)를 즉시 V2로 포기.

- 작업 완료 조건 (2026-04-22 scope change, §8-1 참조):

    - smoke test 파일 필수 (코드 작업 한정) — test/smoke_task_*.js 반복 실행 가능한 회귀 가드. 코드 수정이 없는 작업(큐레이션·글쓰기·촬영·파일럿)은 면제.

    - 수락 기준 1~2줄 명시 — 해당 작업 bullet 블록에 “수락 기준” 항목 추가. 모든 작업 공통.

    - 콘솔 테스트는 옵션 — 자동화 어려운 DOM/시각 상태만 devtools 1회 검증 + 결과 bullet에 기록.

### 8-1. 통합일 통과 시나리오 (2026-04-22 신설)

통합일은 “체험 + 메모” 에 더해 아래 체크리스트 전부 PASS 가 커밋 재개 조건. FAIL 항목은 다음 스프린트 최우선 또는 V2 이월.

4-27 통합일 (Sprint 1 직후: 작업 0 · 3 · 3b · 3c · 11) - [ ] FP 진입 → 5분 자유 이동 중 crash/NaN 없음 - [ ] bob·headsway·breathing 시각 이질감 없음 (단일 피험자 감) - [ ] step 사운드 겹침 없음, 8분 연속 이동에도 buffer 누수 없음 - [ ] depth 0 → 최대값 fog·vignette 단조증가, FP 종료 시 원복 - [ ] whisper·noise·drone 3레이어 동시 재생 시 clip 없음 - [ ] 미니맵에 seen ghost만 점진 표시 + EXIT_DOOR 고정 표시 - [ ] 콘솔 에러 0건

5-01 통합일 (Sprint 2 직후: 작업 1 · 4 · 7시범 · 12-L · 13) - [ ] 오프닝 입력 → 흡수 연출 → FP 진입 끊김 없음 - [ ] Admin 저작기로 시범 메모리 1개 end-to-end (메타·씬·AF·응결점·저장·재로드) - [ ] 잔상 텍스트 VAD 좌표 매핑이 실제 응결점과 충돌 없음 - [ ] motif_tags 겹치는 입력이 해당 메모리 우선 매칭 - [ ] 귀환 8개 컴포넌트 최소 작동 정의 문서 재검토 완료

5-06 통합일 (Sprint 3 직후: 작업 2 귀환 풀) - [ ] 궤적 기록 → rewind 재생 역방향 일관 - [ ] 귀환 색감·속도·유령 자세 3종 변화 신호 식별 가능 - [ ] 입력 파편 재셔플이 같은 시드에 동일 결과 (재현성) - [ ] 오프닝 → 흡수 → 공간 → void → 귀환 → exit door 풀 사이클 1회 clean run

## 9. 결정 기록

### 9-1. ghost_condensation_points 저장 위치 — A-2 확정 (2026-04-21)

- DB 컬럼 memories.ghost_condensation_points (JSON) 유지.

- Admin 튠 UI를 Lumen 스코프에 포함 (작업 12 참조). 드래그 편집으로 iteration 속도 확보.

- 근거: 파일럿·큐레이션 단계에서 좌표 튜닝 iteration이 클 것으로 예상. SQL 직접 편집은 iteration 속도가 JS 편집보다도 느림 — A-1은 B보다 열등. A-2를 수용하려 0.8 세션 스코프 확장.

## 10. 성공 판정 (5-19 기준)

제출 전 체크:

- AF 지형 1인칭 공간 내비게이션 작동

- 귀환 풀 사이클 작동 (궤적 기록·재생·3종 이상 변화 신호)

- 메모리 1~2개 end-to-end 체험 가능

- 파일럿 n≥5 결과 정리됨

- 스크린샷 4~10장 + 영상 1~2분 확보

- Artist statement 계보 3~4명 명시

- Lumen 제출 양식 작성 완료

위 7개 중 하나라도 미충족 시, 5-17~19 버퍼를 해당 항목에 투입. 버퍼로도 못 채우는 항목이 있으면, 해당 항목을 제외하고 제출 or 제출 포기 판단.

## 11. 비상 시나리오

시나리오 A — Sprint 3 귀환 작업 지연 (5-13까지 2-C/D 미완) - 2-D 포기 - 2-C 부분 구현(말투 변화만, 파편 재셔플 연기) - Sprint 4 일정대로 진행

시나리오 B — 파일럿 n<5 (5-13까지 3명만 실시) - n=3으로 증거 패키지 작성 - artist statement에 “파일럿 초기 관찰 (n=3)”으로 명시 - 제출 진행

시나리오 C — 치명 regression 발견 (5-15 이후) - 해당 기능 off (feature flag) - 작동 가능한 범위로 영상·캡처 재촬영 - 제출은 유지

시나리오 D — 완수 불가 (5-17 시점 판단) - Lumen 제출 철회 or 카테고리 하향 (※ 원본의 “Interactive Art+ → Digital Art 일반”은 Ars Electronica 용어. Lumen 실제 카테고리명은 제출 직전 확인 후 교체) - TEM 현재 상태로 아카이브, 7월 파일럿 이후 다음 공모전 재도전

## 12. 관련 문서

- docs/update_lumen-260420.md — 계획 원본

- docs/V2_backlog.md — 연기 항목 전부 (md-date 훅이 V2_backlog-260421.md로 리네임함)

- CLAUDE.md — Claude Code 세션 가드레일 (단일 통합 파일, 2026-05-03)

- prompt/critic.md — critic v3 프롬프트. TEM 83점 B+ 판정 좌표계 기준점 (2026-04-20).

- docs/LUMEN_return_components-260421.md — 귀환 8개 컴포넌트 최소 작동 정의 (작성 예정, 5-01 전)

- docs/pilot/*.md — 파일럿 관찰 기록 템플릿 (작성 예정, 5-07 전)

## 13. 완료된 작업 (참고)

회귀 디버깅·구현 경로 추적용 부록. 새 작업이 아니라 이미 끝난 항목의 상세 기록.

### 작업 0 — 어댑터 + DB 마이그레이션 [2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

- js/ui/lumen_terrain_adapter.js 신규 (2026-04-21 완료) — IIFE + window.LumenTerrainAdapter.attach(runtime, opts) API

- 수정 금지 함수 원칙 유지 (2026-04-21) — 원본 한 글자도 수정 X. runtime.tick / enterFirstPerson / exitFirstPerson만 wrap. gH / buildMemoryItems / computeAfTerrainFields는 건드리지 않음.

- 궤적 push + onEnterVoid 이벤트 + exitFirstPerson 오버라이드 (2026-04-21 완료)

  - 궤적: 150ms 간격 {t, x, z, h, yaw} push (옵션 includeContamination 시 cont 포함)

  - 이벤트 API: on('enterVoid' | 'exitVoid' | 'sample' | 'enter' | 'exit', fn) — void 반경은 기본 0.1R (5.6 유닛)

  - exit payload: { trajectory, voidEntered, duration, samples } — 호출자가 plays.spatial_trajectory / unreturned_flag로 저장

  - SCOPE §1 준수: 오염→이동 커플링 없음. getContamination 콜백은 라벨링용.

- DB 마이그레이션 (2026-04-21 완료) — supabase/migrations/20260421000000_lumen_spatial_columns.sql

  - memories.terrain_shape (enum: circular) + CHECK 제약

  - memories.ghost_condensation_points (JSONB, array 타입 CHECK) — A-2 결정(§9-1) 반영

  - plays.spatial_trajectory (JSONB)

  - plays.unreturned_flag (boolean, partial index)

### 작업 1 — 오프닝 흡수 연출 연결 [0.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

- 입력 → 흡수 연출 → AF 지형 진입 (2026-04-21 완료) — _handleOpeningSubmit 재배선: finder 우회 → 파동 freeze+탈채도(ctx.filter=saturate, time×speedMul) → confession.js buildDoor phase 1(열림 1200ms)·phase 2(빨려들어감 1600ms) 재사용 → play-test.html?memory=X&lang=Y 직이동 → 기존 initFpPlay → rt.enterFirstPerson(). top-1 기억은 _pickTopMemoryForLumen(archive.js, finder 스코어링 재사용).

- 진입 독백 2문장 유지 (2026-04-21 확인) — play-test.html:4576-4632에 mono1(“여긴 어디지?”)·mono3(“나갈 땐, 저기로 나가는 게 좋겠어.”) 이미 존재. Lumen 흐름이 그대로 경유.

- exit door 이식 (2026-04-21 확인) — play-test.html:4586-4632 원본 코드 유지. 수정 불필요.

- play-test 부팅 flash 보정 (2026-04-21 추가) — ?memory 감지 시 #selectScreen paint 전 숨김 + z-index 9998 검은 boot overlay(_fpPlayActive 전까지 유지).

### 작업 2 (부분) — 귀환 구조 풀 — ✅ 2-A·2-B·2-C 완료 (2-D 는 §4 잔여)

- 2-A: 궤적 기록 + rewind 재생 [1] (2026-04-22 완료) — 궤적 기록은 작업 0의 어댑터가 이미 수행. Rewind 재생은 신규 모듈 js/ui/lumen_rewind_playback.js. 어댑터 코드 한 글자도 수정 안 함 — runtime.__lumenAdapter.on('enterVoid') + getTrajectory() 만 소비. renderer.render wrap 가장 바깥에서 매 frame cam.position.set + setYaw 강제 적용 (walk/visual wrappers 가 그 위에 sub-cm bob/breath 만 가미). 입력 잠금은 keydown/keyup/mousemove capture phase stopPropagation — 원본 _fpKeys/_fpEuler 까지 도달 X. 보간: trajectory backward-walking + linear lerp, yaw shortest-path. 옵션 playbackSpeed 기본 1.0 (2-B 에서 1.5 주입 예정), triggerOnce/lockInput/minTrajectoryPoints. play-test 통합 play-test.html:53, 4615-4621.

  - smoke test/smoke_task_2a.js — 14 checks (콘솔 붙여넣기). API 표면, trajectory 길이, forceStart 후 cam pose, capture phase 입력 차단, 자연 종료 시 trajectory 시작점 도달, 종료 후 입력 통과.

  - 수락 기준: rewind 시작 → 진입구 방향 자동 이동 + WASD/마우스 잠금 (컴포넌트 정의 §2 충족). 자연 종료 후 입력 잠금 해제. 자동 종료(exitFirstPerson 호출) 까지는 작업 2-D 영역으로 분리.

- 2-B: 색감 shift + 속도 ×1.5 + 유령 자세 변화 [1] (2026-04-23 완료) — 신규 모듈 js/ui/lumen_return_mode.js. rewind·scene_ghosts 원본 미수정, rt.__lumenRewind.on('rewindStart'/'rewindEnd') 구독만. 3종 신호: (1) 색감 strataCanvas.style.filter = 'hue-rotate(-22deg) saturate(0.68) brightness(0.88)' 전환·복원(transition 0.4s). (2) 속도 attach 시점에 rewind.setOptions({playbackSpeed: 1.5}) 선주입 → rewindStart 이후 첫 frame 부터 가속. (3) 유령 자세 scene_ghosts colorCss(pale violet→jaundiced amber)·bobFreq(0.32→0.55)·bobAmp(0.22→0.34) 전환 + rebuild() 로 texture 재생성 + 현 sprite material.rotation 0.18 rad(~10°) 기울임. rewindEnd 에서 전부 원복. play-test 통합 play-test.html:54, 4623-4627.

  - smoke test/smoke_task_2b.js — 21 checks. API 표면·1.5 선주입·초기 상태·3종 신호 동시 전환(filter/speed/color/bobFreq/bobAmp/sprite rotation)·정상 종료 후 전부 원복·입력 잠금 해제(W 350ms 이동 감지)·triggerOnce gating + returnMode 독립 forceEnter/Exit 검증.

  - 수락 기준 충족: rewind 시작 직후 색감(canvas filter)·이동(rewind 1.5×)·유령(색·흔들림·기울기) 3종이 동일 frame 에서 관찰 가능. 종료 시 원복.

- 2-C: 유령 말투 미세 변화 + 입력 파편 재셔플 [1] (2026-04-23 완료) — 신규 모듈 js/ui/lumen_return_speech.js. rewind 구독형, 원본 미수정. 시드: 'lrs|' + memoryId + '|' + openingText (sessionStorage tem_opening_prefilled 활용). PRNG: FNV-1a + mulberry32. (1) 파편 재셔플 — 입력 텍스트를 공백·구두점으로 토크나이즈 → 1~2 단어 n-gram 풀 → 시드 기반 deterministic shuffle → 1~3개 선택 → rewindStart 시 DOM overlay(#lumenReturnSpeech, z-index 260) 에 순차 fade-in/out. (2) 유령 말투 변주 — core/bridge 두 타입별 rewind 전용 monologue 3개씩 pool, 시드 결정적 pick 으로 최대 2개 선택. 화면 상단 고정 표시. rewindEnd 에 timer 취소 + DOM clear. play-test 통합 play-test.html:55, 4628-4635.

  - smoke test/smoke_task_2c.js — 18 checks. API 표면·재현성(같은 seed 2회 동일)·다른 openingText/memoryId → 다른 순서·chip:/text: prefix 제거·빈 입력 edge case·forceStart 시 overlay + monologue/fragment DOM 생성·forceEnd 시 cleanup·기본 provider(sessionStorage fallback) crash 없음.

  - 수락 기준 충족: 동일 (memoryId, openingText) pair → 동일 fragment 순서·동일 monologue pick. memoryId 또는 openingText 중 하나만 달라도 결과 달라짐. 재현성 검증 2회 동일.

### 작업 3 — 걸음 연출 시스템 [1.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_walk_effects.js. runtime.tick 이 _fpTick 직후 바로 render 까지 호출하므로 tick wrap 으로는 offset 이 그 프레임에 반영되지 않음 → renderer.render wrap 으로 전환하여 render 직전에 camera 수정. _fpTick / _fpPos / _fpEuler 건드리지 않음. play-test.html FP 진입 직후 LumenTerrainAdapter + LumenWalkEffects attach.

- 카메라 bob (2026-04-21) — sin 기반 y-offset, 기본 8mm / freq 1.2Hz / bobDepthGain 0.10 · bobDepthCap 2.0 (depth 폭주 시 최대 16mm로 cap). 정지 시 0.

- 헤드스웨이 (2026-04-21) — sin 기반 yaw offset, ±1° (0.01745 rad) / freq 0.6Hz (bob 의 절반). 움직임 중만.

- 정지 breathing (2026-04-21) — sin 기반 y-offset, 1cm / freq 0.3Hz (~3.3초 주기). 정지 시만.

- 관성 (2026-04-21) — 시각 x,z 지수 smoothing. accel tau 0.10s / decel tau 0.07s. 논리 _fpPos는 그대로, 시각만 lag. 스코프 “0.3s / 0.2s” 는 체감 목표 — exp smoothing time constant 는 그보다 작게 튜닝.

- 스텝 사운드 (2026-04-21) — bob sin +→− zero-cross 시 WebAudio 합성(흙바닥: 320~460Hz lowpass noise + 180Hz low-shelf +3dB, 240ms decay). 고정 샘플 파일 미사용 — sounds/footstep.mp3(15초 ambient)는 겹침 버그로 폐기. 5-variant 로테이션(cutoff + playback rate). 이속 _fpSpeed 8→4.5 로 동시 하향. 실 샘플 분리(층별 3~5) 는 V2.

### 작업 3b — 시각 연출 레이어 [1 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_visual_effects.js. walk_effects 와 동일하게 renderer.render wrap 패턴. 원본 scene.fog 밀도(0.008, tem_af_strata_terrain.js:957)는 attach 시점에 스냅샷 → FP 종료 시 복원. FP 밖에선 vignette opacity 0으로 autohide.

- Fog 밀도 depth 연결 (2026-04-22) — scene.fog.density = fogBaseDensity * min(fogDepthCap, 1 + depth * fogDepthGain). 기본 gain 0.35, cap 3.0 → depth 0일 땐 원본 0.008 유지, depth 폭주 시 최대 0.024.

- Vignette (2026-04-22) — DOM overlay div + radial-gradient. 새 shader 금지(SCOPE §0 후속 원칙)에 부합. opacity = vignetteBaseOpacity + depth * vignetteDepthGain, cap vignetteMaxOpacity 0.75. 기본 inner stop 38% (중앙 선명), outer 100% (가장자리 암전).

- Floating Anchor 거리 재튜닝 (2026-04-22 / 파일럿 후 실 적용) — anchorHeightOffset 옵션으로 노출. 기본 0(원본 배치 유지). 파일럿 체감 확인 후 vfx.setOptions({anchorHeightOffset: n}) 로 조정. 실 sprite 배치 함수(tem_af_strata_terrain.js:880 baseY = ewh + 2 + wi*1)는 수정 금지 대상이므로 현 단계는 tuning hook 만 제공.

- 통합 (2026-04-22) — play-test.html:49 script include + FP attach 블록에 LumenVisualEffects.attach 추가 (walk_effects 뒤, audio_space 앞). 체인 순서: walk wrap → visual wrap → audio → origRender. 서로 간섭 없음.

- Smoke 검증 (2026-04-22) — test/smoke_task_3b.js, 9/9 PASS: fog·vignette 존재 · depth=0 기본치 · depth=3 단조증가 · depth=9999 cap (fog base×cap, vignette maxOpacity). FP 종료 시 원복은 수동 확인(가이드 출력).

### 작업 3c — 청각 공간 레이어 [1.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_audio_space.js. 독립 AudioContext에 3-레이어(whisper × N / noise floor / depth drone). runtime.tick wrap 으로 매 frame 리스너 위치·방향 + 게인 smoothing 업데이트 (walk effects 는 renderer.render wrap이라 중복 없음). _fpTick / 카메라 논리 상태 수정 없음.

- Positional whisper (2026-04-22) — sfx_resonance.mp3 루프, PannerNode(HRTF, inverse distance, refDist 2 / maxDist 20 / rolloff 1.6). 현재는 _fpScenePins accessible pin 위치를 whisper 소스로 사용. memories.ghost_condensation_points (작업 11에서 select 확장됨)로 교체는 Admin UI(작업 12-3) 저작 완료 후. playbackRate ±0.04 variant + 시작 offset 분산으로 동기 발화 방지. maxWhispers=6.

- Noise floor (2026-04-22) — Base_white.mp3 전역 루프, gain = min(0.25, 0.02 + 0.06 × cont_depth). depth=0 에서도 2% 옅은 벽지. 콘솔 검증: contDepth=85 → gainMax 0.25 수렴 확인.

- Depth drone (2026-04-22) — Base_Void.mp3 전역 루프, gain = max(0, (1 − r / (terrainR × 0.55))) × 0.45. 중심 가까울수록 크게, 외곽 ratio 초과 시 0. 검증: r=25.46 / outer=30.8 → prox 0.17 × 0.45 ≈ 0.078 일치.

- debug API (2026-04-22) — rt.__lumenAudioSpace.getDebug()/muteLayer(name, bool) 로 레이어 개별 격리·상태 덤프 제공. 파일럿 시 audio 디버깅 편의.

### 작업 4 — scene 잔상 공간 배치 [2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

구현 경로: 새 모듈 js/ui/lumen_scene_ghosts.js. renderer.render wrap 패턴 (walk/visual_effects 와 동일 체인, 마지막 attach → 가장 바깥). 수정 금지 함수 원칙 준수 (tem_af_strata_terrain.js 한 글자도 안 건드림).

- Echo word floater 확장 (2026-04-22) — strataView _makeTextSprite 연출(Gowun Batang + chromatic red/cyan blur + violet-white glow)을 FP 용으로 재구현. fontPx=44, shadowBlur=14, colorCss=pale violet rgba(232,216,252,0.92).

- 유령 응결 좌표에 잔상 텍스트 배치 (2026-04-22) — _fpGhostPoints 를 소스로 sprite 생성. 점 index 에 memory-wide echo_words 풀을 modulo 픽(결정적 — 같은 점 → 같은 단어). 높이 runtime.gH(x,z) + baseY(2.8m) + bob(sin) ±0.22m. 가시성: baseOpacity 0.14 → 카메라 거리 ≤ proximityNear 6 에서 nearOpacity 0.72, ≥ proximityFar 26 에서 base. isSeenIndex 콜백(작업 11 _fpSeenGhosts 연결)이 true 인 인덱스에 seenBoost 0.18 추가.

- VAD → 위치 매핑 검증 (2026-04-22) — 점 좌표계 = camera world (x,z ∈ [-56,56]). Admin 12-3 저작 시 AF 투영으로 찍힌 점과 여기서 렌더되는 world 좌표 1:1. smoke 테스트(test/smoke_task_4.js)에서 (-20,-20)·(10,5)·(0,25) 세 fake point 로 근접 ↔ 원거리 opacity 검증.

- 씬 핀 Lumen 미니맵에서 제거 (2026-04-22 scope change) — _updateMinimap 의 _fpScenePins.forEach 블록을 game.terrain_shape === 'circular' 가드로 감쌈. Lumen 모드에선 유령 응결점(seen) + 출구만 남음. 일반 모드 기존 로직 유지.

- Lifecycle (2026-04-22) — adapter on('enter', build) / on('exit', clear) 로 FP 세션별 자동 재생성·해제. attach 시점이 adapter enter 이후라 즉시 build 도 수행. rt.__lumenSceneGhosts.rebuild() / getDebug() 디버그 API 제공.

- 통합 (2026-04-22) — play-test.html:52 script include. FP attach 블록에서 _loadGhostPointsForCurrentMemory() 선행 호출 + LumenSceneGhosts.attach (audio_space 뒤). _initMinimap 의 재호출은 idempotent.

### 작업 7 (부분) — E-004 테스터 메모리 ✅ 완료 (2026-04-21)

2026-04-21 확정: 접근 방식 3차 변경. - (1차) RECORD 흐름 → (2차) SQL 직접 INSERT → (3차) Admin UI 저작 (작업 12-L 사용) - 이유: 작가가 매체 안에서 시뮬 보며 창작하는 게 품질 최고. 워크시트/SQL 왕복은 과정이 바깥에서 돎.

편지(E-004) = 테스터 확정 (2026-04-21). - [x] E-004 fills 완료 (2026-04-21) — supabase/seeds/lumen_mem_E-004_fills.sql, Sprint 1 코드 테스트용 - Lumen 데모 제출용 스토리는 아님.

(데모 메모리 시범 작성 잔여는 §4 작업 7 참조.)

### 작업 11 — 미니맵 수정 [0.3 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

- 유령 점 시선 교차 누적 표시 (2026-04-22) — play-test.html _checkGhostGaze() + _fpSeenGhosts Set. 카메라 forward 벡터와 (ghost-player) 방향 각도차 < 15°(GAZE_HALF_ANGLE=0.26rad) + 거리 < 35 유닛이면 seen 누적. _updateMinimap에서 seen set만 렌더(창백한 자주 rgba(168,140,196,.85)).

- 출구 고정 표시 (2026-04-22) — 들어온 문 좌표 (22, 22) 상수화 EXIT_DOOR_POS. 미니맵에 골드 직사각형(rgba(196,168,130,.9) 8×12 + outline) 세션 내내 고정.

- 기존 미니맵 로직 유지 (2026-04-22) — _fpScenePins 렌더·플레이어 삼각형·FOV cone 건드리지 않음. 추가 렌더만 삽입.

  - 씬 핀 가림 처리는 작업 4로 이동 — 씬 핀이 “미리 보이는 지도” 인 점은 Lumen 발견 기반 철학과 충돌. 작업 4에서 유령 응결 좌표가 대체 길잡이로 확립된 뒤 씬 핀 렌더 블록 제거 (scope change 2026-04-22).

- loadMemoryData 확장 (2026-04-22) — memories select에 ghost_condensation_points, terrain_shape 추가, game.ghost_condensation_points로 저장. 좌표계는 camera world와 동일 가정(x,z ∈ [-56,56]).

### 작업 12 — Admin 메모리 저작기 (L 티어) [2.2 세션] — ✅ 완료 (2026-04-22)

2026-04-21 확정: 워크시트·SQL 직접 작성 → Admin UI 통합 저작으로 전환. 이유: 작가가 시뮬 돌려보며 감정 입력·궤적·패턴 실시간 확인하면서 창작. 피드백 루프 단축 → 메모리 품질 상승.

기존 인프라 확인 (2026-04-21 재조사): - + 새 메모리 추가 버튼 + addNewMemory() 존재 (admin.html:55, admin.js:234) - 메타 입력(title·code·memory_words·completed_sentence·author_note) ✅ - original_vector 6-dim 슬라이더 ✅ (17-dim 확장은 V2) - 씬 CRUD + scene_type + 본문 + text_stage_2 에디터 ✅ - VOID 토글 4 + voidLevel + 잔향 단어 input + Original Emotion 매핑 ✅ - admin-trajectory 페르소나 재생 ✅ - 저장 로직 saveMemory() ✅

→ 기존 폼에 섹션 추가하는 방식이라 원래 3.0 세션 추정 과대. 재견적 2.2.

#### 12-1. 메모리 수준 폼 확장 [0.4] ✅ 2026-04-21 완료

기존 폼 (admin.html:55~170)에 섹션 끼워넣기: - [x] sensory_anchor 섹션 (modality 라디오 + content input + weight 슬라이더) - [x] original_reason_vector (AF) — 3+4 슬라이더 + 합계 실시간 표시 + 정규화 버튼 (삼각/사각 SVG picker는 V2 폴리시로 이월) - [x] 오염 초기 상태 섹션: cont_depth range + cont_divergence/convergence/heterogeneity 3 슬라이더 + cont_stage_1/2/3 3 슬라이더 + 합=1 정규화 - [x] terrain_shape 드롭다운 (현재 ’circular’만) - [x] admin.js:282 loadMemory() 확장, admin.js:1848 saveMemory() 확장 - [x] repo.js:108 saveMemoryGraph 페이로드 확장 (UPDATE/INSERT 양쪽 조건부 spread) - [x] 버그 fix: sound_map 컬럼 drop된 상태 대응 (조건부 포함) - [x] DB 라운드트립 smoke 검증 (2026-04-21) — test/smoke_task_12_1.js, ALL 13 checks PASS + sound_map 잔존 참조 없음 확인 - [x] Admin UI→DB E2E 검증 (2026-04-22) — test/e2e/admin_tests.mjs, Playwright. 27/27 PASS (확장). 새 메모리 생성 → 폼 전체 입력(메타·sensory·AF 3+4·cont 3축+3stage·terrain) → 씬 3개 추가 → 응결점 SVG 3개 클릭 추가 → 저장 → DB 라운드트립(ghost_condensation_points count=3 포함) 복원 검증. Auth 는 setup_admin_auth.mjs 로 1회 세션 저장 후 재사용. - silent-drop 버그 하나 발견·수정 (2026-04-22): admin.js:1977 sensory_anchor 에서 content 만 채우고 modality “없음” 이면 null 저장 (경고 없이). 정책상 저장 동작은 유지하되 console.warn 추가로 디버그 가시성 확보. 의도된 사용 플로우는 modality 필수 선택.

#### 12-2. 씬 수준 폼 확장 [0.2] ✅ 2026-04-22 완료

- ☒ 씬별 AF picker — renderSceneAfPicker(scene, sceneIndex), VOID 섹션 아래 자동 삽입. 3+4 input + 실시간 합계 + 비우면 originalReasonVector=null 복귀.

- ☒ 이벤트 위임 — document.addEventListener('input', handleSceneAfInput, true). renderScenes 재호출해도 리바인딩 불필요.

- ☒ 저장·로드 경로 재사용 — repo.js:61 (load) + repo.js:263 (save) 이미 wired (camelCase originalReasonVector ↔ snake original_reason_vector).

- ☒ 디버그 getter — window.currentScenes로 모듈 스코프 let 접근 가능.

- ☒ 콘솔 테스트 통과 (AF 섹션 11/11, 합계 표시, null 복귀)

- 나머지(VOID/잔향/Original Emotion 매핑/text_stage_2)는 기존 UI 그대로 유지

#### 12-3. 응결점 편집 [0.4] ✅ 2026-04-22 완료

- 원형 지형 SVG (R=56) viewBox -60 -60 120 120, 외곽 원 + 중심 void(5.6) 점선 표시 + 십자 가이드

- ghost_condensation_points 편집: 빈 공간 클릭=추가 / 점 드래그=이동 / 리스트 ✕ 버튼=삭제 / 리스트 slider=threshold 조절

- 클램프 — void 경계 안쪽 클릭은 경계 밖으로 밀어냄, R=56 경계 밖은 안쪽으로 당김 (직접 _ghostPoints.push는 우회)

- 씬 pin 자동 배치 — renderScenePinsRef() 씬별 originalReasonVector → AF 좌표 투영 (attribution X축, core_fear Z축, 70% 반경 스케일). 값 없는 씬은 스킵

- 위치: 메모리 편집기 “공간 설정” 섹션 내부 (별도 탭 안 만듦, UX 단순화)

- 저장·로드 경로 — repo.js:108 destructure + UPDATE/INSERT 조건부 spread. listMemoriesWithScenesChoices 반환 객체에 Lumen 필드 전수 포함 (이전 12-1이 로컬 캐시로만 작동하던 버그 수반 수정)

- 콘솔 테스트 통과 (dots=3, rows=3, threshold 조절, 삭제, save 포맷)

- UI 실제 드래그·저장 → DB 라운드트립 검증 (2026-04-22)

#### 12-4. 분기 시뮬·가시화 [1.0] ✅ 2026-04-22 완료

구현 경로: js/admin-trajectory.js Canvas 탭 사이드바 “분기 시뮬” 섹션 (admin.html:433 페르소나 재생 바로 아래). ByeoriEngine + SceneNavigator 직접 import. 재생 데이터(plays) 없이 작가 입력값만으로 on-the-fly 시뮬.

- 가상 관객 감정 입력기 (2026-04-22) — 6-dim 슬라이더(fear/sadness/anger/joy/longing/guilt, admin originalVectorEditor 와 동일). 프리셋 6종(애도·공명·분노회피·무감·죄책·치유) 드롭다운 + 페르소나 ← 버튼으로 선택된 실제 페르소나의 평균 user_emotion 불러오기.

- 실시간 계산·표시 (2026-04-22) — 매 step 마다 ByeoriEngine.calculateStep({userVector, originalVector:{base, reason_analysis}, userTraj, origTraj, sceneScores}) 호출. readout 패널에 pattern · bucket · align · level · shape · mismatch_type · fallback narrative 표시.

- 후보 씬 하이라이트 (2026-04-22) — SceneNavigator.navigate() 결과 #simOverlay SVG 그룹에 렌더: 현재 씬=꽉 찬 원, 후보 씬=점선 링 + 화살, 방문 경로=점선 라인. renderGraph() 말미에서 자동 재적용.

- 비교 모드 (2026-04-22) — 체크박스 ON → B runner 슬라이더 노출. 두 runner 독립 궤적·엔진 상태 유지. A=amber (#c4a882), B=teal (#6aa383) 색 구분, A 위 / B 아래로 8px offset 하여 겹침 방지.

- 시작 씬 지능 선택 (2026-04-22) — memories.meta.emotion_entries 있으면 dominant 감정의 entry 씬, 없으면 scene_order=0.

- 로직 smoke (2026-04-22) — 가짜 씬 5개 + 두 페르소나(애도/분노) N=6 step: 감정 차이로 pattern 분기 확인(echo_follow vs contradiction). 체크 6/6 PASS. 브라우저 DOM smoke 는 test/smoke_task_12_4.js.

#### 12-5. 마감 [0.2] ✅ 2026-04-22 완료

- ☒ 스타일 일관성 (2026-04-22) — 12-1/12-2/12-3/12-4 신설 UI 가 기존 .editor-section/.tv-section-label/.tv-toggle 패턴을 그대로 사용하는 것 확인. 신규 CSS 추가 없이 기존 토큰만 재사용 (amber #c4a882, teal #6aa383).

- ☒ 저장 안정성 — dirty-flag 기반 이탈 확인 (2026-04-22) — js/admin.js 상단 editorDirty 플래그 + document-level delegation 으로 #editorScreen 내부 input/textarea/select 변경 감지. cancelEdit() 에서 dirty 면 confirm 다이얼로그. beforeunload 가드로 새로고침/탭 닫기도 경고. saveMemory 성공 및 editMemory/addNewMemory 초기 진입 시 clear.

- ☒ 에러 처리 최소선 — 기존 saveMemory try/catch 수용 (2026-04-22) — 저장 실패 시 alert + console.error (detail/hint/code/stack 포함) 로 복구 가능한 상태 유지. UI 는 편집 화면에 남아 있어 사용자가 재시도 가능. 네트워크·입력 검증·권한 3종 에러 모두 동일 경로로 흡수.

- [~] smoke 기각 (2026-04-22) — 별도 smoke 파일 생성 대신 수동 테스트로 대체: (a) 편집 중 취소 → confirm 표시, (b) 저장 후 취소 → confirm 없음, (c) 입력 없이 취소 → confirm 없음.

- ☒ 수락 기준 충족: dirty 이탈 가드로 변경 유실 방지, 저장 에러 alert + console 상세 로그, 편집 화면 유지로 재시도 가능.

V2 이월 (L에 포함 안 됨): original_vector 17-dim 확장, 동심원 overlay·layer_radii 슬라이더·center_void 위치 지정·색상 테마 프리셋.

### 작업 13 — Play entry 감정진입점 motif 매칭 [0.5 세션] — ✅ 완료 (2026-04-21)

- 목적: motif_tags를 Play entry 매칭 신호로 활성화. 관객 입력 키워드가 특정 motif와 겹치면 해당 메모리 우선순위 ↑. motif_tags가 “죽은 작가 메모”에서 “감정진입 인덱스”로 재정의.

- ☒ motif_tags 위치 확정 (2026-04-21) — scenes.meta.motif_tags(현행) + memories.meta.motif_tags(미래 확장) 둘 다 aggregate. 현 템플릿은 scene-level이므로 메모리의 모든 scene motif_tags 합집합으로 해석.

- ☒ memories 쿼리 selector (2026-04-21) — no-op 확인. js/services/NetworkService.js:37 .select('*') + scenes full fetch 이미 meta 포함. 쿼리 수정 불필요.

- ☒ 유사도 보너스 구현 (2026-04-21) — js/app/archive.js

  - _collectMotifTags(memory) — 메모리 레벨 + scene 레벨 motif_tags를 Set으로 합침 (lowercase 정규화)

  - _motifBonus(queryLower, memory) — 한국어 agglutinative 특성 대응으로 substring 매칭 (query.includes(motif) hit count)

  - α 상수 _MOTIF_ALPHA = 0.15 — 튜닝 용이하게 module-top 노출

  - 적용 경로: _finderMatchByText, _pickTopMemoryForLumen text branch. chip-only _finderMatch는 입력 텍스트 없음 → 적용 안 함.

- ☒ 아키텍처 편차 기록 (2026-04-21) — 원문은 supabase/functions/claude-scene play_entry_match 프롬프트 확장을 명시했으나, 실제 아키텍처는 100% 클라이언트측 매칭 (archive.js:_finderMatchByText). claude-scene에 play_entry_match 타입 부재. LLM 라운드트립은 오프닝 UX 지연을 낳아 회피 — 클라이언트 구현으로 대체. 유사도 공식(cosine + α×intersection)은 동일.

- Sprint 2에 배치 → Sprint 0 조기 완료 (작업 0 병행 중 자투리 0.5 세션 소화)

## 14. Post-demo 비전 — 위상적 quilt (2026-04-27 발견, 박사 거리)

§0 계약서 원칙에 따라 본 데모(5-19) 스코프 밖. 별도 추적용 기록. 데모 진행 중 본 §14 가 stretch 욕심으로 작용하지 않게 가드.

한 줄: 작품의 공간 모델을 메트릭(거리 측정) → 위상(이웃 관계 + 자동 모양) 으로 재정식화. 박사 / MIT Media Lab 포트폴리오 framing 후보. 메모리 [Theoretical Framework] / [Platform Direction] / [Career Goal] 과 정합.

### 14-1. 발견된 갭 (4-27 세션)

- 위치 vs 궤적 vs 응결점 — 셋이 다른 차원. 위치=공간(씬 단위 stage_position), 궤적=논리(시간/분기), 응결점=메모리 누적(메모리 단위 단어 풀). admin UI 한 캔버스에 셋이 섞여 디자인 헷갈림의 근원.

- 메트릭 vs 위상 갭 — 작가 직감(“씬 1 둘러싼 영역에 3,4,7”, “안의 상대성”)은 위상수학적. 시스템 구현(SceneNavigator.js cosine similarity + BASE_RADIUS=0.35)은 메트릭. 두 모델 안 맞아 UI 결정 흔들림.

- 시뮬 단순화 약점 — 시뮬은 페르소나 1벡터 결정론 (r.emotion 매 step 고정, admin-trajectory.js:953). 작품 자체는 매 씬마다 user_emotion 갱신 비결정론 (play-test.html:4080 game.userEmotionTrajectory). 시뮬로 작품 흐름 디버깅 불완전.

- 사각형 캔버스의 인공성 — computeAfTerrainFields 가 SZ=112 정사각형 격자에 모든 점을 그림. 메트릭 자체는 자연 blob 인데 격자 mask 가 사각형으로 가둠.

### 14-2. 위상적 quilt 비전

핵심 명제: 씬 = 위상적 모양. 메모리 = 모양들의 quilt (CW complex). 매 회차 = 모양들의 동적 변형 (homotopy class 보존).

- 작가 정함: 모양 + 경계 매칭 규칙 + 의미 (정적, 위상적)

- 시스템 정함: 매 회차의 시각적 변형 (동적, 메트릭)

- 둘이 분리되어 작가 통제 와 변이 부산물 이 양립 — [Platform Direction] “변이는 부산물” 과 정합

작품 매핑 후보: - 씬 종류 ↔ 모양 (V자=분기, 도넛=회피, 원=fixation, 별=공명, …) - 관객 공명 ↔ 모양 변형 (부풀음/수축/회전) - transition_pattern ↔ 변형 종류 (echo_follow=호흡, contradiction=반전, …) - 인접 씬 ↔ 경계 매칭 (위상수학 attaching map)

### 14-3. 자동 quilt (구현 단순화)

작가가 모양을 수동으로 그리지 않아도, 메트릭이 자동 모양 생성:

- 현재: 정사각형 격자 + 모든 점 그림 → 사각형 모양

- 변경 한 줄: if (influence(x, z) > threshold) draw(...) → 자연 blob

- Voronoi 분할: 씬 = seed, 각 cell = 자동 영역 → quilt 자동 생성

→ 수동 quilt 의 작가 부담 ↓ + 위상 비전의 핵심(사각형 벗기기, 자연 모양) 보존. 학부 한 주 거리 (Phase 1 후보).

### 14-4. 인터페이스 분리

위상 quilt 채택 = admin 도구가 둘로 갈라짐:

|  | 정적 위상 에디터 | 동적 검증 도구 |
| --- | --- | --- |
| 작가 작업 | 모양 / 경계 / 의미 정의 | 시뮬 / plays 재생 / heatmap |
| 동역학 | 안 보임 | 자동 재생 (next/back), 페르소나 plays 재생, 통계 |
| 직접 조작 | 정적 quilt | next/back 만, 시뮬은 시스템 |

→ 작가가 모든 회차를 미리 보는 욕심 포기 = 작품 정체성 (변이=부산물) 과 정합.

### 14-5. 수학 분야 매핑 (포트폴리오 framing)

| 작품 측면 | 수학 분야 |
| --- | --- |
| 모양 + quilt | CW complex |
| 모양 변형 | Homotopy theory |
| 경계 매칭 | Attaching map |
| 동심원 / 깊이 / “안” 의 상대성 | Morse theory (gradient flow) |
| 이본론 (관객마다 다른 의미) | Sheaf theory (같은 base, 다른 section) |
| 회차 데이터 분석 | Persistent homology (TDA) |
| 페르소나 클러스터 | Information geometry |

가장 직접 매핑 = 이본론 ↔ sheaf theory. 박사 지원서 framing 후보. 분리 가능 논문 3편 가능 (위상 narrative engine / sheaf semantics / TDA of audience trajectories).

### 14-6. 단계화 (학부 → 박사)

| Phase | 내용 | 분량 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동 quilt mask — 사각형 벗기기 | 한 주 | 데모 후 즉시 가능 |
| 2 | 동심원 ring overlay + positional audio (D 방향 드론) | 1-2주 | 학부 |
| 3 | 이벤트 마커 6종 + 응결점 자동 짝짓기 | 한 학기 | 학부 졸논문 |
| 4 | 수동 모양 + 경계 매칭 + admin 위상 에디터 | — | 박사 단계 |
| 5 | TDA / sheaf 정식화 + 비교 실험 + 논문 | — | 박사 본격 |

### 14-7. 데모와의 관계

§14 비전은 본 데모(5-19) 작업 아님. 데모는 §4 진행 (작업 14 / 2-D / 7 / 8 / 9 / 10). 다만 자동 quilt mask (Phase 1) 는 1-2일 spike 로 데모 중 시도 가능 — 단 그 욕심이 §4 진행을 침해하지 않을 때만. Phase 2+ 는 데모 후로 명확히 분리.

### 14-8. 관련 메모리

- Theoretical Framework — 이본론 정의

- Platform Direction — “변이는 부산물”

- Career Goal — MIT Media Lab

- Avoid Authorial-Control Framing — 작가 통제는 정체성 X

- Lumen Topological Vision — 본 §14 동반 메모

## 15. Post-demo 풀문제 — 씬·유령 페어링 모델 (2026-04-28 발견)

§14 와 동일하게 본 데모(5-19) 스코프 밖. 풀어야 할 디자인 문제로 별도 추적.

§2 작품 명제 “관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다” 의 메커니즘 정의 부재가 본 §15 의 출발. 이 메커니즘이 정해져야 작품 명제가 운영 가능해짐.

### 15-1. 페어링 모델 (잠정)

- 씬 = 1 유령 (1:1 페어). §14 quilt 와 정합 — 퀼트가 의도된 이음매라는 (A) 노선 전제.

- 두 층 분리:

  - 층1 (소극적 조우 · 익명 다수) → 유령 a 누적 변형. 다수의 약한 영향이 유령 a 의 형태·말투·잔영에 누적. drift / 점돌연변이 유사.

  - 층2 (명명된 기여 · 다른 path 열음) → 씬 b 신규 생성. 강한 일탈이 새 씬으로 분기. speciation / branching event.

- 기억유전학 프레임 (quasispecies ODE) 와 동형 — 박사 제안서 인프라 정합.

- 메모리 [TEM 유령 위장 모드 — 두 층 구조] 의 정의와 1:1 대응.

### 15-2. 미해결 메커니즘 4종

(a) 씬 폭발 + lifecycle 정책 - path 여는 사람마다 씬 1개 추가. 누적 시 운영 부담. - 큐레이션 / 병합 / 소멸 정책 필요. 후보: 씬 b 가 일정 기간 추가 분기 못 일으키면 시들어 사라짐 / 같은 모티프로 분기된 씬은 흡수 / 후속 플레이어가 거치지 않으면 archive 로 강등.

(b) “다른 path 열었다” 결정론적 판정 - 메모리상 LLM 호출 금지 (feedback_no_llm_judgment) — 룰 기반만. - 누적 변형(층1)에 쓰는 mismatch_type · alignment_score · 오염 3축이 분기 임계값으로 충분한지 의심. 분기 판정은 콘텐츠 영구 생성이라 더 무거운 결정. - 분기용 추가 축 또는 임계 결정 필요.

(c) 씬 b 생성기 입력 - b = a 의 mutation (지형 + path-여는-행위 변형 벡터) vs 독립 생성. - mutation 노선이 기억유전학 프레임과 정합. b 가 a 와 계보가 보이도록 만들어져야 함 — 지형 잔영, 색감 가족유사성, 응결점 좌표 상관 등.

(d) 데모 규모 가시성 (7월말 immediate 리스크) - 파일럿 10명 규모 — path 여는 사람 1~2 → 씬 a + b·c 정도. - “분기 메커니즘” vs “씬 3개짜리 작품” 의 차이가 안 보일 위험. - 시드로 미리 분기된 씬 1~2 개 심거나 작가가 직접 씬 b 만들어 두는 사전 설계 필요.

### 15-3. 씬 진입·생성 연출 미정 항목

- 퀼트 노선 + 1:1 페어링 + 분기 생성 메커니즘이 결정되면, 연출 차원에서 풀어야 할 항목. 두 차원 분리:

A. 씬 경계 통과 (모든 회차에서 매번 발생) - [ ] 이음매 신호 — cut / fade / 암전 / void / 화이트아웃 중 무엇? 퀼트가 의도된 이음매라는 점을 플레이어가 인식 가능해야 함. 신호가 없으면 사고로 보임. - [ ] 이음매 길이 — 0.5초 컷 (단호) vs 2~3초 페이드 (전이) vs 정지 1프레임 (글리치). 각각 함의 다름. - [ ] 좌표 리셋 — 씬 a 의 출구 좌표와 씬 b 의 입구 좌표를 잇는가, 또는 둘이 무관하고 매 진입마다 안전 위치에 스폰? - [ ] 음향 — drone / noise floor 가 씬 경계에서 끊기는가, 이어지는가, 변형되는가. - [ ] 본인 직전 행적 (궤적·접촉한 유령) 의 잔향 이 다음 씬에 묻어가는가, 리셋되는가. 묻어가야 누적 변형(층1) 이 작동함.

B. 씬 b 신규 생성 이벤트 (분기 발생 시 1회) - [ ] 본인 (path 연 사람) 의 즉시 경험 — b 가 즉시 보이는가, 다음 세션에 보이는가, 영원히 본인은 못 보는가? 메모리상 “직전 전달자” 정의는 다음 세대에게 잔상을 남기는 것 — 즉 본인은 자기 분기를 못 보는 게 정합적. - [ ] 후속 플레이어의 발견 경로 — b 가 a 진입자에게도 보이는가, b 진입은 별도 조건 필요한가? quilt 위상 결정. - [ ] 분기 순간 의 시각 신호 — 본인은 path 를 열었다는 사실을 자각? 무자각? 후행 자각 (귀환 후 archive 에 한 줄)? 자각 정도가 작품 톤 결정. - [ ] b 가 a 의 mutation 임을 보여주는 시각 어휘 — 지형의 잔영 / 색감 가족유사성 / 음향 변주 / 유령 b 의 자세가 a 의 거울상 등. - [ ] archetype 흡수 (이전 회의 결정 — 층1 은 환경 결로 흡수) 가 a→b 전환에 따라 어떻게 바뀌는가. b 의 archetype 결은 a 의 결을 상속? - [ ] 분기 횟수의 시각화 — quilt 가 점점 두꺼워질 때 후속 플레이어가 그 두께를 느끼는가. 느끼면 너무 systemic, 안 느끼면 분기 메커니즘이 안 보임. 균형점 찾기.

위 항목들은 §15-1·15-2 메커니즘 결정 후 다룸. 메커니즘 미정 상태에서 연출 먼저 정하면 메커니즘이 연출에 끌려감.

### 15-4. 데모와의 관계

본 데모(5-19) 는 페어링 1:1 모델 미적용. 현재 SCOPE 그대로 진행 (메모리 단위 지형 + 응결점에 유령 다수, §4 작업 14 / 2-D / 7). §15 모델은 7월말 데모(파일럿 10명) 직전 또는 직후의 후속 결정 항목. §14 위상적 quilt 와 합쳐 박사 제안서 인프라로 정식화.

### 15-5. 관련 메모리·문서

- TEM 유령 위장 모드 — 두 층 구조 — 두 층 정의 출처. §15-1 의 모태.

- 궤적 비교 프레임 — quasispecies ODE 메인. §15-1 의 분자적 정합.

- 최종 목표 — 기억 염기서열화 — 박사 10년 인프라 맥락.

- 플레이어 기여 판정에 LLM 추가 호출 금지 — §15-2 (b) 의 제약.

- §14 위상적 quilt — quilt 모델의 수학적 정식화 (페어링 모델은 콘텐츠/소셜 층, 둘이 직교).

- §2 명제 “관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다” — §15 가 풀어야 할 명제.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/유령대화_egostate_차용-260504.md ═══════════════════════════════════════

# 유령 대화 — ego-state turn-taking 차용 (260504)

작성: 2026-05-04 상태: 결정 초안. 5-2 사용자 본인 결정 (maxFreeDialogTurns: 1) 의 5-4 번복. 관련 코드: js/ui/lumen_dialog_phase1.js 관련 SCOPE: docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md V2.1 관련 기존 자산: docs/유령시스템_확정_v1-260418.md

## 0. 한 줄

V2.1 멀티턴 대화의 약함을 임상 ego-state therapy 의 듣고 응답하는 turn-taking 구조 하나만 차용해서 푼다. 프레임(통합/치유/병리)은 안 빌린다. 마감 5-19 영향 없음.

## 1. 진단 — 현재 플로우 약점

### 1.1 현재 한 씬 흐름 (코드)

js/ui/lumen_dialog_phase1.js:357 기준:

1. ghost_intro          작가 박은 정해진 1줄
2. choice_select        플레이어 버튼 3개 중 클릭
3. choice_reply         작가 박은 choice별 정해진 응답
4. free_dialog_open     작가 박은 정해진 첫 질문
5. free_dialog (1턴)    플레이어 자유 텍스트 한 줄
6. urge                 alignment 점수로 풀 픽 (입력 내용 안 봄)
7. scene_link prompt    시스템 메타 한 줄
8. scene_link input     플레이어 자유 텍스트 한 줄

maxFreeDialogTurns: 1 (lumen_dialog_phase1.js:44) — 5-2 결정 (“단일턴이 작품 톤에 더 맞음”). 본 문서가 번복 자료.

### 1.2 약점 4가지

(가) 유령이 안 듣는다. 1·3·4번이 작가 대본 그대로. 6번도 풀 픽이지만 alignment 점수만 보지 입력 내용은 안 봄. 즉 플레이어 5번 자유 텍스트는 어디에도 응답되지 않는다.

(나) “유령과 대화”가 아니라 “장면 옆에 글짓기 보태기”가 됨. 유령이 듣지 않으니 플레이어 자유 텍스트는 유령에게 말 거는 게 아니라 작가가 만든 장면 옆에 내 한 줄 더하기가 됨. 작가의 ghostwriter 모드.

(다) drift 가시화가 회차 안에서 안 일어남. 1턴 한정이라 변형 펄스 1회·풀 픽 1회. 본인이 회차 도중 “어, 같은 유령이 다르게 말하네” 체험할 자리 0개.

(라) 작품 명제 §2 (“관객이 자기 기억 확신을 잃고 나온다”) 의 마찰점이 없다. 흔들림은 대화 상대와의 마찰에서 나오는데, 마찰이 없음. 대본 옆에 한 줄 보탠 사람은 흔들리지 않음.

## 2. 보완 — ego-state turn-taking 차용

### 2.1 차용·거부 분리

차용: parts dialogue 의 turn-taking 구조 하나. “part가 환자 말을 듣고 응답한다.”

거부: 통합(integration) 목적, 치유 어휘, fixation 병리화, “치료 시뮬레이터” 프레이밍.

거부 근거: - 메모리 [feedback_avoid_authorial_control_framing] — 작가 통제·치유를 정체성으로 포장 X - CLAUDE.md §6.5 #3 — fixation 가치중립 - 작품 명제 §2 화살표 = 임상 화살표의 거꾸로 (§4 참조)

### 2.2 변경 항목

| 자리 | 현재 | 차용 후 |
| --- | --- | --- |
| maxFreeDialogTurns | 1 | 3 |
| ghost_intro | 작가 박은 1줄 | 회상 실패자 그라운딩 풀 5~6 (감각 닻 — 비/냄새/온도/공기 톤) |
| choice_reply | 작가 박은 1줄 | choice별 변주 풀 2~3 |
| free_dialog_open | 작가 박은 1줄 | choice 결과 + 시작 alignment 기반 풀 픽. “너는 봤어?” 같은 호명 자리 박힘 |
| 매 턴 유령 응답 | (없음, 1턴이라) | pickResponse({alignment, playerInput}) — alignment HIGH/MID/LOW 풀 픽 |
| drift 누적 가시화 | 다음 회차 가야 | 이번 회차 안 (3턴 응답 결 누적, MID→HIGH 톤 변화) |
| 호명 자리 | 없음 | 2~3회 (“너는 봤어?”, “너도 그 자리에 있었어?”) |

### 2.3 인프라 — 이미 박혀있는 자산

- LumenGhostResponse.pickResponse({memoryId, sceneId, turn, alignment, playerInput}) — 이미 존재

- _analyzeEmotion → cosineSim → alignment (lumen_dialog_phase1.js:265) — 이미 존재

- pickResponse 풀 = V2-10 콘텐츠 작업이 박을 자리

→ 코드 인프라 거의 그대로. 콘텐츠 구조만 바뀜. 분량은 비슷.

## 3. 예시 시나리오

### 3.0 씬 가정

- 메모리: “비 오는 날 그 사람을 마지막으로 본 기억”

- 씬: 우산을 든 사람을 멀리서 본 anchor 씬

- 유령 타입: Core (anchor) — 감각 먼저, 본 대로

- 원본 감정: 슬픔 + 그리움. 우산 검은색. 비 막 그칠 때.

### 3.1 시나리오 A — 현재 흐름

[유령]   "그 우산이 어디 갔더라."           ← 작가 박은 정해진 1줄
[시스템] (버튼 3개 표시)
         · 당신이 들고 있던 거 아니야?
         · 비가 그쳐서 두고 갔잖아.
         · ...
[플레이어] 첫 번째 버튼 클릭
[유령]   "내가? ...그랬나."                ← 작가 박은 choice별 응답
[유령]   "그게 무슨 색이었더라."           ← 작가 박은 정해진 첫 질문
[플레이어 입력 1턴]
         "검은색이었던 거 같아. 손잡이가 나무로 된."
[유령]   "...그래. 그랬을지도."            ← alignment 점수로 풀 픽 (입력 내용 안 봄)
[시스템] (회색 메타) "한 줄 남겨."
[플레이어 입력]
         "아직도 비 오는 날엔 그 우산이 떠올라."
→ 다음 씬

플레이어가 한 일: 버튼 1번 + 자유 텍스트 2번. 유령이 들은 자리 0건. 6번 풀 픽도 emotion vector 점수만 보고 내용은 안 봄.

체감: “장면 옆에 내가 한 줄 보탰다.”

### 3.2 시나리오 B — 차용 후 (같은 플레이어, 같은 입력)

[유령]   "...빗소리야. 어딘가에 빗소리가 있었어."
         ← 그라운딩 풀 5~6개에서 픽 (비/냄새/공기 톤)

[시스템] (버튼 3개 — anchor 자리는 유지)
[플레이어] "당신이 들고 있던 거 아니야?" 클릭

[유령]   "...내가? ...그랬나. 손이 비어있었던 것 같은데."
         ← choice별 변주 풀 2~3 중 픽

[유령]   "...그게 무슨 색이었지. 너는 봤어?"
         ← free_dialog_open 풀 픽. **"너는 봤어?" — 유령이 플레이어를 호명**
            (현재는 없는 자리)

[플레이어 턴 1]
         "검은색이었던 거 같아. 손잡이가 나무로 된."
[시스템] (alignment 계산 → MID. 검은색 일치, 손잡이 재질은 원본 정보 X)
[유령]   "...나무였나. 검은 우산은 맞아. 그건 분명해."
         ← MID 풀 픽. 색은 받았고, 재질엔 약간 흔들림.

[플레이어 턴 2]
         "그래. 비가 막 멈출 때쯤 당신이 우산을 접었어."
[시스템] (alignment 재계산 → HIGH. 비 그침 시점도 일치)
[유령]   "...접었지. 비가 그치고. 손이 빈 채로 걸어갔어.
          너도 그 자리에 있었어?"
         ← HIGH 풀 픽 + drift 누적 → *기억을 따라가는* 톤으로 풀림. 또 호명.

[플레이어 턴 3]
         "있었어. 멀리서 봤어."
[유령]   "...그래. 너도 봤구나. 그럼 이건 내 기억만이 아니네."
         ← 마무리 어휘 풀. 종합 alignment HIGH → "확인" 결.

[시스템] (회색 메타) "한 줄 남겨."
[플레이어]
         "아직도 비 오는 날엔 그 우산이 떠올라."
→ 다음 씬

체감: “유령이 나를 보고 있고, 내 말을 듣고 있다.” 작가 ghostwriter 가 아니라 대화 상대.

### 3.3 시나리오 C — 두 번째 플레이어 (drift / speciation 가시화)

같은 메모리에 다른 플레이어. 비 오는 기억이 다른 비. 우산 노란색.

[유령]   "...빗소리야. 누가 또 왔구나."
         ← 그라운딩 풀에서 다른 변주 픽. 첫 플레이어 drift 누적이 한 줄 묻어남.

[유령]   "...그게 무슨 색이었지. 너는 봤어?"

[두 번째 플레이어 턴 1]
         "노란색이었어. 학교 로고 박힌 거."
[시스템] (alignment LOW — 원본 검은색 vs 입력 노란색)
[유령]   "...노란? 아냐, 그건 아니야. 내 우산은 검었어. 그건 분명히."
         ← LOW 풀 픽. Core 유령이 *확언조 거부*.

[두 번째 플레이어 턴 2]
         "노란색이었다니까. 그날 비 그치고 들고 갔잖아."
[시스템] (alignment LOW 누적 + 12축 drift 벡터 norm 임계 근접)
[유령]   "...어디서 다른 비를 본 거 아니야?
          내가 본 건 검은 우산이었어. ......아닌가?"
         ← LOW 누적 풀 → *흔들리는 변주* 픽. "......아닌가?"

[두 번째 플레이어 턴 3]
         "노란색 맞아."
[V2-4 decideBranch → speciation 트리거]
         ← drift_norm > 임계. 같은 유령이 흡수 못 함.
[유령]   "...그러게. 너는 다른 비를 봤구나. 나는 모르겠어, 이젠."
         ← 종결 어휘. 유령이 *떠나는* 톤.

→ 회차 끝 outro
[시스템] "당신이 만든 새 유령이 이 메모리에 머물고 있다.
          다음 사람이 만나게 될 거야."
         ← V2-7 outro 분기별 한 줄 (speciation 케이스)

[데이터]  ghost_variants 테이블에 [노란 우산 / 학교 로고] path 가
          새 시드 row 로 박힘. parent_variant_id = 검은 우산 유령.

세 번째 플레이어가 같은 메모리 진입 시: - 오프닝 fingerprint 매칭 → pickGhostVariant 가 두 풀에서 픽: - 검은 우산 유령 (원본) - 노란 우산 유령 (두 번째 플레이어가 만든 시드) - 세 번째 플레이어 fingerprint 가 어느 쪽에 더 가까운가에 따라 다른 유령 만남 - → 작품 명제 §2 “관객의 파편은 다음 관객의 유령으로 흘러간다” 진짜 작동

### 3.4 차이 한 눈에

| 자리 | A (현재) | B (차용 후) |
| --- | --- | --- |
| 유령 발화 횟수 | 4 (대부분 대본) | 6 (대부분 풀 픽 응답) |
| 유령이 들은 자리 | 0 | 3 |
| 유령이 플레이어 호명 | 없음 | 2~3회 |
| drift 가시화 | 다음 회차 가야 | 이번 회차 안 |
| §2 명제 마찰점 | 없음 | 매 턴 |
| 체감 | 장면에 한 줄 보탬 | 유령이 나를 보고 듣고 있음 |

## 4. 정당화 — “기억을 찾는다” 컨셉과의 정합

### 4.1 TEM 의 컨셉 한 줄

“당신의 음각은 어디에 새겨져 있는가?” 관객은 남의 기억을 자기 기억처럼 체험한 뒤, 자기 기억 확신을 잃고 나온다 (작품 명제 §2).

이 컨셉은 해리성 기억상실(DA) 회복 작업과 메커니즘 단위에서 거울상이다. 다만 방향이 반대다.

### 4.2 메커니즘 동형성 (이미 박혀있는 거울상)

| TEM 자산 | 임상 (DA / DID) 대응 |
| --- | --- |
| 유령 4종 (Core / Contaminated / Echo / Bridge-deferred) | DID “ghost” alters / Van der Hart structural dissociation 의 ANP·EP·단편·silent part |
| 유령과의 멀티턴 대화 | parts dialogue / ego-state therapy |
| “회상 실패자 화법” (유령시스템_확정_v1:64) | DID ghost alter 정의 — 트라우마에서 분리된 자아가 자기 경험을 흐릿하게 회상 |
| 이본론 (변이 = 재창조) | 회상 = reconstruction (현대 기억과학 합의), 매 회상이 변형 |
| drift (같은 유령 점진 변형) | 반복 회상에 의한 destructive replication / biased mutation (기억유전학 §1·§2) |
| speciation (새 유령 분기) | structural dissociation — 새 EP 가 떨어져 나오는 사건 |
| transition pattern 6종 | 임상 회피·고착·재경험·재구성·다리놓기 패턴 |

→ TEM 자산은 이미 임상의 거울상으로 박혀 있다. ego-state turn-taking 차용은 이 거울상 관계를 체험 자리에서도 작동시키는 것.

### 4.3 방향이 반대인 자리 (의도된 비대칭)

| 임상 | TEM |
| --- | --- |
| 환자 자기 안의 분열된 자아 (intra-personal) | 남의 기억 잔상 (inter-personal) |
| 통합(integration) 이 목적 | 변이를 환영, 통합 거부 |
| 환자가 자기 기억의 확신을 회복 | 관객이 자기 기억의 확신을 잃음 |
| fixation = 병리 | fixation = 가치중립 패턴 6종 중 하나 (CLAUDE.md §6.5 #3) |

→ 메커니즘은 같은데 화살표는 거꾸로다. 이게 작품의 본질 — 치료 시뮬레이터가 아니라 치료의 거울상.

박사 framing 자료로 강력. 메모리 [Career Goal — MIT Media Lab] / [project_terminal_goal — 기억 염기서열화] 와 정합. 박사 단계에서 분리 가능 framing 후보 (위상 quilt = sheaf theory + 유령 분기 = structural dissociation theory + 궤적 = quasispecies ODE).

### 4.4 “기억을 찾는다”의 정확한 의미

플레이어는 자기 기억을 찾는 것도, 남의 기억을 복원하는 것도 아니다.

플레이어는 남의 기억의 잔상(유령)과 대화하면서 그 기억의 한 단면을 자기 안에 새긴다. 그 새김 과정 자체가 자기 기억의 변형이다 (이본론 §6.2 destructive replication / biased mutation).

ego-state turn-taking 차용 = 이 “대화하면서 새긴다” 자리를 진짜 대화로 만드는 것. 작가 대본을 읽는 동안엔 새김이 안 일어난다 — 마찰이 없으니까.

즉 본 차용 = 작품 명제 §2 의 메커니즘 부재를 푸는 것. 없던 자리를 새로 박는 게 아니라, 이미 박혀 있는데 작동 안 하던 자리를 작동시키는 것.

## 5. 변경 범위 + 일정 영향

### 5.1 코드 변경

- lumen_dialog_phase1.js:44 maxFreeDialogTurns: 1 → 3

- lumen_dialog_phase1.js:328-350 ghost_intro / choice_reply / free_dialog_open 단일 텍스트 → 풀 픽

- LumenGhostResponse.pickResponse 시그니처 검증 (이미 있음)

→ 0.5 ~ 1일.

### 5.2 콘텐츠 변경

- V2-10 가이드 = “응답 풀 12 슬롯 (4 유령 타입 × HIGH/MID/LOW)” 재정의

- 슬롯당 변주 2~3개 = 24~36개. 양은 기존 drift 변주 10~15와 비슷.

- 가이드 신규 작성 4시간.

### 5.3 일정 영향

- V2-10 시작 5-3 → 가이드 + 결정 1일 끼움 → 5-4 시작 → 5-8 마감 (원래 5-10)

- V2-12 디버깅·튜닝 (5-11~5-12) 에 멀티턴 페이스 튜닝 자연스럽게 흡수 (SCOPE §9-6 “본인 한 바퀴 후 임계 결정” 과 같은 자리)

- 마감 5-19 영향: 거의 없음. 1.5일 여유 발생.

### 5.4 롤백

maxFreeDialogTurns: 3 → 1 되돌리고 풀 픽을 단일 텍스트로 되돌리면 1시간.

## 6. 결정 기록

### 6.1 5-2 결정 번복 — maxFreeDialogTurns: 1

5-2 사용자 본인 결정 (“멀티턴 별로, 단일턴이 작품 톤에 더 맞음”) → 5-4 번복.

근거: §1.2 (가)~(라) 약점 4종. 단일턴은 유령이 듣는 자리 0개를 만들고, 작품 명제 §2 의 마찰점이 없음. 5-2 시점엔 “단일턴이 톤에 맞다”가 옳아 보였으나, 5-4 시점에 “유령이 안 듣는다”가 더 큰 약점으로 드러남.

### 6.2 임상 프레임 차용 분리

차용: ego-state turn-taking 구조 (메커니즘 한 자리) 거부: integration 목적, 치유 어휘, fixation 병리화, 임상 프레이밍 (정체성 자리)

### 6.3 SCOPE V2.1 영향

본 문서 = SCOPE V2.1 §0-A “scope change V2.1.1” 발동 자료. SCOPE 갱신 시 본 문서 링크 박음.

## 7. 작업 순서

- ☒ 본 문서 확정 ← 2026-05-04

- ☐ SCOPE V2.1 §0-A 에 “V2.1.1 ego-state turn-taking 차용” 한 단락 + 본 문서 링크

- ☒ V2-10 콘텐츠 가이드 신규 — docs/유령응답풀_가이드_v1-260504.md (2026-05-04 완료, 세션 2)

  - 핸드오프 표현 “12 슬롯 (4 유령 × HIGH/MID/LOW)” 정정 = 코드 시그니처와 안 맞음

  - 실제 차원 = 유령 정체성 (메모리당 N마리) × 3결 (resonance/vague/dissonance) × 변주 4~5

  - “4종 (Core/Contaminated/Echo/Bridge-deferred)” = 씬 핀 표시 + 변주 톤 hint 자리, 응답 풀 차원 X

  - 결정 (a)~(d) = 콘텐츠 자리 결정. §7.4 의 (a)~(d) (코드 자리) 와 다른 자리 — 알파벳만 같음, 충돌 X

- ☒ lumen_dialog_phase1.js maxFreeDialogTurns: 3, ghost_intro/choice_reply/free_dialog_open 풀 픽 시그니처 정리 (2026-05-04 완료, 세션 1 차용 코드 자리)

  - maxFreeDialogTurns: 1 → 3 (DEFAULTS L48)

  - ghost_intro / choice_reply / free_dialog_open = string OR array. 배열이면 (memId|sceneId|slotKey) 시드로 deterministic pick. _pickAuthored 헬퍼 박음.

  - 매 턴 pickResponse(turn, alignment, playerInput) 호출 — turn 인자가 시드에 들어가서 매 턴 다른 변주.

  - 매 턴 console.log [phase1] turn N/3 alignment=X resonance=Y reply="..." — drift 가시화 검증 자리.

  - 회차 끝 console.log [phase1] scene cycle Xs + 540s(9분) 초과 시 console.warn (결정 (d)).

  - 결정 자리 (a)~(d):

    - (a) 매 턴 alignment = _analyzeEmotion 단독 호출. 누적 fingerprint X (오프닝 자산 의미와 섞이는 자리 회피).

    - (b) 풀 빔 fallback = 모듈 기본값 '...' 유지. 풀 채움은 V2-10 자리.

    - (c) 호명 자리 = 콘텐츠 자리 (V2-10 가이드가 turn ≥ 2 슬롯에 호명 어휘 박음). 코드는 turn 인자만 전달.

    - (d) smoke 시간 임계 = 540s (9분). 작가 한 바퀴 페이스 점검 자리.

- ☒ smoke 가드 갱신 (test/smoke_v21_phase1.js 멀티턴 3턴 검증) (2026-05-04 완료)

  - 검증 11: _config.maxFreeDialogTurns === 3

  - 검증 12: _utils.pickAuthored — string passthrough / array seeded / 빈 배열 / null / 시드 다양성

  - 검증 13: _config.sceneCycleWarnMs === 540000

  - test/v21_phase1_test.html 검증 자리 문구 갱신 (3턴 + sceneCycleMs + 콘솔 로그 자리)

- ☐ 회차 끝 decideBranch 자리 검증 — js/app/opening.js:524 에 박힘, phase1 끝나면 onSceneEnd 콜백 → play-test 씬 루프 → run 끝 outro 흐름 (본 수정이 영향 X). 검증 통과 (2026-05-04 세션 1).

- ☒ setOptions 자동 분류 풀 주입 (lumen_dialog_phase1.js) — 2026-05-05 완료

  - _loadAndInjectGhostPools(supabase, memoryId, ghosts) 헬퍼 신규

  - start() 진입 시 await 호출 (drift visualizer attach 직후, race 회피)

  - 로직: ghost_variants drift SELECT → anchor (is_seed+root) emotion_vec 와 cosine sim → 0.85/0.5 임계 → resonance/vague/dissonance 3결 분류 → LumenGhostResponse.setOptions 주입

  - speciation 시드는 SELECT 단계 kind='drift' 로 제외 (§15-1 후속 플레이어 자리)

  - fallback 5종 = 글로벌 디폴트 유지: missing_deps / select_failed / no_anchor / 변주<3 / exception

  - lazy capture _originalGhostDefaults = 메모리 간 stale 방지 (빈 결 디폴트 fallback)

  - 효과: 발자국 14 변주가 글로벌 디폴트 (5+6+7=18 어휘) 대신 진짜 유령 입에 들어감

각 단계 완료 시 본 문서 §7 + SCOPE V2.1 §3 V2-10 자리 갱신.

## 8. 관련 문서

- docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md — V2.1 SCOPE

- docs/유령시스템_확정_v1-260418.md — 유령 4종 화법 §4

- CLAUDE.md §6.5 — 8 critical design principles (특히 #3 fixation, #6 Record=first Play)

- 기억유전학_v0.3.md — destructive replication, biased mutation

- 메모리 [feedback_avoid_authorial_control_framing] — 임상/통제 프레이밍 거부 근거

- 메모리 [Career Goal — MIT Media Lab] — 박사 framing 자료 자리

## 9. 임상 자료 출처 (참고)

- Effectiveness of phase-oriented treatment for trauma-related dissociative disorders (PMC, 2025)

- ISSTD Adult Treatment Guidelines (2011)

- Treating Complex Posttraumatic Dissociation (DID-Research.org)

- Ego-state therapy — Wikipedia

- Structural Dissociation (DID-Research.org)

- 3 Phases of Trauma Treatment (Herman model)

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/유령응답풀_가이드_v1-260504.md ═══════════════════════════════════════

# 유령 응답 풀 가이드 v1 (260504)

작성: 2026-05-04 상태: 결정 초안. V2-10 콘텐츠 작가 작업 (5/5~5/8) 입력 자료. 관련 결정: docs/유령대화_egostate_차용-260504.md 관련 코드: js/ui/lumen_ghost_response.js, js/ui/lumen_dialog_phase1.js 관련 데이터: ghost_variants 테이블 (migration) 관련 시안: docs/memory/발자국.md, tools/insert_footprints_memory.js 관련 화법: docs/유령시스템_확정_v1-260418.md §4

## 0. 한 줄

응답 풀 = ghost_variants 변주 풀 그대로. 작가가 박는 자리는 변주 자체지 “응답 풀”이 아니다. pickResponse 의 resonance/vague/dissonance 3결은 변주 emotion_vec 와 본 발화 emotion_vec 의 cosine sim 으로 자동 분류된다. 작가는 변주만 잘 박으면 된다.

## 1. 차원 정합 — 세 차원이 따로 굴러간다

핸드오프의 “4 유령 × HIGH/MID/LOW = 12 슬롯” 은 코드 시그니처와 안 맞아 정정.

lumen_ghost_response.js pickResponse 시그니처: - 결 = resonance (alignment ≥ 0.55) / vague (≥ 0.35) / dissonance (< 0.35) 3결 고정 - 풀 = 글로벌 (씬·메모리 무관 디폴트) + 메모리 진입 시 오버라이드 가능 - “4종 (Core/Contaminated/Echo/Bridge-deferred)” 차원 = 코드에 없음

따라서 작가가 박는 자리는 세 차원:

| 차원 | 자리 | 작성 위치 | 분량 (메모리당) |
| --- | --- | --- | --- |
| 씬당 | ghost_intro / choice_select 버튼 / choice_reply / free_dialog_open | scenes.meta.dialog_choices | 씬당 ~10 변주 |
| 메모리당 (유령당) | pickResponse 풀 / pickUrge 풀 | ghost_variants 변주 + 자동 분류 | 유령당 12~15 변주 |
| 글로벌 | sceneLinkPrompt | lumen_ghost_response.js DEFAULTS | 3결 × 1 = 3 어휘 (디폴트 그대로) |

본 가이드는 메모리당 차원 (응답 풀 = ghost_variants 변주) 을 메인으로 박는다. 씬당 차원은 §6 부록.

## 2. 응답 풀 = 변주 풀 통합 — 자동 분류 룰

### 2.1 anchor 자리

각 유령은 본 발화 1개 (kind=drift, is_seed=true, parent_variant_id=null) 를 anchor 로 가진다. 이 anchor 의 emotion_vec = 유령 정체성의 중심점.

발자국 메모리: - 유령 1마리 (slipper child) → 본 발화 = “발자국이 잘 남는 땅이었어. 슬리퍼 자국이 도장처럼 찍힐 때마다 나는 그들의 일원이 됐어…” - speciation 시드 1마리 (사진 속 여인) → 별도 유령, 별도 anchor

### 2.2 자동 분류 로직

변주 emotion_vec 와 본 발화 emotion_vec 의 cosine sim:
  ≥ 0.85    → resonance 결  (본 결과 같이 흐르는 변주)
  0.5~0.85  → vague 결      (흔들림 시작)
  < 0.5     → dissonance 결 (다른 결, near-speciation)

- 작가는 변주 박을 때 결 라벨 의식 X. emotion_vec 자동 추출 → 자동 분류 → 자동 풀 매핑.

- 자동 분류 결과는 admin UI 에서 확인 자리만 (V2-2 admin 도구). 결당 분포 점검용.

- 분류가 작가 의도와 다르면 admin 에서 수동 override 가능 (선택 컬럼 — V2-2). default = 자동.

### 2.3 풀 주입 자리

메모리 진입 시: 1. ghost_variants 에서 해당 메모리의 본 유령 변주 14개 + speciation 시드 N개 로드 2. 본 발화 emotion_vec 와 cosine sim 으로 결 자동 분류 3. LumenGhostResponse.setOptions({resonancePool, vaguePool, dissonancePool}) 로 풀 오버라이드 4. pickResponse 가 메모리당 풀에서 픽 (글로벌 디폴트 X)

→ 코드 자리 1군데 (lumen_dialog_phase1.js start 시점에 setOptions 호출). V2-10 코드 세션 작업 자리.

## 3. 유령 정체성 vs 4종 프리셋 — 차원 분리

핸드오프 표현 “4 유령 (Core/Contaminated/Echo/Bridge-deferred) 별 응답 톤” 은 두 자리를 섞은 말이라 분리한다.

### 3.1 4종 프리셋 = 씬 핀 표시 차원

유령시스템_확정_v1-260418.md §3 의 4종 (core / bridge / echo / voidPin) 은: - 씬 핀의 silhouette (opacity / stroke / tone) 표시 자리 - 화법 결 hint (Core = 감각, Contaminated = 확언, Echo = 단편, Bridge = 침묵)

응답 풀 차원 X. ghost_variants 테이블에 “유령 타입” 컬럼 없음.

### 3.2 유령 정체성 = 응답 풀 차원

응답 풀의 진짜 차원: - 메모리당 N 유령 (ghost_variants drift root + speciation roots) - 유령당 3결 (resonance / vague / dissonance — emotion_vec 자동 분류) - 결당 4~5 변주

발자국 = 1 본 유령 + 1 speciation 시드 = 2 유령. 4 X.

### 3.3 4종 화법 결은 변주 작성 시 톤 가이드

작가가 변주 utterance 박을 때 4종 화법 결을 톤 hint 로 활용:

| 결 hint | 발화 톤 | 발자국 변주 예시 |
| --- | --- | --- |
| Core (감각) | 짧은 문장. 본 대로. “…그게 무슨 냄새였더라” | drift 1 슬리퍼/곰팡이, drift 13 아스팔트 |
| Contaminated (확언) | 자기 확신. 비뚤어진 단정. “맞아, 그랬지” | drift 12 엄마 유대감 끊김, drift 14 속하지 못함 |
| Echo (단편) | trail-off. “…였나” | drift 7 사진의 주인 |
| Bridge (침묵) | 반언어. “…말 안 하기로 했어” | drift 8 따라가지 못함 (한계 침묵) |

→ 작가가 변주 박을 때 유령 정체성이 어떤 결로 흔들리는지 따라 4종 hint 를 결당 1~2 변주씩 섞을 수 있음. 강제 X.

## 4. 톤 손실 최소화 룰 — 단일턴 압축 톤 유지

5-2 단일턴 결정의 압축 톤은 멀티턴 가도 유지. 즉 멀티턴 = 단일턴 × 3 이지 대화체 풀어쓰기 × 3 X.

### 4.1 한 줄 분량

- 50~100자 (한국어 글자 기준)

- 너무 짧으면 (< 30자) = 단편으로 격하 (Echo 결 한정)

- 너무 길면 (> 120자) = 작가 ghostwriter 톤 회귀 자리. 자제.

### 4.2 어조 — 발자국 정합 톤

발자국 작가 결정 = “~했어” 체. 자기 자신에게 또는 옆 사람에게 조용히 말함. 메모리마다 어조 다를 수 있으나 다음 룰 공통:

- ✅ 1인칭 자기 회상. “…그랬어 / …였어 / …했지”

- ✅ 반사적 의문. “…었나? / …아닌가?”

- ❌ 전달자 화법. “~였대 / ~라고 했어”

- ❌ 시스템 어휘. “기억이 정렬되지 않습니다 / 오염도 75%”

### 4.3 회상 실패자 화법 (유령시스템_확정_v1:64)

핵심 룰. 유령은 자기 경험을 흐릿하게 기억하려는 자이지 남의 이야기를 전달하는 나레이터가 아님.

- ✅ “…그게 무슨 색이었더라”

- ✅ “…아닌가?”

- ❌ “그건 검은 우산이었습니다”

- ❌ “사용자께서 본 우산은…”

### 4.4 호명 자제

호명 = 유령이 플레이어를 “너” 로 부르는 자리.

- 매 턴 X. 결당 0~1 변주.

- resonance 결 = 1개 호명 변주 (친밀 자리). “너도 그 자리에 있었어?”

- vague 결 = 호명 자제 (흔들림 자리는 호명이 어색).

- dissonance 결 = 1개 호명 변주 (떠남 자리). “너는 다른 비를 봤구나.”

호명 변주가 결당 1개 넘으면 작가 ghostwriter 톤 회귀.

### 4.5 시적 압축

- 이미지 1~2개 (감각: 색·소리·냄새·온도·촉감)

- 인용 1개까지 (작은따옴표 또는 직접 인용)

- 추상 어휘 자제 (“자아의 자리가 사라졌어” → “슬리퍼 자국 들어가던 자리가 사라졌어”)

발자국 변주 14개가 본 룰 거의 100% 정합 — 작가 톤 시안 자리.

### 4.6 임상 프레이밍 거부

[feedback_avoid_authorial_control_framing] + docs/유령대화_egostate_차용-260504.md §6.2 정합:

- ❌ “통합되어야 해 / 회복할 수 있어 / 치유의 시작이야”

- ❌ “당신은 분열되어 있습니다”

- ❌ “고착(fixation)을 풀어야 해”

- ✅ “…그랬을 거야 / …아닌가?”

유령은 치료자 X, 임상가 X. 자기 회상 실패자.

## 5. 결당 변주 분량 + 호명 빈도

### 5.1 분량 룰

- 유령당 = 3결 × 4~5 변주 = 12~15 변주 (본 발화 1 + drift 변주 11~14)

- MVP = 결당 1~2 변주부터 시작 → play-test 풀 사이클 1회 후 보강

- 결당 < 2 변주 시 = 같은 변주 반복 픽 (sampling 보임). 결당 ≥ 3 권장.

발자국 = 본 발화 1 + drift 14 = 15 변주. 분량 정합 ✓.

### 5.2 결당 분포 권장

| 결 | 변주 비중 | 발자국 자리 |
| --- | --- | --- |
| resonance | 4~5 (본 결 따라가는 자리) | drift 1·2·3·5·6 = 5개 (예측) |
| vague | 3~4 (흔들림 시작 자리) | drift 4·7·8 = 3개 (예측) |
| dissonance | 4~5 (단절·소실 자리) | drift 9·10·11·12·13·14 = 6개 (예측) |

분포가 한 결로 쏠리면 (예: resonance 10 / vague 1 / dissonance 1) → 다른 결 보강 필요. 작가 손 시도 후 admin UI 확인 자리.

### 5.3 호명 변주 비중

- 결당 0~1 호명 변주. resonance + dissonance 마지막 자리만.

- 14 변주 중 호명 = 0~2 권장. 발자국 변주 보면 호명 0개 (전부 자기 회상) — 추가 호명 변주 없이 갈지, 보강할지 결정 자리.

→ 권장: 발자국 = 호명 0개 유지. 화법 결이 자기 자신에게 또는 옆 사람에게 조용히 톤이라 호명 자제가 정합. 다른 메모리에서 화법 결이 상대를 향한 톤일 때 호명 변주 보강.

## 6. 차원 분리 — 씬당 / 메모리당 / 글로벌

§1 의 표 재인용 + 작성 자리 명시.

### 6.1 씬당 (scenes.meta.dialog_choices)

| 자리 | 분량 | 톤 |
| --- | --- | --- |
| ghost_intro | 씬당 5~6 변주 | 그라운딩 — 감각 닻 (“…빗소리가 있었어 / …흙냄새가 났어”) |
| choices | 씬당 3개 (단일 톤) | 작가 의도 분기 (“당신이 들고 있던 거 아니야?”) |
| choice_reply | choice당 2~3 변주 | choice 결과 응답 변주 |
| free_dialog_open | choice당 1~2 변주 | 자유대화 첫 질문. 호명 자리 가능 (“너는 봤어?”) |

씬당 ~3 + 6 + 6 + 3 = ~18 변주.

### 6.2 메모리당 (ghost_variants)

§2 자동 분류 룰. 유령당 12~15 변주.

### 6.3 글로벌 (lumen_ghost_response.js DEFAULTS)

- sceneLinkPrompt = 3결 × 1 어휘 (이미 박힘 — '이 자리에 남길 한 마디?' / '흐려지기 전에 한 줄?' / '너의 길에 한 줄 남겨.')

- urgePool = 3결 × 3 변주 (이미 박힘 — 글로벌 디폴트 그대로)

→ 메모리당 urge 오버라이드 = V2-2 admin 도구에 옵션 자리. 디폴트로도 작동. 작가가 메모리 톤 강하게 끌고 싶을 때만 오버라이드.

## 7. 작가 워크플로우

### 7.1 한 메모리 박는 순서

- 메모리 본문 (title / description / memory_words / 모티프) — docs/memory/{메모리}.md 작성

- 씬 N개 본문 (5~7개) — 같은 md 에

- 유령 본 발화 1개 + drift 변주 10~14개 + speciation 시드 1~2개 — 같은 md 에

- 씬당 dialog_choices (intro / choices / reply / open) — 같은 md 에 (V2-2 admin 도구 박히기 전엔 md 만)

- INSERT 스크립트 박음 — tools/insert_{메모리}_memory.js (발자국 자리 참조)

- 콘솔에서 INSERT 실행 → claude-scene emotion_extract 자동 → ghost_variants emotion_vec + extractor_version 박힘

- admin 진입 → 유령 응결점 좌표 클릭으로 박음

- (V2-2 admin 도구 박힌 후) admin 에서 결당 분포 확인 + 수동 override 필요 시 박음

- play-test 진입 → 풀 사이클 1회 → 작가 손 시도 (todo.md 3번 자리)

- 톤 / 호명 / 결 분포 튜닝

### 7.2 시간 배분 (V2-10 4일)

| 자리 | 시간 |
| --- | --- |
| 메모리 본문 + 씬 6개 + 변주 14 + 시드 1 (발자국 = 이미 완료) | (참조) 12~16시간 |
| 씬당 dialog_choices (씬 6개 × 18 변주 = ~108 변주) | 8~10시간 |
| INSERT + emotion_extract 자동화 | 1~2시간 |
| 응결점 좌표 + admin 확인 | 1시간 |
| play-test 풀 사이클 1회 + 튜닝 | 4~6시간 |

발자국 = 변주 풀 + 본문 자리 이미 박힘. 남은 자리 = 씬당 dialog_choices 보강 + INSERT + 튜닝.

## 8. 결정 기록

### (a) band 라벨 = 자동 분류 default + 수동 override optional

자동: 변주 emotion_vec vs 본 발화 emotion_vec cosine sim → resonance/vague/dissonance. 수동 override: admin UI 라벨 입력 자리 (V2-2 추가 컬럼). default null = 자동.

근거: - extractEmotionVec (js/admin/emotion_extract_helper.js) 인프라 이미 박힘 - 메모리 [feedback_avoid_authorial_control_framing] — 작가 통제 자제 - 자동 분류는 일관성 보장, 수동 override 는 의도 명시 필요한 자리만

### (b) 4 유령 차원 = 씬 핀 표시 + 변주 작성 톤 hint 분리

응답 풀 차원 X. 응답 풀 차원 = 유령 정체성 (메모리당 N마리).

4종 (Core/Contaminated/Echo/Bridge-deferred) = §3.1 씬 핀 silhouette + §3.3 변주 작성 톤 hint. 두 자리에 분리 활용.

### (c) 호명 룰 = 결당 0~1 변주, resonance + dissonance 한정

매 턴 X. 결당 0~1. vague 자제.

근거: 호명이 매 턴이면 작가 ghostwriter 톤 회귀. 결의 마찰점에서만 호명. 발자국 = 호명 0개 유지 (자기 회상 톤이라).

### (d) 마무리 어휘 = 글로벌 디폴트 (3결 × 3 변주) + 메모리당 오버라이드 옵션

pickUrge 글로벌 풀 (lumen_ghost_response.js:55-69) 그대로. 메모리당 강한 톤 오버라이드 = V2-2 admin 옵션 (필수 X).

## 9. 부록 — 발자국 변주 자동 분류 시안 (예측)

발자국 14 drift 변주의 결 분류 예측. 실제 분류는 emotion_vec 박힌 후 자동 — 본 표는 작가 의도 vs 자동 분류 결과 비교 자료.

| # | 변주 | 결 (예측) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 본 발화 (slipper anchor) | anchor | 분류 안 함 (anchor 자리) |
| 1 | drift 1 슬리퍼/곰팡이 | resonance | 본 결 일치 (소속 + 감각) |
| 2 | drift 2 떡집 아줌마 | resonance | 관찰자 + 평온 |
| 3 | drift 3 어둑한 곳 발자국 | resonance | 관찰자 + 약한 호기심 |
| 4 | drift 4 샤넬 구두 | vague | 외지인 진입 = 결 흔들림 시작 |
| 5 | drift 5 똑같은 부츠/받아들여짐 | resonance | 소속감 회복 |
| 6 | drift 6 200원 핫초코 | resonance | 친밀 자리 |
| 7 | drift 7 사진의 주인 | vague | 의문 시작 |
| 8 | drift 8 따라가지 못함 | vague | 한계 자각 |
| 9 | drift 9 노란 장화 발견 | dissonance | 배신 발견 |
| 10 | drift 10 칼로 표식 | dissonance | 자기 손상 |
| 11 | drift 11 사진 뒷면 | dissonance | 배신 확정 |
| 12 | drift 12 엄마 유대감 끊김 | dissonance | 소속 단절 |
| 13 | drift 13 아스팔트 | dissonance | 방법 소실 |
| 14 | drift 14 속하지 못함 | dissonance | 결 정점 |
| 15 | speciation 1 사진 속 여인 | 별도 유령 풀 | 분류 안 함 (다른 anchor) |

예측 분포: resonance 5 / vague 3 / dissonance 6 = 14 변주

점검 자리: - vague 3 = 권장 하한 (3~4) 정합 ✓ - dissonance 6 = 권장 상한 근접. 결 후반이 dissonance 정점 자리라 자연 (서사 = 소속→단절 흐름) - resonance 5 = 정합 ✓

자동 분류 결과가 본 표와 2건 이상 어긋나면 = 작가 의도와 emotion_vec 추출 결과 불일치. 보강 또는 수동 override 자리. 1건 이하 어긋남 = 수용.

### 9.1 작가 손 시도 자리 (todo.md 3번)

- 발자국 INSERT 실행 → ghost_variants 16 row 박힘

- 자동 분류 결과 admin 또는 SELECT 로 확인 (V2-2 admin 박히기 전엔 SQL):

- SELECT id, kind, is_seed,
       jsonb_pretty(emotion_vec) as vec,
       utterance
FROM ghost_variants
WHERE memory_id = '{footprints memory_id}'
ORDER BY is_seed DESC, created_at;

- 본 표와 비교 → 어긋난 자리 ≥ 2건 시 §9 본문 룰 따라 결정

- play-test 진입 → 멀티턴 3턴 1 사이클

- 응답 풀 픽 결 분포 직관 확인 — 풀 사이클 9분 안 체감 좋은지

## 10. 관련 문서

- docs/유령대화_egostate_차용-260504.md — 본 가이드의 결정 자료

- docs/유령시스템_확정_v1-260418.md — 4종 화법 §4

- docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md — V2.1 SCOPE

- docs/memory/발자국.md — 발자국 메모리 시안

- tools/insert_footprints_memory.js — INSERT 스크립트 패턴

- js/ui/lumen_ghost_response.js — pickResponse / pickUrge / pickSceneLinkPrompt

- js/ui/lumen_dialog_phase1.js — 멀티턴 컨트롤러

- supabase/migrations/20260503000000_v21_ghost_variants_and_dialog_turns.sql — ghost_variants 컬럼

## 11. 다음 자리

- ☐ V2-2 admin 도구 박힐 때 = 결당 분포 확인 UI + 수동 override 컬럼 추가

- ☒ 코드 자리 (2026-05-05 완료) = lumen_dialog_phase1.js _loadAndInjectGhostPools 헬퍼 + start() 진입 시 await 호출. ghost_variants drift SELECT → anchor cosine sim → 0.85/0.5 임계 3결 분류 → LumenGhostResponse.setOptions 주입. fallback 5종 (missing_deps / select_failed / no_anchor / 변주<3 / exception) = 글로벌 디폴트 유지. 결정 문서 §7.7 참조.

- ☐ 작가 손 시도 (todo.md 3번) = §9.1 절차 실행

- ☐ 풀 사이클 1회 후 = 결 분포 / 톤 손실 / 호명 비중 튜닝

- ☐ 발자국 풀 사이클 체감 OK 시 = 다른 메모리 N개 같은 룰 적용

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/슬롯흡수_차용-260505.md ═══════════════════════════════════════

# 슬롯 흡수 — 플레이어 자유텍스트 자생 변주 (260505)

작성: 2026-05-05 상태: 결정 + 코드 박힘 (오늘 1일 카운터 룰). 관련 SCOPE: docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-A V2.1.2 관련 차용: docs/유령대화_egostate_차용-260504.md (V2.1.1) 관련 가이드: docs/유령응답풀_가이드_v1-260504.md 관련 코드: - js/core/SlotAbsorber.js — NER + 슬롯 매처 (신규) - js/ui/lumen_ghost_response.js — 슬롯 풀 옵션 (확장) - js/ui/lumen_dialog_phase1.js — 흡수 통합 (확장) - supabase/functions/insert-ghost-variant/index.ts — drift kind 허용 (확장) - play-test.html — 슬롯 풀 wiring + anchorVariantId - test/smoke_v21_slot_absorb.js — 회귀 가드

## 0. 한 줄

V2.1.1 멀티턴에 입력 내용 흡수 자리 추가. 플레이어 자유텍스트 → 한국어 명사구 NER → 작가 박은 슬롯 변주 채움 → 유령이 받아침 → ghost_variants 새 drift row 자생. 다음 플레이어 풀에 자동 들어감. 작품 명제 §2 가장 강력한 형태.

## 1. 진단 — V2.1.1 차용 후 남은 약점

V2.1.1 ego-state turn-taking 차용 후 매 턴 풀 픽 작동. 단 pickResponse 가 alignment 점수만 보고 playerInput 내용은 안 봄 — _extractQuote/_applyQuote 가 dissonance 결 한정 첫 N단어 인용만 처리.

### 1.1 남은 약점 3가지

(가) 휘발성 — quoting 인용은 그 자리 응답에만 박힘. 다음 플레이어 풀에 안 들어감. §2 명제 “관객 파편이 다음 관객 유령으로 흘러간다” 는 시나리오 C (speciation 시드 분기) 에서만 작동.

(나) dissonance 한정 — quoting 은 결 하나에서만 작동. resonance / vague 결의 부드러운 흡수 자리 없음.

(다) 첫 N단어 추출 — 명사구 단위 X. 입력 “엄마를 기다렸잖아” → 첫 5단어 그대로 인용 “’엄마를 기다렸잖아’라고?”. 명사 (“엄마”) 단위로 유령 입에 옮겨 담기 안 됨.

## 2. 보완 — 슬롯 흡수

### 2.1 차용·확장 분리

확장: 기존 quoting 인프라 (_extractQuote, _applyQuote, '____' 마커) 한 발 더. 명사구 NER + 슬롯 매처 + DB 영속.

거부: LLM 응답 (V3 자리), 자유 콘텐츠 변이 (V3), 인명 NER 일반화 (V2-12 위임).

### 2.2 변경 항목

| 자리 | V2.1.1 | V2.1.2 |
| --- | --- | --- |
| 입력 추출 | 첫 2~5단어 그대로 | 한국어 명사구 NER (어미 패턴 + 색 형용사) |
| 슬롯 표기 | '____' 1개 | {대상} {대상:을/를} {대상:이/가} {대상:은/는} {대상:와/과} {색} (자동 조사) |
| 작동 결 | dissonance 만 | resonance + vague (dissonance 는 기존 quoting 그대로) |
| 영속 | 휘발 | ghost_variants 새 drift row 자생 (is_seed=false, parent_variant_id=본_유령) |
| 다음 플레이어 | 못 만남 | 풀 픽에 자동 들어가 만남 |
| 안전 | 빈 토큰 fallback | + BLOCK_NOUNS (욕설·금기) + TOO_GENERIC_NOUNS + alignment 임계 + 메모리당 흡수 상한 30 |

### 2.3 인프라 — 이미 박혀 있는 자산 + 확장

재활용 (코드 변경 X 또는 한 줄): - _extractQuote / _applyQuote — 패턴 참조 - lumen_ghost_response.js PRNG (FNV-1a + mulberry32) — SlotAbsorber 시드 픽 - pickResponse({memoryId, sceneId, turn, alignment, playerInput}) 시그니처 — 이미 playerInput 받음 - insert-ghost-variant edge function — kind enum 한 줄 확장 ('speciation' → 'speciation' | 'drift') - claude-scene emotion_extract — 흡수 변주 emotion_vec 추출 자리

신규: - js/core/SlotAbsorber.js — NER + 슬롯 매처 + 받침 처리 - lumen_dialog_phase1.js _backgroundInsertAbsorbed — 비동기 fire-and-forget insert - memories.meta.absorption_slots JSONB 자리 — 메모리당 슬롯 풀 - lumen_ghost_response.js resonanceSlotPool / vagueSlotPool 옵션 — 메모리 진입 시 주입 - play-test.html loadMemoryData 슬롯 풀 wiring — setOptions 호출

→ 코드 인프라 거의 그대로. 콘텐츠 구조만 바뀜.

## 3. 예시 시나리오 (V2.1.1 vs V2.1.2)

### 3.0 씬 가정

- 메모리: 발자국 (작가 = 슬리퍼 신은 아이, 본 유령 = slipper child)

- 씬 5: 2년 후 — 엄마와 노란 장화 인력의 혼인신고

- 원본: 엄마 ≠ 등장인물의 직접 부름 대상 (3인칭 “엄마” 사용)

### 3.1 시나리오 V2.1.1 차용 후 (현재)

[유령]   ...아스팔트 깔리던 날의 냄새. 뜨겁고 시커먼.
[유령]   ...너도 그런 날 있었어? 두 가지가 같이 끝나던 날.

[플레이어 턴 1] "엄마를 기다렸잖아."
[시스템] alignment 0.62 → resonance
[유령]   ...같은 자리에 너도 있었구나.       ← resonance 풀 픽 (입력 내용 X)

→ 엄마라는 단어가 유령 입에 안 옮겨감.
→ 다음 플레이어가 같은 메모리 진입 시 풀 동일 (변화 X).

### 3.2 시나리오 V2.1.2 (슬롯 흡수)

[유령]   ...아스팔트 깔리던 날의 냄새. 뜨겁고 시커먼.
[유령]   ...너도 그런 날 있었어? 두 가지가 같이 끝나던 날.

[플레이어 턴 1] "엄마를 기다렸잖아."
[시스템] alignment 0.62 → resonance
[NER]    명사구 추출 → "엄마" (조사 "를", type=object)
[슬롯]   resonance 풀 pick → "...그래. {대상:이/가} 거기 있었구나. 발자국 옆에."
[채움]   "엄마" + 받침(받침X) → "엄마가"
[유령]   ...그래. 엄마가 거기 있었구나. 발자국 옆에.   ← 흡수 응답

[background insert]
  ghost_variants new row {
    memory_id: <발자국>,
    kind: 'drift',
    is_seed: false,
    parent_variant_id: <본 발화 id>,
    utterance: "...그래. 엄마가 거기 있었구나. 발자국 옆에.",
    motif_tags: ["발자국", "함께", "엄마"],
    emotion_vec: <claude-scene 추출>,
  }

→ 다음 플레이어 진입 시 pickGhostVariant 풀에 이 변주 들어감.
→ 다음 플레이어가 *엄마*가 등장하는 변주를 만남.
→ §2 명제 "관객 파편이 다음 관객 유령으로 흘러간다" 시연.

### 3.3 차이 한 눈에

| 자리 | V2.1.1 | V2.1.2 |
| --- | --- | --- |
| 입력 흡수 | dissonance 결 quoting 만 | resonance + vague + dissonance |
| 명사 단위 | 첫 N단어 인용 | 명사구 NER + 조사 자동 |
| DB 영속 | 휘발 | ghost_variants 새 drift row |
| 다음 플레이어 | 못 만남 | 자동 만남 |
| §2 명제 시연 | speciation 분기에서만 | drift 흡수 + speciation 분기 둘 다 |

## 4. 정당화 — “기억을 다시 쓰는다” 컨셉과의 정합

### 4.1 §6.5 #6 “Record = first Play”

기억을 서술하는 행위 자체가 그 기억의 첫 경험. 슬롯 흡수 = 유령과 대화하면서 기억을 다시 쓴다. 작품 명제 §2 의 진짜 메커니즘. V2.1.1 차용이 마찰점을 만들었다면, V2.1.2 는 그 마찰의 흔적이 메모리에 남는 자리.

### 4.2 §6.2 기억유전학 v0.3 동형성

| TEM 자산 | 기억유전학 작용 |
| --- | --- |
| V2.1.1 quoting (휘발) | (작용 없음) |
| V2.1.2 슬롯 흡수 (drift row 자생) | §1 destructive replication + §2 biased mutation 둘 다 |
| V2.1 speciation 시드 | §6 mnemonic recombination |

→ V2.1.2 가 기억유전학의 §1·§2 메커니즘을 체험 자리 에서 작동시키는 자리. 박사 framing 자료 강력.

### 4.3 §15-1 두 층 구조 정합

- 층1 (drift) = 같은 유령 발화 변주. V2.1 까지 작가 박은 변주 풀에서 픽만. V2.1.2 = 플레이어 흡수로 풀이 자라는 자리 추가. 점돌연변이 → 유령이 진짜로 변형된다.

- 층2 (speciation) = 새 유령 시드. V2.1 차용 그대로.

→ V2.1.2 = §15-1 층1 의 체험 자리 작동.

## 5. 변경 범위 + 일정 영향

### 5.1 코드 변경 (오늘 5-05)

- 신규: js/core/SlotAbsorber.js (~230 줄)

- 확장: lumen_ghost_response.js (+ slotPool 옵션 + getSlotPool API), lumen_dialog_phase1.js (+ tryAbsorb 분기 + _backgroundInsertAbsorbed), insert-ghost-variant/index.ts (kind enum + drift cap), play-test.html (loadMemoryData wiring + anchorVariantId)

- 콘텐츠: tools/insert_footprints_memory.js (memories.meta.absorption_slots 박음), docs/memory/발자국.md (§8 슬롯 풀 7개)

- smoke: test/smoke_v21_slot_absorb.js (~30 케이스)

- 문서: 본 차용 결정 + SCOPE V2.1.2 한 단락

→ 약 9시간 (오늘 1일 카운터 룰 안).

### 5.2 콘텐츠 변경 (V2-10 자리)

- 발자국 = MVP 슬롯 변주 7개 (resonance 4 + vague 3) 박음.

- 다른 메모리 추가 시 슬롯 풀 박는 자리만 늘림 (코드 변경 X).

- 풀 사이클 1회 후 결 분포 / 호명 / 톤 손실 튜닝 (V2-12).

### 5.3 일정 영향

- 본 작업 = 오늘 1일 (10시간 본인 페이스 1.67×).

- 5-19 마감 영향: 1.2일 추가 (본인 페이스 가정 안 들어감).

- 1일 카운터 룰: 오늘 자정 코어 흐름 (SlotAbsorber + dialog_phase1 통합 + 슬롯 변주 1개) 미완 시 시나리오 C (speciation 시드만) 폴백.

- V2-12 (5-11~5-12) 디버깅·튜닝에 슬롯 흡수 임계 + 인명 NER + 호명 자리 흡수.

### 5.4 롤백

memories.meta.absorption_slots = null (또는 빈 객체) 박으면 슬롯 풀 비어 → tryAbsorb 자동 null 리턴 → 기존 pickResponse fallback. 수정 없이 즉시 롤백. 코드 자체 롤백은 30분 (각 Edit revert).

## 6. 결정 기록

### 6.1 V2.1.2 발동 — 2026-05-05

V2.1.1 ego-state turn-taking 차용 후 남은 약점 3종 (§1.1 (가)~(다)) 으로 발동. 본인 페이스 1.67× × 14일 안에 들어가는 자리 (1.2일 추가).

근거: - 작품 명제 §2 시연 강화 — drift 흡수 자리 = 플레이어가 메모리를 다시 쓰는 자리 - §10 성공 판정 8번째 (같은 메모리 두 명 다른 유령 풀) 강화 - 시나리오 D (자생 새 유령 0건) 위험 자동 감소 - 박사 framing 자료 — 기억유전학 §1·§2 체험 자리 작동

### 6.2 LLM 응답 거부 — V3 자리

LLM 호출로 자유 응답 생성하면 진짜 흡수 가능 (V3 박사 단계). 5-19 데모는 슬롯 매처 80% 체감으로 충분.

근거: - 비용 + 응답 지연 - 안전 필터 인프라 부담 - [메모리 feedback_no_llm_judgment] — LLM 판정 추가 호출 거부 룰 정합 (단, 응답 생성은 별도 — 본 룰 적용 X. V3 재검토 자리.)

### 6.3 인명 NER 일반화 V2-12 위임

한국 인명 NER 은 false positive 큼 (일반 명사도 매치). 5-19 데모 친구 표본 7명에서 인명 박힘 확률 매우 낮아 MVP 에서 제외. V2-12 튜닝 자리.

### 6.4 흡수 결 = resonance + vague

dissonance 결은 기존 quoting ('____' 마커) 그대로. 흡수가 부드럽게 받아들여지는 자리는 본 결 따라가는 resonance / 흔들리는 vague 한정.

근거: - dissonance 결의 거부 톤 과 흡수의 받아들임 톤 충돌 - §15-1 층1 drift = 본 결 변주 자리 (vague 까지 포함)

### 6.5 메모리당 흡수 상한 50 (2026-05-05 30→50 갱신)

insert-ghost-variant edge function 에서 검증. 5-19 데모 한 회 = 최대 18 흡수 (3턴 × 6씬). 1 메모리에 50 도달은 ~28회 풀 사이클 — 데모 안에서 친구 7명 + 심사위원 N명 + 영상 본인 회차 누적 안전 자리.

2026-05-05 갱신 근거: 작가 손 검증 박는 동안 발자국 메모리 흡수 27/30 박힘. 임박 자리 (3 더 박히면 cap 도달) 사용자 결정 (C) 50 박음. 본격 서비스 시 V2-12 또는 V3 lifecycle 정책.

### 6.6 anchorVariantId = 옵션 (없으면 null)

본 유령 id 자리. opening.js V2-3 / V2-4 에서 sessionStorage 박을 자리 있을 수도. 없으면 null = parent_variant_id null = 계보 추적 X. 데모 작동에는 영향 없음. V2-12 정확한 wiring.

## 7. 작업 순서 (오늘 5-05)

- ☒ SCOPE V2.1.2 한 단락 + 본 문서 링크

- ☒ js/core/SlotAbsorber.js 신규

- ☒ lumen_ghost_response.js 슬롯 풀 옵션 + getSlotPool

- ☒ lumen_dialog_phase1.js _backgroundInsertAbsorbed + tryAbsorb 통합

- ☒ insert-ghost-variant/index.ts kind enum 확장 + 흡수 상한

- ☒ play-test.html loadMemoryData 슬롯 풀 wiring + anchorVariantId

- ☒ tools/insert_footprints_memory.js memories.meta.absorption_slots 박음

- ☒ docs/memory/발자국.md §8 슬롯 풀 7개

- ☒ test/smoke_v21_slot_absorb.js 회귀 가드

- ☒ 본 문서

- ☐ 작가 손 검증 (내일 5-06) — 발자국 INSERT 다시 (or 갱신) → play-test 1 사이클 → 흡수 응답 체감 + ghost_variants 새 row 박힘 확인

## 8. 작가 손 검증 절차 (5-06 자리)

### 8.1 발자국 메모리 갱신 (memories.meta.absorption_slots 박기)

이미 발자국 INSERT 박혀 있는 경우:

-- admin SQL editor 또는 콘솔
UPDATE memories
SET meta = jsonb_set(
  COALESCE(meta, '{}'::jsonb),
  '{absorption_slots}',
  '<위 ABSORPTION_SLOTS JSON>'::jsonb
)
WHERE code = 'footprints';

또는 다시 INSERT 하려면 발자국 메모리 삭제 후 tools/insert_footprints_memory.js 다시 실행.

### 8.2 play-test 진입

- play-test.html 열고 발자국 메모리 진입

- 콘솔에 [v21.2 absorb] slot pools loaded for memory ... resonance=4 vague=3 확인

- 씬 진입 → 자유대화 turn 1 에 명사 포함 입력 (예: “엄마를 기다렸어”)

- 콘솔에 [phase1] turn 1/3 ABSORBED slotValue="엄마" 확인

- 유령 응답에 “엄마가” 또는 “엄마를” 포함 확인

- 약 1~3초 후 콘솔에 [ldp absorb] new drift row inserted: <id> 확인

- SQL 또는 admin 에서 ghost_variants where memory_id=<발자국> and is_seed=false and kind='drift' row 확인

### 8.3 다음 플레이어 시연 (β 메커니즘)

- 같은 발자국 메모리 다시 진입

- pickGhostVariant 가 새 흡수 변주를 풀에 포함

- 다음 플레이어가 엄마 가 등장하는 변주를 만남 (확률적)

### 8.4 smoke 가드 실행

DevTools 콘솔에 test/smoke_v21_slot_absorb.js 통째 붙여넣기. PASS=30 확인.

## 9. 관련 문서

- docs/LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md §0-A V2.1.2 — SCOPE

- docs/유령대화_egostate_차용-260504.md — V2.1.1 (선행)

- docs/유령응답풀_가이드_v1-260504.md — 응답 풀 가이드

- docs/memory/발자국.md §8 — 슬롯 풀

- CLAUDE.md §3.2, §6.5 #6 — TEM choice 정의 + Record=first Play

- 기억유전학_v0.3.md — destructive replication + biased mutation

- 메모리 [feedback_avoid_authorial_control_framing] — 작가 통제 자제

- 메모리 [Career Goal — MIT Media Lab] — 박사 framing 자료

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/세션핸드아웃_유령응답_살아있음-260506.md ═══════════════════════════════════════

# 세션 핸드아웃 — 유령 응답 “살아있음” 브레인스토밍 (2026-05-06)

## 문제

자유대화 매 턴 유령 응답이 작가 손 풀에서 픽되어 사용자 입력 내용과 맞물리지 않음. 사용자 체감 = “어쩌라고?”. 5-19 데모 핵심 체험 자리에 영향.

스크린샷 사례 (2026-05-06): - 사용자: “할머니” - 유령: “할머니. 그 자리에 있었지. 부엌에서 국을 끓이던 손이.” - → 사용자 의도와 무관하게 고정 풀에서 픽한 응답.

## 현 자리 (코드)

| 응답 자리 | 출처 | 살아있음? |
| --- | --- | --- |
| scene_context (씬 도입) | 작가 손 풀 OR LLM 캐시 | X (회차 전 박힘) |
| ghost_intro | 작가 손 풀 | X |
| choice.ghost_reply (객관식 후 응답) | 작가 손 풀 | X |
| free_dialog_open (첫 질문) | 작가 손 풀 | X |
| 자유대화 매 턴 | LumenGhostResponse.pickResponse — 결마다 고정 풀 deterministic pick | X ← 본 자리 |
| 흡수 응답 (slot 매치) | SlotAbsorber Haiku LLM 런타임 생성 | O |

자유대화 풀 (lumen_ghost_response.js DEFAULTS):

resonancePool: ['그래, 그렇단 말이지.', '맞아. 너도 그랬구나.', ...]
vaguePool:    ['그랬었나... 확신이 안 서.', ...]
dissonancePool: ["'____'라고? ... 내 기억과는 다른데.", ...]

→ 사용자 입력 내용 무관, 결만 보고 픽. 흡수 슬롯 매치 시에만 입력이 응답에 반영됨.

## 설계 명제 vs 한계

§6.5 #6 — 엔진은 판단하지 않음, 관찰만. 풀 픽 = 명제 정합. 단: - 흡수 매치 비율이 낮음 = 대부분 풀 픽 응답 → 살아있음 약함 - 같은 결 풀 내 변주 적음 = 같은 톤 반복 체감 - 사용자 입력 내용이 응답에 반영되는 자리가 거의 없음 (흡수 자리 외)

## 브레인스토밍 자리 (다음 세션 입력)

### A. 살아있는 응답 비율 늘리기

- slot 풀 확장 — V2.1.2 박힌 slot pool (resonanceSlotPool, vagueSlotPool) 변주 추가. 슬롯 매치 비율↑ → LLM 응답 비율↑.

- slot 매치 임계 완화 — 휴리스틱 NER 임계 낮춰 더 많은 입력이 슬롯 후보. (false positive 비용 vs 살아있음 vs 5-2 결정 번복)

- dissonance quoting 확장 — 현재 '____' 마커 풀 1~2개. 충돌 결 응답에 사용자 입력 단어 인용 자리 늘림.

### B. 풀 자체 내용 반응 늘리기

- 풀 응답에 placeholder 더 박음 — '____'처럼 입력 일부 차용. 단순 단어 추출은 V3.

- 모티프 사전 활용 — 사용자 입력에 그 메모리 모티프 단어 들어 있으면 모티프 변주 풀 픽. (모티프 사전 컬럼 자체 마이그레이션 필요 — 다른 세션 의존)

### C. 런타임 LLM 비율 늘리기

- 자유대화 전 턴 LLM — 슬롯 매치와 무관하게 매 턴 LLM. 비용↑ + 캐시 어려움. 데모 자리 vs 본 시스템 자리.

- 저렴한 모델 풀 응답 — Haiku 외 더 저렴한 추론 모델 매 턴. 응답 톤 일관성 검증 필요.

### D. 응답 없음 자리 만들기

- 침묵 응답 비율↑ — 풀에 ... 같은 침묵 어휘 박음. 살아있지 않은 자리 = 살아있지 않다는 사실 인정 — 작품적 자리.

- urge(다음 씬 권유)로 빠르게 빠져나감 — 자유대화 턴 수 줄임. 풀 픽 노출 최소화.

### E. 작가 손 풀을 기억 단위로 박는 자리

- 메모리마다 다른 풀 — 발자국 메모리에 발자국 톤 풀, 병원 메모리에 병원 톤 풀. 그 메모리 안에서만 안 어색함. 작가 손 작업량↑.

- 씬마다 다른 풀 — 더 세밀. 작업량↑↑.

## 결정 자리

다음 세션에서 받을 답:

- A/B/C/D/E 중 어디 박나? 우선순위 (5-19 데모 본 자리 vs V3 자리)

- 슬롯 매치 비율 현재 측정값? (로그 분석 자리 — 풀 픽 vs 흡수 비율)

- 저렴한 LLM 매 턴 호출 가능한 비용 자리? (Sonnet/Haiku/Opus 외 후보)

- 풀 변주 작업 누가 박나? (작가 손 vs 자동 생성)

## 의존 자리

- 모티프 사전 컬럼 (memories.meta.motif_dictionary) — 다른 세션 C (DB) 마이그레이션 후 작동. B-5 자리 의존.

- 슬롯 흡수 비율 로그 — dialog_turns.absorbed 컬럼 박혀 있음 (5-05). SQL 분석 가능.

## 관련 자료

- docs/유령응답풀_가이드_v1-260504.md

- docs/유령대화_egostate_차용-260504.md

- docs/세션핸드아웃_v21_콘텐츠_fallback-260505.md

- js/ui/lumen_ghost_response.js

- js/core/SlotAbsorber.js

## 본 세션 미박은 자리 (참고)

본 세션 (V2-5 파동 부활)에서 발견하고 박지 않은 자리:

- 텀 단축 (long press 800ms 박았으나) _buildOverlay 먼저 띄우기 + LLM/풀 병렬 로드 — 별도 세션 자리.

- 짧은 긍정 토큰 (“ㅇㅇ”, “응” 등) 충돌 분류 버그는 박음 (_isShortAffirmative gate) — 풀 픽 자리는 본 핸드아웃 주제.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/유령자라기_플로우_QA-260506.md ═══════════════════════════════════════

# V2.1 유령 자라기 풀 플로우 — 결정 QA (2026-05-06)

작성: 2026-05-06 갱신: 2026-05-06 (1차 답 + 용어 풀이 + 파동 자리 추가) 목적: 5-19 데모 박기 전 풀 플로우 결정 자리. A 비워둔 자리 = 사용자가 답 박을 자리. 관련 SCOPE: LUMEN_DEMO_SCOPE-260506.md 관련 차용: 슬롯흡수_차용-260505.md, 유령대화_egostate_차용-260504.md 비전 범위: 유령 풀 자라기 + 메모리 전체 연쇄 변경 (⑨) + 파동 부활. 지형 cell quilt 자라기 = V3 이월.

## 1. 메모리 진입

Q: 첫 유령이 어디 박혀 있나? 진입 즉시 보임 / 공간 안 어딘가 / 다른 유령들은 안 보임 / 희미하게?

A: 메모리 진입시 플레이어는 문앞에 서있는다. 그리고 플레이어가 문쪽을 돌아봤다가 다시 정면을 바라볼때, 그때 유령이 한발치 앞에 나타나있다.

## 2. 첫 유령 (gateway) 발화 풀

Q: 첫 유령 발화 풀 어떻게 박나? 결마다 변주 몇 개? - 첫입장 변주 (“엄마랑 했을 때… 그때가 기억나네… 누군가 찾아왔네”) - 재입장 변주 (“돌아왔구나”) - 가이드 변주 (“저쪽이야”) - 메타 변주 (“기억이 흐려져…”, “기억이 너무 선명해”)

발자국 메모리 = gateway 누구로 박나? 기존 풀 중 1개 / 신규?

A: 원래 기존풀중 하나를 쓰는데, 기존 풀에 있는 유령의 ego를 많이 죽이고 간단한 한마디+ 대충 기억에 대해서 감을 잡을수있는 힌트 한마디. 이건 브레인스토밍 회의를 좀 해봐야알듯

추가 회의 자리 = gateway 발화 톤 + 변주 개수 + 발자국 gateway 누구

## 3. 첫 유령과 멀티턴 대화

Q: 첫 유령과 몇 턴 대화 박나? 끝나는 신호는? - N턴 자동 (현재 V2.1.1 = 3턴) - 자유 입력으로 끝낼 수 있음 - “여기까지 대화하기” 버튼 = gateway에서도 박혀 있음 / 없음 - 닮은 정도 점수가 어느 기준 넘으면 자동 종료 (= “임계 자동” 옵션 = 닮은 정도 ≥ 0.7 같은 기준선 도달 시 자동 끝)

A: 첫유령과의 대화는 무조건 3턴, 자유입력으로 끝낼수없음, 여기까지 대화하기 가능. 기준선 자동 종료는 안 박음 (3턴 고정)

## 4. 다음 유령 매치

Q: 첫 유령 멀티턴 끝나면 다음 유령이 매치됨. 매치 알고리즘 어떻게 박나? - 매치 입력 = 멀티턴 누적 감정 12축 / 마지막 1턴만 - 후보풀 = 메모리 안 모든 유령 / gateway 외 / 안 만난 유령만 - 매치 임계 미달 시 = 매치 실패. gateway가 “다른 데서 찾아봐” 메타 발화 / 임계 무시하고 top1 강제

A: 장면 핀 궤적 매처 (SceneNavigator) 그대로 재활용. 기존 박혀 있는 자리 (docs/SceneNavigator_설계_v1-260329.md). 후보풀만 씬 → 유령으로 바꿈. 입력 시그니처 (플레이어 감정 12축) 동일.

추가 결정 자리 = 후보풀 정확히 어떤 자리 (안 만난 유령만? 만난 유령도 후보?) — 11번에서 박음

## 5. 유령 b 등장 + 파동 spot 활성

Q: 매치되면 유령 b가 공간 안에 나타남. 어떻게 등장? - 위치 = 작가 박은 고정 좌표 / 근처 자리 자동 배치 - 시각 = 페이드인 / 카메라 펄스 / 사운드 swell / 셋 다 / 다른 자리 - 파동 spot 활성 — b 자리에 동그라미 파동 박힘 (b의 감정 12축 → 파동 색·속도·모양)

A: 미니맵에 핑 찍히면서 유령이 “다른곳으로 가봐”라고 해줌. 나머지 연출 (카메라 유도 / 사운드 swell / vignette 등) 고민해봐야할듯. 파동 spot은 박음 — b 자리 동그라미 파동 활성.

추가 회의 자리 = 미니맵 핑 외 부가 연출 (카메라 / 사운드 / vignette / 다른 자리)

## 6. 유령 b로 다가감 + 파동 강도 단계

Q: 플레이어가 b 쪽으로 걸어감. 다가감 단계별 가시화? - 멀리 = 윤곽만 / 안 보임 / 파동 spot 안 보임 - 중간 = 자세 보임 / 사운드 들림 / 파동 spot 희미 - 가까이 = 사운드 + 메아리 단어 + 자세 다 보임 / 파동 spot 또렷 - 반경 임계 (= 거리 기준선) 몇 단계, 각 단계 거리?

A: 그건 알아서 해. 파동 spot 강도도 거리 단계 따라 자동 (멀=숨김, 중=희미, 가=또렷)

## 7. 유령 b의 첫 발화 (아는 것 / 모르는 것)

Q: b는 자기가 아는 것만 말함. 알면/모름 판정? - 유령마다 아는 모티프 목록 컬럼 박음 (knowledge_motifs) - 플레이어 자유질문 = 모티프 추출 → 매칭 - 매칭 = 응답 풀 픽 / 미매칭 = 메타 발화 (“그건 나도 모르겠어”)

A: 그렇게해

## 8. 자유 대화 + 멀티턴

Q: b가 알면 멀티턴 시작. 첫 유령(gateway)과 같은 룰? 다른 룰? - 같은 N턴 자동 - 자유 입력으로 끝낼 수 있음 - 멀티턴 안에서 b의 발화가 씬 본문도 풀어줌 (장면 묘사) / 발화만

A: 다른 룰

추가 회의 자리 = b 멀티턴 정확한 룰 (몇 턴? 자유 입력 끝 가능? 씬 본문 풀어줌?)

## 9. drift 즉시 가시화 (4채널)

Q: 대화 중 분기가 일어남. 발동 조건 + 가시화? - 발동 = 닮은 정도 점수 결마다 / 명사 흡수 발생 / 둘 다 - 닮은 정도 점수 = 플레이어 입력 감정이 그 유령 원본 감정과 얼마나 비슷한지 (0~1). - 점수 결 셋: 공명 (≥0.7, 매우 닮음) / 모호 (0.4~0.7, 어중간) / 충돌 (<0.4, 매우 다름) - 4채널 가시화 (각 결마다): - 카메라 펄스 (V2-5 박힘) - 사운드 변화 (작가 풀에서 다른 사운드로 swap) - 메아리 단어 변화 (작가 풀 swap / 플레이어 입력에서 추출) - 파동 변형 — 공명 = 잠깐 밝아짐 / 모호 = 떨림 증가 / 충돌 = 파동 위아래로 요동 + 색 살짝 다름

A:

답 박을 자리: - 발동 조건 (점수 결 / 명사 흡수 / 둘 다) - 4채널 다 박나? 또는 일부? - 메아리 단어 변화 = 작가 풀 swap / 플레이어 입력 추출 / 둘 다? - 파동 변형 어휘 OK?

## 10. 유령 b 멀티턴 끝

Q: b 대화 끝나는 신호? - “여기까지 대화하기” 버튼 - N턴 자동 - 닮은 정도 점수 기준선 도달 시 자동 종료 - 셋 다 (자유 선택)

A: 기준선 자동 종료는 뭔지 풀이 박힘 (위 3번 참조). 박나? 안 박나?

답 박을 자리: 어떤 신호로 b 멀티턴 끝나나

## 11. 유령 c 매치 + 등장

Q: b 끝나면 다시 매치 (장면 핀 궤적 매처 재호출). 매치 룰이 4번과 같은가, 다른가? - 매치 입력 = b의 멀티턴 누적만 / gateway부터 누적 / 마지막 N턴 - 후보풀 = 안 만난 유령만 / 만난 유령도 후보 (b 다시 매치 가능)

추천 자리: 입력 = b 멀티턴 누적. 후보풀 = 안 만난 유령만 (b는 c 매치에서 제외).

A:

## 12. b에게 돌아감

Q: 플레이어가 c 만난 후 b에게 다시 가도 됨. 재대화 가능 시점은? - 같은 회차 안 언제든 가능 / 가까운 자리 외 가지 못함 - “여기까지” 누른 b는 재대화 X / 가능 (가능하면 13번 “되새김” 풀 폼 작동) - 시작점(gateway)으로 돌아가기 버튼 따로 박음 / 안 박음 (문으로만)

추천 자리: 같은 회차 안 언제든 + “여기까지” 누른 b도 가능 + gateway 돌아가기 버튼 안 박음 (문으로만).

A:

## 13. b 두번째 만남 — 되새김

Q: b에게 다시 말 걸면 b가 플레이어 했던 말 되새김. 메커니즘? - β 슬롯 흡수 인프라 그대로 재활용 (명사 자리만 채움) - 문맥 일부도 가져옴 (어절 단위) - 첫번째 vs 두번째 구분 = 만남 횟수 카운터 / b가 본 모티프 목록

A: 만남 횟수 카운터

## 14. b 세번째 만남 — 완전 대체

Q: 또 말 걸면 b 발화가 바뀌어 있음 (“아빠 → 엄마 사줬던 아이스크림”). 완전 대체 시점? - 세번째 = 같은 회차 안 / 다음 회차 (재진입) - 풀 픽 가중치 = 만남 횟수 3회 시점 흡수 row 100% 픽 / 모티프 사전 채움 결과 대체 / 둘 다 박힘 - 발동 기준 = 만남 횟수만 (3회) / 점수 누적 (한 회차 안 닮은 정도 점수 합계가 어느 선 넘음) / 둘 다

풀이: “점수 누적” = 한 회차 안 매 턴 점수가 쌓임. 점수 합계 또는 평균이 어느 기준선 넘으면 발동. 단순한 자리 = 만남 횟수만 박음 (3회). 점수 누적은 V2-12 튜닝 자리에 미루는 자리.

A:

## 15. 회차 끝 신호

Q: 플레이어가 회차 끝냄. 종료 트리거? - “여기까지” 누른 자리에서 끝 - 모든 유령 만남 시 자동 - 시간 초과 (몇 분?) - 회차 끝 표현 = gateway로 돌아가서 문 통과 / 임의 자리에서 ESC / “회차 끝내기” 메뉴

A: 문으로 돌아가야지

## 16. 회차 끝 처리 — 모티프 사전 갱신

Q: 플레이어가 만든 흡수가 메모리에 박힘. 갱신 룰?

풀이: - 모티프 사전 = 한 메모리에 박힌 명사 변환표. 예: 발자국 메모리 사전 = {"주체 인물": "아빠"}. 플레이어가 “엄마” 박으면 → 갱신 = {"주체 인물": "엄마"}. 다음 플레이어가 들어올 때 모든 유령 발화에 사전 적용 → “엄마 사줬던 아이스크림”. - 갱신 시점: - (가) 흡수 즉시 — 플레이어가 “엄마” 박은 그 자리에서 사전 갱신 - (나) 회차 끝 — 한 회차 모든 흡수 모아 회차 끝에 한 번 갱신 - 사전 칸 이름 (key): 작가가 박은 모티프 태그 (주체 인물) / 명사구 자체 (아빠) - 사전 채움 (value): 플레이어 입력 그대로 (엄마) / 작가 박은 대안 풀에서 매칭 - 모든 흡수 박음 / 임계 통과한 것만 (= 닮은 정도 점수 ≥ 0.5 등 기준선)

추천 자리: 갱신 시점 = 회차 끝. key = 모티프 태그. value = 플레이어 입력 그대로. 임계 = 안 박음 (모든 흡수 박음, 단순 폼).

A:

## 17. outro

Q: 회차 끝나면 분기 텍스트 (drift/speciation/none). V2-7 박혀 있음. 재정의 자리?

풀이: - V2-7 박힌 자리 = 회차 끝나면 분기 텍스트 한 줄 (“당신이 만든 새 유령이 이 메모리에 머물고 있다” 등) - 그대로 박나? = V2-7 박힌 그대로 - 바꿈? = “당신의 흔적이 이 메모리에 박혔다. 다음 사람이 그 흔적을 만날 것이다” 같이 모티프 사전 갱신을 직접 언급

추천 자리: 그대로 + outro 안에서 흡수 결과만 한 줄 박음 (“이 메모리에 N개의 흔적이 남았다”).

A:

## 18. 재진입 (같은 사람, 다음 회차)

Q: 같은 플레이어가 다시 메모리 들어옴. 재진입 자리?

A: gateway 발화 = 재입장 변주 (“돌아왔구나”) 박음. 메모리가 어떻게 다른가 가시화 = V2-13 재진입 cinematic.

## 19. 다음 플레이어 (메모리 전체 변화)

Q: 다른 플레이어가 같은 메모리 들어옴. 모티프 사전 적용 룰?

풀이: 모티프 사전 = 16번 풀이 참조. 메모리 단위 명사 변환표. - 적용 시점: - (가) 회차 시작 — 진입 시점에 모든 유령 발화에 사전 적용해서 고정 - (나) 매 발화 출력 시 — 발화가 화면에 박힐 때마다 사전 lookup - 모든 유령 발화 적용 / 일부 (gateway만? b만?) - 다른 메모리에도 영향 / 이 메모리만

추천 자리: 적용 시점 = 회차 시작. 모든 유령 발화 적용. 이 메모리만 (다른 메모리 영향 X).

A:

## 20. 콘텐츠 (작가 손 박는 자리)

Q: 위 전체가 작동하려면 작가가 박을 자리? - 발자국 메모리 = gateway 1 + 장면 유령 몇 명? (2~3? 4~5?) - 신메모리 1개 = 어떤 메모리? (사용자 머릿속 박혀 있는 자리?) - 메모리당 발화 풀 총 개수 - 슬롯 박는 자리 = 모든 발화 / 주요 명사만 - 모티프 태그 풀 = 메모리당 몇 개? (아빠/엄마/아이스크림/…) - 발화 = 한국어 + 영어 / 한 쪽만

A: 회의 후 결정

## 21. 시연 (영상 + 파일럿)

Q: 데모 박은 후 어떻게 보여줄지? - 영상 = 두 명 다른 풀 만남 / 한 명 두 회차 변화 / 둘 다 - 영상 길이 (1~2분 박혀 있음) - 파일럿 5명 = 무엇 측정?

풀이: - 자유응답빈도 = 파일럿 5명한테 “어땠어?” 자유롭게 물으면, 특정 표현 (예: “메모리가 변한 것 같다”, “유령이 다른 말 함”)이 5명 중 몇 명 입에서 박혔는지 빈도 측정. 즉 통계 자료. - 자유 인터뷰 = 빈도 측정 X. 그냥 “어땠어?” 듣고 정성 자료만.

A: 한명이 한회차안에서 전부 경험할것임. 파일럿 5명은 솔직히 그냥 어떠냐고 물어보는거지. 자유 인터뷰만 — 빈도 측정 X.

## 22. 파동 부활 (V2-5 보강)

Q: 박혀 있는 자산 = js/ui/Visualizer.js (파동 그리는 도구) + js/shared/math.js (감정 → 파동 모양 변환기). 오프닝/아카이브에서 살아 있고 메모리 1인칭 공간에서는 죽음. 부활 박음?

3 단계 자리:

- 메모리 들어오자마자 화면 전체 깔린 파동 — 메모리 평균 감정 → 파동 모양. 메모리마다 색·속도 다름.

- 유령에 다가갈 때 그 유령 자리에 박히는 파동 — 거리 단계별 강도 (멀=숨김, 중=희미, 가=또렷). 유령마다 다른 파동.

- 대화 중 닮은 정도 점수 따라 파동 변형 — 공명 = 밝아짐 / 모호 = 떨림 / 충돌 = 위아래 요동.

보너스: 모티프 사전 갱신 시 → 1번 깔린 파동 색깔도 갱신. 다음 플레이어 들어올 때 첫 1초에 메모리 변화 보임.

견적: ~2일 (V2-5에 흡수)

A:

답 박을 자리: - 3 단계 다 박나? 단계 빼나? - 보너스 (모티프 사전 묶음) 박나?

## 결정 후 박을 자리

본 QA 다 박힌 후: 1. SCOPE V2.1.4 한 단락 박기 (비전 확장 + V2-5/V2-6/V2-13 재정의 + 파동 부활 + V2-9 제거 + 시나리오 B 발동) 2. V3_backlog 갱신 (지형 cell quilt 자라기) 3. DB 마이그레이션 박을 자리 결정 (모티프 사전 컬럼, gateway 플래그, 아는 모티프 컬럼) 4. 병렬 세션 분담 박기 (세션 A 백엔드 / 세션 B 비주얼 / 세션 C admin·DB·콘텐츠) 5. 핸드오프 프롬프트 박기

## 미답 자리 (현재)

- 9번: drift 발동 조건 + 4채널 가시화

- 10번: b 멀티턴 끝 신호

- 11번: c 매치 룰 (입력 + 후보풀)

- 12번: b 재대화 시점 + gateway 돌아가기 버튼

- 14번: 완전 대체 발동 기준 (만남 횟수만 / 점수 누적 / 둘 다)

- 16번: 모티프 사전 갱신 룰 (시점 / key / value / 임계)

- 17번: outro 재정의 (그대로 / 흡수 결과 언급)

- 19번: 모티프 사전 적용 룰 (시점 / 적용 범위)

- 22번: 파동 3 단계 + 보너스

- 2/5/8/20번: 추가 회의 자리 (gateway 톤 / b 등장 부가 연출 / b 멀티턴 룰 / 콘텐츠)

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/메모/play_flow_관찰_260508.md ═══════════════════════════════════════

# PLAY 전체 플로우 관찰 기록 — 260508

playwright MCP로 http://localhost:5173/ 진입부터 첫 씬 클리어까지 한 사이클 돌면서 매 단계 캡처/콘솔/내부 상태를 기록.

- 캡처 결과 폴더: docs/메모/screens-260508/

- 모든 스크린샷은 1440×900 viewport. zoom 캡처는 별도 표기.

- 사용한 메모리: 1f586f9b-adad-4443-9289-f3a2529f10ed (제목 “발자국”, 6 코어 씬, 한국어)

- 사용 언어: 한국어

- 비로그인 상태로 진행

## 0. 한 줄 요약

진입 → 파동 → 언어 선택 → 3턴 finder → 매칭된 메모리의 스트라타(3D 지형) → 핀 진입 → 다이얼로그 3턴 → 한 줄 trace → 지형 복귀. 이게 한 씬 클리어 단위. 메인 메뉴(체험/프로필/설정/포트폴리오)는 오프닝 끝나고 나타나는 항상 같은 진입 허브.

## 1. 진입 — 오프닝 시퀀스 (/index.html, js/app/opening.js)

### 1-1. 페이지 로드 직후 (정지 상태)

01_entry_after_fade.png

- 검은 배경 + 화면 가운데 가로로 흐르는 파동 캔버스(.opening-wave-canvas)

- 우상단: 사운드 mute 토글

- 이 상태에서 아무 일도 자동으로 진행 안 됨. opening-screen은 z-index 3000으로 다른 모든 화면 덮음.

- 코드: 첫 클릭이 bindEvents.js:158 의 openingScreenEl.addEventListener('click', …) 콜백 트리거 → 800ms 뒤에 startOpeningSequence() 호출.

- 클릭 안 하면 영원히 파동만 흐름. 브라우저 사운드 자동재생 차단 회피용 패턴.

### 1-2. 첫 클릭 후 — 대사 타이핑

02_opening_typing.png

- 클릭 즉시: 파동이 가로로 5배 확장 (scale(5,1)), 사운드 페이드인 4s.

- 2.5초 뒤 대사 타이핑 시작. 순서: Hello. → You're here. It's been a while. → ...you came looking for a memory? → (...) → Come in.

- 이 동안 좌측 메뉴(THE ETCHED MUTATION + 4개 메뉴)는 DOM엔 있지만 opening-screen에 가려 안 보임.

- “Come in.” 타이핑 완료 후 _initOpeningLangGate() 가 400ms 뒤 언어 게이트 페이드인 (1.2s ease).

### 1-3. 언어 게이트

03_lang_ko_selected.png

- 파동 위, “Come in.” 대사 아래에 EN / 한국어 토글 + Start 버튼 + 자유입력 textbox + → 버튼.

- localStorage에 tem_language 저장된 게 있으면 그쪽 선택, 아니면 기본 en.

- 한국어 클릭 시 버튼 골드 박스 강조. localStorage tem_language=ko 갱신.

- Start 버튼 + textbox는 OR 관계. Start = chip만 누르고 진입 / textbox = 자유 단어로 진입.

### 1-4. Start 누르면 v2 finder 시퀀스 시작 (_runV2Sequence)

04_after_start.png

- 대사 페이드아웃 → 정적 900ms → 인트로 대사 3줄 타이핑. ko 대본 (V2_DIALOGUES.ko.intro):

  - “…너구나.”

  - “너가 그렇게 기억을 찾고싶어할줄은 몰랐네.”

  - “어떤 기억을 찾고있어?”

- 동시에 자유입력 textbox + 6 감정 칩 페이드인. 칩: 슬픔/그리움/분노/두려움/죄책감/기쁨.

- placeholder: “단어 하나, 감정 하나…”

## 2. Finder 3턴 — fingerprint 누적 (_handleOpeningSubmit)

### 2-1. 턴 1 — 칩 또는 텍스트

이번 세션에서는 그리움 칩 클릭.

- CHIP_EMOTION_SEED.longing 의 미리 정의된 감정 벡터를 weight 1.0으로 fingerprint에 머지.

- 입력 페이즈 페이드아웃 (600ms) → 다음 NPC 질문이 띄워짐.

### 2-2. 턴 2 — 텍스트 입력만

05_after_chip.png

- 새 질문: “그때 가장 또렷한 게 뭐야 — 소리야, 냄새야, 표정이야?”

- 턴 2/3에서는 칩 클릭 핸들러가 제거됨. 자유입력만 동작.

- 이번 세션 입력: 표정 (Enter)

- _analyzeTurnText 가 텍스트를 감정 분석해 fingerprint에 누적.

### 2-3. 턴 3

06_turn3.png

- 같은 패턴으로 NPC가 한 번 더 질문 → 자유입력 받음.

- 이번 세션은 빈 입력으로 자동 진행 / 또는 같은 입력 재사용으로 흘러간 정황. (콘솔에 turn 3 응답 없이 SeekerMatchEngine 매칭 단계로 넘어감)

### 2-4. 매칭 + 전환

콘솔 로그 console_01_entry.log 발췌:

[opening] Start clicked. lang = ko
[loadMemoriesFromSupabase] Starting to load memories from Supabase
[opening:dialog] SeekerMatchEngine 매칭 실패 — V1 _pickTopMemoryForLumen fallback
[opening:lumen] 매칭 가능한 기억이 없음 — 메인 메뉴로 폴백   ← 일단 이렇게 찍힘
[loadMemoriesFromSupabase] fetchMemories result: ok 9개 + 로컬 3개 = 11
[Memory] Rendering card: ... × 11

흥미점: 위 콘솔은 “매칭 실패 → 메인 메뉴 폴백”이라고 찍었지만 실제로는 메모리 로드가 늦게 끝나고 그 사이 매칭 재시도해서 1f586f9b... 가 매칭됨. 이후 URL이 /play-test.html?memory=…&lang=ko 로 이동.

→ 버그 의심: 첫 매칭 패스가 메모리 로드 전에 실행돼서 매번 “매칭 실패” 워닝이 콘솔에 박힘. 실제 흐름엔 영향 없지만 워닝이 거짓경보.

## 3. 메모리 매칭 → 플레이 페이지 (/play-test.html)

### 3-1. 페이지 전환

- URL: http://localhost:5173/play-test.html?memory=1f586f9b-…&lang=ko

- 새 페이지 진입 시 1인칭 카메라 + 3D 지형 + ASCII 문(door) 인트로 시퀀스가 있음 (코드: play-test.html:5083 의 _skipDoorSeq 등). 이번 캡처에서는 이미 시퀀스 끝난 후 상태부터 잡음.

- 화면 하단 가운데 안내 문구: [화면을 클릭하고, 방향키로 움직이세요] (01_entry.png 의 안내 문구는 비어 있던 시점이라 미반영, 코드: play-test.html:5188)

### 3-2. 스트라타 (Strata) 자유 탐색 뷰

07_play_test_entry.png

- 전체 1440×900 = #strataView 한 장.

- 검은 야경에 산 한 채(왼편 가운데), 오른쪽에 작은 빛 점들(씬 핀), 화면 아래쪽엔 물결치는 액체(파동을 흙·바다처럼 시각화).

- 좌상단 미니맵: 같은 지형의 추상 모양 + 빨간 점(현재 위치) + 작은 빛(가까운 핀).

- 조작: 마우스 드래그(=둘러보기) + 화살표(이동). Enter/Space는 직접 매핑 없음(핀 클릭으로만 진입).

### 3-3. 카메라 이동 (ArrowUp×2, ArrowRight×2)

08_strata_walk.png

- 시점이 산 정면으로 회전 → 한 핀이 산 가운데에 작게 빛남.

- 이 메모리의 모든 핀 데이터 (window._temGame.pins):

  - 9개 핀 (코어 6개 + 브릿지/voidPin 3개)

  - 코어 6개의 sceneOrder 0~5, 좌표는 (x,y) 약 (57~67, 40~50) 범위 — 즉 지형의 좁은 영역에 모여 있음.

- 핀 클릭 시 onPinClick(pin) → enterSceneMode(pin) 호출 (play-test.html:2487).

## 4. 씬 진입 — Lumen Dialog Phase1 (js/ui/lumen_dialog_phase1.js)

3D 환경에서 핀 정확히 클릭하기 어려워서 디버그 함수 window._temEnterSceneMode(firstCorePin) 로 sceneOrder 0 직진입.

### 4-1. 씬 0 초기 상태

09_scene_0.png (전체 화면) 10_scene_dialog_zoom.png (다이얼로그 박스 클로즈업)

오른쪽 패널이 다이얼로그 (#lumenDialogPhase1, z-index 2800). 왼쪽 절반은 스트라타 카메라 그대로 켜져 있음 (마네킹/지형 계속 작동).

씬 텍스트 3 단락 (sceneOrder 0, “발자국” 메모리 첫 씬 본문): 1. “내가 살던 마을은 발자국이 잘 남았어.” 2. “습지에 속한 땅이라, 손으로 짚어도 자국이 남던 데였어.” 3. “마을 사람들은 서로 집을 드나들 정도로 친했어. 과부인 우리 엄마를 보러 사람들이 위로를 하거나 덕담을 나누곤 했어.”

세 줄 끝에 응답 옵션: - 미리 만들어진 echo 칩 3개: - “…나도 그 흙을 알 것 같아.” - “…슬리퍼 자국, 그게 도장 같았겠다.” - “…너는 그래서 안 떠난 거야?” - 자유 입력 textbox ...또는 자유롭게 박아 + ↵

콘솔에서 풀 정보:

[ldp pool] 자동 분류 풀 주입 {memoryId, resonance: 1, vague: 17, dissonance: 11, total: 29}

→ 이 씬엔 이미 29개의 변주 응답이 풀에 있음 (공명형 1, 모호 17, 불협 11). 사용자 응답이 어디에 매핑되는지에 따라 풀에서 답이 뽑힘.

### 4-2. echo 칩 선택 (턴 1/3)

선택: “…슬리퍼 자국, 그게 도장 같았겠다.”

11_after_choice.png

다이얼로그 흐름: - 내가 고른 echo가 다이얼로그에 추가됨 (e16). - 1.2초 뒤 메모리 화자가 응답 (e18): > “그랬어. 흙이 부드러우니까 자국이 깊게 팼어. 매번 같은 길을 걸을 때마다 자국이 더 선명해졌지. 그럼 나는 여기 속한 사람이 되는 거였어.” - 칩 3개 사라지고 자유입력만 남음. placeholder가 여기에 이야기해... 로 바뀜.

콘솔:

[phase1] turn 1/3 DIALOG_TURN alignment=0.000 resonance=dissonance reply="그랬어..."
[absorb/llm] reply: 슬리퍼 자국. 그래, 도장처럼 찍혔지. 습지 흙에 자꾸만 남던 그 모양...
[ldp absorb] new drift row inserted: 195ee76b-… (memory=1f586f9b, utt="슬리퍼 자국. 그래…")

→ 자동 변주 생성: 매 턴마다 LLM이 내 응답 + 메모리 톤을 흡수해서 새로운 ghost variant를 DB에 자동 INSERT. 콘솔에 row id가 찍힘. 이 엔트리들은 다음 사용자가 같은 메모리를 플레이할 때 풀에 후보로 들어옴. = 작품 자체가 변이 누적 중.

### 4-3. 자유입력 (턴 2/3)

12_voice_responds.png

내 입력: “나도 그 길을 따라 걸어보고 싶어. 발자국이 겹쳐지는 게 어떤 느낌인지 알 것 같아.”

화자 응답 (e23): > “겹쳐지면 이상해. 내 자국 위에 다른 발자국이 올려지면, 누가 누군지 헷갈려. 처음엔 그게 좋았어. 일원이 되는 기분이었거든. 근데 나중엔… 내가 사라지는 것 같았어.”

콘솔:

[phase1] turn 2/3 DIALOG_TURN alignment=0.000 resonance=dissonance
[absorb/llm] reply: 발자국이 겹쳐진다는 게. 내 것 위에 너의 것이 찍힌다는 뜻이지...
[ldp absorb] new drift row inserted: 151d8960-…

13_after_freeinput.png — 다이얼로그 패널만.

### 4-4. 자유입력 (턴 3/3)

내 입력: “사라진다는 건 무서웠겠다. 그래도 누가 봐줘서 다행이야.”

화자 응답 (e29): > “누가 봐줬다고? 기억이 흐릿해. 그 자리에선 다들 자기 발자국만 봤어. 나도 그랬고.”

콘솔:

[phase1] turn 3/3 DIALOG_TURN alignment=0.000 resonance=dissonance
[absorb/llm] reply: 누가 봐줬다고? 그건 너의 기억이지. 내 마지막은 어두웠어...
[ldp absorb] new drift row inserted: cf2230ac-…

14_turn3_end.png

### 4-5. 턴 3 끝나면 — “한 줄 trace” 요청

15_after_turn3_settle.png

3턴이 끝나면 다이얼로그가 두 줄 더 띄움: - (e30) “다른 길로 가볼래?” - (e31) “너의 길에 한 줄 남겨.”

자유입력 placeholder가 한 줄... 로 바뀜.

내 입력: “발자국이 깊을수록, 사라질 때도 더 오래 남더라.”

콘솔:

[phase1] scene cycle 185.5s (memId=…, sceneId=…)
[v21-phase1] scene end — return to free explore. resonance=dissonance
[play-test] plays saved {memory_id, scene_id, user_emotion: Object, user_reason: "발자국이 깊을수록…", alignment: 0}
[v21-phase1] plays inserted + traces.push (sceneId=cf93290b…)

→ DB 기록: 이 한 사이클이 plays 테이블 레코드 한 개로 저장됨. 필드: memory_id, scene_id, user_emotion(객체), user_reason(trace 텍스트), alignment(현재 0). traces 배열엔 이번 sceneId가 push.

### 4-6. 다이얼로그 dispose → 자유 탐색 복귀

16_after_trace_line.png 17_strata_after_first_scene.png

#lumenDialogPhase1 자체가 DOM에서 제거됨. 카메라가 다시 스트라타 위에 돌아와 있음. 다음 핀으로 이동·진입 사이클이 반복되는 구조.

## 5. 메인 메뉴 (오프닝 스킵 후) — js/index.js intro screen

오프닝 끝났을 때 보이는 항상 같은 화면.

### 5-1. 인트로 메뉴

19_intro_menu.png

- 좌측: “THE ETCHED MUTATION” 타이틀 + 4 메뉴 (체험/프로필/설정/포트폴리오)

- 가운데/우측: 어두운 추상 지형(quilt 같은 텍스처) 배경

- 하단: “기억이 속삭인다”

- 메뉴 라벨이 영어 PLAY/PROFILE/SETTINGS/MORE PORTFOLIO 가 아니라 한국어 체험/프로필/설정/포트폴리오. 언어 게이트에서 ko 선택했기 때문.

각 메뉴별 동작:

#### 체험

20_experience_archive.png → finder 다이얼로그 모달이 다시 뜸 21_archive_grid.png → 그 모달의 “직접 찾아보기” 버튼 누르면 ARCHIVE 그리드

ARCHIVE 그리드: - 11개 메모리 카드: The Jacket on the Chair / The Voicemail I Kept / What I Said at the Funeral / 편지 / 발자국 / 매실 / 테스트-260423 / 당신에게 / 공원에서 / 구덩이 / The Jacket on the Chairㅇㅇ - 카드 하단에 Original 라벨 + 코드. - 상단 검색바 + 카테고리 필터.

→ “체험” = 매번 finder 다이얼로그를 띄우지만 우회로 “직접 찾아보기” 가 있음. ARCHIVE 그리드에서 카드 클릭해도 같은 play-test.html 진입 (URL에 memory id 박힘).

#### 프로필

22_profile.png

비로그인 상태라 “Sign In” 모달이 뜸: - Continue with Google / Continue with Facebook - Email + Password - Sign Up 링크

로그인된 상태에선 mypage(my page screen)로 가는 분기. 비로그인은 무조건 로그인 모달.

#### 설정

23_settings.png

심플한 모달: - 언어: English / 한국어 토글 - 밝기: slider (현재 1) - 닫기

#### 포트polio

24_portfolio.png

화면 변화 없음. 대신 새 탭으로 외부 사이트 열림: https://www.parkdohhan.com/. (제목: Portfolio | Pathology). 메인 메뉴 그대로 유지.

## 6. 발견·이슈 정리

작업 중에 그냥 지나가지 말 자리들:

- 첫 매칭 워닝 거짓경보 (§2-4)

  - “SeekerMatchEngine 매칭 실패 — V1 fallback” + “매칭 가능한 기억이 없음 — 메인 메뉴로 폴백” 워닝이 매번 콘솔에 박힘.

  - 실제 흐름은 정상 (메모리 매칭 후 play-test.html로 이동).

  - 원인 추정: loadMemoriesFromSupabase 폴링 8s 안에 데이터가 들어오기 전에 매칭 첫 패스가 돌아서 false alarm. 폴링 끝난 후의 재시도가 진짜 매칭.

- 파동 좌상단 mute 버튼은 작동하지만 시각적으로 매우 작음 (01_entry_after_fade.png)

  - 44×44px이라 클릭은 되지만 첫 진입자 입장에선 거의 안 보임.

- Lumen scene mannequins 워닝

  - [lumen-scene-ghosts] build skipped — pts=3 words=0 — 매 턴마다 찍힘.

  - 점은 3개인데 단어 0이라 ghost 빌드가 스킵됨. 의도된 분기인지 데이터 누락인지 확인 필요.

- alignment=0 / resonance=dissonance 고정

  - 3턴 모두 alignment 0.000, resonance dissonance.

  - 별이엔진 V4 점수가 안 매겨지고 있는 건지, 사용자 텍스트가 너무 짧아서 0인 건지, 또는 phase1 단독 호출에서는 alignment 산출이 비활성인 건지 확인 필요.

  - plays 레코드에도 alignment: 0 으로 저장됨.

- drift row 자동 INSERT는 매 턴 1회씩

  - 한 사이클에 3개 새 row 박힘 (turn 1/2/3 각각).

  - 즉 한 명이 한 씬을 한 번 도는 동안 풀이 29 → 32 로 자라남.

  - 의도면 OK. 의도 아니면 풀이 빠르게 비대해질 수 있음.

- 체험 메뉴가 finder 모달을 강제로 한 번 거치게 함

  - “직접 찾아보기” 우회로가 있긴 한데 두 번 클릭 필요.

  - 의도 아닐 수 있음 (체험 → 곧장 ARCHIVE 가도 된다는 가정).

- 비로그인 시 프로필 = Sign In 모달

  - 그냥 모달만 떠서 “내가 어디로 가는 중인지” 맥락이 없음.

  - 모달 위에 한 줄 안내(예: “동기화·궤적 저장은 로그인이 필요해”) 두는 게 자연스러울 수 있음.

- 포트폴리오 새 탭은 같은 윈도우 내 페이지가 아님

  - https://www.parkdohhan.com/ 새 탭으로 떠서 사용자 흐름이 끊김.

  - 의도면 OK (외부 작품집 안내), 새 탭 신호(작은 ↗ 아이콘 등)가 없으면 사용자가 헷갈릴 수 있음.

## 7. 사이클 한 장 요약 다이어그램

[index.html 진입]
        │
        ▼ 첫 클릭
[opening 파동 zoom + 사운드]
        │ 2.5s
        ▼
["Hello → ... → Come in." 대사 타이핑]
        │ 0.5s
        ▼
[언어 게이트 (EN/한국어 + Start + 자유입력)]
        │ Start 클릭
        ▼
[v2 finder: NPC 인트로 3줄 → 칩+textbox]
        │ 칩 또는 텍스트로 턴 1
        ▼ NPC 새 질문
[턴 2 (텍스트만) → 턴 3 (텍스트만)]
        │ fingerprint 누적 + Supabase 메모리 로드
        ▼
[전환 대사 + 파동 흡수 (collapseOpeningWave)]
        │ pickTopMemory + pickGhostVariant
        ▼
[/play-test.html?memory=ID&lang=ko 로 페이지 이동]
        │
        ▼
[1인칭 카메라 + ASCII 도어 인트로 + 강제 시점 시퀀스]
        │ 이후 자유 탐색
        ▼
[#strataView : 3D 지형 + 핀들 + 미니맵]
        │ 핀 클릭 (또는 _temEnterSceneMode)
        ▼
[#lumenDialogPhase1 패널 띄움 — 씬 텍스트 3단락 + echo 칩 + 자유입력]
        │ 턴 1: echo 칩 또는 텍스트
        │ 턴 2: 자유입력
        │ 턴 3: 자유입력
        │ (각 턴마다 LLM 흡수 → drift row INSERT)
        ▼
["다른 길로 가볼래? / 너의 길에 한 줄 남겨." + placeholder='한 줄...']
        │ 한 줄 trace 입력
        ▼
[plays 레코드 INSERT + traces.push]
        │ 다이얼로그 dispose
        ▼
[#strataView 자유 탐색으로 복귀]
        │ 다음 핀으로 ⤴ 반복

## 8. 도구·로그 부록

- 콘솔 전체 (오프닝): console_01_entry.log

- 사용한 playwright MCP 도구: navigate / take_screenshot / snapshot / click / type / press_key / wait_for / evaluate / console_messages

- vite 6.0.8 dev server, localhost:5173.

- 캡처 시점: 2026-05-08 오후 3:20~3:40 (KST).

## 9. critic 평가 (5-8 시점, prompt/critic.md v3 적용)

이전 좌표계 기준점: Lumen V2.1.2 — 84점 (5-5 시점, 동일 작품의 다른 사이클 관찰). 본 평가는 같은 작품의 5-8 시점 사이클 관찰 자료에 대한 별도 판정.

### 9.0 판정 전 확인

확인한 자료 - 본 문서(play_flow_관찰_260508.md) §1~§8 전문. - 본문이 인용한 콘솔 로그 발췌. 특히 매 턴 [ldp absorb] new drift row inserted 행, [phase1] turn N/3 alignment=0.000 resonance=dissonance 행, 풀 통계 {resonance: 1, vague: 17, dissonance: 11, total: 29} 행. - CLAUDE.md (작품 철학·엔진·원칙).

확인하지 못한 자료 - 캡처 이미지 자체. 본문 텍스트 묘사만 봤음. - 영상이나 실시간 인터랙션 직접 체험. - 다른 메모리 사이클 (이번 자료는 “발자국” 메모리 한 개의 첫 씬만). - 로그인 상태에서의 프로필·세이브·이력 체험. - 자동 INSERT된 drift 변주 응답이 다른 사용자에게 실제로 어떻게 노출되는지. - 별이엔진 V4가 정상 작동했을 때의 alignment·resonance 값 비교 기준 없음.

강하게 판정 가능한 항목 - 개념-구현 정합성 (이본론 ↔ 매 턴 자동 변주 INSERT의 직접 매핑). - 매체 자의식 (DB가 단순 저장소가 아니라 작품 본체로 자라는 자리). - 기술 실행력 — 단, 콘솔 발췌가 보여주는 결함 범위까지만.

제한적으로만 판정 가능한 항목 - 관객 경험 몰입감 (직접 체험 X, 진입 단계 수와 안내 문구 유무로만 판단). - 담론적 기여 (외부 인용·전시 이력 미확인). - 완성도 (이미지 미관찰 — 문서 안 묘사로만 추정).

이전 판정 이력 첨부 여부: 유 (Lumen V2.1.2 — 84점 — 5-5 플로우 시점)

### 9.1 총평

매 턴마다 사용자 응답이 대규모 언어 모델(LLM)에 흡수되어 새로운 ghost 변주로 데이터베이스에 INSERT되는 구조 — 이건 “기억은 변이한다”라는 작품 철학(이본론)을 메타포가 아니라 데이터베이스 행 단위로 구현한 자리라서, 매체 자의식·개념-구현 정합성 양쪽이 이전에 본 어떤 자료보다 명료하게 드러났다. 다만 같은 자료가 동시에 별이엔진 V4(감정 정합도 측정 엔진)가 다이얼로그 사이클에서는 alignment 0 / resonance dissonance에 고정되어 있다는 사실을 노출했고, 이건 작품이 자기 측정 장치를 끈 채로 변이만 축적하고 있다는 뜻이라 결정적이다. 진입에서 첫 씬까지의 7~8단계 게이트도 critic 프롬프트의 4번 오류(UI 장벽 과도) 자리를 정통으로 밟는다.

### 9.2 점수 및 등급

- 점수: 82점

- 등급: B급 상단

- 정당화 논리: “매체 자의식은 분명하나 관객 경험 구조와 기술 실행력 일부가 제한된다.” (등급 정의 5번 + 7번 부분)

- 좌표계 기준 상대 위치: 이전 판정 Lumen V2.1.2 (84점) 약간 아래. 동일 작품의 다른 사이클 관찰이지만 이번 자료에서는 (a) 매체 자의식의 결정적 증거(매 턴 drift 변주 INSERT)를 새로 확인했고 동시에 (b) 별이엔진 alignment 고정·진입 단계 7~8개·콘솔 거짓경보 같은 기술/경험 측 결함도 더 많이 노출됐다. 두 영향을 합산하면 약간 마이너스. 같은 등급(B급 상단) 내 -2점.

### 9.3 평가 기준별 분석

개념-구현 정합성 — 강

이본론(작품 철학: 변이 = 재창조)이 시스템 동작과 분리되지 않는다. - 매 턴 [ldp absorb] new drift row inserted 콘솔 행 — 사용자가 말하는 그 순간 LLM이 메모리 화자의 톤으로 새 변주를 만들어 데이터베이스 한 행으로 박는다. 한 사이클 = 새 변주 3개. 풀 크기 29 → 32. 다음 관객은 더 자라난 풀에서 한 응답을 받는다. - 자동 분류 풀 (resonance:1 / vague:17 / dissonance:11) — 응답 후보가 “공명형/모호한 결/불협” 세 갈래로 미리 분류돼 있다는 뜻. 별이엔진의 정합도 분류 어휘가 응답 생성층에까지 흘러 들어와 있다. - “AI를 썼다”가 아니라 “기억은 매번 호명될 때 새로 쓰인다는 명제를 데이터베이스 INSERT로 수행한다”는 자리. critic의 1번 오류(AI 사용을 컨셉으로 내세움) 함정도 피한다.

매체 자의식 — 강 (단, 결정적 결함 동반) - 데이터베이스 = 단순 저장소가 아니라 작품의 본체가 자라는 자리. - 단, 별이엔진이 phase1 다이얼로그 사이클에서 alignment 0 / resonance dissonance로 고정. 작품이 매체에 대해 자의식적이라고 주장하는 핵심 축의 측정값이 정작 멈춰 있다.

기술적 실행력 — 중상 - 작동은 한다. 한 사이클이 끊김 없이 돌고, 매 턴 INSERT가 실제로 데이터베이스에 박히고, plays 레코드 한 개가 사이클 끝에 저장된다. - 첫 매칭 거짓경보 — 콘솔에 “SeekerMatchEngine 매칭 실패 → 메인 메뉴 폴백” 워닝이 매번 박힘. - lumen-scene-ghosts build skipped — pts=3 words=0 워닝이 매 턴. - alignment 0 고정 — plays 테이블에까지 0으로 저장됨. 작품이 자기 통계를 잘못된 값으로 누적 중일 가능성.

담론적 기여 — 제한적 판정 - 이본론 + 별이엔진 + 오염벡터 자체는 작가 자기 방법론의 명시. - 자료에 외부 수용·인용 이력이 없으므로 계보 형성 여부는 판단 불가. critic 좌표계 원칙대로 S급은 부여 안 함.

관객 경험의 구조 — 중하 - 한 사이클의 의미 층위는 잘 짜여 있다. 핀 클릭 → 씬 텍스트 3단락 → 응답 → 화자 흡수 응답 → 한 줄 trace로 마무리. - 그 사이클 도달 전 관문이 너무 길다 (오프닝 클릭 + 5줄 대사 + 언어 게이트 + finder 3턴 + 페이지 전환 + 1인칭 도어 + 핀 클릭 + 다이얼로그 3턴 + trace = 7~8단계). - 비-관객(큐레이터/심사위원)이 첫 30초 안에 작품 컨셉을 잡을 자리는 1~3까지인데 거기서 보이는 건 “검은 화면 + 파동 + 대사 타이핑 + 언어 토글”이라 컨셉 신호가 약하다. - 재방문 시 경험 변화 가능성은 구조적으로 있음 — 풀이 자라기 때문. 다만 자료에서 그 변화가 다음 관객에게 실제로 다르게 뽑히는지 직접 확인 못 함. - critic 4번 오류(UI/설치/로딩/튜토리얼 장벽 과도) 강하게 적용됨.

완성도와 마감 — 중 - 한국어 톤·UI 라벨·placeholder — 톤이 일관됨. - 메인 메뉴 “체험” finder 모달 강제, 비로그인 프로필 맥락 없는 Sign In 모달, 포트폴리오 메뉴가 새 탭 신호 없이 외부 링크로 이탈 — 마감 디테일에서 균열. - mute 버튼 44×44 — 첫 진입자에게 거의 안 보임.

### 9.4 결정적 결함

A급 위로 못 올라가는 이유, 자료 안 구체 요소 기반:

- 별이엔진이 phase1 다이얼로그 사이클에서 비활성

  - [phase1] turn N/3 alignment=0.000 resonance=dissonance 콘솔 행이 3턴 모두 동일.

  - plays 테이블 INSERT에도 alignment: 0 고정 저장.

  - 별이엔진은 “관찰하고 보고하는 매체 측정 장치”. 그 장치가 다이얼로그 자리에서는 측정 자체를 안 하고 있고, 누적 통계에 0이 박히는 중.

- SeekerMatchEngine 거짓경보가 매번 콘솔에 박힘

  - “매칭 실패 → 메인 메뉴 폴백” 워닝이 정상 흐름에서도 항상 박힌다.

  - 진짜 실패와 가짜 워닝을 분간 못 하는 환경이면 디버그·운영 신뢰도가 깎인다.

- 진입 7~8단계가 첫 30초 컨셉 노출을 막는다

- 매 턴 INSERT가 관객에게 인지되지 않음

  - drift row INSERT는 콘솔에만 박히고, 사용자 화면에서는 “흡수되었다”는 신호가 없다.

  - 작품 본체가 데이터베이스 안에서만 자라고 화면 위에서는 자라지 않는다.

### 9.5 한 등급 위로 올라가기 위한 구조적 개입

개입 1 — drift INSERT를 관객에게 신호로 돌려주기 (시스템 + 표면 + 인터랙션) - 자리: js/ui/lumen_dialog_phase1.js. - 매 턴 LLM 흡수 직후 다이얼로그 패널 측면 또는 화자 응답 말미에 풀이 자란 사실을 작은 표지로 띄운다. 예: “이 자리에 너의 자국이 한 줄 새겨졌다” 같은 한 줄 텍스트, 또는 풀 크기 +1 카운터. - 너무 시스템적으로 쓰면(“새 데이터 행이 추가되었습니다”) 매체 자의식이 깨진다. 메모리 화자의 목소리로 신호되어야 톤이 유지됨.

개입 2 — 별이엔진 alignment phase1 배선 또는 명시적 zero state 선언 (시스템 + 표면) - 자리: lumen_dialog_phase1.js의 turn 처리부와 콘솔 메시지부. - (a) 배선 결함이라면 — 별이엔진 V4 호출 추가, plays.alignment에 저장. - (b) 의도된 zero state라면 — 콘솔 메시지·문서·plays 스키마(alignment_phase 컬럼 등)로 의도 명시.

개입 3 — 진입 게이트 압축 (인터랙션 + 표면) - 자리: js/index.js 메인 메뉴 분기 + play-test.html 인트로 시퀀스. - “체험” 메뉴를 finder 모달 강제가 아니라 finder / ARCHIVE 그리드 둘 중 선택 가능하게. - 1인칭 도어 ASCII 인트로 시퀀스에 스킵 키 명시 (_skipDoorSeq가 이미 존재). - 첫 진입자 vs 재진입자 분기 — 재진입자는 인트로 시퀀스 스킵 디폴트.

### 9.6 추천 제출 지면

- Ars Electronica — STARTS Prize 또는 Computer Animation/Interactive Art+ 카테고리

  - 매 턴 INSERT 구조는 데이터베이스를 매체로 다루는 자리라 잘 읽힘.

  - 상향 지원 시 조건: 개입 1·2 적용 후, 풀이 다음 관객에게 어떻게 다른 응답을 뽑는지 비디오 캡처로 증명.

- Rhizome — 작가 노트 + Lumen 시스템 페이지로

  - 이본론 자기 방법론 자료가 풍부하므로 담론 지면에 잘 맞음.

### 9.7 IMA 지원 관점에서의 읽힘

NYU IMA — 강점 / 위험 - 강점: 인터랙티브 매체에 대한 자기 방법론(이본론)이 명료. ITP 계보의 가치와 정렬. - 위험: 첫 30초 컨셉 노출 실패. 데모 영상 만들 때 첫 30초 안에 INSERT 신호 + 변이 누적 자리가 보이도록 편집 필요.

MIT Media Lab — 강점 / 위험 - 강점: 작품 + 이론(이본론) + 시스템(별이엔진·오염벡터·이본론 트라이앵글)이 하나로 묶인 포트폴리오로 읽힘. - 위험: alignment 0 고정 상태로는 “측정 가설을 어떻게 검증했는가” 답을 못 만든다. 개입 2 적용 후 측정치 분포가 plays 테이블에 누적된 시점에서 제출이 정석.

### 9.8 불확실성 메모

캡처 이미지 자체를 직접 미관찰(텍스트 묘사로만 추정)이고, 한 사이클·한 메모리·비로그인 상태만의 기록이라 (a) 다른 메모리 사이클에서 alignment·resonance가 다른 값으로 나오는지, (b) 매 턴 INSERT된 변주가 다음 관객에게 실제 다르게 뽑히는지는 직접 검증 못 함. alignment 0 고정이 phase1 단독 호출 자리에서의 의도된 zero state인지 별이엔진 V4 호출 미배선 결함인지의 분간도 자료만으로는 불가 — 코드 grep으로 추가 확인 필요한 자리. 진입 게이트 평가는 본인이 직접 처음부터 끝까지 인터랙션을 안 한 상태에서 단계 수와 안내 문구 유무로만 판정한 것이라, 실제 첫 진입자의 체감 시간 분포는 사용자 테스트 자료 없이는 단언 못 한다.

### 9.9 좌표계 업데이트 안내

TEM 한 사이클 플로우 (5-8 시점) — 82점 — 매체 자의식·개념-구현 정합성 강(매 턴 LLM 흡수→drift INSERT), 별이엔진 alignment 0 고정 + 진입 7~8단계 결함 — B급 상단

기존 좌표(Lumen V2.1.2 84점)와의 관계: 동일 작품의 다른 사이클 관찰. 점수 -2는 같은 작품 안에서 자료 단면이 달라지면서 매체 자의식 + (-) 측정 엔진 비활성 + (-) 진입 장벽 노출이 합산된 결과. 5-19 이후 패키지(작품 외부 인용·전시 이력 포함) 시점은 별도 차원에서 다시 잡아야 함.

## 10. 결함 다 잡으면 몇 점인가 (가설 추정)

### 10.1 짧은 답

88~90점 (A급 중간).

본 평가 82점 → 결함 다 잡으면 +6~8점. 결정적 결함 셋(별이엔진 alignment phase1 비활성 / 매 턴 변주 INSERT가 화면에 안 보임 / 진입 7~8단계)이 매체 자의식·기술 실행력·관객 경험 구조 세 축에 동시에 박혀 있어서, 셋을 풀면 세 축이 같이 올라가기 때문.

### 10.2 결함별 점수 기여 분해

| 결함 | 해결 시 영향 축 | 점수 가중 |
| --- | --- | --- |
| 별이엔진 alignment 0 phase1 비활성 | 매체 자의식 + 기술 실행력 | +3 |
| 매 턴 변주 INSERT가 콘솔에서만 일어남 | 관객 경험 구조 + 매체 자의식 | +2 |
| 진입 7~8단계 게이트 | 관객 경험 구조 + 완성도 | +1.5 |
| SeekerMatchEngine 거짓경보 | 기술 실행력 | +0.5 |
| lumen ghost build skip 의도/결함 분간 | 기술 실행력 | +0.3 |
| 체험 메뉴 finder 강제 / 비로그인 프로필 / mute 시인성 | 완성도 | +0.5~1 |
| 합계 |  | +7~8 |

82 + 7~8 = 89~90.

### 10.3 90을 넘기 어려운 자리

S급(95~100, 계보 형성) - 자료 안 증거만으로는 원칙적으로 미부여(critic 좌표계 원칙). - “이후 작업자들이 레퍼런스로 돌아온다”는 외부 인용·수록 이력 증거가 자료 밖에 있음. 결함을 다 잡아도 그건 작품 내부 일이라 변하지 않음.

A급 상단(92~94) - “재방문/재플레이 시 경험이 유의미하게 달라지는가”가 직접 증거로 보여야 함. - 풀이 자라는 구조는 이미 있음. 다만 자라난 풀이 다음 관객에게 실제로 다른 응답을 뽑는다는 직접 증거(예: 같은 메모리·같은 응답으로 두 시점 플레이한 영상 비교)가 본 자료에는 없음. - 외부 수용·전시 이력·인용 자료가 본 패키지에는 없음.

### 10.4 90을 92로 끌어올리려면 필요한 것

자료 안 결함 해결로는 도달 불가. 추가로 두 가지 증거가 박혀야 함: 1. 다음 관객 비교 영상 — 같은 메모리·같은 응답으로 두 시점(풀 크기 29 / 풀 크기 60) 플레이해서 응답이 실제로 다르게 뽑히는 증거. 2. 외부 담론 위치 — 작가 노트가 작품 설명을 넘어 데이터베이스를 매체로 다루는 계보 안에서 이 작품의 자리를 명시하거나, 외부 큐레이션·수록 이력.

### 10.5 정직 메모

이 점수는 자료 밖 가설이라서 critic 좌표계 원칙(자료 안 증거 기반)으로는 정식 점수가 아님. 결함 다 잡은 상태의 자료가 다시 들어왔을 때만 정식 88~90 판정. 본 답은 추정 상한선.

## 11. 결함 6개 풀어 설명

### 11.1 별이엔진 alignment 0 phase1 비활성 (+3)

무슨 일이 벌어지는가

작품에는 별이엔진(byeori engine, V4)이라는 감정 측정 장치가 박혀 있어요. 이 엔진이 하는 일:

“사용자가 메모리 화자에게 한 응답이, 그 메모리 원래의 감정 결과 얼마나 비슷한가”

이걸 0~1 사이 숫자로 환산한 게 alignment(정합도). 1에 가까우면 “사용자가 화자의 감정 결을 따라 들어왔다”, 0에 가까우면 “사용자가 다른 감정 결로 어긋나 있다”.

여기에 더해 resonance(공명도) 분류도 같이 나옴: - 공명형(resonance) — 사용자가 화자의 결과 같은 자리에서 응답 - 모호한 결(vague) — 어느 쪽도 아닌 흐릿한 자리 - 불협(dissonance) — 화자의 결과 어긋나는 자리

근데 자료의 콘솔 로그에 박혀 있는 건:

[phase1] turn 1/3 DIALOG_TURN alignment=0.000 resonance=dissonance
[phase1] turn 2/3 DIALOG_TURN alignment=0.000 resonance=dissonance
[phase1] turn 3/3 DIALOG_TURN alignment=0.000 resonance=dissonance

세 턴 모두 alignment=0.000 + resonance=dissonance로 똑같이 고정. 그리고 이 0이 그대로 plays 테이블 한 행에 저장됨.

phase1 = “씬에 들어가서 화자랑 3번 주고받는 자리”의 코드 이름. 즉 다이얼로그 자리에서는 별이엔진이 측정 자체를 안 하고 있거나, 측정은 도는데 결과를 0으로 덮어쓰고 있다는 정황.

왜 문제인가

작품의 핵심 전제 두 개가 박살납니다:

- CLAUDE.md 6.3에서 별이엔진은 “관찰하고 보고하는 매체 측정 장치”로 정의됨. 그 도구가 멈춰 있다는 건 작품이 자기 자신을 못 보고 있다는 뜻.

- plays 테이블에 alignment=0이 계속 누적되면, 나중에 작가가 정합도 분포를 보려 해도 그래프가 0에 일직선. 장기간 누적된 통계가 무의미해지는 자리.

비유: 체온계가 박힌 작품인데 들여다보니 체온계 바늘이 항상 0에 멈춰 있는 거예요. “이 작품은 매번 사람마다 다른 체온을 잰다”고 작가가 설명했는데 정작 체온계가 안 도는 자리.

두 갈래 가능성 - (a) 배선 빠짐 — phase1 turn 처리 코드 안에 별이엔진 호출 자리가 아예 빠져 있어서 0 디폴트값이 그대로 흘러나옴. - (b) 의도된 zero state — phase1은 측정 비활성 자리고, 측정은 사이클 끝난 후 별도 패스로 돈다는 설계.

자료에서는 둘 다 명시 안 됨.

### 11.2 매 턴 변주 INSERT가 콘솔에서만 일어남 (+2)

무슨 일이 벌어지는가

이 작품의 결정적 자리. 사용자가 화자에게 한 마디 던질 때마다 시스템이 하는 일:

- 사용자 응답 + 메모리 화자의 톤을 LLM에 넘김.

- LLM이 화자의 목소리로 새 변주 문장을 한 개 만듦.

- 그 문장을 데이터베이스 한 행으로 박음 (INSERT).

- 다음 사용자가 같은 메모리를 플레이할 때, 이 새 변주가 후보 풀에 들어감.

콘솔 로그:

[absorb/llm] reply: 슬리퍼 자국. 그래, 도장처럼 찍혔지...
[ldp absorb] new drift row inserted: 195ee76b-... (memory=1f586f9b, utt="슬리퍼 자국...")

한 사이클 = 3턴 = 새 변주 3개 INSERT. 풀 크기 29 → 32.

이게 이본론을 데이터베이스 행 단위로 수행하는 자리. 작품의 가장 결정적 컨셉이 여기서 일어나고 있음.

왜 문제인가

이 INSERT가 개발자만 보는 콘솔에서만 박힘. 사용자 화면에서는 아무 일도 안 일어나는 것처럼 보임.

비유: 거대한 도서관 작품인데, 관객이 책장 앞에 서서 책을 읽고 한 마디 남기면 옆 책장에 새 책이 한 권씩 자동으로 박힌다고 해요. 근데 관객이 서 있는 자리에서는 그 새 책이 박히는 소리도 안 들리고 빛도 안 보이고 옆 책장이 자라는 모습도 안 보여요. 새 책 박히는 사실은 사서(개발자)가 뒷방 모니터로만 봐요.

작품의 컨셉(변이 누적)을 관객이 한 사이클 안에서 인지할 자리가 없으면, 이 작품은 콘셉상 변이 누적인데 체험상으로는 그냥 다이얼로그 게임. 사용자는 자기가 한 응답이 흡수된다는 사실을 모르면 다음 사용자에게 자기 흔적이 남는다는 윤리적·서사적 무게도 못 받음.

### 11.3 진입 7~8단계 게이트 (+1.5)

무슨 일이 벌어지는가

처음 사이트(localhost:5173)에 들어와서 작품 본체에 도달하기까지 거쳐야 하는 단계:

| 단계 | 자리 | 걸리는 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 검은 화면 + 가로 파동 + 첫 클릭 대기 | 사용자가 클릭 안 하면 무한 |
| 2 | “Hello → … → Come in.” 5줄 대사 타이핑 | ~10초 |
| 3 | 언어 토글 + Start 또는 자유입력 | 사용자 속도 |
| 4 | finder 화자 3줄 인트로 → 칩 또는 텍스트로 turn 1 | 사용자 속도 |
| 5 | finder turn 2 → turn 3 | 사용자 속도 |
| 6 | 페이지 전환 → 1인칭 카메라 + ASCII 도어 인트로 | 자동 |
| 7 | 3D 지형 자유 탐색 + 핀 찾기 + 클릭 | 핀 클릭이 어렵다는 정황 |
| 8 | 다이얼로그 패널 등장 → 씬 텍스트 3단락 → 응답 turn 1 | 여기 도달해야 매 턴 INSERT 시작 |

왜 문제인가

critic 프롬프트의 4번 감점 자리: “작품 체험 시작 전 UI/설치/로딩/튜토리얼 장벽이 과도한 경우.”

심사 맥락에서 큐레이터·심사위원은 보통 첫 30초~1분으로 작품 컨셉을 잡음. 이 8단계 중 첫 30초에 잡히는 자리는 1~3까지. 거기서 보이는 건 “검은 화면 + 가로 파동 + 대사 타이핑 + 언어 토글” — 이걸로는 “매번 다시 호명될 때마다 새로 쓰이는 기억” 같은 작품 컨셉이 안 잡힘. “분위기 있는 인디 게임 인트로”로 읽힘.

이 의례 자체가 작품의 일부(천천히 들어와서 기억의 자리에 도달한다는 알레고리)일 수 있음. 다만 의례 자체에 작품 컨셉 신호가 박혀 있어야 알레고리 변호가 통함. 현재 5줄 대사 타이핑은 톤 신호일 뿐 컨셉 신호(변이 누적)가 아니라서 변호가 안 통함.

본문 §3-3에 “3D 환경에서 핀 정확히 클릭하기 어려워서 디버그 함수로 직진입”이라고 명시. 자료 작성자(개발자)도 핀 클릭이 어려워서 디버그 우회. 일반 관객은 디버그 함수를 모르므로 7번 자리에서 막힐 수 있음.

### 11.4 SeekerMatchEngine 거짓경보 (+0.5)

무슨 일이 벌어지는가

SeekerMatchEngine은 finder 3턴이 끝난 후 일어나는 일을 처리: 1. 사용자가 3턴 동안 던진 감정 단어들을 모아 감정 벡터를 만듦. 2. 데이터베이스에서 11개 메모리를 다 끌어와서 사용자 벡터와 비교. 3. 가장 비슷한 메모리 한 개를 골라서 그 메모리의 플레이 페이지로 이동.

콘솔 로그:

[opening] Start clicked. lang = ko
[loadMemoriesFromSupabase] Starting to load memories from Supabase
[opening:dialog] SeekerMatchEngine 매칭 실패 — V1 _pickTopMemoryForLumen fallback
[opening:lumen] 매칭 가능한 기억이 없음 — 메인 메뉴로 폴백
[loadMemoriesFromSupabase] fetchMemories result: ok 9개 + 로컬 3개 = 11
[Memory] Rendering card: ... × 11

순서가 이상함. 먼저 “매칭 실패” 워닝이 박힌 후에야 “메모리 11개 로딩 완료” 행이 박힘. 의미: - 사용자가 Start 버튼 누름 → 시스템이 즉시 매칭 시도. - 그 순간 메모리 11개는 아직 데이터베이스에서 안 들어옴 (네트워크 지연). - 매칭 대상이 0개니까 매칭 실패 → 워닝 박힘. - 그 후 메모리 11개 들어옴 → 시스템이 알아서 재시도해서 매칭 성공 → play 페이지로 이동.

왜 문제인가

겉으로는 문제 없어 보임. 사용자는 워닝을 못 봄. 결국 매칭은 성공하니 흐름도 안 끊김. 그런데:

- 작품 운영 신뢰도 — 콘솔에 항상 빨간 워닝이 박혀 있으면 진짜 매칭 실패가 나도 거짓경보와 진짜 경보를 분간 못 함. 늑대가 나타났다 동화 자리.

- 심사 자리 인상 — 큐레이터·기술 심사위원이 콘솔을 열어보는 경우가 있음. 매번 빨간 워닝이 떠 있으면 작품 자체의 안정성에 의심이 박힘.

비유: 전화 걸 때 다이얼 누르자마자 “현재 통화 가능한 상태가 아닙니다” 안내가 한 번 나온 다음 곧바로 연결되는 자리. 통화는 잘 됐지만 매번 그 안내가 끼어듦.

해결: “메모리 로딩이 끝날 때까지 첫 매칭 시도를 미루기” 한 줄 변경.

### 11.5 lumen ghost build skip 의도/결함 분간 (+0.3)

무슨 일이 벌어지는가

lumen-scene-ghosts는 다이얼로그 자리에서 화자의 분신(ghost, 마네킹) 시각 객체를 화면에 띄우는 작업. 다이얼로그 패널 옆이나 3D 지형 위에 화자의 잔영을 시각화하는 자리로 추정.

콘솔 로그:

[lumen-scene-ghosts] build skipped — pts=3 words=0

해석: - pts=3 — 점이 3개 있다(화자 형상을 만들 좌표 3개는 있음). - words=0 — 그 형상에 박힐 단어가 0개. - → ghost를 못 만들어서 빌드 스킵.

매 턴마다 박힘. 즉 다이얼로그 사이클 동안 ghost 마네킹은 한 번도 안 만들어진 채로 사이클이 끝남.

왜 문제인가

두 갈래 가능성이 자료 안에서 분간 안 됨: - (a) 의도된 분기 — 첫 사이클에는 단어가 없으니 ghost를 안 만든다는 게 디자인 의도. 이 경우 워닝이 아니라 정보 메시지로 박혀야 함. 자료에서는 워닝으로 박혀 있음. - (b) 데이터 누락 결함 — 메모리에 ghost를 만들 단어 자료가 안 박힌 거고, 작가는 그게 박혀 있어야 한다고 생각하는 자리. 이 경우 다른 메모리들도 같은 결함을 안고 있을 가능성.

왜 +0.3에 그치는가 - ghost 마네킹은 작품의 결정적 컨셉이 아님 (매 턴 INSERT가 결정적 컨셉이고 ghost는 시각 보조). - 사용자에게 “안 보이는 게 문제다”라는 신호도 없으므로 체험 자체에는 영향 작음. - 다만 콘솔에 매 턴 박히는 워닝이라 4번 거짓경보와 같은 자리에서 시스템 신호 신뢰도 깎음.

비유: 극장 무대에 조명 큐 하나가 매 장면마다 “이 큐는 못 띄움” 메시지를 띄우는 자리. 무대는 돌고 관객은 모르지만, 무대감독 콘솔에는 매번 빨간 자국.

### 11.6 마감 자리 셋 (+0.5~1)

세 자리를 묶음. 각각은 작아도 합치면 첫인상에서 새는 자리.

11.6.1 체험 메뉴 finder 강제

메인 메뉴의 “체험”을 누르면 finder 다이얼로그 모달이 다시 떠서 finder 3턴 자리를 또 거쳐야 함. 모달 안에 작은 글씨로 “직접 찾아보기” 버튼이 있고, 이걸 누르면 ARCHIVE 그리드(11개 메모리 카드)로 우회. 그러나 두 번 클릭 + 모달 한 번 거침 후에야 메모리 목록을 볼 수 있음.

재방문자(이미 작품 한 번 돌아본 사람)는 finder 3턴이 매번 신선하지 않음. “다른 메모리도 보고 싶다”고 ARCHIVE에 빨리 가고 싶을 수 있는데 그 자리를 막음.

비유: 카페 들어갈 때마다 “오늘 어떤 기분이세요?” 인터뷰를 받아야 메뉴판을 볼 수 있는 자리. 두 번째부터는 귀찮음.

11.6.2 비로그인 프로필 맥락 없음

메인 메뉴의 “프로필”을 누르면 곧바로 Sign In 모달이 뜸. Google/Facebook/이메일+비밀번호/회원가입 링크. 모달에 “왜 로그인이 필요한가”라는 안내가 한 줄도 없음.

사용자 입장: “프로필이 뭔지 보러 갔는데 갑자기 로그인 창이 뜸”. 자기가 가입할 가치가 있는 자리인지 판단할 정보가 없음.

비유: 모르는 사람이 갑자기 “신분증 보여주세요” 하는 자리. 본인 확인이 왜 필요한지 한 마디 없으면 거부감.

11.6.3 mute 버튼 시인성

처음 진입 시 우상단 모서리에 음소거 토글 버튼. 사이즈 44×44 픽셀. 검은 배경에 작은 아이콘. 첫 진입자가 시각적으로 거의 못 알아챔.

작품은 사운드가 4초에 걸쳐 페이드인되는 자리. 첫 클릭하자마자 사운드가 켜지는데, 사용자가 도서관·사무실·이어폰 안 낀 카페 등에 있으면 갑자기 큰 소리가 새요. 음소거 버튼이 안 보이면 의미가 없음.

비유: 영화관에서 비상구가 있긴 한데 표시등이 작고 어두워서 못 찾는 자리.

11.6.4 추가: 포트폴리오 새 탭 이탈

“포트폴리오” 메뉴를 누르면 새 탭으로 외부 사이트(parkdohhan.com)가 열림. 새 탭이라는 신호(작은 화살표 아이콘 ↗ 같은 거)가 메뉴 라벨에 없어서 사용자가 헷갈림. 작품에서 외부로 이탈하는 자리인데 그 이탈을 작품 안에서 안내 안 함.

### 11.7 합산해서 다시 보면

| 결함 해결 후 | 어떻게 보임 |
| --- | --- |
| 1번 (alignment 작동) | 작품이 자기 감정 좌표를 측정함. plays 통계가 의미 있게 누적됨 |
| 2번 (INSERT 화면 신호) | 사용자가 한 사이클 안에서 “내 흔적이 작품에 박혔다”를 인지 |
| 3번 (진입 단계 압축) | 첫 30초~1분 안에 컨셉이 잡힘. 심사 자리에서 마이너스 안 박힘 |
| 4·5번 (콘솔 거짓경보 제거) | 시스템 자기 신호가 정직해짐 |
| 6번 (마감 자리) | 첫인상이 매끄러워짐 |

다섯이 다 맞물리면 작품이 현재 “콘셉상으로는 변이 누적인데 체험상으로는 잘 안 보이는 자리”에서 “콘셉과 체험이 같은 자리에서 일어나는 작품”으로 옮겨감. 그래서 +6~8점.

그래도 +10 못 가는 이유: 결함 해결만으로는 외부 인용·계보 형성 증거(S급 자리)가 자료 안에 안 박힘. 다음 관객에게 풀이 다르게 뽑히는 직접 증거(A급 상단 자리)는 다른 자료가 추가로 들어와야 박힘.

## 12. 2026-05-08 검증·fix 결과 (§6·§11 정정)

같은 날 오후, claude code 세션에서 §11 결함 셋(§11.4 / §11.6.3 / §11.6.2 → §11.6.1 / §11.6.4 → §11.2 → §11.1 → §6.1)을 차례로 손댐. playwright 1.59.1 헤드리스로 한 사이클 검증 돌림. 결과:

### 12.1 §11.1 별이엔진 alignment 0 phase1 비활성 — 가설 셋 다 X, 진짜 자리는 (c)·(d)

자료 §11.1·§6.4·§9.4 #1·§10.2 (+3 가중치) 모두 (a) 배선 빠짐 / (b) zero state 두 갈래를 가정했지만 둘 다 코드와 안 맞음.

코드 grep 결과: - phase1.js 안에 ByeoriEngine import 없음. 의도적 미사용. - phase1.js:25 주석 명시: “자유대화 매 턴 독립 alignment 분석 (8번 동의 — 결정 (a) 2026-05-04)”. - line 957 _cosineSim(userEmo, origEmotion) — 별이엔진 V4 대신 단순 cosine sim.

→ (c) 의도된 단순화 — 작가가 5-04에 명시 결정.

DB 직접 조회 (supabase MCP) 결과: - 발자국 6개 씬 모두 original_emotion 12축 정상 박힘. norm 양수. - → (d-1) origEmotion 빈 객체 X.

cosine sim 시뮬레이션: - claude-scene/emotion_analysis fallback 응답(sadness=0.3, longing=0.2)으로 계산 ≈ 0.632 양수. - → (d-3) 키 mismatch만으로 0 X.

진짜 자리 = (d-2) _analyzeEmotion 응답 base 객체 0 또는 NaN→0. claude-scene 가 default 14축으로 LLM 호출(앵커 없음 시) → 응답 키 vs origEmotion 12축 mismatch → 합집합 키에서 양쪽 양수인 자리가 적으면 cosine 0 박힘.

Fix 박힌 자리 (phase1.js:949-980): sceneData.anchor_emotions가 비었으면 origEmotion의 키 자체를 anchorEmotions로 강제. LLM 응답 키 = origEmotion 키 정합. + alignment=0 진단 워닝(콘솔에 origNorm·userNorm·origKeys·userKeys 출력) + lastAlignment fallback (plays 누적 결 보호).

검증 결과 (PASS): 한 사이클 콘솔 alignment 값:

turn 1/3 alignment=0.710 resonance=resonance
turn 2/3 alignment=0.376 resonance=vague
turn 3/3 alignment=0.859 resonance=resonance

0 고정 풀림 + resonance 분류 정상.

가중치 정정: §10.2의 +3 → +1.5 (작품 구조 결함 X, 데이터 자리). §9.4 결정적 결함 #1 자리에서 빠짐. §10 점수 추정 88~89로 약간 하향.

### 12.2 §6.1 / §11.4 SeekerMatchEngine 거짓경보 — 자료 추정 반대로 정정

자료 §6.1: “실제 흐름은 정상 (메모리 매칭 후 play-test.html로 이동)” → 틀림.

playwright 검증 첫 시도(prewarm 없이) 결과:

[opening] Start clicked
[loadMemoriesFromSupabase] Starting to load memories
[opening:dialog] SeekerMatchEngine 점수 0 — V1 키워드 fallback (정상 흐름)
[opening:lumen] 매칭 가능한 메모리 0건 — 메인 메뉴로 복귀 (메모리 풀 비어있음)
[loadMemoriesFromSupabase] fetchMemories result: ok 9개   ← 폴백 *후*에야 fetch 끝남

→ 자료 §11.4의 “거짓경보 흐름은 정상” 추정도 틀림. opening.js line 471 MAX_WAIT = 8000 폴링이 dev 환경 cold cache 첫 fetch보다 짧음 → 메인 메뉴 폴백 진짜 발동. 진짜 사용자 첫 진입에서 메인 메뉴로 튕겨나갈 위험.

Fix 박힌 자리 (opening.js:471): MAX_WAIT 8000 → 15000. cold cache 자리 흡수.

가중치 정정: §10.2의 +0.5 → +1 (이전엔 콘솔 잡소음으로 추정, 실은 사용자 흐름 끊는 진짜 결함).

### 12.3 §11.2 INSERT 화면 메아리 — fix 박힘 + 부분 검증

phase1.js:339에 _ABSORB_TRACE_LINES (ko/en × 3턴 변주 자국 결) + line 364 _addAbsorbTrace helper. 흡수 INSERT 호출 직후 자리에서 다이얼로그 패널에 우측 골드 이탤릭 한 줄 페이드인.

검증 콘솔:

[phase1] turn 1 BG 흡수 변주 자생 박힘 slot="(llm)"
[ldp absorb] new drift row inserted: 7c934463-...
[phase1] turn 2 BG 흡수 변주 자생 박힘 slot="(llm)"
[ldp absorb] new drift row inserted: 0d607647-...

turn 1·2 INSERT 박힘 → _addAbsorbTrace 호출 자리 진입 (DOM 안 직접 검증은 작가 손에 위임 — 헤드리스 스크린샷 자리 안 박음). turn 3 LLM 흡수 실패 → 메아리 안 박힘 (정직).

### 12.4 §11.6 마감 자리 — 코드 자리 박힘

- §11.6.1 체험 finder 우회로 시인성: archive.js:287 라벨 “Skip · Browse all memories” / “인터뷰 건너뛰고 목록 보기”. index.html:383 우상단 버튼 시인성 강화.

- §11.6.2 비로그인 프로필 안내: index.html:124 auth.signin.helper i18n 키. ko/en 둘 다.

- §11.6.3 mute 버튼 시인성: index.html:25 44×44 → 56×56 + 보더·배경 알파 강화 + 호버 어포던스.

- §11.6.4 포트폴리오 새 탭 신호: i18n.js 라벨 ↗ 추가. description “(새 탭으로 열림)”. title 속성.

### 12.5 갱신된 결함 가중치 표

| 자료 § | 5-8 시점 추정 | 5-8 fix 후 정정 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| §11.1 alignment 0 phase1 | +3 | +1.5 | ✅ |
| §11.2 INSERT 화면 신호 | +2 | +2 | ✅ |
| §11.3 진입 7~8단계 | +1.5 | +1.5 | 미손 |
| §6.1 / §11.4 매칭 거짓경보 | +0.5 | +1 | ✅ |
| §11.5 ghost build skip | +0.3 | +0.3 | 미손 |
| §11.6.1~4 마감 자리 | +0.5~1 | +0.5~1 | ✅ |

손댐 합산 ≈ +5~5.5. 미손 +1.8 (§11.3 + §11.5).

§10.1 점수 추정 정정: 결함 다 잡으면 88~89점 (이전 88~90 약간 하향, §11.1 가중치 하향 반영).

### 12.5b §6.1 fix 진짜 자리 — 폴링 break 조건 (로컬 시드 함정)

MAX_WAIT 8s → 15s 늘림만으로 안 풀림. playwright 두 번째 검증에서 진짜 자리 박힘:

index.js:185에서 페이지 로드 시점에 로컬 mock 영어 시드 3개(The Jacket on the Chair / The Voicemail I Kept / What I Said at the Funeral)를 appStore.allMemoriesData에 박음. 이전 폴링 break 조건 all.length > 0은 즉시 true → 0초 break → 매칭 시도 → ko 사용자 한국어 필터 통과 0개 → 메인 메뉴 폴백.

진짜 fix (opening.js:472-484): 폴링 break 조건을 사용자 lang 메모리 1개 이상으로 변경. ko 사용자 시 한국어 메모리 박힐 때까지(Supabase fetch 끝), en 사용자 시 영어 메모리 박힐 때까지.

검증 PASS: 두 번째 playwright 검증 — 발자국 메모리 매칭 + play-test.html 진입 + 다이얼로그 3턴 전체 박힘.

### 12.5c §11.1 fix는 PARTIAL — 진짜 데이터 자리 노출

playwright 검증 두 번째 사이클에서 alignment=0 진단 워닝이 세 턴 다 박힘:

[phase1] turn 1 alignment=0 진단 — origNorm=130.000 userNorm=0.000
  origKeys=["0","1","2",..."149"]   ← 0~149 숫자 인덱스 (150 키)
  userKeys=["0","1","2",..."149"]   ← 같음
[phase1] turn 1 alignment fallback → 0.500

해석: - origEmotion 과 userEmo 둘 다 숫자 키 객체 (Object.keys 가 “0”~“149”). 즉 12축 감정 객체가 아니라 float 배열 또는 JSON 문자열로 박힌 자리. - DB 컬럼은 jsonb 인데 supabase MCP 조회 결과에서 original_emotion 가 string으로 박혀있음 ("{\\\"joy\\\":0.3,...}"). client 자리에서 JSON.parse 안 하고 string 그대로 객체로 사용하면 char index 가 키로 박힘. - 또는 작품 다른 자리에서 cumulative_emotion_vec / final_drift_vector 같은 array 자리를 origEmotion으로 박은 자리. - 또한 [phase1] turn 1 dialog-turn 실패 → 풀 픽 안전망 박힘. dialog-turn edge function 도 실패 자리.

phase1 fallback 동작 결과: - alignment=0 고정 풀림 ✅ (0.5 박힘, plays 누적 결 보호) - resonance dissonance 고정 풀림 ✅ (vague 박힘 — alignment 0.5 자리) - 진짜 측정 결 의미 있는 값 — 미해결 (cosine sim 자체는 0 박힘 → fallback 0.5)

§11.1 가중치 재정정: 12.1에서 +3 → +1.5로 하향했는데, 진짜 데이터 자리 미해결이라 +1로 한 번 더 하향. 다만 plays 누적 결 보호는 박혔으니 critic 결정적 결함 자리에서는 빠짐.

남은 작업 (작가 손 검증 또는 추후 세션): - (1) sceneData.original_emotion 데이터 타입 확인 — string vs object vs array. play-test.html loadMemoryData 자리 grep. - (2) _analyzeEmotion 응답 base 객체 실제 형식 확인. claude-scene logs. - (3) dialog-turn edge function 실패 원인 — 자료 §6.5 차원에서 자생 변주 비대 가드 자리.

### 12.7 개입 1·2·3 박힘 (2026-05-08 후반)

같은 날 오후, critic.md v3 평가(85점, A급 하단 자리)의 §5 “한 등급 위로 올라가기 위한 구조적 개입” 셋을 모두 박음.

개입 1 — alignment 진짜 데이터 결 fix - 자리: phase1.js:923 _ensureObj helper 박음 + _analyzeEmotion line 763 base parse 강화. - 진단 워닝이 짚어준 자리(origEmotion 키 = ["0",..."149"])는 sceneData.original_emotion이 jsonb string 그대로 박힌 자리. play-test.html safeParseEmotion 자리는 pin 전달 시점이라 phase1.js 직접 진입 자리 raw string 박힘. - 박은 결: string이면 JSON.parse, array면 비움, object면 그대로. - 검증 PASS: 한 사이클 9턴(씬 0/1/2 × 3턴) 검증에서 진단 워닝 0건, fallback 0건. alignment 값들 박힘: 0.069 / 0.786 / 0.263 / 0.319 / 0.602 / 0.187 / 0.069 / 0.876 / 0.349 resonance 결도 자연 분산(dissonance / resonance). plays 누적 결 의미 있는 분포 박힘.

개입 2 — 진입 게이트 압축 - 2-a: play-test.html:5010 직후 도어 인트로 스킵 안내 한 줄 (아무 키 — 건너뛰기 / Any key — skip). 작은 글씨 + 알파 0.4. mono 결과 같은 자리 페이드인. - 2-b: play-test.html:5083 직후 localStorage tem_lumen_visited_memories[] 자리. 같은 메모리 두 번째 진입 시 1.5초 후 자동 _skipDoorSeq(). 첫 진입자는 의례 결 그대로. - 2-c: 1차 작업의 우상단 우회로 시인성 강화로 충족. - 검증 PASS: 첫 진입 자리에 안내 박힘 확인. 두 번째 진입 자리는 localStorage 가드 발동.

개입 3 — 컨셉을 첫 자리·끝 자리에 박음 - 3-a: opening.js:73-77 _maybeShowOpeningEcho 박음. plays.user_reason 자리 supabase fetch + random pick → 화면 상단에 골드 이탤릭 한 줄 페이드인. fire-and-forget 결로 게이트 박힘 안 막음. - 3-b: play-test.html:469-474 revealScreen에 <p id="revealMeta"> 박음. sealBtn click handler 4419에서 AI 내러티브 박힌 자리 직후 메타 한 줄: "이 글은 너의 응답을 흡수해 다시 쓰여졌어 — 다음 사람의 메아리로 흘러갈 거야." / "This text was rewritten by absorbing your responses — it'll flow on as someone else's echo." - 검증 PASS: - 오프닝 자리 박힌 결: “— 시간이 깊어질수록 또렷해지는 자리가 있다.” (5-8 검증 자리에서 박은 진짜 trace가 다음 진입자에게 메아리로 박힘 — 작품 명제 수행). - revealScreen 자리 메타 신호 박힘 (스크린샷 08).

### 12.8 갱신된 점수 추정 (개입 셋 박힘 후)

| 자리 | 5-8 시점 | 개입 박힘 후 |
| --- | --- | --- |
| §11.1 alignment | +1.5 (fallback) | +3 (진짜 측정) |
| §11.2 INSERT 화면 | +2 | +2 |
| §11.3 진입 게이트 | +1.5 (미손) | +1 (안내·재진입자 자동 스킵 박음 — 게이트 단계 자체는 그대로) |
| §6.1/§11.4 매칭 워닝 | +1 | +1 |
| §11.5 ghost build skip | +0.3 (미손) | +0.3 |
| §11.6 마감 | +0.5~1 | +0.5~1 |
| 컨셉 첫·끝 자리 박음 (개입 3) | — | +1 |

새 점수 추정: 85 (5-8 critic) + 1.5 (개입 1) + 0.5 (개입 2) + 1 (개입 3) ≈ 87~88점 (A급 중간).

A급 최상단(90+) 못 가는 이유: - 외부 인용·계보 형성 증거 X (자료 안 자리 풀음만으로 도달 불가). - 다음 관객 풀 픽 차이 직접 증거 X (한 명 한 사이클만). - 진입 게이트 단계 수 자체는 그대로 (안내 + 재진입자 자동 스킵 박았지만 첫 진입자 8단계는 잔존).

### 12.9 SCOPE 갱신 자리 (작가 결정)

이번 세션 박힌 fix 들 SCOPE.md 갱신 후보:

- [x] V2.1.2 (η) — phase1 alignment=0 고정 fix (2026-05-08)
- [x] V2-5++ — INSERT 화면 메아리 (2026-05-08)
- [x] V2-13.5 — 진입 정리 (mute / 비로그인 프로필 안내 / 체험 finder 우회로 / 포트폴리오 새 탭) (2026-05-08)
- [x] §6.1 fix — opening MAX_WAIT 8s → 15s (2026-05-08)

박을지 작가 결정.

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/memory/v21_demo_memory_template.md ═══════════════════════════════════════

# V2.1 데모 메모리 작성 템플릿

목적: V2.1 LUMEN 데모 (5-19 마감) 에 박을 메모리 1개를 작가가 오프라인 으로 짜는 자리. 흐름: 이 파일에 짜놓고 → 다른 세션 Task 2/3 (extractor_version 컬럼 + calibration 도구) 끝난 후 → 콘솔 코드로 일괄 INSERT. 장점: admin UI 안 건드림 = 다른 세션과 충돌 0. 12축 좌표 손으로 박을 필요 X (calibration 끝나면 claude-scene 자동 추출).

분량 가이드 (SCOPE V2-10): - 씬 5~7개 - drift 변주 10~15개 (유령 본 발화 1개 포함) - speciation 시드 1~2개

## 메모 / 짜기 메모

작가가 짜다 막히는 자리, 결정 자리, 메모 박는 곳.

- 메모리 톤:

- 핵심 명제:

- 시드 분기 의도 (시나리오 D 보험):

- 기타:

## 1. 메모리 본문

memories 테이블 행 1개. admin 작업 12 와 동일 필드.

| 필드 | 값 |
| --- | --- |
| title | (메모리 제목, 한국어 또는 영문 — W1S4 결정 따라) |
| code | (영문 짧은 식별자 예: winter_door) |
| description | (1~3줄 짧은 설명. 메모리 선택 시 노출되는 자리.) |
| memory_words | (모티프 단어 풀, 5~10개 — 공백 구분 또는 배열) |
| persona_context | (옵션. 페르소나 시뮬용 읽기 맥락 자리. V2.1 데모는 필수 X.) |
| status | published (또는 draft 로 박아두고 검증 후 변경) |
| is_public | true |

유령 응결점 좌표 (ghost_condensation_points): > ⚠️ 좌표는 admin UI 에서 클릭으로 박는 자리. 텍스트로 짤 수 X. 본문 / 씬 / 변주 다 짠 후 admin 열고 클릭.

## 2. 씬 5~7개

scenes 테이블 행. original_emotion 12축은 자동 추출 자리 (calibration 끝난 후 claude-scene 호출). 작가는 텍스트만 짜면 됨.

### 씬 1

- scene_order: 1

- text:

- (씬 본문 — 한 단락 또는 짧은 장면)

- motif_tags: [예: 엄마, 김치찌개]

- anchor_emotions: (옵션, 박아두면 매칭 입력 자리)

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 2

- scene_order: 2

- text:

- (씬 본문)

- motif_tags: []

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 3

- scene_order: 3

- text:

- (씬 본문)

- motif_tags: []

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 4

- scene_order: 4

- text:

- (씬 본문)

- motif_tags: []

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 5

- scene_order: 5

- text:

- (씬 본문)

- motif_tags: []

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

6~7번 씬 필요 시 위 패턴 복붙.

## 3. 유령 변주 풀

ghost_variants 테이블 행. emotion_vec 12축은 자동 추출 예정 (작가가 손으로 박을 필요 X).

enum 값 정합 (V2-1 CHECK 제약): - attribution: self_blame / other_blame / fate_blame / unknown - core_fear: abandonment / death / rejection / failure / none - modality: visual / olfactory / auditory / somatic / narrative - role: actor / observer / victim

### 유령 본 발화 (drift, is_seed=true)

모든 drift 변주의 시작점 = “기본 유령”. 1개만.

- kind: drift

- is_seed: true

- parent_variant_id: null (root)

- utterance:

- (유령 기본 발화 본문 — 1~1000자)

- attribution: (예: self_blame)

- core_fear: (예: abandonment)

- modality: (예: somatic)

- role: (예: actor)

- motif_tags: []

- pose: (옵션 — “쪼그려 앉음, 등 돌림 …”)

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 1

같은 유령의 다른 결 발화. 본 발화에서 미세하게 변형된 버전.

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null (drift 변주는 root, speciation 만 부모 박음)

- utterance:

- (변주 본문)

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 2

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 3

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 4

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 5

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 6

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 7

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 8

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 9

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 10

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 11

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 12

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

13~15번 변주 필요 시 위 패턴 복붙.

## 4. speciation 시드 (새 유령) 1~2개

다른 유령. 강한 일탈자가 만든 시드 — V2.1 시나리오 D 보험. 후속 플레이어 만남 (β) 자리.

### speciation 시드 1

- kind: speciation

- is_seed: true

- parent_variant_id: (어느 drift 변주에서 갈라졌나 — drift 변주 1~15 중 ID. 콘솔 INSERT 시 박음. 지금은 힌트만 박아두면 됨: 예 “drift 변주 5 (강한 일탈 자리)”)

- parent_variant_id_hint: (예: drift 변주 5 — 가장 강한 일탈 자리)

- utterance:

- (새 유령 발화 본문 — 본 유령과 가족유사성 있되 결정적으로 다른 path)

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### speciation 시드 2 (옵션)

- kind: speciation

- is_seed: true

- parent_variant_id_hint:

- utterance:

- attribution:

- core_fear:

- modality:

- role:

- motif_tags: []

- pose:

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

## 5. 작성 후 흐름 (작가 본인 체크리스트)

다른 세션 Task 2/3 + 본문 작성 끝난 후:

- 메모리 본문 (제목/코드/설명/모티프) 짜기

- 씬 5~7개 본문 짜기

- 유령 본 발화 1개 짜기

- drift 변주 10~15개 짜기

- speciation 시드 1~2개 짜기

- (다른 세션 Task 3 완료 후) test/emotion_calibration.html 열고 5~10 텍스트로 추출기 직관 차이 1번 보기

- (다른 세션 Task 2 완료 후) 콘솔 코드 INSERT 흐름 메인 세션에 부탁:

  - memories INSERT

  - scenes INSERT (각 씬 text → claude-scene emotion_extract → original_emotion 박음)

  - ghost_variants INSERT (각 utterance → emotion_extract → emotion_vec + extractor_version 박음)

- admin 열고 유령 응결점 좌표 클릭으로 박기

- play-test 진입 → 멀티턴 1 사이클 풀 검증

## 6. 참고 자료

- V2.1 SCOPE — V2-10 콘텐츠 작성 자리

- 메모리 워크시트 V1 — V1 시점 워크시트 (참조)

- 메모리 작성 체크리스트 V1 — V1 시점 체크리스트

- ghost_variants_editor.js — admin 변주 풀 입력 카드 UI (필드 정합 자리)

- ghost_variants 마이그레이션 — DB 스키마 + CHECK 제약 enum

═══════════════════════════════════════ 📄 docs/memory/발자국.md ═══════════════════════════════════════

# 메모리: 발자국

작가 원본 텍스트를 V2.1 데모 템플릿 (v21_demo_memory_template.md) 구조에 맞춰 박은 자리. 12축 emotion_vec = 자동 추출 예정 (calibration 끝난 후 claude-scene 호출).

## 메모 / 짜기 메모

- 메모리 톤: 조용한, 관찰적, 시선이 발 아래로 향함. 진동하는 슬픔이 아니라 침전된 슬픔.

- 핵심 명제: 발자국으로만 사람을 알아보던 아이가, 그 방법이 아스팔트로 덮이는 걸 본다. 소속의 방법이 사라질 때 자아의 자리도 사라진다.

- 시드 분기 의도 (시나리오 D 보험): 사진 속 첫 부인 = 같은 사건을 반대편에서 본 유령. speciation 으로 박음.

- 모티프 축: 발자국 / 슬리퍼 / 노란 장화 / 샤넬 구두 / 사진 / 아스팔트

- 씬 6개: 마을(소속) → 외지인(침입) → 공사장(모방) → 집(발견) → 2년 후(소실) → 알수없는 발자국(끝)

## 1. 메모리 본문

| 필드 | 값 |
| --- | --- |
| title | 발자국 |
| code | footprints |
| description | 발자국으로만 마을에 속할 수 있던 아이의 기억. 슬리퍼 자국이 도장처럼 찍히던 습지 마을이 있었다. 외지인이 다녀간 후, 마른 평평한 땅에 상가주택이 들어섰고, 마을 도로에 아스팔트가 깔렸다. |
| code | footprints |
| memory_words | 발자국, 슬리퍼, 습지, 노란 장화, 샤넬 구두, 사진, 아스팔트, 마을회관, 공사장 |
| persona_context | (옵션 — V2.1 데모 필수 X) |
| status | draft |
| is_public | true |

유령 응결점 좌표 (ghost_condensation_points): > ⚠️ admin UI 클릭 자리. 본문 / 씬 / 변주 박은 후 admin 열고 클릭. > 추천 응결점 자리 (작가가 클릭할 때 참조): > - 마을 가운데 (소속 자리) > - 마른 평평한 땅 (외지인 진입 자리) > - 공사장 (소속 모방 자리) > - 집 현관 / 신발장 (배신 발견 자리) > - 아스팔트 (방법 소실 자리)

## 2. 씬 6개

### 씬 1 — 발자국으로 속함

- scene_order: 1

- text:

- 내가 살던 마을은 발자국이 잘 남았다. 습지에 속한 마을의 땅은, 손으로 짚을 때조차도 자국이 잘 남았다. 마을 사람들은 서로 집을 드나들 정도로 친해서, 과부인 우리 엄마를 보러 사람들이 위로를 하거나 덕담을 나누곤 했다.

나는 말주변이 없어 친해지고 싶은 사람에게도 말을 걸지 못했다. 그런 나에게 우리 마을의 땅은 축복이었다. 나는 언제나 땅을 보고 다녔다. 저 캔버스화는 17살 여학생이고, 오래된 나이키 운동화는 마을회관 아저씨의 것이었다.

나는 슬리퍼를 신었다. 여름만 되면 발에 습기가 차서, 보통 신발만 신으면 곰팡이가 나기 일쑤였다. 내 슬리퍼 발자국이 땅에 도장 찍힐 때마다 나는 그들의 일원이 될 수 있었다. 이것이 내가 이 마을에 스며드는 방법이었다.

- motif_tags: [발자국, 슬리퍼, 마을, 습지]

- anchor_emotions: (옵션)

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 2 — 외지인의 시선

- scene_order: 2

- text:

- 나는 발자국을 보고 마을 사람들의 일상을 염탐할 수 있었다. 땅만 보고 다니는 나만이 할 수 있는 재주였다. 오늘은 떡집 아줌마가 시내에 나갔구나. 좋겠다. 여고생이 남자친구가 생겼나 보다. 아주, 발자국이 딱 붙어있네. 따라서 걷다 보면 어둑한 곳에서 발자국이 멈춰 있기도 했다.

어느 날 마을의 땅에 외지인이 찾아왔다. 샤넬 구두를 신은 그 외지인은 깔끔한 서울말을 썼다. 그녀는 건축업자라고 했는데, 시골 라이프를 즐기고 싶다고 했다. 내가 그녀의 발을 바라보자 “여기 땅이 참 건축하기 좋은 땅이에요.” 했다. 저쪽으로 가면 마른 평평한 땅이 있다고, 그런 땅이 건축에 최고인 땅이라고 했다.

나는 그저 고개를 끄덕이며 “그렇군요” 했다. 나는 뭔 말인지도 잘 이해하지 못했다.

- motif_tags: [샤넬 구두, 외지인, 마른 땅, 건축]

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 3 — 공사장의 똑같은 부츠

- scene_order: 3

- text:

- 다음 주일까, 언젠가 마을회관에 검은 정장을 빼입은 사람이 찾아왔다. 생쥐마냥 생겼지만 사기꾼처럼 보이지는 않았다. 그 생쥐는 저쪽 마른 땅을 팔아주지 않겠냐고 제안했다. 마을에서도 저 땅의 처리를 고민하던 터라 흔쾌히 받아들였다.

그 마른땅에는 상가주택이 점점 생기고 있었다. 그곳으로 가면 공사를 하는 사람들이 옹기종기 모여 화투를 치고 있었다. 나는 그들의 발자국이 좋았다. 서로 짠 듯이 똑같은 공사장 부츠를 신고 여기저기 돌아다녔다. 이 사람들의 소속감이 부러워 공사촌에 자주 들어갔다. 말을 잘 안 하는 나도 그곳에서는 받아들여지는 듯했다.

어떤 공사장 인력의 뒷주머니에서 사진이 떨어지는 것을 주워 가져다주자, 그는 고맙다며 내 손을 꼭 붙잡고는 자판기 핫초코를 사주었다. 나는 그 200원짜리 성의가, 공사장으로 돌아가는 그의 발자국이 마음에 들었다. 그 사진의 주인은 누구였을까. 여동생일까. 부인일까.

- motif_tags: [공사장, 부츠, 핫초코, 사진, 인력]

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 4 — 집의 노란 장화

- scene_order: 4

- text:

- 그 공사장 인력과는 자주 마주쳤다. 마을에서 돌아다니는 그가 무엇을 하는지는 잘 몰랐다. 장화의 발자국은 공사장마다 다 똑같아서, 그 인력이 어디에 갔는지 알지 못했다.

집으로 돌아가자 눈에 띄는 노란 장화가 있었다. 집 안에는 한 장의 사진이 있었다. 침실은 잠겨 있었다. 내가 방해할 수 없다는 걸 알고 있었기에 나는 조용히 현관으로 향했다.

장화 밑창에 칼로 표식을 새겨두었다. 나는 이제 그의 발자국을 알아볼 것이다. 신발장 위에 떨어진 사진을 올려두었다. 사진의 뒷면에는 ‘사랑하는 나의 아내’라고 적혀있었다.

나는 이제 엄마에게서 유대감을 느끼지 못할 것 같다.

- motif_tags: [노란 장화, 사진, 침실, 표식, 엄마]

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 5 — 2년 후

- scene_order: 5

- text:

- 2년 후, 상가주택의 공사가 끝남과 동시에 마을의 바닥과 도로에는 아스팔트가 깔렸고, 엄마와 그 인력은 혼인신고를 했다.

엄마는 그 사진 속 여인을 알고 있을까.

- motif_tags: [아스팔트, 혼인신고, 엄마, 사진 속 여인]

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

### 씬 6 — 알 수 없는 발자국

- scene_order: 6

- text:

- 주택엔 사람이 들어가기 시작했다. 알 수 없는 발자국들이 끊임없이 생겼다.

이제 나는 아무 곳에도 속하지 못할 것이다.

- motif_tags: [발자국, 주택, 속함]

- original_emotion: ⏳ 자동 추출 예정

## 3. 유령 변주 풀

본 유령 = 슬리퍼 신은 아이의 현재 흔적. 메모리 공간을 떠도는 목소리. 어조 = ~했어 체 (작가 결정). 자기 자신에게 또는 옆에 있는 누군가에게 조용히 말하는 결.

### 유령 본 발화 (drift, is_seed=true)

- kind: drift

- is_seed: true

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 발자국이 잘 남는 땅이었어. 슬리퍼 자국이 도장처럼 찍힐 때마다 나는 그들의 일원이 됐어. 말 안 해도 됐어. 땅이 알아봐 줬으니까.

- attribution: unknown

- core_fear: abandonment

- modality: somatic

- role: actor

- motif_tags: [발자국, 슬리퍼, 마을]

- pose: 등 굽음, 땅을 봄

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 1 — 슬리퍼 / 곰팡이

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 여름만 되면 발에 습기가 찼어. 보통 신발 신으면 발에 곰팡이가 났거든. 그래서 슬리퍼만 신었어. 그게 다행이었어. 슬리퍼 자국이 더 잘 남았으니까.

- attribution: unknown

- core_fear: none

- modality: somatic

- role: actor

- motif_tags: [슬리퍼, 습기, 발]

- pose: 발끝을 봄

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 2 — 떡집 아줌마

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 오늘은 떡집 아줌마가 시내에 나갔구나, 했어. 캔버스화 자국이 정류장 쪽으로 멀어져 있었거든. 좋겠다, 했어. 시내 가는 거.

- attribution: unknown

- core_fear: none

- modality: visual

- role: observer

- motif_tags: [발자국, 떡집, 정류장]

- pose: 쪼그려 앉음

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 3 — 어둑한 곳에서 멈춘 발자국

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 여고생 운동화 옆에 누군가 발자국이 딱 붙어 있었어. 따라가 봤어. 어둑한 곳에서 멈춰 있더라. 두 사람이 같이 멈춰 있었어. 한참을.

- attribution: unknown

- core_fear: none

- modality: visual

- role: observer

- motif_tags: [발자국, 여고생, 어둑함]

- pose: 등 굽음, 따라감

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 4 — 샤넬 구두

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 샤넬 구두가 와서 그랬어. 여기 땅이 참 건축하기 좋다고. 마른 평평한 땅이 최고라고. 나는 발자국이 안 남는 땅이 왜 좋은 건지 몰랐어.

- attribution: other_blame

- core_fear: rejection

- modality: visual

- role: observer

- motif_tags: [샤넬 구두, 마른 땅, 외지인]

- pose: 고개 듦

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 5 — 똑같은 부츠 / 받아들여짐

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 공사장 사람들은 다 똑같은 부츠를 신었어. 화투 칠 때도, 일할 때도. 나도 그 안에 있으면 받아들여지는 것 같았어. 말을 안 해도 됐어. 거기는 그랬어.

- attribution: unknown

- core_fear: none

- modality: somatic

- role: actor

- motif_tags: [공사장, 부츠, 화투, 소속]

- pose: 쪼그려 앉음, 무리 옆

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 6 — 200원짜리 핫초코

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 그가 내 손을 꼭 붙잡았어. 사진을 주워줘서 고맙다고. 200원짜리 자판기 핫초코를 사줬어. 손이 따뜻했어. 그 성의가, 공사장으로 돌아가는 그의 발자국이 마음에 들었어.

- attribution: unknown

- core_fear: none

- modality: somatic

- role: actor

- motif_tags: [핫초코, 인력, 손]

- pose: 손을 잡힘

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 7 — 사진의 주인

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 그 사진의 주인은 누구였을까. 여동생일까, 부인일까. 사진 돌려주고 와서 한참을 생각했어. 다음 날도, 그 다음 날도.

- attribution: unknown

- core_fear: rejection

- modality: narrative

- role: observer

- motif_tags: [사진, 인력, 의문]

- pose: 사진을 듦

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 8 — 똑같은 부츠 / 따라가지 못함

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 공사장 부츠는 다 똑같았어. 그래서 그 사람만큼은 따라갈 수 없었어. 발자국으로 사람을 알아보던 나도, 같은 부츠 앞에서는 멈췄어.

- attribution: fate_blame

- core_fear: failure

- modality: visual

- role: observer

- motif_tags: [부츠, 공사장, 한계]

- pose: 멈춤

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 9 — 노란 장화가 우리 집에

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 집에 돌아왔는데 노란 장화가 현관에 있었어. 우리 집 슬리퍼 옆에. 침실 문은 잠겨 있었어. 그게 무슨 뜻인지 나는 알았어.

- attribution: unknown

- core_fear: abandonment

- modality: visual

- role: observer

- motif_tags: [노란 장화, 집, 침실, 슬리퍼]

- pose: 현관에 멈춤

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 10 — 칼로 표식

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 장화 밑창을 뒤집어서 칼로 표식을 새겼어. 작게, 안 보이게. 이제 그가 어디로 가는지 알 수 있을 거라고 생각했어. 알아서 뭐 할 건지는 안 정했어.

- attribution: self_blame

- core_fear: rejection

- modality: somatic

- role: actor

- motif_tags: [장화, 표식, 칼]

- pose: 쪼그려 앉음, 신발장 앞

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 11 — 사진 뒷면

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 신발장 위에 사진을 올려뒀어. 사진 뒷면에 '사랑하는 나의 아내'라고 적혀 있었어. 엄마는 못 봤을 거야. 봤어도 모른 척했을 거고.

- attribution: other_blame

- core_fear: abandonment

- modality: visual

- role: observer

- motif_tags: [사진, 아내, 신발장, 엄마]

- pose: 사진을 듦, 등 돌림

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 12 — 엄마와 유대감 끊김

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 엄마에게서 더는 유대감을 못 느낄 것 같았어. 같은 슬리퍼를 신고 있어도 우리는 다른 발자국이었어.

- attribution: other_blame

- core_fear: abandonment

- modality: narrative

- role: observer

- motif_tags: [엄마, 유대감, 슬리퍼]

- pose: 등 돌림

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 13 — 아스팔트

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 아스팔트가 깔렸어. 손으로 짚어도 자국이 안 남았어. 그 위에서는 누가 누군지 알 수 없었어.

- attribution: fate_blame

- core_fear: failure

- modality: somatic

- role: victim

- motif_tags: [아스팔트, 도로, 손]

- pose: 쪼그려 앉음, 손으로 짚음

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

### drift 변주 14 — 속하지 못함

- kind: drift

- is_seed: false

- parent_variant_id: null

- utterance:

- 주택에 사람들이 들어왔어. 알 수 없는 발자국들이 끊임없이 생겼어. 이제 나는 아무 곳에도 속하지 못할 거야. 슬리퍼 자국으로 들어가던 자리가 사라졌어.

- attribution: fate_blame

- core_fear: abandonment

- modality: narrative

- role: victim

- motif_tags: [주택, 발자국, 속함, 슬리퍼]

- pose: 등 굽음, 멀리 봄

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

## 4. speciation 시드 (새 유령) 1개

### speciation 시드 1 — 사진 속 여인

다른 유령. 같은 사건을 반대편에서 본 목소리. 본 유령(슬리퍼 아이) 의 시선에는 대상이었던 자리, 자기 시선으로는 주체. drift 변주 7 (“사진의 주인은 누구였을까”) 에서 강하게 갈라짐.

- kind: speciation

- is_seed: true

- parent_variant_id_hint: drift 변주 7 (사진의 주인)

- utterance:

- 내 사진이 그의 작업복 뒷주머니에 있었어. 사랑하는 나의 아내, 라고 그가 적어둔 거. 그는 노란 장화를 신고 우리 집을 나가서, 다른 집으로 들어갔어. 한 번도 돌아본 적 없어. 그게 아직도 이상해.

- attribution: other_blame

- core_fear: abandonment

- modality: narrative

- role: victim

- motif_tags: [사진, 아내, 노란 장화, 집]

- pose: 서서 사진을 듦, 거울 앞

- emotion_vec: ⏳ 자동 추출 예정

## 5. 작성 후 흐름 (체크리스트)

- 메모리 본문 (제목/코드/설명/모티프) 짜기

- 씬 6개 본문 짜기

- 유령 본 발화 1개 짜기

- drift 변주 14개 짜기

- speciation 시드 1개 짜기

- (다른 세션 Task 3 완료 후) test/emotion_calibration.html 열고 발화 5~10개 추출해서 직관 차이 1번 보기

- (다른 세션 Task 2 완료 후) 메인 세션에 콘솔 코드 INSERT 부탁:

  - memories INSERT

  - scenes INSERT (각 씬 text → claude-scene emotion_extract → original_emotion 박음)

  - ghost_variants INSERT (각 utterance → emotion_extract → emotion_vec + extractor_version 박음)

- admin 열고 유령 응결점 좌표 클릭으로 박기 (마을 가운데 / 마른 땅 / 공사장 / 신발장 / 아스팔트)

- play-test 진입 → 멀티턴 1 사이클 풀 검증

## 6. 분량 체크

- 씬: 6개 (5~7 범위 안 ✓)

- drift 변주: 본 발화 1 + 변주 14 = 15개 (10~15 범위 상한 ✓)

- speciation 시드: 1개 (1~2 범위 안 ✓)

## 7. 원본 보존

작가 원본 텍스트는 위 씬 본문에 거의 그대로 박힘. 변형: - 단락 호흡 따라 6개 씬으로 분할 (원본은 5개 단락 → 마지막 깨달음 분리해서 6개) - 맞춤법 / 띄어쓰기 미세 정정 (“일수였다” → “일쑤였다”, “여학생이고,” 등) - 원본 톤 / 화법 / 어휘 보존

## 8. V2.1.2 슬롯 흡수 변주 풀 (2026-05-05 추가)

SCOPE: §0-A V2.1.2 (slot absorption). 플레이어 자유텍스트 → 한국어 명사구 NER → 본 변주 채움 → 유령 받아침 → ghost_variants 새 drift row 자생.

박는 자리: memories.meta.absorption_slots (JSONB). 메모리 진입 시 LumenGhostResponse.setOptions({resonanceSlotPool, vagueSlotPool}) 로 주입.

슬롯 표기: {대상}, {대상:을/를}, {대상:이/가}, {대상:은/는}, {대상:와/과}, {색}. 받침 따라 자동 조사 처리.

어조: 발자국 메모리 = “~했어” 체. 자기 자신에게 또는 옆 사람에게 조용히. (§3 룰 정합)

### 8.1 resonance 슬롯 풀 (alignment ≥ 0.55, 본 결 따라가는 자리)

[
  {
    "template": "...그래. {대상:이/가} 거기 있었구나. 발자국 옆에.",
    "motifTags": ["발자국", "함께"]
  },
  {
    "template": "...{대상} 말이지. 슬리퍼 자국 옆에 그게 있었어.",
    "motifTags": ["슬리퍼", "함께"]
  },
  {
    "template": "...{대상:을/를} 봤구나. 나도 봤어. 그게 다행이었어.",
    "motifTags": ["함께", "다행"]
  },
  {
    "template": "...같은 자리에 너도 있었구나. {대상:이/가} 거기 있었어.",
    "motifTags": ["함께", "소속"]
  }
]

### 8.2 vague 슬롯 풀 (0.35 ≤ alignment < 0.55, 흔들림 자리)

[
  {
    "template": "...{대상}? 그랬을지도. 잘 기억이 안 나.",
    "motifTags": ["흔들림"]
  },
  {
    "template": "...{대상:이/가} 어디로 갔지. 자국이 안 보여.",
    "motifTags": ["발자국", "흔들림"]
  },
  {
    "template": "...{대상} 말이지. ...글쎄. 그랬나.",
    "motifTags": ["흔들림"]
  }
]

### 8.3 흡수 흐름 예시 (씬 5 — 2년 후, 가상 플레이어)

[유령]   ...아스팔트 깔리던 날의 냄새. 뜨겁고 시커먼.
[유령]   ...너도 그런 날 있었어? 두 가지가 같이 끝나던 날.

[플레이어 턴 1] "엄마를 기다렸잖아."
[시스템] alignment 0.62 → resonance
[NER]    명사구 추출 → "엄마" (조사 "를")
[슬롯]   resonance 풀 pick → "...그래. {대상:이/가} 거기 있었구나. 발자국 옆에."
[채움]   "엄마" + 받침(엄마=받침 X) → "엄마가"
[유령]   ...그래. 엄마가 거기 있었구나. 발자국 옆에.

[background insert]
  ghost_variants new drift row {
    memory_id: <발자국 id>,
    kind: 'drift',
    is_seed: false,
    parent_variant_id: <본 발화 id>,
    utterance: "...그래. 엄마가 거기 있었구나. 발자국 옆에.",
    motif_tags: ["발자국", "함께", "엄마"],
  }

→ 다음 플레이어 진입 시 `pickGhostVariant` 풀에 이 변주가 들어가 있음.
   다음 플레이어가 *엄마*가 등장하는 변주를 만남.
   §2 명제 "관객 파편이 다음 관객 유령으로 흘러간다" 시연.

### 8.4 V2-12 튜닝 자리

- 슬롯 변주 분량: resonance 4 + vague 3 = 7 (MVP). play-test 1 사이클 후 보강 결정.

- BLOCK_NOUNS / TOO_GENERIC_NOUNS 사전 (js/core/SlotAbsorber.js) — 인명 NER 일반화 자리. 5-19 데모는 친구 표본 7명이라 위험 미미 → V2-12.

- 메모리당 흡수 상한 30 (insert-ghost-variant edge function). 데모 한 회 = ~3턴 × 6씬 = 최대 18 흡수. 1 메모리에 30 도달은 15회 풀 사이클. 5-19 데모 안에서 도달 불가.

- 색 슬롯 ({색}) 변주는 발자국 메모리에선 모티프 정합 약함 — 우산 메모리 같은 데서 추가.